| «ИЗЬВА» МУНИЦИПАЛЬНÖЙ РАЙОНСА ВИДЗÖДАН- АРТАЛАН ОРГАН – «ИЗЬВА» МУНИЦИПАЛЬНÖЙ РАЙОНСА ВИДЗÖДАН – АРТАЛАН КОМИССИЯ |  |  |  | КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ИЖЕМСКИЙ» - КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ИЖЕМСКИЙ» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Информация

по результатам  проверки целевого и эффективного расходования бюджетных средств,

направленных на благоустройство территории сельского поселения «Щельяюр».

В период с 20.05.2014г. по 28.05.2014г. контрольно-счетным органом муниципального района «Ижемский» - контрольно-счетной  комиссией муниципального района «Ижемский» (далее – Контрольно-счетной комиссией) в администрации сельского поселения «Щельяюр» была проведена проверка целевого и эффективного расходования бюджетных средств, направленных на благоустройство территории сельского поселения «Щельяюр» за 2013год и 4 месяца 2014г.

В результате контрольного мероприятия установлено следующее:

Одним из вопросов местного значения муниципального образования сельское поселение «Щельяюр» в соответствии со  статьей 8 Устава муниципального образования сельского поселения «Щельяюр»  являются:

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

- организация благоустройства территории поселения(освещение улиц, озеленение территории и т.д.);

- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

Расходование средств за период 2013 года на благоустройство территории сельского поселения «Щельяюр» приведено в таблице № 1.

таблица № 1

| № п/п | Наименование расходов | Утвержденные бюджетные ассигнования на 2013год в тыс.руб. | Исполнено расходов за 2013 год в тыс.руб. | % исполнения к годовому плану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уличное освещение | 332,7 | 332,7 | 100,0 |
| 2 | Содержание автомобильных дорог- очистка дорог от снега | 169,0 | 164,4 | 97,3 |
| 3 | Организация и содержание мест захоронения | 39,0 | 39,0 | 100,0 |
| 4 | Прочие мероприятия по благоустройству в том числе: | 436,0 | 432,8 | 99,3 |
|  | - вывоз отходов производства и потребления с территории сельского поселения |  | 24,8 |  |
|  | - ремонт тротуаров |  | 99,1 |  |
|  | - снос жилого дома № 13 по ул.Заводская |  | 60,0 |  |
|  | - переработка мусора, вывозимого с территории сельского поселения «Щельяюр» |  | 41,1 |  |
|  | - уборка снега и наледи с тротуаров |  | 49,3 |  |
|  | - уборка снега с автобусных остановок |  | 25,3 |  |
|  | - уборка мусора с улиц |  | 87,8 |  |
|  | - уборка мусора с автобусных остановок |  | 35,9 |  |
|  | - приобретение материалов |  | 9,5 |  |
| 5 | Муниципальная целевая программа «Светлый «Щельяюр» | 360,0 | 273,1 | 75,9 |
| 6 | Итого | 1 336,7 | 1242,0 | 92,9 |

Расходование средств за период с 01.01.2014г. по 30.04.2014 г. на благоустройство территории сельского поселения «Щельяюр» приведено в таблице № 2.

таблица № 2

| № п/п | Наименование расходов | Утвержденные бюджетные ассигнования на 2014год в тыс.руб. | Исполнено расходов за период с 01.01.2014г. по 30.04.2014г. в тыс.руб. | % исполнения к годовому плану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уличное освещение | 338,48 | 78,3 | 23,1 |
| 2 | Содержание автомобильных дорог- очистка дорог от снега | 130,0 | 34,1 | 26,2 |
| 3 | Организация и содержание мест захоронения | 39,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Прочие мероприятия по благоустройству в том числе: | 645,76 | 463,3 | 71,7 |
|  | - вывоз отходов производства и потребления с территории сельского поселения(задолженность за прошлый год) |  | 212,8 |  |
|  | - задолженность по страховым взносам за 2013год.(уборка снега с тротуаров и с автобусных остановок) |  | 36,2 |  |
|  | - переработка мусора, вывозимого с территории сельского поселения «Щельяюр» |  | 6,1 |  |
|  | - уборка снега и наледи с тротуаров |  | 104,6 |  |
|  | - приобретение материалов |  | 103,6 |  |
| 5 | Итого | 1 153,24 | 575,7 | 49,9 |

В результате контрольного мероприятия были выявлены следующие недостатки и нарушения:

- При имеющейся экономии бюджетных средств в  бюджете сельского поселения «Щельяюр» за  2013год в сумме 94,7 тыс.руб. допущена задолженность подрядчикам за оказанные услуги (выполненные работы) и  страховых взносов в бюджет на сумму 190,5 тыс.руб., это значит, что  администрация сельского поселения «Щельяюр» несвоевременно производит оплату за выполненные работы и услуги. Также заключает договора на выполнение работ и услуг свыше имеющихся лимитов бюджетных ассигнований. Например: по коду бюджетной классификации 9180503600040024000 «Организация и содержание мест захоронения»  бюджетные ассигнования на 2013 год были утверждены в сумме 39,0 тыс.руб. Заключен договор с физическим лицом на выполнение работ по благоустройству кладбища на сумму 39,0 тыс.руб., т.е. без учета сумм на уплату страховых взносов в бюджет, в связи с чем на 01.01.2014г. задолженность по уплате страховых взносов по данному коду составила 10,6 тыс.руб.

- Установлены случаи принятия к оплате  от подрядчиков и поставщиков первичных учетных документов ( акты выполненных работ, оказанных услуг, актов формы КС-2 и КС-3),  оформленных ненадлежащим образом:

- счет- фактура  № 8  от 04.03.2013г.  и акт приемки оказанных услуг на сумму 43 610,88 руб., предъявленные ГОУНПО ПУ № 27 за работу трактора (очистка улиц от снега и подъездных дорог к пожводоемам)  с приложением копий путевых листов. В Акте приемки оказанных услуг не указано какие конкретно чистили улицы.

- счет-фактура № 15 от 05.05.2013г. и акт приемки выполненных услуг на сумму 41 566,62 руб., предъявленные ГОУНПО ПУ № 27 за работу трактора (очистка улиц от снега), с приложением копий путевых листов ,  излишне предъявлено за 5 ч.работы на сумму 6 814,20 руб.

- счет – фактура № 211 от 24.06.2013г. на 99 124,0 руб.  и № 230 от 04.07.2013г.на 86 733,51 руб. ,  предъявленные индивидуальным предпринимателем Дердяй И.И. за ремонт тротуаров. Представлены также Справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС – 3 и Акт о приемке выполненных работ формы КС-2. Однако в нарушение постановления государственного комитета Российской Федерации от 11.11.1999года № 100 «Об утверждении   унифицированных форм первичной учетной документации  по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ»  Акты формы КС-2 составлены неверно, не отражены объемы выполненных работ, цена и стоимость работ, не указано на каких улицах отремонтированы тротуары.

- счет-фактура № 238 от 17.07.2013г. на 60 000,0 руб. , предъявленная индивидуальным предпринимателем Дердяй И.И. за снос здания по ул.Заводская. Согласно договора  №  дома - 13,  в счет –фактуре и в акте выполненных работ № дома указан – 10.

По результатам контрольного мероприятия составлен акт проверки № 5 от 28 мая  2014 года и направлено представление в адрес главы сельского поселения «Щельяюр».

Председатель

контрольно-счетной комиссии

муниципального района «Ижемский»        _______________                         Т.В.Филиппова

(подпись)		                                        (ФИО)