| «ИЗЬВА» МУНИЦИПАЛЬНÖЙ РАЙОНСА ВИДЗÖДАН- АРТАЛАН ОРГАН – «ИЗЬВА» МУНИЦИПАЛЬНÖЙ РАЙОНСА ВИДЗÖДАН – АРТАЛАН КОМИССИЯ |  |  |  | КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ИЖЕМСКИЙ» - КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ИЖЕМСКИЙ» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Информация

по результатам  проверки целевого и эффективного расходования бюджетных средств, направленных на реализацию программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории сельского поселения «Щельяюр» на 2013 год»

В период с 12.05.2014 по 16.05.2014 Контрольно-счетной  комиссией муниципального района «Ижемский» была проведена проверка целевого и эффективного расходования бюджетных средств, направленных на реализацию программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории сельского поселения «Щельяюр» на 2013 год»(далее по тексту – Программа).

В результате контрольного мероприятия установлено следующее:

Постановлением Администрации сельского поселения «Щельяюр» от 04.02.2013года № 10 утверждена программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории сельского поселения «Щельяюр» на 2013 год».

Заказчиком и основным разработчиком программы являлась Администрация сельского поселения «Щельяюр» ( далее по тексту –Администрация поселения).

Основные цели Программы:

-создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства;

- повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Основные задачи Программы являются:

- обеспечение сохранности жилищного фонда , увеличение срока эксплуатации;

- приведение в надлежащее техническое состояние жилищного фонда;

- устранение неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах;

- повышение эффективности надежности функционирования внутренних инженерных систем;

- внедрение ресурсосберегающих технологий ;

- разработка эффективных механизмов управления жилищным фондом;

- обеспечение финансовой поддержки для создания объединений эффективных собственников жилья;

- реализация механизма софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

В рамках  реализации мероприятий Программы планировалось произвести ремонт крыши и кровли двух жилых многоквартирных домов: дома № 6 по улице Коммунальная и дома № 19 по улице Заводская.

В соответствии с утвержденной Программой,  на ее реализацию  планировалось средств на сумму 1 015,0 тыс.руб. в т.ч. :

- за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» (далее – бюджет МО МР «Ижемский») -                                                 1 000,0 тыс.руб.

- за счет средств бюджета сельского поселения «Щельяюр»                -      10,0 тыс.руб.;

- за счет собственников жилых помещений                                            -       5,0 тыс.руб.

В нарушение п.1   ст.189  Жилищного кодекса Российской Федерации № 188-ФЗ от 29.12.2004г.  Администрация поселения не провела общее собрание с собственниками жилых помещений  многоквартирных домов, где предусматривалось провести капитальный ремонт и соответственно в нарушение п.5 ст.189 Жилищного кодекса Российской Федерации № 188 –ФЗ от 29.12.2004г. общим собранием жильцов не была утверждена смета расходов на капитальный ремонт и сроки проведения ремонта.

Администрацией сельского поселения «Щельяюр» была проведена процедура размещения заказа на  сайте www.zakupki.gov.ru  на  право заключения муниципального контракта на выполнение работ  по капитальному ремонту крыши и кровли домов № 19 по ул.Заводская и № 6 по ул.Коммунальная.

По итогам проведенного запроса котировок на заключение муниципального контракта  на выполнение работ по капитальному ремонту крыши и кровли многоквартирного дома  № 19 по ул.Заводская  и в соответствии со статьями 42-47  Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ   «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» был заключен муниципальный контракт с Обществом ограниченной ответственностью "Изьвастроитель Усть-Цильма"(далее по тексту – ООО «Изьвастроитель») на выполнение работ по капитальному ремонту крыши и кровли многоквартирного жилого дома по ул.Заводская, д.19.

В соответствии с заключенным муниципальным контрактом ООО «Изьвастроитель»  выполнил работы в срок, в период  23.05.2013г. по 29.07.2013г. на сумму  440,0 тыс.руб. Были проведены также дополнительные работы на сумму 55,1 тыс.руб. в соответствии заключенным договором. Общая сумма расходов на капитальный ремонт дома по ул.Заводская, д.19 составила 495,1 тыс.руб., в том числе за счет бюджета МО МР «Ижемский» -  485,1 тыс.руб. , и за счет средств бюджета поселения «Щельяюр»- 10,0 тыс.руб.

В нарушение ст.158 Жилищного кодекса Российской Федерации № 188-ФЗ от 29.12.2004г. администрацией  сельского поселения «Щельяюр» не соблюден принцип долевого участия  собственников помещений многоквартирных домов при выполнении работ по капитальному ремонту, средства собственников жилья не привлекались, хотя в соответствии с Программой за счет собственников жилых помещений планировалось средств на сумму 5,0 тыс.руб.

В нарушение Правил приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (ВСН 42-85(Р), утвержденных приказом Госгражданстроя СССР от 7 мая 1985 года №135, многоквартирные дома, законченные капитальным ремонтом, не были приняты в эксплуатацию рабочей  комиссией, которая должна назначаться распоряжением заказчика - администрацией сельского поселения «Щельяюр».

Капитальный ремонт крыши и кровли многоквартирного дома № 6 по улице Коммунальная не произведен, по причине того, что в соответствии с протоколами рассмотрения заявок не состоялся аукцион в электронной форме , и также не были поданы котировочные заявки.

Нецелевого и неэффективного расходования бюджетных средств не установлено.

Председатель Контрольно-счетной комиссии 		                	Т.В.Филиппова