| «ИЗЬВА» МУНИЦИПАЛЬНÖЙ РАЙОНСА ВИДЗÖДАН- АРТАЛАН ОРГАН – «ИЗЬВА» МУНИЦИПАЛЬНÖЙ РАЙОНСА ВИДЗÖДАН – АРТАЛАН КОМИССИЯ |  |  |  | КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ИЖЕМСКИЙ» - КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ИЖЕМСКИЙ» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Информация

проверки  законности и результативности использования

бюджетных средств на строительство  новых объектов размещения отходов

в рамках  реализации  муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых, промышленных, строительных, биологических отходов на территории муниципального района «Ижемский» на 2012-2015 годы»

1.Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 3.1. Плана работы Контрольно-счётного органа муниципального района «Ижемский» - контрольно-счетной комиссии муниципального района «Ижемский».

2. Объект контрольного мероприятия: Администрация муниципального района «Ижемский» (далее по тексту – Администрация МР «Ижемский»).

3. Предмет контрольного мероприятия: Деятельность Администрации МР «Ижемский» при строительстве новых объектов размещения отходов в рамках реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых, промышленных, строительных, биологических отходов на территории муниципального района «Ижемский» на 2012-2015 годы», нормативные, распорядительные, финансовые, бухгалтерские, отчетные и иные документы.

4.Цель контрольного мероприятия: определение законности и результативности использования средств, выделенных из республиканского бюджета Республики Коми (далее по тексту - Республиканского бюджета РК), бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» (далее по тексту – бюджета  МР «Ижемский») на строительство новых объектов размещения отходов в рамках реализации  муниципальной программы  «Развитие и модернизация объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых, промышленных, строительных, биологических отходов на территории муниципального района «Ижемский» на 2012-2015 годы».

5.Проверяемый период деятельности:  с 01.01.2012г. по 31.12.2014г.

6.Срок проведения контрольного мероприятия: с 09. 02. 2015 года по 04.03. 2015 года.

7. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:

7.1. Анализ правовых актов , регулирующих вопросы обращения с твердыми бытовыми от

ходами.

Программами Республики Коми:

- Долгосрочной  республиканской целевой программой «Обращение с отходами производства и потребления в Республике Коми (2012-2016 годы), утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 30.09.2011 № 425;

- Государственной программой Республики Коми «Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды», утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 28.09.2012 № 414;

-Адресной инвестиционной программой Республики Коми на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов», утвержденной распоряжением Правительства Республики Коми от 30.12.2013 № 531-р,  предусматривалось  в 2012-2016 годах предоставление из Республиканского бюджета РК субсидии бюджету муниципального образования муниципального района «Ижемский» (далее по тексту – бюджету МР «Ижемский»)  на строительство  межпоселенческого полигона ТБО в с.Ижма и объекта размещения (площадки хранения) ТБО в с.Сизябск Ижемского района, в том числе проектно-изыскательные работы.

Средства Республиканского бюджета РК предоставлены бюджету МР «Ижемский» в виде субсидии в соответствии с Соглашениями, заключенными Администрацией МР «Ижемский» с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми.

Всего поступило средств с Республиканского бюджета РК в бюджет МР «Ижемский»   на строительство  межпоселенческого полигона ТБО в с.Ижма и объекта размещения (площадки хранения) ТБО в с.Сизябск Ижемского района, в том числе проектно-изыскательные работы  в период 2012-2014 годов на сумму 17 831 235,18 руб.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и Федеральным законом от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов в области обращения с отходами относится организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.

На территории муниципального образования муниципального района «Ижемский» (далее по тексту – территории МР «Ижемский») вышеназванные  полномочия закреплены п.13 ст.8 Устава МР «Ижемский».

П.28 раздела 4 Положения об Администрации МР «Ижемский» также закреплены функции по организации утилизации и   переработки бытовых и промышленных отходов.

Нормативный правовой документ, определяющий порядок организации сбора, вывоза, утилизации и переработки  твердых бытовых и промышленных отходов, образующихся на территории МР  «Ижемский» не разработан и не утвержден.

Финансирование  на строительство  межпоселенческого полигона ТБО в с.Ижма и объекта размещения (площадки хранения) ТБО в с.Сизябск Ижемского района, в том числе проектно-изыскательные работы в проверяемом периоде производилось  за счет Республиканского бюджета РК в соответствии с вышеперечисленными Республиканскими программами и бюджета МР «Ижемский» в рамках  реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых, промышленных, строительных, биологических отходов на территории МР «Ижемский» на 2012-2015 годы» (далее по тексту – Программа), которая  была утверждена постановлением Администрации МР «Ижемский» от 21.12.2011 № 1141 «Об утверждении целевой муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов утилизации(захоронения) твердых бытовых, промышленных, строительных, биологических отходов на территории муниципального района «Ижемский» на 2012-2015 годы» (далее по тексту – Постановление № 1141). Постановлением Администрации МР «Ижемский» от 22.11.2013г. № 1077 «О внесении изменений в Постановление № 1141» название Постановления № 1141 было изложено в новой редакции «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых, промышленных, строительных, биологических отходов на территории муниципального района «Ижемский» на 2012-2015 годы», или было исключено слово «Целевая».

7.2.Соблюдение порядка утверждения  и реализации   муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых, промышленных, строительных, биологических отходов на территории муниципального района «Ижемский» на 2012-2015 годы».

Основные положения Программы, утвержденной Постановлением  № 1141 соответствуют требованиям Порядка разработки, формирования, утверждения  и реализации долгосрочных целевых программ, утвержденного  постановлением Администрации МР «Ижемский» от 07.11.2011года № 927 «О долгосрочных муниципальных целевых программах муниципального района «Ижемский» (далее по тексту – Постановление № 927).

Вместе с тем, имеются следующие недостатки:

В паспорте Программы не определены заказчик и куратор Программы.

В нарушение п.5 раздела III Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, утвержденной Постановлением № 927 Программа (утвержденная Постановлением  № 1141)  была утверждена позднее, чем за один календарный месяц до дня внесения в Совет муниципального района «Ижемский» проекта решения о бюджете МР «Ижемский» на 2012год. Бюджет МР «Ижемский» на 2012 год был утвержден 21.12.2011г., этой же датой была утверждена Программа.

За период 2012 – 2014г. в Постановление № 1141 были внесены четыре  изменения постановлениями Администрации МР «Ижемский»: от 12.12.2012г. № 1221; от 22.11.2013г. № 1077; от 17.02.2014г. № 105; от 22.12.2014г. № 1195.

7.3. Ресурсное обеспечение  мероприятия –  строительство  межпоселенческого полигона

ТБО в с.Ижма и объекта размещения (площадки хранения) ТБО в с.Сизябск Ижемского рай

она.

Информация по утвержденным в Программе средствам, необходимым для строительства   межпоселенческого полигона ТБО в с.Ижма и объекта размещения (площадки хранения) ТБО в с.Сизябск  в 2012-2014 годах  приведена в таблице №1.

таблица № 1

в тыс.руб.

| № постановления | Всего |  | 2012 |  |  | 2013 |  |  | 2014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | РБ | МБ | Всего | РБ | МБ | Всего | РБ | МБ |
| 1141 от 21.12.2011 | 41600,0 | 3600,0 | 2880,0 | 720,0 | 18400,0 | 14720,0 | 3680,0 | 19600,0 | 16200,0 | 3400,0 |
| 1221 от 12.12.2012 | 37552,0 | 3612,0 | 2880,0 | 732,0 | 18400,0 | 14720,0 | 3680,0 | 15540,0 | 13600,0 | 1940,0 |
| 105 от 17.02.2014 | 54325,13 | 3611,86 | 2880,0 | 731,86 | 14453,27 | 11300,0 | 3153,27 | 36260,0 | 28320,0 | 7940,0 |
| 1195 от 22.12.2014 | 24074,62 | 3611,86 | 2880,0 | 731,86 | 14453,27 | 11300,0 | 3153,27 | 6009,49 | 4952,0 | 1057,49 |

Первоначально для строительства  межпоселенческого полигона ТБО в с.Ижма и объекта размещения (площадки хранения) ТБО в с.Сизябск Ижемского района в проверяемом периоде необходимы были бюджетные средства в сумме  41 600,0 тыс.руб., в том  числе за счет Республиканского бюджета РК – 33800,0 тыс.руб.  и бюджета МР «Ижемский» - 7800,0 тыс.руб. В течение 2012-2014 годов постановлениями Администрации МР «Ижемский» 3 раза вносились изменения в объемы финансирования, в результате которых объем финансирования был уменьшен на 42,1% и составил за счет Республиканского бюджета РК – 19 132,0 тыс.руб. и за счет бюджета МР «Ижемский» - 4 942,62 тыс.руб.

7.4.  Анализ бюджетных обязательств на реализацию мероприятия Программы – на строи -

тельство  межпоселенческого полигона ТБО в с.Ижма и объекта размещения (площадки хра-

нения) ТБО в с.Сизябск Ижемского района.

В таблице № 2 приведены данные по бюджетным ассигнованиям, утвержденным в бюджете МР «Ижемский» на строительство  межпоселенческого полигона ТБО в с.Ижма и объекта размещения (площадки хранения) ТБО в с.Сизябск Ижемского района в 2012-2014годах.

таблица № 2

в тыс.руб.

| № п/п | год | Утверждено учетом уведомлениями | в бюджете с изменений | утверждено | в Программе | отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | РБ | МБ | РБ | МБ | РБ | МБ |
| 1 | 2012 | 2880,0 | 731,86 | 2880,0 | 731,86 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 2013 | 12216,86 | 3153,27 | 11300,0 | 3153,27 | 916,86 | 0,0 |
| 3 | 2014 | 4952,0 | 1057,49 | 4952,0 | 1057,49 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего | 20048,86 | 4942,62 | 19132,0 | 4942,62 | 916,86 | 0,0 |

примечание : в таблицах № 1 и № 2 РБ - Республиканский бюджет РК

МБ - бюджет МР «Ижемский»

Первоначально решением Совета муниципального района «Ижемский» от 21.12.2011г. № 4-10/7 «О бюджете МР «Ижемский» на 2012 год»   бюджетные ассигнования на 2012 год на реализацию мероприятия Программы – на строительство  межпоселенческого полигона ТБО в с.Ижма и объекта размещения (площадки хранения) ТБО в с.Сизябск Ижемского района не утверждались. Корректировками параметров бюджета в течение 2012года  бюджетные ассигнования на его строительство   были утверждены за счет Республиканского бюджета РК  в   сумме 2880,0 тыс.руб. и за счет бюджета МР «Ижемский» 731,86 тыс.руб. что соответствовало объему финансирования, предусмотренной  в Программе.

В бюджете МР «Ижемский» на 2013 год бюджетные ассигнования  корректировались в течение 2013 года и окончательно последней корректировкой бюджета решением Совета МР «Ижемский» от 18.12.2013г. № 4-21/2 были утверждены в сумме 18 790,13 тыс.руб. Кроме того уведомлением Финансового управления Администрации МР «Ижемский» № 604 от 25.12.2013г. на основании уведомлений по расчетам между бюджетами Минприроды РК № 3205 от 03.10.2013г. и № 6001 от 24.12.2013г. бюджетные ассигнования были уменьшены на 3 420,0 тыс.руб. и окончательно составили на 2013 год за счет Республиканского бюджета РК – 12 216,86 тыс.руб.  Выявлено несоответствие (см. табл.№ 2) объемов бюджетных ассигнований, утвержденных в бюджете МР «Ижемский» на 2013год с объемом  финансирования, предусмотренной  в  Программе  на сумму 916,86 тыс.руб. (решением о бюджете утверждено больше).

В бюджете МР «Ижемский» на 2014 год бюджетные ассигнования на  строительство  межпоселенческого полигона ТБО в с.Ижма и объекта размещения (площадки хранения) ТБО в с.Сизябск Ижемского района также корректировались 5 раз и  окончательно последней корректировкой бюджета решением Совета МР «Ижемский» от 11.12.2014г. № 4-28/2 были утверждены в объемах, принятых Программой, или за счет Республиканского бюджета РК – 4952,0 тыс.руб.. за счет бюджета МР «Ижемский» - 1057,49 тыс.руб.

7.5.Краткая характеристика объекта  «Строительство  межпоселенческого полигона ТБО в

с.Ижма и объекта размещения (площадки хранения) ТБО в с.Сизябск Ижемского района»

Строительство  межпоселенческого полигона ТБО в   с.Ижма и объекта размещения (площадки хранения) ТБО в с.Сизябск Ижемского района разделено на 2 этапа:

1 этап – строительство объекта размещения (площадки хранения) твердых бытовых отходов в с.Сизябск Ижемского района Республики Коми (далее по тексту – строительство площадки хранения ТБО в с.Сизябск);

2 этап – строительство межпоселенческого полигона в с.Ижма  (далее по тексту – строительство полигона ТБО  в с.Ижма).

1.Объект площадки хранения ТБО в с.Сизябск в  соответствии с пояснительной запиской к проектно-сметной документации находится на Севере европейской территории России в северо-западной части Республики Коми в муниципальном районе «Ижемский» в с.Сизябск и  предназначен для приема и временного хранения ТБО.

Общая площадь земельного участка, отведенная под площадку, в соответствии с Атом выбора площадки, составляет 0,2 га. Территориально площадка делится на 2 зоны: Административно-хозяйственную (Зона № 1) и зону временного хранения ТБО (Зона № 2).

Зона № 1 размещается на пересечении подъездной дороги с границей площадки. В ней должны размещаться  бытовые и производственные сооружения: шлагбаум, туалетная кабина, бытовой комплекс, бокс для хранения масел, дизельная электроустановка, пожарные резервуары.

Зона № 2 включает в себя площадку с мусорными контейнерами V=0,75 м3.

В соответствии с техническим заданием на разработку проектно-сметной документации ориентировочный годовой объем поступающих на площадку ТБО составляет 1 м3/чел/год с ежегодным приростом удельной годовой нормы накопления на 5%. Численность населения, обслуживаемого площадкой временного ранения, составляет 2089 человек с ежегодным приростом на 1,2%.

Для доставки заполненных мусорных контейнеров с сельских поселений проектом предусмотрен специальный транспорт – мусоровоз контейнерный МК-2 на базе автомобиля ГАЗ – 3309.

На площадку временного хранения ТБО сельского поселения Сизябск планируется вывозить ТБО с сельских поселений Бакур, Брыка, Варыш, Ёль, Черноборская.

Категорически запрещается вывоз на площадку токсичных, радиоактивных и биологически опасных отходов.

Привезенные при помощи контейнеровозов контейнеры с ТБО будут разгружаться  на площадке для временного хранения с последующим вывозом на полигон ТБО в с.Ижма. В  соответствии с СанПин 42-128-4690-88 вывоз должен осуществляться ежесуточно в летний период и один раз в три дня зимой.

Проектируемая площадка рассчитана на срок эксплуатации 20 лет.

Электроснабжение – Дизельная генераторная установка (ДГУ).

Водоснабжение – предусмотрено водоснабжение административно-бытового здания. Вода привозная бутилированная.

Водоотведение – на площадке запланирован биотуалет, накопительной емкостью 0,27 м3.

Отопление – здание административно-бытового корпуса заводской поставки с электрическим отоплением.

Сети связи – мобильная связь.

2. Объект Полигон ТБО в с.Ижма – планируется размещение ТБО. Также в перспективе предусматривается площади для складирования отработанных шин и хранения технологического оборудования. Объем поступающих ТБО – 1м3/год/чел с ежегодным приростом удельной нормы накопления на 1,2%.

На полигоне кроме ТБО возможно захоронение отходов обработки древесины, от выделки кожи, целлюлозно-бумажные отходы, асфальтобетона.

Срок эксплуатации полигона определен техническим заданием – 20 лет.

Строительство полигона имеет большое значение в части улучшения экологической обстановки в сельских поселениях района. Пуск полигона позволит исключить несанкционированные свалки и предотвратить загрязнения почв, грунтовых вод и загрязнения атмосферного воздуха, а также повысится культура обслуживания населения.

В соответствии с техническим заданием на проектирование полигона, на его территории  предусматриваются три зоны:

Зона № 1 – размещение ТБО;

Зона № 2 – административно-хозяйственная;

Зона № 3 – складирования отработанных шин и хранения технологического оборудования (перспективная).

В административно-хозяйственной зоне будут расположены: административно-бытовой корпус (АБК), весовая, навес для хранения техники с теплым боксом, бокс для хранения масел, ДЭУ, пожарные резервуары, автостоянка на 5м/мест, накопитель хозяйственно-бытовых стоков.

Все объекты будут размещены на площадках с твердым покрытием, что улучшает условия эксплуатации и обслуживания.

Электроснабжение – Две ДГУ.

Водоснабжение – источником водоснабжения на хозяйственно-бытовые нужды является резервуар для воды объемом 2м3, которая расположена в здании АБК.

Канализация – для сброса бытовых стоков служит накопительный резервуар для бытовых стоков. Стоки из резервуара откачиваются по мере наполнения ассенизационной машиной и вывозятся на карту захоронения ТБО,

Дождевая канализация -  с площади административно - хозяйственной зоны дождевая вода по внутриплощадочной асф.бет. дороге стекает в лоток, далее по лотку по заданному уклону в дождеприемник, откуда по трудопроводу поступает в резервуар – накопитель дождевых стоков. Стоки из резервуара откачиваются по мере накопления ассенизационной машиной и используются для орошения ТБО.

Отопление, вентиляция, кондиционирование – система отопления автономная. Источник теплоснабжения электричество. Предусмотрена установка электрических панелей со встроенным термостатом. Вентиляция приточно-вытяжная с механическим и естественным побуждением. Приток механический с элетроподогревом в зимний период. Вытяжка с помощью канальных вентиляторов. Кондиционирование не предусмотрено.

Сети связи – мобильная связь.

7.6. Анализ расходования средств Республиканского бюджета РК и бюджета МР «Ижемский

на  строительство  межпоселенческого полигона  ТБО в с.Ижма и объекта размещения

(площадки хранения) ТБО в с.Сизябск Ижемского района.

В таблице № 3   отражены   данные о стоимости работ согласно заключенных муниципальных контрактов (договоров)   и стоимости выполненных и оплаченных работ.

таблица № 3

| Наименование контрагентов, реквизиты договора (дата, номер) | Предмет контракта (договора) | Сумма по контракту, руб. | Выполнено работ согласно первичным документам, руб. | Оплачено работ с учетом авансов согласно первичным документам, руб. | Не выполнено работ, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Договор № 15-12 от 11.03.2012г. | Выполнение работ по сбору исходных данных и обследованию участков складирования бытовых отходов в с.Ижма и с.Сизябск | 99 693,00 | 99 693,0 | 99 693,0 | 0,0 |
| Договор № 2 от 10.04.2012г. | Подбор и обследование лесных участков | 12 167,87 | 12 167,87 | 12 167,87 | 0,00 |
| Муниципальный контракт № 0107300020412000014-0211946-01 от 25.09.2012 | Выполнение работ по организации подготовки проектной документации для строительства полигонов ТБО | 3 500 000,00 | 3 500 000,0 | 3 500 000,0 | 0,00 |
| Договор № 645-13 от 29.03.2013г. | Кадастровые работы по межеванию земельных участков | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 |
| Муниципальный контракт № 0107300020413000021-0211946-01 от 07.10.2013г. | Выполнение работ по организации строительства полигонов ТБО | 11 625 000,00 | 11 625 000 ,00 | 11 625 000 ,00 | 0,00 |
| № 0107300020413000022-0211946-01 от 11.10.2013г. | Выполнение работ по организации строительства полигонов ТБО. | 2 421 338,00 | 2 421 338,00 | 2 421 338,00 | 0,00 |
| № 0107300020414000045-0211946-01 от 20.10.2014г. | Выполнение работ по организации строительства полигонов ТБО | 7 150 000,00 | 3 909 646,50 | 3 909 646,5 | -3 240 353,50 |
| Муниципальный контракт № 010730002041000058-0211946-01 от 20.10.2014г. | Осуществление строительного контроля за объектом: Строительство полигонов ТБО | 142 299,30 | 77 809,78 | 77 809,78 | -64 489,52 |
| Итого |  | 24 994 498,17 | 21 689 655,15 | 21 689 655,15 | -3 304 843,02 |

В соответствии с муниципальными контрактами (договорами)  стоимость работ составляла 24 994 498,17 руб. Выполнено работ согласно первичным документам (справок ф.№ КС-3 и актов ф. КС-2) на сумму   21 689 655,15 руб., или не выполнено работ подрядчиками на сумму 3 304 843,02  руб. Счета – фактуры за выполненные работы выставлены на  сумму 21 689 655,15 руб., в таком же размере произведена оплата.

В таблице № 4 отражены данные по стоимости выполненных работ и их оплате в разрезе источников финансирования за период 2012-2014г.

таблица № 4

в рублях

| Источник финансирования | Сумма выполненных работ в соответствии с первичными документами |  |  |  | Оплачено работ, с учетом авансов в соответствии с первичными документами |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2012 | 2013 | 2014 | Всего | 2012 | 2013 | 2014 |
| Средства Республиканского бюджета РК | 17831235,18 | 1963139,98 | 12153931,02 | 3714164,18 | 17831235,18 | 1963139,98 | 12153931,02 | 3714164,18 |
| Средства бюджета МР «Ижемский» | 3858419,97 | 731860,87 | 2853267,00 | 273292,1 | 3858419,97 | 731860,87 | 2853267,00 | 273292,1 |
| Итого | 21689655,15 | 2695000,85 | 15007198,02 | 3987456,28 | 21689655,15 | 2695000,85 | 15007198,02 | 3987456,28 |

Согласно данным, представленным в таблицах № 3 и № 4 можно сделать вывод, что произведено расходов строительство  межпоселенческого полигона   ТБО в с.Ижма и объекта размещения (площадки хранения) ТБО в с.Сизябск Ижемского района  за период 2012-2014г. на сумму 21 689 655,15 руб., в том числе:

- за счет Республиканского бюджета РК – 17 831 235,18 руб., или в размере поступивщих субсидий;

- за счет бюджета МР «Ижемский» - 3 858 419,9 тыс.руб.

7.7.Заключение.

В результате контрольного мероприятия были выявлены следующие недостатки и нарушения:

- Муниципальная программа «Развитие и модернизация объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых, промышленных, строительных, биологических отходов на территории муниципального района «Ижемский» на 2012-2015 годы»   была утверждена несвоевременно или в нарушение п.5 раздела III Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, утвержденной Постановлением Администрации муниципального района «Ижемский» от 07.11.2011 г. № 927 «О долгосрочных муниципальных целевых программах муниципального района «Ижемский».

В паспорте данной Программы не были определены заказчик и куратор.

- Выявлено несоответствие объемов бюджетных ассигнований, утвержденных в бюджете МР  «Ижемский» на 2013 год с объемом финансирования, предусмотренной Программой на сумму 916,86 тыс.руб., или решением о бюджете МР «Ижемский» утверждено больше.

- Не  осуществляется контроль за правильным и своевременным оформлением первичных учетных документов и принимаются к учету документы, оформленные поставщиками и подрядчиками ненадлежащим образом (счета, счета  – фактуры, акты приемки выполненных работ (об оказании услуг).

- В нарушение ч.5 ст.9 Федерального закона от 08.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» заключено дополнительное соглашение от 29.12.2012г.  о переносе сроков выполнения работ  по организации подготовки проектной документации для строительства полигона и площадки хранения твердых бытовых отходов к муниципальному контракту № 0107300020412000014-021946-01 от 25.09.2012г., заключенного с Обществом с ограниченной ответственностью «Стройремонтмонтаж».

- Не были приняты меры по взыскании неустойки с Общества с ограниченной ответственностью «Стройремонтмонтаж» за нарушение сроков  выполнения работ по организации подготовки проектной документации для строительства полигона и площадки хранения твердых бытовых отходов.

- В нарушение статей 49 и 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации  в 2013 году начато строительство площадки хранения  твердых бытовых отходов в с. Сизябск без разрешения на строительство, без проектной документации и без положительного заключения государственной экспертизы.

На начало строительства  земельный участок в с.Сизябск, где началось строительство площадки хранения твердых бытовых отходов    не находился в пользовании Администрации муниципального района «Ижемский».

7. В нарушение  нормативных актов:

- П.3 ст. 14 Федерального закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;

-  Постановления Правительства Республики Коми от 31.12.2010 № 522 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «Об инвестиционной деятельности на территории Республики Коми» (приложение № 6 «Порядок проведения проверки сметной стоимости инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, на предмет достоверности использования направляемых на капитальные вложения средств республиканского бюджета Республики Коми»);

- Приказа Минархстроя Республики Коми от 20.04.2011 № 115-ОД «О проведении проверки сметной стоимости инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, на предмет достоверности использования направляемых на капитальные вложения средств республиканского бюджета Республики Коми»;

Не была проведена проверка сметной документации (расчета цены контракта) на предмет достоверности использования выделенных на капитальные вложения бюджетных средств и финансирование строительства объекта в 2013 году осуществлялось на основании сметной документации, не прошедшей проверку на предмет ее достоверности.

- Не выполнены условия муниципального контракта № 0107300020414000045-0211946-01 от 20.10.2014г. Индивидуальным предпринимателем Никулин И.Н. В соответствии с муниципальным контрактом,  локальными сметами  и сводным сметным расчетом индивидуальный предприниматель Никулин И.Н. должен был выполнить работы на строительстве площадки в с.Сизябск на сумму 7 150 000 руб. Фактически объем выполненных работ составил 3 909 646,50руб. Выполнены не все виды и объемы работ,  утвержденных   локальными сметами № 02-04-01, № 04-03-01, № 06-02-01, № 07-02-01.

По отношению к Индивидуальному предпринимателю Никулин И.Н. претензионная работа не велась и не были предъявлены штрафы и неустойки за нарушение п. 2.1. муниципального контракта.

- Отсутствует общий журнал работ по строительству площадки хранения твердых бытовых отходов в с.Сизябск за 2013год.

- В общем журнале работ за 2014 год заполнены не все необходимые данные.

Председатель Контрольно-счетной комиссии  __________ Т.В.Филиппова