По итогам проведенной проверки законности и эффективности использования средств бюджета сельского поселения «Щельяюр», направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды»за период 2020 и 2021 годы установлено, что в муниципальном образовании сельского поселения «Щельяюр» утверждались пять объектов общественных территорий, подлежащих благоустройству:

Объекты 2020 года

- детская площадка п. Щельяюр, ул. Лесозаводская;

- обустройство пешеходного моста по ул. Советская, п. Щельяюр;

- обустройство пешеходной зоны по ул. Советская, п. Щельяюр.

Объекты 2021 года

- детская площадка с подъездными путями и освещение по ул. Дорожная п. Щельяюр;

- подъездные пути к детскому саду, спорткомплексу по ул. Гагарина.

Кассовые расходы учреждения составили в 2020 году в сумме 2 305 823,00 руб., в 2021 году в сумме 1 151 460,00 руб. Денежные средства в форме субсидий поступили и использованы Администрацией сельского поселения «Щельяюр» в объеме ассигнований.

Уровень софинансирования из республиканского бюджета Республики Коми составил 90%.

Значения показателей, предусмотренные соглашениями, заключенными с Министерством Администрацией сельского поселения «Щельяюр» достигнуты.

**В ходе проверки установлены нарушения:**

**По пункту 2.1 акта:**

* В наименовании договора № 2-1 от 12.05.2020г. допущена ошибка в части «обустройство пешеходного моста по готовому металлическому основанию», тогда как в предмете договора, а также локальной сметой № 1, согласованной и утвержденной сторонами 12 мая 2020 год предусмотрен «монтаж металлоконструкций основания пешеходного моста». Кроме того, на выполнение работ по обустройству пешеходного моста по готовому металлическому основанию заключен договор № 2-2 от 12.05.2020г.
* В нарушение условий Соглашения на 2020 год, заключенного между Министерством и администрацией сельского поселения «Щельяюр» срок гарантии качества на выполненные работы установлен на 18 месяцев. Соглашением срок гарантии качества определен минимальный - три года.

**По пункту 2.2 акта:**

* При обустройстве пешеходного моста по ул. Советская (по договору № 2-2 от 12.05.2020г. на выполнение работ в рамках благоустройства общественной территории – обустройство пешеходного моста по готовому металлическому основанию, расположенного по адресу: п. Щельяюр, ул. Советская) не выполнены работы по установке опор. В локальной смете предусмотрены работы по установке деревянных опор ВЛ 0,38:6-10кВ из пропитанных цельных стоек одностоечных, в количестве 2-х штук. Актом о приемке выполненных работ КС-2 данные виды работ подтверждаются. Стоимость работ с учетом сметной прибыли и накладных расходов составляет 7 296,88 руб. Кроме того, в локальную смету и акт о приемке выполненных работ КС-2 включены расходы деревянных опор в сумме 7 480,00 руб.

Общая сумма расходов, по которым работы не выполнены, но оплата производилась, составляет 14 776,88 руб. Таким образом, сумма в размере 14 776,88 руб. выплачена подрядчику за материалы и работы, которые фактически не выполнены, необоснованно. Необоснованные расходы по договору № 2-2 от 12.05.2020г. составили в сумме 14 776,88 руб.

Также необходимо отметить, что разрушен грунт под мостом, а также наблюдается дальнейшее разрушение грунта. В связи с этим трубы (две трубы) вбитые в грунт находятся на весу, что может привести к разрушению моста.

* В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» администрацией сельского поселения «Щельяюр» в 2020 году по договорам № 1-2, № 2-3, № 3-3 от 25.05.2020г. приобретались 4 уличные скамейки со спинкой и металлические урны в количестве 9 штук, всего на сумму 46 400,00 руб. Фактически установлены две скамейки с металлическим основанием, деревянным сидением и спинкой и 6 металлических урн.

Из сложившихся обстоятельств в ходе проверки Контрольно-счетной комиссией требовалось провести инвентаризацию скамеек и урн, что не представлялось возможным. Как выяснилось в ходе проверки на балансе и на забалансовых счетах учреждения данные объекты материальных ценностей не числились, в связи с их списанием.

В нарушение ведения бухгалтерского учета, нормативных правовых актов по ведению бухгалтерского учета бухгалтерией Администрации сельского поселения «Щельяюр» скамейки и урны, приобретаемые в рамках формирования современной городской среды принимались к учету по КОСГУ 340 «материальные запасы», следовало по КОСГУ 310 «основные средства», так как их срок эксплуатации более чем 12 месяцев. А также это ведет за собой факт отсутствия контроля ответственными лицами Администрации сельского поселения «Щельяюр» за сохранностью муниципального имущества. Стоимость не достающихся уличных скамеек и металлических урн составляет в сумме 19 000,00 руб.

Материалы проверки направлены в органы прокуратуры.