| «ИЗЬВА» МУНИЦИПАЛЬНÖЙ РАЙОНСА ВИДЗÖДАН- АРТАЛАН ОРГАН – «ИЗЬВА» МУНИЦИПАЛЬНÖЙ РАЙОНСА ВИДЗÖДАН – АРТАЛАН КОМИССИЯ |  |  |  | КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ИЖЕМСКИЙ» - КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ИЖЕМСКИЙ» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № 2 |  |  | «30» июля 2021 года |  |

Отчет

по результатам проверки «Реализация народных проектов в сфере культуры и искусства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» за период 2019 года»

| Основание проведения контрольного мероприятия | План работы Контрольно-счетного органа муниципального района «Ижемский» - Контрольно-счетной комиссии муниципального района «Ижемский» (далее – Контрольно-счетная комиссия) на 2021 год, утвержденный приказом Контрольно-счетной комиссии от 28.12.2020г. № 17-од. Распоряжение председателя Контрольно-счетной комиссии от 12.07.2021г. № 7-р. |
| --- | --- |
| Объекты контрольного мероприятия | Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» |
| Проверяемый период | 2019 год |
| Цель контрольного мероприятия | Эффективность и результативность использования бюджетных средств. |
| По итогам проведенного контрольного мероприятия | Составлены: Акт проверки |
| Результаты контрольного мероприятия | По итогам проведенной проверки «Реализация народных проектов в сфере культуры и искусства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет»» в 2019 году прошли отбор два народных проекта. Проверка показала, что народные проекты муниципальным образованием реализованы, показатели результативности использования субсидии, установленные Соглашениями по предоставлению субсидий, достигнуты. Субсидия, выделенная на народные проекты, освоена в полном объеме. Проверкой неэффективного использования бюджетных средств не установлено. |
| Реализация результатов контрольного мероприятия направлены: | - Управление культуры администрации МР «Ижемский» |

По результатам проверки Контрольно-счетной комиссией установлено следующее:

- Соблюдение порядка предоставления субсидий. Объемы поступившей в муниципальное образование субсидии, отражение ее в бюджете муниципального образования.

Правила предоставления субсидии определяют цели, порядок и условия предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных образований на реализацию народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» и в области этнокультурного развития народов, проживающих на территории Республики Коми в пределах средств республиканского бюджета Республики Коми на очередной финансовый год и плановый период, предусмотренных на реализацию Государственной программы Республики Коми «Развитие культуры и туризма в Республике Коми», на соответствующий финансовый год.

Согласно п.2 Правил предоставления субсидии целью предоставления субсидии является софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления в Республике Коми возникающих при реализации муниципальных программ (подпрограмм), содержащих мероприятия народных проектов в сфере культуры в муниципальных районах (городских округах) по благоустройству территорий, ремонту зданий муниципальных учреждений культуры, приобретению оборудования, концертных костюмов, инвентаря; содержащих мероприятия в области этнокультурного развития народов, проживающих на территории республики Коми, направленных на укрепление дружбы между народами, проживающими на территории Республики Коми, сохранение и защиту их самобытности и языков, развитие межкультурного и межнационального диалога, развитие этнокультурной инфраструктуры.

В соответствии с Правилами предоставления субсидий распределение объемов субсидий между бюджетами муниципальных образований на реализацию Народных проектов из республиканского бюджета Республики Коми устанавливалось и утверждалось Постановлением РК № 180 и Постановлением РК № 148.

В бюджете муниципального района «Ижемский» на 2019 год решением Совета МР «Ижемский» по главному распорядителю бюджетных средств Управление культуры администрации МР «Ижемский» (КВСР 956) (далее – Управление культуры) утверждены ассигнования на реализацию народных проектов в сфере культуры и искуства в сумме 668 000,00 руб., в том числе прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» в сумме 334 000,00 руб. и в области этнокультурного развития народов, проживающих на территории Ижемского района 334 000,00 руб. Реализация народных проектов в сфере культуры и искусства, (далее – Народный проект) утверждена в рамках Муниципальной программы. Ассигнования по Народным проектам предусмотрены из двух источников бюджета – республиканский бюджет РК в сумме 600 000,00 руб. и местный бюджет МР «Ижемский» в сумме 68 000,00 руб.

В рамках предусмотренных условий Правилами предоставления субсидий между Министерством культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, Министерством национальной политики Республики Коми и Администрацией МР «Ижемский» заключались соглашения на предоставление субсидий:

Соглашение № Р-39НП/2019 от 07.05.2019г. (далее – Соглашение № Р-39НП/2019) на реализацию народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет», где объем субсидии, предоставляемый из республиканского бюджета Республики Коми, составлял в сумме 300 000,00 руб. Общий объем финансирования Соглашением предусмотрен 334 000,00 руб., из них уровень софинансирования Республиканского бюджета равен 89,82 % от  общего объема ассигнований.

Соглашение № 15 от 20.05.2019г. (далее – Соглашение № 15) на реализацию народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет», в области этнокультурного развития народов, проживающих на территории Республики Коми, где общий объем финансирования составлял в сумме 334 000,00 руб., в том числе субсидия, предоставляемый из республиканского бюджета Республики Коми, составляла в сумме 300 000,00 руб., уровень софинансирования Республиканского бюджета равен 89,82 % от  общего объема ассигнований.

Софинансирование из бюджета МР «Ижемский» в обоих Народных проектах составило в сумме 34 000,00 руб., или 10,18 %.

Согласно п.1.2. Соглашений № Р-39НП/2019 и № 15 предоставление субсидии осуществляется в соответствии с перечнем мероприятий согласно приложению № 1, утвержденным Муниципальной программой:

- Ремонт муниципальных учреждений культуры «Объект культуры- культурный вид» (Брыкаланский дом культуры)

- Межрегиональный традиционный праздник «Луд»

Планом реализации Муниципальной программы на 2019 мероприятия по реализации Народных проектов предусмотрены п.2.5. на сумму 668 000,00 руб., в том числе Мероприятие 2.5.1. «ремонт кровли Брыкаланского СДК» на сумму 334 000,00 руб. и Мероприятие 2.5.2. «проведение межрегионального традиционного народного праздника «Луд» и др. мероприятий по этнокультурному развитию» на сумму 334 000,00 руб.

Суммы предусмотренных средств субсидий Управлению культуры доводились Министерством культуры, туризма и архивного дела Республики Коми и Министерством национальной политики Республики Коми уведомлениями по расчетам между бюджетами.

Субсидия на реализацию Народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» перечислена в полном объеме Управлению культуры администрации МР «Ижемский» платежными поручениями от 31.05.2019г. № 733896 в сумме 300 000,00 руб., от 26.06.2019г. № 104197 в сумме 90 000,00 руб., от 17.07.2019г. № 305549 в сумме 210 000,00 руб.

Критерием отбора для предоставления субсидии является определение муниципальных образований, народные проекты которых прошли отбор в соответствии с Порядком организации работы по определению соответствия народных проектов критериям, предъявляемым к проекту «Народный бюджет».

Согласно представленных к проверке документов (информации), публикаций на сайте Администрации МР «Ижемский» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории муниципального образования МР «Ижемский», протоколов заседания межведомственной комиссии по отбору народных проектов Республики Коми в сфере культуры в 2019 году прошли отбор два Народных проекта – «Объект культуры-культурный вид» и Межрегиональный традиционный народный праздник «Луд».

- Реализация народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет». Достижение муниципальным образованием установленного значения показателя результативности, использования субсидии. Соблюдение муниципальным образованием сроков предоставления отчетности, установленных соглашениями. Достоверность показателей отчетности, представляемой органами местного самоуправления.

2.1. Бюджетополучателем субсидий являлось МБУК «Ижемская МКС» (далее – Учреждение). Предоставление субсидии Учреждению осуществлялось на основании соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели от 09.01.2019г. № 20 (далее - Соглашение) заключенного между Управлением культуры администрации МР «Ижемский и МБУК «Ижемская МКС» на 2019 год.

Согласно условиям Соглашения (в ред.доп.согл. от 30.04.2019г.) субсидии учреждению предоставлялись на иные цели на реализацию народных проектов в сфере культуры на сумму 334 000,00 руб., на реализацию мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов в размере 334 000,00 руб. Субсидии перечислялись Учреждению платежными поручениями согласно графика перечисления субсидии к Соглашению.

2.1.1.  Народный проект в сфере культуры, прошедший отбор в рамках проекта «Народный бюджет» «Объекту культуры - культурный вид». Стоимость Проекта – 339 200,00 руб.

Субсидия для реализации Народного проекта поступила в полном объеме. Кроме того, на счет Учреждения по внебюджетной деятельности поступали средства граждан в сумме 7 100,00 руб. (планировалось в сумме 5 200,00 руб.).

Кассовые расходы на реализацию народного проекта за счет бюджетных средств составили в сумме 334 000,00 руб., в том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Коми в сумме 300 000,00 руб., за счет местного бюджета в сумме 34 000,00 руб.

Для реализации народного проекта «Объект культуры- культурный вид» (Брыкаланский дом культуры) МБУК «Ижемская МКС» за счет бюджетных средств заключен договор розничной купли-продажи № 12 от 01.07.2019г. с ИП Рочев В.Г. на сумму 334 000,00 руб., согласно спецификации товара к договору приобретались элементы покрытия кровли (профнастил, саморезы кровельные, коньки, ендовы, торцевые планки). Оплата за товары учреждением осуществлялась платежными поручениями согласно заключенному договору, на основании счетов-фактур, товарных накладных.

За счет средств граждан села, кассовые расходы на реализацию народного проекта в 2019 году не осуществлялись. Как установлено в ходе проверки, расходы осуществлены фактически в 2020 году. Для нужд Дома культуры Брыкаланск приобретались строительные материалы (краска интерьерная белая (моющая), пропитка (оригон), саморезы, пена монтажная). МБУК «Ижемская МКС» заключался договор купли-продажи от 03.02.2020г. с ИП Терентьев Василий Робертович. Оплата осуществлялась согласно договору купли-продажи и на основании счета-фактуры и товарной накладной.

К проверке по ремонту кровли Брыкаланского дома культуры были представлены фотографии до и после ремонта и процесса ремонта.

2.1.2. Народный проект, прошедший отбор в рамках проекта «Народный бюджет», в области этнокультурного развития народов, проживающих на территории Республики Коми «Межрегиональный традиционный народный праздник «Луд». Субсидия по народному проекту Учреждению поступила в полном объеме.

Кассовые расходы на реализацию Народного проекта праздник Луд составили в сумме 334 000,00 руб., в том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Коми в сумме 300 000,00 руб., за счет местного бюджета в сумме 34 000,00 руб.

В разрезе расходов информация приведена в таблице:

| Получатель | Вид (наименование) расхода | Сумма расхода (в руб.) | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Тула Е.Ф. | Транспортные расходы | 140 000,00 | Договор на оказание услуг по перевозке от 25.06.2019г., акт об оказании услуг по перевозке от 07.07.2019г., счет-фактура от 08.07.2019г., смета от 03.06.2019г. |
| МБУ «Жилищное управление» | Транспортные расходы | 48 701,00 | Договор на оказание транспортных услуг от 05.07.2019г., акт на оказание транспортных услуг от 10.07.2019г., таблицы тарифов, расчет проезда, смета от 03.06.2019г., счет-фактура № 58 от 10.07.2019г. |
| ИП Чупров К.Я. | Услуги проживания | 44 000,00 | Договор от 01.07.2019г., акт от 07.07.2019г., заявка, расчет на проживание на базе отдыха «Константиновская», прейскурант цен на гостиничные услуги, смета от 03.06.2019г., счет-фактура от 01.08.2019г. |
| ИП Канев Л.В. | Услуги проживания | 23 500,00 | Договор № 13 от 05.07.2019г., смета от 03.06.2019г., заявка, расчет стоимости, прейскурант цен, от 17.06.2019г., акт № 48 от 09.07.2019г., счет-фактура № 48 от 09.07.2019г. |
| ПО «Общепит» | Осуществление горячего питания | 77 799,00 | Договор на предоставление услуг общественного питания от 05.07.2019г., расчет стоимости питания, акт оказанных услуг от 08.07.2019г., счет-фактура № 4 от 08.07.2019г. |

2.2. Подпунктом 4.3.6. Соглашения№ Р-39НП/2019 определено, что Администрация обеспечивает предоставление отчета о расходах бюджета МО «Ижемский», в целях софинансирования которых является субсидия, не позднее 10 числа месяца, следующего за  кварталом, в котором была получена субсидия и отчета о достижении значений показателей результативности (результатов), не позднее 10 января, следующего за годом, в котором была получена субсидия, по прилагаемым формам к Соглашению.

Подпунктом 4.3.4. Соглашения № 15 определено, что Администрация обеспечивает предоставление отчета о расходах бюджета МО «Ижемский», в целях софинансирования которых является субсидия, не позднее 15 числа месяца, следующего за  кварталом, в котором была получена субсидия и отчета о достижении значений показателей результативности (результатов), не позднее 15 января, следующего за годом, в котором была получена субсидия, по прилагаемым формам к Соглашению.

Согласно представленным отчетам (отчеты по соглашениям, годовая бюджетная отчетность ГРБС), проверкой соответствия отчета по произведённым расходам отклонений не установлено. Суммовые данные, отражённые в Отчётах о расходовании средств, соответствуют фактическим данным о полученных субсидиях и произведённых расходах.

Достижение значений показателей результативности использования субсидий муниципальным образованием исполнено:

- удельный вес народных проектов, реализованных в полном объеме и в установленные сроки, от общего количества народных проектов, включенных в Соглашение – 100%;

- удельный вес населения, участвующего в межрегиональном традиционном народном празднике «Луд» составил 0,9 % (плановый показатель был установлен 0,7 %);

- численность населения, охваченного народным проектом в области этнокультурного развития народов, проживающих на территории РК составило 100 % от планового показателя (6,0 тыс.чел.)

Запланированные мероприятия по Народным проектам, прошедшим отбор в рамках проекта «Народный бюджет» Учреждением выполнены.

Сроки предоставления отчётов муниципальным образованием муниципального района «Ижемский» соблюдены.

Председатель Контрольно-счетной комиссии                                                               Н.В. Дитятева