|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«Изьва»****муниципальнöй районса****администрация** | **герб1** | **Администрация****муниципального района****«Ижемский»** |

#

# Т Ш Ö К Т Ö М

#  Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 25 февраля 2022 года № 94 – р(о.д.)

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма

В целях снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства, находящихся в собственности муниципального района «Ижемский»,

1. Утвердить план снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства по администрации муниципального района «Ижемский» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района «Ижемский» Кретова А.С.

3. Распоряжение вступает в силу со дня его принятия.

Глава муниципального района-

руководитель администрации И.В. Норкин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

муниципального района «Ижемский»

от 25 февраля 2022 г. № 94 – р (о.д.)

(приложение)

ПЛАН

снижения объемов и количества

объектов незавершенного строительства

по администрации муниципального района «Ижемский»

(главный распорядитель средств местного бюджета)

Раздел I

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых

предлагается завершение строительства

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Заказчик, застройщик Наименование объектаАдрес местонахождения объектаНазначение объекта | Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительстваГоды фактического начала и прекращения строительстваСтепень завершенности строительства | Реестровый номер местного имущества | Документ-основание для выделения средств местного бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего,в том числе из местного бюджета | Остаток сметной стоимости, тыс. рублей, по состоянию на 1 января текущего года | Источники и объемы финансирования, необходимого для завершения строительства | Срок ввода объекта в эксплуатацию |
| Всего, тыс. рублей | В том числе за счет средств местного бюджета, тыс. рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел II

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых

предлагается проведение консервации

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Заказчик, застройщикНаименование объектаАдрес местонахождения объектаНазначение объекта | Мощность объектаСметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительстваГоды фактического начала и прекращения строительстваСтепень завершенности строительства | Реестровый номер местного имущества | Документ-основание для выделения средств местного бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего,в том числе из местного бюджета | Источники и объемы финансирования работ по консервации объекта | Срок проведения консервации объекта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел III

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых

предлагается приватизация (продажа)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Заказчик, застройщикНаименование объектаАдрес местонахождения объектаНазначение объекта | Мощность объектаСметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительстваГоды фактического начала и прекращения строительстваСтепень завершенности строительства | Реестровый номер местного имущества | Документ-основание для выделения средств местного бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего,в том числе из местного бюджета | Предполагаемый срок приватизации (продажи) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел IV

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых

предлагается передача в концессию

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Заказчик, застройщикНаименование объектаАдрес местонахождения объектаНазначение объекта | Мощность объектаСметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительстваГоды фактического начала и прекращения строительстваСтепень завершенности строительства | Реестровый номер местного имущества | Документ-основание для выделения средств местного бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего,в том числе из местного бюджета | Срок принятия решения о заключении концессионного соглашения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел V

Объекты незавершенного строительства,

в отношении которых предлагается передача другим субъектам

хозяйственной деятельности, либо в собственность субъекта

Российской Федерации или в муниципальную собственность

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Заказчик, застройщикНаименование объектаАдрес местонахождения объектаНазначение объекта | Мощность объектаСметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительстваГоды фактического начала и прекращения строительстваСтепень завершенности строительства | Реестровый номер местного имущества | Документ-основание для выделения средств местного бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из местного бюджета | Предлагаемый получатель объекта незавершенного строительства | Срок передачи объекта незавершенного строительства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел VI

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых

предлагается списание и снос

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Заказчик, застройщикНаименование объектаАдрес местонахождения объектаНазначение объекта | Мощность объектаСметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительстваГоды фактического начала и прекращения строительстваСтепень завершенности строительства | Реестровый номер местного имущества | Документ-основание для выделения средств местного бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего,в том числе из местного бюджета | Обоснование необходимости списания объекта незавершенного строительства (в том числе реквизиты документов, содержащих информацию о состоянии объекта незавершенного строительства, непригодности к дальнейшему использованию, невозможности и неэффективности восстановления) | Источники и объемы финансирования работ по сносу объекта незавершенного строительства | Срок списания и сноса объекта незавершенного строительства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел VII

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых

предлагается принятие в государственную казну

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Заказчик, застройщикНаименование объектаАдрес местонахождения объектаНазначение объекта | Мощность объектаСметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительстваГоды фактического начала и прекращения строительстваСтепень завершенности строительства | Реестровый номер местного имущества | Документ-основание для выделения средств местного бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из местного бюджета | Срок принятия объекта незавершенного строительства в государственную казну |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел VIII

Предлагаемые решения в отношении капитальных вложений,

произведенных в объекты капитального строительства,

строительство, реконструкция, в том числе с элементами

реставрации, техническое перевооружение

которых не начиналось

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Заказчик, застройщикНаименование объектаАдрес местонахождения объектаНазначение объекта | Мощность объектаСметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительстваГоды фактического начала и прекращения строительстваСтепень завершенности строительства | Документ-основание для выделения средств местного бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего,в том числе из местного бюджета | Наличие разработанной проектной документации | Предлагаемые решения, в том числе с обоснованием возможности/невозможности использования разработанной проектной документации | Срок реализации предлагаемых решений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Администрация муниципального района "Ижемский";Выполнение проектных и изыскательских работ по разработке ПСД для строительства объекта "Строительство детского сада в д. Бакур";Объект дошкольного образования | 99 мест;160 119,52 | 2023-2024;строительство не начиналось |  | 1 810,000 | Имеется | Актуальная проектная документация | 2023-2024 |
|  | Администрация муниципального района "Ижемский";Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту "Строительство детского сада в д. Бакур"Объект дошкольного образования | 99 мест;160 119,52 | 2023-2024;строительство не начиналось |  | 821,15997 | Имеется | Актуальная проектная документация | 2023-2024 |
|  | Администрация муниципального района "Ижемский";Государственная экспертиза по объекту "Строительство школы на 600 мест в с. ИжмаОбъект образования | 600 мест;719 138,46 | 2022-2024строительство не начиналось |  | 472,53387 | Имеется | Актуальная проектная документация | 2022-2024 |
|  | Администрация муниципального района "Ижемский";Комплексные инженерные изыскания для проектирования и строительства по объекту "Строительство школы в с. Ижма на 600 мест"Объект образования | 600 мест;719 138,46 | 2022-2024строительство не начиналось |  | 399,93425 | Имеется | Актуальная проектная документация | 2022-2024 |
|  | Администрация муниципального района "Ижемский";Государственная экспертиза по объекту "Строительство школы на 600 мест в с. ИжмаОбъект образования | 600 мест;719 138,46 | 2022-2024строительство не начиналось |  | 898,86980 | Имеется | Актуальная проектная документация | 2022-2024 |
|  | Администрация муниципального района "Ижемский";Разработка ПСД по объекту "Ижемская СОШ";Объект образования | 600 мест;719 138,46 | 2022-2024строительство не начиналось |  | 1 250,000 | Имеется | Актуальная проектная документация | 2022-2024 |
|  | Администрация муниципального района "Ижемский";Государственная экспертиза проектной документации по объекту капитального строительства "Лыжная база в с. Ижма";Объект спорта | 30 спортсменов;49 882,14 | строительство не начиналось |  | 504,21005 | Имеется | Актуальная проектная документация |  |
|  | Администрация муниципального района "Ижемский";Государственная экспертиза результатов инженерных изысканий по объекту капитального строительства "Детский спортивный оздоровительный центр в с. Ижма" (2 очередь);Объект дополнительного образования |  | строительство не начиналось |  | 464,02004 | Отсутствует |  |  |
|  | Администрация муниципального района "Ижемский";Разработка проектно-сметной документации объекта "Лыжная база в с. Ижма";Объект спорта | 30 спортсменов;49 882,14 | строительство не начиналось |  | 1 760,000 | Имеется | Актуальная проектная документация |  |
|  | Администрация муниципального района "Ижемский";Строительство скважины в с. КипиевоОбъект инженерной инфраструктуры |  | строительство не начиналось |  | 550,000 | Отсутствует |  |  |
|  | Администрация муниципального района "Ижемский";Государственная экспертиза результатов инженерных изысканий по объекту "КОС с магистральными сетями в с. Ижма";Объект инженерной инфраструктуры |  | строительство не начиналось |  | 1 000,76009 | Отсутствует |  |  |
|  | Администрация муниципального района "Ижемский";Инженерные изыскания для проектирования и строительства объекта "КОС в с. Ижма";Объект инженерной инфраструктуры |  | строительство не начиналось |  | 2 025,87155 | Отсутствует |  |  |
|  | Администрация муниципального района "Ижемский";Проектирование и строительство КОС в с. Ижма;Объект инженерной инфраструктуры |  | строительство не начиналось |  | 1 267,53852 | Отсутствует |  |  |