**Прокуратура Ижемского района выявила нарушения при проведении капитального ремонта многоквартирных домов на территории района.**

 В 2017 году НКО РК «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» с привлечением подрядчика осуществило капитальный ремонт крыш двух многоквартирных домов в с. Ижма и д. Усть-Ижма Ижемского района.

 В феврале текущего года прокуратурой района с привлечением в качестве специалиста сотрудника Госстройнадзора РК было проведено обследование указанных домов.

 В ходе обследования выявлено, что работы в целом проведены некачественно, некоторые виды выполненных работ не соответствовали проектной документации либо были выполнены с отклонениями от нее, кроме того часть работ не была выполнена вовсе, к примеру местами отсутствовала паро- и теплоизоляция, слуховые окна и ходовые доски не установлены.

 Фактически все работы выполнялись местной организацией ООО «ИжмаСтрой», находившейся под субподрядом у основного подрядчика.

 При исследовании актов приемки домов, ни представителями заказчика, ни главами соответствующих сельских поселений, ни самими жильцами домов замечания высказаны не были, что и послужило правовым основанием выплаты подрядчику денежных средств.

 Кроме того, все дома были приняты без представителя органа исполнительной власти Республики Коми, ответственного за реализацию региональной программы капитального ремонта, что в соответствии с действующим законодательством является недопустимым.

 По результатам проверки директору НКО РК «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» и главам сельских поселений «Ижма» и «Кельчиюр» внесены представления, по результатам рассмотрения которых виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, а выявленные недостатки при капитальном ремонте крыш, устранены.

Помощник прокурора Ижемского района

юрист 1 класса А.К. Мештбаев