|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«Изьва»**  **Муниципальнöй районса**  **администрация** | **герб1** | **Администрация**  **муниципального района**  **«Ижемский»**  **ПРОЕКТ НПА** |

# ШУÖМ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от \_\_ января 2021 года № \_\_\_

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма

|  |
| --- |
| О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2014 года № 1269 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский»  «Территориальное развитие» |

В соответствии с Уставом муниципального образования муниципального района «Ижемский», постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от 08 апреля 2014 года № 287 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального района «Ижемский», постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от 31 января 2014 года № 61 «О муниципальных программах муниципального образования муниципального района «Ижемский»

администрация муниципального района «Ижемский»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2014 года № 1269 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Территориальное развитие» (далее – Программа) следующие изменения:

1) Паспорт Программы дополнить позицией «Участники программы», расположить между позициями «Соисполнители программы» и «Подпрограммы программ» следующего содержания:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Участники программы | - НКО РК «Региональный Фонд капитального ремонта многоквартирных домов»;  - МБУ «Жилищное управление». |

»;

2) Позиции «Этапы и сроки реализации программы» и«Объем финансирования программы»паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Этапы и сроки реализации программы | Срок реализации Программы с 2015 года по 2023 год |
| Объем финансирования программы | Общий объем финансирования Программы на период 2015-2023 гг.предусматривается в размере575163,3тыс.руб.:  2015 год - 17539,3 тыс.руб.;  2016 год - 29436,8 тыс.руб.;  2017 год - 38477,7 тыс. руб.;  2018 год - 40521,2 тыс. руб.;  2019 год - 60767,0 тыс. руб.;  2020 год – 65546,8тыс. руб.;  2021 год – 234786,3тыс. руб.;  2022 год - 70656,7 тыс. руб.;  2023 год – 17431,5 тыс. руб.  В том числе средства бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» 107181,1 тыс. руб., в т.ч. по годам:  2015 год - 4335,8 тыс.руб.;  2016 год - 9743,9 тыс. руб.;  2017 год - 9813,1 тыс. руб.;  2018 год - 9555,8 тыс. руб.;  2019 год - 13479,5 тыс. руб.;  2020 год - 22463,3тыс. руб.;  2021 год - 22240,7 тыс. руб.;  2022 год - 9599,3 тыс. руб.;  2023 год - 5949,5 тыс. руб.  средства республиканского бюджета Республики Коми – 383852,1 тыс. руб., в том числе по годам:  2015 год - 9008,1 тыс. руб.;  2016 год - 15972,9 тыс. руб.;  2017 год - 19987,4 тыс. руб.;  2018 год - 30648,2 тыс. руб.;  2019 год - 46351,5тыс. руб.;  2020 год - 19289,2 тыс. руб.;  2021 год – 170055,4 тыс. руб.;  2022 год - 61057,4 тыс. руб.;  2023 год - 11482,0 тыс. руб.  средства федерального бюджета - 18088,7 тыс.руб., в том числе по годам:  2015 год - 4160,4 тыс.руб.;  2016 год – 3670,0 тыс.руб.;  2017 год - 8677,2 тыс. руб.;  2018 год - 146,0 тыс. руб.;  2019 год - 936,0 тыс. руб.;  2020 год - 499,1 тыс. руб.;  2021 год - 0,0 тыс. руб.;  2022 год - 0,0 тыс. руб.;  2023 год - 0,0 тыс. руб.  средства бюджетов сельских поселений – 256,2 тыс. руб., в том числе по годам:  2015 год - 35,0 тыс. руб.;  2016 год - 50,0 тыс. руб.;  2017 год - 0,0 тыс. руб.;  2018 год - 171,2тыс. руб.;  2019 год - 0,0 тыс. руб.;  2020 год - 0,0 тыс. руб.;  2021 год - 0,0 тыс. руб.;  2022 год - 0,0 тыс. руб.;  2023 год - 0,0 тыс. руб.  средства Фонда содействию реформирования ЖКХ – 65785,4 тыс. руб., в том числе по годам:  2020 год – 23295,2 тыс. руб.;  2021 год – 42490,2 тыс. руб.;  2022 год – 0,0 тыс. руб.;  2023 год - 0,0 тыс. руб. |

»;

3) раздел 3 Программы изложить в следующей редакции:

«Программа реализуется в 2015 - 2023 годах.»;

4) Раздел 8Программы изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы на период 2015-2023 гг. предусматривается в размере575163,3 тыс.руб.:

2015 год - 17539,3 тыс.руб.;

2016 год - 29436,8 тыс.руб.;

2017 год - 38477,7 тыс. руб.;

2018 год - 40521,2 тыс. руб.;

2019 год - 60767,0 тыс. руб.;

2020 год – 65546,8 тыс. руб.;

2021 год – 234786,3 тыс. руб.;

2022 год - 70656,7 тыс. руб.;

2023 год – 17431,5 тыс. руб.

В том числе средства бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» 107181,1 тыс. руб., в т.ч. по годам:

2015 год - 4335,8 тыс.руб.;

2016 год - 9743,9 тыс. руб.;

2017 год - 9813,1 тыс. руб.;

2018 год - 9555,8 тыс. руб.;

2019 год - 13479,5 тыс. руб.;

2020 год - 22463,3тыс. руб.;

2021 год - 22240,7 тыс. руб.;

2022 год - 9599,3 тыс. руб.;

2023 год - 5949,5 тыс. руб.

средства республиканского бюджета Республики Коми – 383852,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 9008,1 тыс. руб.;

2016 год - 15972,9 тыс. руб.;

2017 год - 19987,4 тыс. руб.;

2018 год - 30648,2 тыс. руб.;

2019 год - 46351,5тыс. руб.;

2020 год - 19289,2 тыс. руб.;

2021 год – 170055,4 тыс. руб.;

2022 год - 61057,4 тыс. руб.;

2023 год - 11482,0 тыс. руб.

средства федерального бюджета - 18088,7 тыс.руб., в том числе по годам:

2015 год - 4160,4 тыс.руб.;

2016 год – 3670,0 тыс.руб.;

2017 год - 8677,2 тыс. руб.;

2018 год - 146,0 тыс. руб.;

2019 год - 936,0 тыс. руб.;

2020 год - 499,1 тыс. руб.;

2021 год - 0,0 тыс. руб.;

2022 год - 0,0 тыс. руб.;

2023 год - 0,0 тыс. руб.

средства бюджетов сельских поселений – 256,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 35,0 тыс. руб.;

2016 год - 50,0 тыс. руб.;

2017 год - 0,0 тыс. руб.;

2018 год - 171,2 тыс. руб.;

2019 год - 0,0 тыс. руб.;

2020 год - 0,0 тыс. руб.;

2021 год - 0,0 тыс. руб.;

2022 год - 0,0 тыс. руб.;

2023 год - 0,0 тыс. руб.

средства Фонда содействию реформирования ЖКХ – 65785,4 тыс. руб., в том числе по годам:

2020 год – 23295,2 тыс. руб.;

2021 год – 42490,2 тыс. руб.;

2022 год – 0,0 тыс. руб.;

2023 год - 0,0 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы на 2015-2023 годы по источникам финансирования представлено в таблицах 4 и 5 приложения к Программе.»;

5) паспорт подпрограммы 1 дополнить позицией «Участники Подпрограммы 1», расположить между позициями «Соисполнители подпрограммы 1» и «Программно-целевые инструменты программы» следующего содержания:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Участники Подпрограммы 1 | - |

»;

6) позиции «Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1» и «Объемы финансирования Подпрограммы 1» паспорта подпрограммы 1«Строительство, обеспечение качественным, доступным жильем населения Ижемского района» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки и этапы реализации  Подпрограммы 1 | 2015-2023 годы |
| Объемы финансирования  Подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы на период 2015-2023 годы предусматривается в размере 200906,0тыс.руб.:  2015 год - 11166,4 тыс.руб.;  2016 год - 19273,6 тыс.руб.;  2017 год - 16880,4 тыс. руб.;  2018 год - 10786,0 тыс. руб.;  2019 год - 14570,7 тыс. руб.;  2020 год - 47005,5 тыс. руб.;  2021 год - 58761,1тыс. руб.;  2022 год - 11431,1 тыс. руб.;  2023 год - 11031,1 тыс. руб.  В том числе средства бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» 19406,0 тыс.руб., в т.ч. по годам:  2015 год - 1452,5 тыс.руб.;  2016 год – 3181,9 тыс.руб.;  2017 год - 2156,9 тыс.руб.;  2018 год - 1363,9 тыс. руб.;  2019 год - 1668,4 тыс. руб.;  2020 год - 5357,0 тыс. руб.;  2021 год - 3325,4 тыс. руб.;  2022 год - 650,0 тыс. руб.;  2023 год - 250,0 тыс. руб.  средства республиканского бюджета Республики Коми – 102956,9 тыс.руб., в том числе по годам:  2015 год - 5553,5 тыс.руб.;  2016 год - 12421,7 тыс.руб.;  2017 год - 11377,3 тыс.руб.;  2018 год - 9276,1 тыс.руб.;  2019 год - 11966,3 тыс. руб.;  2020 год - 17854,3 тыс. руб.;  2021 год - 12945,5 тыс. руб.:  2022 год - 10781,1 тыс. руб.;  2023 год - 10781,1 тыс. руб.  средства федерального бюджета – 12757,7 тыс.руб., в том числе по годам:  2015 год – 4160,4 тыс.руб.;  2016 год – 3670,0 тыс.руб.;  2017 год – 3346,2 тыс. руб.;  2018 год - 146,0 тыс. руб.;  2019 год - 936,0 тыс. руб.;  2020 год - 499,1 тыс. руб.;  2021 год - 0,0 тыс. руб.;  2022 год - 0,0 тыс. руб.;  2023 год - 0,0 тыс. руб.  средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 65785,4 тыс. руб., в том числе по годам:  2020 год – 23295,2 тыс. руб.;  2021 год – 42490,2 тыс. руб.;  2022 год – 0,0 тыс. руб.;  2023 год – 0,0 тыс. руб. |

»;

7) абзац 34 раздела 2 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«Срок реализации подпрограммы - 2015 - 2023 годы.»;

8) раздел 3 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«Перечень основных мероприятий, обеспечивающих решение задач подпрограммы 1, с указанием ответственных исполнителей, сроков реализации мероприятий, ожидаемых результатов, последствий нереализации, основного мероприятия, связи с показателями Программы (подпрограммы) представлен в приложении к Программе (таблица 2).

1. Решению задачи по обеспечению жилищного строительства в соответствии с эффективной градостроительной и земельной политикой будут способствовать следующие основные мероприятия:

- Разработка документов территориального проектирования, в т.ч. актуализация документов территориального планирования МОМР «Ижемский», разработка местных нормативов градостроительного проектирования;

- Актуализация генеральных планов и правил землепользования и застройки муниципальных образований поселений;

- Организация работ по разработке проектов межевания территории кадастровых кварталов для обеспечения проведения комплексных кадастровых работ;

- Проведение комплексных кадастровых работ.

2. Решению задачи по развитию рынка жилья будут способствовать следующие основные мероприятия:

- Строительство жилья экономического класса;

- Формирование земельных участков для последующего предоставления в целях индивидуального жилищного строительства и для последующей реализации их в целях индивидуального жилищного строительства;

- Строительство индивидуального жилья;

- Реализация инвестиционных проектов по обеспечению новых земельных участков инженерной и дорожной инфраструктурой для целей жилищного строительствас разработкой проектов планировок территорий.

3. Решению задачи по повышениюдоступности ипотечных жилищных кредитов для населениябудут способствовать следующие основные мероприятия:

- Содействие развитию долгосрочного ипотечного жилищного кредитования в Ижемском районе;

- Содействие в оказании государственной поддержки гражданам, самостоятельно улучшающим свои жилищные условия с использованием собственных средств и привлечением ресурсов кредитных организаций.

4. Решению задачи по улучшению жилищных условий граждан будут способствовать следующие основные мероприятия:

- Содействие в реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

- Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возможностью возведения жилого дома с целью предоставления на бесплатной основе семьям, имеющим трех и более детей;

- Предоставление социальных выплат на строительство или приобретение жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в т.ч. молодым семьям и молодым специалистам в рамках реализации подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» Государственной программы развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

- Содействие в выполнении государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством;

- Содействие в предоставлении государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья отдельных категорий граждан, установленных законодательством Республики Коми;

- Содействие в предоставлении государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья молодым семьям;

- Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет»;

9) раздел 5 подпрограммы 1изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Подпрограммы на период 2015-2023 годы предусматривается в размере 200906,0 тыс.руб.:

2015 год - 11166,4 тыс.руб.;

2016 год - 19273,6 тыс.руб.;

2017 год - 16880,4 тыс. руб.;

2018 год - 10786,0 тыс. руб.;

2019 год - 14570,7 тыс. руб.;

2020 год - 47005,5 тыс. руб.;

2021 год - 58761,1тыс. руб.;

2022 год - 11431,1 тыс. руб.;

2023 год - 11031,1 тыс. руб.

В том числе средства бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» 19406,0 тыс.руб., в т.ч. по годам:

2015 год - 1452,5 тыс.руб.;

2016 год – 3181,9 тыс.руб.;

2017 год - 2156,9 тыс.руб.;

2018 год - 1363,9 тыс. руб.;

2019 год - 1668,4 тыс. руб.;

2020 год - 5357,0 тыс. руб.;

2021 год - 3325,4 тыс. руб.;

2022 год - 650,0 тыс. руб.;

2023 год - 250,0 тыс. руб.

средства республиканского бюджета Республики Коми – 102956,9 тыс.руб., в том числе по годам:

2015 год - 5553,5 тыс.руб.;

2016 год - 12421,7 тыс.руб.;

2017 год - 11377,3 тыс.руб.;

2018 год - 9276,1 тыс.руб.;

2019 год - 11966,3 тыс. руб.;

2020 год - 17854,3 тыс. руб.;

2021 год - 12945,5 тыс. руб.:

2022 год - 10781,1 тыс. руб.;

2023 год - 10781,1 тыс. руб.

средства федерального бюджета – 12757,7 тыс.руб., в том числе по годам:

2015 год – 4160,4 тыс.руб.;

2016 год – 3670,0 тыс.руб.;

2017 год – 3346,2 тыс. руб.;

2018 год - 146,0 тыс. руб.;

2019 год - 936,0 тыс. руб.;

2020 год - 499,1 тыс. руб.;

2021 год - 0,0 тыс. руб.;

2022 год - 0,0 тыс. руб.;

2023 год - 0,0 тыс. руб.

средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 65785,4 тыс. руб., в том числе по годам:

2020 год – 23295,2 тыс. руб.;

2021 год – 42490,2 тыс. руб.;

2022 год – 0,0 тыс. руб.;

2023 год – 0,0 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы в целом, а также по годам реализации подпрограммы и источникам финансирования представлено в таблицах 4 и 5 приложения к Программе.»;

10) паспорт подпрограммы 2 дополнить позицией «Участники Подпрограммы 2», расположить между позициями «Соисполнители подпрограммы 2» и «Программно-целевые инструменты программы» следующего содержания:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Участники Подпрограммы 2 | - НКО РК «Региональный Фонд капитального ремонта многоквартирных домов»;  - МБУ «Жилищное управление». |

»;

11) позиции «Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2» и«Объемы финансирования Подпрограммы 2» паспорта подпрограммы 2 «Обеспечение благоприятного и безопасного проживания граждан на территории Ижемского района и качественными жилищно-коммунальными услугами населения» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки и этапы реализации  Подпрограммы 2 | 2015-2023 годы |
| Объемы финансирования  Подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы на период 2015-2023 годы предусматривается в размере 94368,1тыс.руб.:  2015 год - 1959,3тыс.руб.;  2016 год - 7084,9 тыс.руб.;  2017 год –21546,1тыс.руб.;  2018 год - 10313,4 тыс.руб.;  2019 год – 10164,5 тыс.руб.;  2020 год - 18474,5 тыс. руб.;  2021 год - 11384,1 тыс. руб.;  2022 год - 7040,9 тыс. руб.;  2023 год - 6400,4 тыс. руб.  В том числе средства бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» - 72219,0тыс.руб., в том числе по годам:  2015 год - 1548,0 тыс.руб.;  2016 год - 6562,0 тыс.руб.;  2017 год - 7605,0 тыс.руб.;  2018 год - 6841,4 тыс.руб.;  2019 год - 9900,3 тыс. руб.;  2020 год - 17039,6 тыс. руб.;  2021 год - 10683,2 тыс. руб.;  2022 год - 6340,0 тыс. руб.;  2023 год – 5699,5 тыс. руб.  средства республиканского бюджета Республики Коми – 16561,9 тыс.руб., в том числе по годам:  2015 год - 376,3 тыс.руб.;  2016 год - 472,9 тыс.руб.;  2017 год - 8610,1 тыс.руб.;  2018 год - 3300,8 тыс.руб.;  2019 год - 264,2 тыс. руб.;  2020 год - 1434,9тыс. руб.;  2021 год - 700,9 тыс. руб.;  2022 год - 700,9 тыс. руб.;  2023 год - 700,9 тыс. руб.  средства федерального бюджета –5331,0тыс.руб., в том числе по годам:  2015 год – 0,0 тыс.руб.;  2016 год – 0,0 тыс.руб.;  2017 год –5331,0 тыс. руб.;  2018 год - 0,0 тыс. руб.;  2019 год - 0,0 тыс. руб.;  2020 год - 0,0 тыс. руб.;  2021 год - 0,0 тыс. руб.;  2022 год - 0,0 тыс. руб.;  2022 год - 0,0 тыс. руб.;  2023 год - 0,0 тыс. руб.  средства бюджетов сельских поселений –256,2 тыс.руб., в том числе по годам:  2015 год - 35,0 тыс.руб.;  2016 год - 50,0 тыс.руб.;  2017 год - 0,0 тыс.руб.;  2018 год - 171,2 тыс.руб.;  2019 год - 0,0 тыс. руб.;  2020 год - 0,0 тыс. руб.;  2021 год - 0,0 тыс. руб.;  2022 год - 0,0 тыс. руб.;  2022 год - 0,0 тыс. руб. |

»;

12) абзац 19 раздела 2 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«Срок реализации подпрограммы - 2015 – 2023 годы»;

13)Раздел 5 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Подпрограммы на период 2015-2023 годы предусматривается в размере 94368,1 тыс.руб.:

2015 год - 1959,3 тыс.руб.;

2016 год - 7084,9 тыс.руб.;

2017 год –21546,1 тыс. руб.;

2018 год - 10313,4 тыс. руб.;

2019 год – 10164,5 тыс. руб.;

2020 год - 18474,5 тыс. руб.;

2021 год - 11384,1 тыс. руб.;

2022 год - 7040,9 тыс. руб.;

2023 год - 6400,4 тыс. руб.

В том числе средства бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» - 72219,0 тыс.руб., в том числе по годам:

2015 год - 1548,0 тыс.руб.;

2016 год - 6562,0 тыс.руб.;

2017 год - 7605,0 тыс. руб.;

2018 год - 6841,4 тыс. руб.;

2019 год - 9900,3 тыс. руб.;

2020 год - 17039,6 тыс. руб.;

2021 год - 10683,2 тыс. руб.;

2022 год - 6340,0 тыс. руб.;

2023 год – 5699,5 тыс. руб.

средства республиканского бюджета Республики Коми – 16561,9 тыс.руб., в том числе по годам:

2015 год - 376,3 тыс.руб.;

2016 год - 472,9 тыс.руб.;

2017 год - 8610,1 тыс. руб.;

2018 год - 3300,8 тыс. руб.;

2019 год - 264,2 тыс. руб.;

2020 год - 1434,9 тыс. руб.;

2021 год - 700,9 тыс. руб.;

2022 год - 700,9 тыс. руб.;

2023 год - 700,9 тыс. руб.

средства федерального бюджета –5331,0 тыс.руб., в том числе по годам:

2015 год – 0,0 тыс.руб.;

2016 год – 0,0 тыс.руб.;

2017 год –5331,0 тыс. руб.;

2018 год - 0,0 тыс. руб.;

2019 год - 0,0 тыс. руб.;

2020 год - 0,0 тыс. руб.;

2021 год - 0,0 тыс. руб.;

2022 год - 0,0 тыс. руб.;

2022 год - 0,0 тыс. руб.;

2023 год - 0,0 тыс. руб.

средства бюджетов сельских поселений – 256,2 тыс.руб., в том числе по годам:

2015 год - 35,0 тыс.руб.;

2016 год - 50,0 тыс.руб.;

2017 год - 0,0 тыс. руб.;

2018 год - 171,2 тыс. руб.;

2019 год - 0,0 тыс. руб.;

2020 год - 0,0 тыс. руб.;

2021 год - 0,0 тыс. руб.;

2022 год - 0,0 тыс. руб.;

2022 год - 0,0 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы в целом, а также по годам реализации подпрограммы и источникам финансирования представлено в таблицах 4 и 5 приложения к Программе.»;

14) паспорт подпрограммы 3 дополнить позицией «Участники Подпрограммы 3», расположить между позициями «Соисполнители подпрограммы 3» и «Программно-целевые инструменты программы» следующего содержания:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Участники  Подпрограммы 3 | - |

»;

15) позиции «Сроки и этапы реализации Подпрограммы 3» и«Объемы финансирования Подпрограммы 3» паспорта подпрограммы 3«Развитие систем обращения с отходами» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки и этапы реализации  Подпрограммы 3 | 2015-2023 годы |
| Объемы финансирования  Подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы на период 2015-2023 гг. предусматривается в размере 279889,2 тыс.руб.:  2015 год - 4413,6 тыс.руб.;  2016 год - 3078,3 тыс.руб.;  2017 год - 51,2 тыс.руб.;  2018 год – 19421,7 тыс. руб.;  2019 год - 36031,8 тыс. руб.;  2020 год - 66,8 тыс. руб.;  2021 год - 164641,1 тыс. руб.;  2022 год - 52184,7 тыс. руб.;  2023 год – 0,0 тыс. руб.  В том числе средства бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» - 15555,9 тыс.руб., в том числе по годам:  2015 год - 1335,3тыс.руб.;  2016 год - 0,0 тыс.руб.;  2017 год - 51,2 тыс.руб.;  2018 год - 1350,4 тыс. руб.;  2019 год - 1910,8 тыс. руб.;  2020 год - 66,8 тыс. руб.;  2021 год - 8232,1 тыс. руб.;  2022 год - 2609,3 тыс. руб.;  2023 год – 0,0 тыс. руб.  средства республиканского бюджета Республики Коми– 264333,3 тыс.руб., в том числе по годам:  2015 год - 3078,3 тыс.руб.;  2016 год - 3078,3 тыс.руб.;  2017 год - 0,0 тыс.руб.;  2018 год - 18071,3 тыс. руб.;  2019 год - 34121,0 тыс. руб.;  2020 год - 0,0 тыс. руб.;  2021 год – 156409,0 тыс. руб.;  2022 год – 49575,4 тыс. руб.;  2023 год – 0,0 тыс. руб. |

»;

16) абзац 8 раздела 2 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

«Срок реализации подпрограммы - 2015 - 2023 годы»;

17) Раздел 5 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Подпрограммы на период 2015-2023 гг. предусматривается в размере 279889,2 тыс.руб.:

2015 год - 4413,6 тыс.руб.;

2016 год - 3078,3 тыс.руб.;

2017 год - 51,2 тыс.руб.;

2018 год – 19421,7 тыс. руб.;

2019 год - 36031,8 тыс. руб.;

2020 год - 66,8 тыс. руб.;

2021 год - 164641,1 тыс. руб.;

2022 год - 52184,7 тыс. руб.;

2023 год – 0,0 тыс. руб.

В том числе средства бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» - 15555,9 тыс.руб., в том числе по годам:

2015 год - 1335,3тыс.руб.;

2016 год - 0,0 тыс.руб.;

2017 год - 51,2 тыс.руб.;

2018 год - 1350,4 тыс. руб.;

2019 год - 1910,8 тыс. руб.;

2020 год - 66,8 тыс. руб.;

2021 год - 8232,1 тыс. руб.;

2022 год - 2609,3 тыс. руб.;

2023 год – 0,0 тыс. руб.

средства республиканского бюджета Республики Коми– 264333,3 тыс.руб., в том числе по годам:

2015 год - 3078,3 тыс.руб.;

2016 год - 3078,3 тыс.руб.;

2017 год - 0,0 тыс.руб.;

2018 год - 18071,3 тыс. руб.;

2019 год - 34121,0 тыс. руб.;

2020 год - 0,0 тыс. руб.;

2021 год – 156409,0 тыс. руб.;

2022 год – 49575,4 тыс. руб.;

2023 год – 0,0 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение подпрограммы в целом, а также по годам реализации подпрограммы и источникам финансирования приводится в приложении к Программе ([таблицы](consultantplus://offline/ref=6380D849C2210D2EF96FC6242DE77C68E317E30C0D2C57355004F10F6734128A0EF7852140287718DB93E6J6PEK) 4 и [5](consultantplus://offline/ref=6380D849C2210D2EF96FC6242DE77C68E317E30C0D2C57355004F10F6734128A0EF7852140287718DA9AE0J6PCK)).»;

18)таблицы 1, 2,4, 5, 6приложения к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава муниципального района –

руководитель администрации И.В. Норкин

Приложение

к постановлению администрации

муниципального района «Ижемский»

от \_\_ января 2021 года №

«

Таблица 1

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальнойпрограммы, подпрограмм муниципальной программыи их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя (индикатор) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) | | | | | | | | | | |
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа «Территориальное развитие» | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: Удовлетворение потребностей населения Ижемского района в доступном и комфортном жилье и качественных жилищно-коммунальных услугах | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | кв.м | 25 | 25,3 | 25,6 | 26 | 26,4 | 26,7 | 27,2 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 |
| 2. | Количество ликвидированных и рекультивированных объектов размещения отходов (ед.) | Ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Подпрограмма 1«Строительство, обеспечение качественным, доступным жильем населения Ижемского района» | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Обеспечение жилищного строительства в соответствии с эффективной градостроительной и земельной политикой | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Актуализированные генеральные планы сельских поселений МО МР (Схема территориального планирования МО МР) | единиц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 |
| 1.1.2 | Наличие системы местных нормативов градостроительного проектирования | единиц | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | Доля сельских поселений, в которых актуализированы генеральные планы и правила землепользования и застройки, от общего количества сельских поселений МО МР «Ижемский» | % | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 30 | 0 |
| 1.1.4 | Количество кадастровых кварталов, в отношении которых утверждены проекты межевания территорий в год | единиц | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 |
| 1.1.5 | Количество кадастровых кварталов, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы | единиц | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 |
| Задача 2. Развитие рынка жилья | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса | тыс. кв.м, в год | 1,78 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | Количество земельных участков на территории МО МР «Ижемский», предназначенных для индивидуального жилищного строительства | Единиц, с нарастающим итогом | 62 | 147 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 470 | 480 | 490 |
| 1.2.3 | Площадь земельных участков на территории МО МР «Ижемский», предназначенных для индивидуального жилищного строительства | Га, с нарастающим итогом | 12,4 | 27,6 | 38,2 | 48,2 | 58,2 | 68,2 | 78,2 | 88,2 | 89 | 90 | 91 |
| 1.2.4 | Ввод жилья индивидуальными застройщиками | Тыс. кв. метров, в год | 1,78 | 0,8 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
| 1.2.5 | Количество реализованных инвестиционных проектов по обеспечению новых земельных участков инженерной и дорожной инфраструктурой для целей жилищного строительства | единиц | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Задача 3. Повышение доступности ипотечных жилищных кредитов для населения | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Количество семей, самостоятельно решающих свои жилищные проблемы за счет собственных средств, ресурсов кредитных организаций и социальных выплат в виде компенсации из республиканского бюджета Республика Коми | семей, нарастающим итогом | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Задача 4. Улучшение жилищных условий граждан | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | Количество граждан, переселенных из аварийного жилого фонда | чел., в год |  | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 72 | 0 | 0 |
| 1.4.2 | Количество расселенных аварийных многоквартирных домов | Ед., в год | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 1.4.3 | Количество предоставленных земельных участков, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Ижемский», гражданам, имеющим трех и более детей (в том числе для индивидуального жилищного строительства) | Ед., в год | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1.4.4 | Площадь предоставленных земельных участков, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Ижемский», гражданам, имеющим трех и более детей (в том числе для индивидуального жилищного строительства) | Тыс. кв.м, в год | 0 | 13,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| 1.4.5 | Количество граждан, улучшивших жилищные условия с использованием средств бюджетов всех уровней в рамках реализации подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» | Ед., в год | 24 | 45 | 25 | 25 | 25 | 25 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1.4.6 | Количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств федерального бюджета, выделяемых на предоставление государственной поддержки гражданам в рамках выполнения государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством | семей, в год | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.4.7 | Количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств федерального бюджета, выделяемых на предоставление государственной поддержки гражданам в рамках Государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | семей, в год | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 1.4.8 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма | Граждан, в год | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | X | X | X | X | X |
| 1.4.9 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, обеспеченных жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма. | Граждан, в год | - | - | - | - | - | - | 6 | 12 | 10 | 10 | 10 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение благоприятного и безопасного проживания граждан на территории Ижемского района и качественными жилищно-коммунальными услугами населения» | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Создание условий для увеличения объема капитального ремонта жилищного фонда в целях повышения его комфортности и энергоэффективности | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Количество многоквартирных домов, в которых выполнены работы по капитальному ремонту | Ед., в год | 3 | 0 | 11 | 17 | 10 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Задача 2. Обеспечение благоприятного и безопасного проживания граждан на территории Ижемского района | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Количество реализованных народных проектов в сфере благоустройства | Ед., в год | 0 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 5 | X | X | X |
| 2.2.2 | Количество отловленных безнадзорных животных | Шт., в год | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 30 | 50 | 50 | 50 |
| 2.2.3 | Количество выполненных рейсов | Ед., в год | 0 | 0 | 0 | 450 | 1800 | 1800 | 1900 | X | X | X | X |
| 2.2.4 | Количество заключенных договоров социального найма | Ед., в год | 122 | 82 | 88 | 60 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 40 | 40 |
| Задача 3. Организация в границах Ижемского района электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения населения | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | Количество введенных в действие водопроводных сетей | Тыс. м, в год | 0 | 0 | 0,001 | 0,002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.2 | Количество введенных в действие канализационных сетей | Тыс. м, в год | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0 | 0 | 0,003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.3 | Количество выявленных бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, оформленных в установленном порядке и включенных в перечень муниципальной собственности | Ед. в год | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| Подпрограмма 3 «Развитие систем обращения с отходами» | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Приведение в нормативное состояние объектов размещения отходов | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Количество построенных площадок временного хранения и полигонов ТБО | единиц | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3.1.2 | Количество ликвидированных и рекультивированных объектов размещения отходов (ед.) | единиц | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3.1.3 | Доля населения, охваченного организованной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | проценты | 0 | 0 | 22,5 | 22,5 | 45,2 | 57 | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 |

Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ

ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель ВЦП, основного мероприятия | Срок  начала реализации | Срок  окончания реализации | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| [Подпрограмма 1](#Par534)Строительство, обеспечение качественным, доступным жильем населения Ижемского района | | | | | | | |
| Задача 1. Обеспечение жилищного строительства в соответствии с эффективной градостроительной и земельной политикой | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1.01.01.  Разработка документов территориального проектирования, в т.ч.  актуализация документов территориального планирования МОМР «Ижемский»,разработка местных нормативов градостроительного проектирования | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства. | 01.01.2015 | 31.12.2023 | Формирование целостной системы градостроительного проектирования, гармоничное развитие населенных пунктов в среднесрочной перспективе должно способствовать повышению качества жизни населения на территории муниципального района | Ухудшение условий для обеспечения устойчивого развития территории, создания безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности населения, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, охрану и рациональное использование природных ресурсов | Актуализированная схема территориального планирования МОМР«Ижемский»;  Наличие системы местных нормативов градостроительного проектирования |
| 2 | Основное мероприятие 1.01.02.  Актуализация генеральных планов и правил землепользования и застройки муниципальных образований поселений | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства. | 01.01.2015 | 31.12.2023 | Обеспечение открытости, гласности и обоснованности принятия решений о строительстве объектов капитального строительства на территории сельских поселений, гармоничное развитие населенных пунктов | Ухудшение условий для обеспечения устойчивого развития территории, создания безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности населения, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, охрану и рациональное использование природных ресурсов | Доля сельских поселений, в которых утверждены генеральные планы и правила землепользования и застройки, от общего количества сельских поселений МО МР «Ижемский» |
| 3 | Основное мероприятие 1.01.03  Организация работ по разработке проектов межевания территории кадастровых кварталов для обеспечения проведения комплексных кадастровых работ | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | 01.01.2021 | 31.12.2023 | Наличие градостроительной документации для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах участков, расположенных в пределах кадастровых кварталов | Отсутствие градостроительной документации для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах участков, расположенных в пределах кадастровых кварталов | Количество кадастровых кварталов, в отношении которых утверждены проекты межевания территорий в год |
| 4 | Основное мероприятие 1.01.04  Проведение комплексных кадастровых работ | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | 01.01.2021 | 31.12.2023 | Внесенные сведения о местоположении границ объектов недвижимости в Единый государственный реестр недвижимости | Отсутствие сведений о местоположении границ объектов недвижимости в Единый государственный реестр недвижимости |
| Задача 2. Развитие рынка жилья | | | | | | | |
| 5 | Основное мероприятие 1.02.01.  Строительство жилья экономического класса | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства. | X | X | Повышение доли ввода жилья экономкласса , увеличение уровня обеспеченности населения жильем , снижение доли ветхого и аварийного жилья в жилищном фонде, формирование рынка доступного жилья | Снижение обеспеченности населения жильем, снижение уровня качества жизни населения | Объем ввода жилья по стандартам эконом класса |
| 6 | Основное мероприятие 1.02.02.  Формирование земельных участков для последующего предоставления в целях индивидуального жилищного строительства и для последующей реализации их в целях индивидуального жилищного строительства | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | 01.01.2015 | 31.12.2023 | Предоставление земельных участков. Уменьшение очереди для получения участков | Отток молодого населения, в том числе специалистов | Количество земельных участков на территории МО МР «Ижемский», предназначенных для индивидуального жилищного строительства;  Площадь земельных участков на территории МО МР «Ижемский», предназначенных для индивидуального жилищного строительства |
| 7 | Основное мероприятие 1.02.03.  Строительство индивидуального жилья | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства. | 01.01.2015 | 31.12.2023 | Улучшение жилищных условий населения, улучшение уровня качества жизни населения | Снижение обеспеченности населения жильем, снижение уровня качества жизни населения | Ввод жилья индивидуальными застройщиками; |
| 8 | Основное мероприятие 1.02.04.  Реализация инвестиционных проектов по обеспечению новых земельных участков инженерной и дорожной инфраструктурой для целей жилищного строительствас разработкой проектов планировок территорий | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства. | 01.01.2015 | 31.12.2023 | Улучшение жилищных условий населения, улучшение уровня качества жизни населения  Уменьшаются сроки строительства и увеличиваются объем ввода в эксплуатацию жилья | Снижение обеспеченности населения жильем, снижение уровня качества жизни населения | Количество реализованных инвестиционных проектов по обеспечению новых земельных участков инженерной и дорожной инфраструктурой для целей жилищного строительства |
| Задача 3. Повышение доступности ипотечных жилищных кредитов для населения | | | | | | | |
| 9 | Основное мероприятие 1.03.01.  Содействие развитию долгосрочного ипотечного жилищного кредитования в Ижемском районе | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 01.01.2015 | 31.12.2023 | Увеличение количества семей, решивших жилищные проблемы с помощью ипотечных жилищных кредитов | Уменьшение количества семей, решивших жилищные проблемы с помощью ипотечных жилищных кредитов | Количество семей, самостоятельно решающих свои жилищные проблемы за счет собственных средств, ресурсов кредитных организаций и социальных выплат в виде компенсации из республиканского бюджета Республика Коми |
| 10 | Основное мероприятие 1.03.02.  Содействие в оказании государственной поддержки гражданам, самостоятельно улучшающим свои жилищные условия с использованием собственных средств и привлечением ресурсов кредитных организаций | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 01.01.2015 | 31.12.2023 | Увеличение количества граждан, самостоятельно улучшающих свои жилищные условия с использованием собственных средств и привлечением ресурсов кредитных организаций | Уменьшение количества граждан, самостоятельно улучшающих свои жилищные условия с использованием собственных средств и привлечением ресурсов кредитных организаций | Количество семей, самостоятельно решающих свои жилищные проблемы за счет собственных средств, ресурсов кредитных организаций и социальных выплат в виде компенсации из республиканского бюджета Республика Коми |
| Задача 4. Улучшение жилищных условий граждан | | | | | | | |
| 11 | Основное мероприятие 1.04.01.  Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | 01.01.2015 | 31.12.2023 | улучшение жилищных условий граждан и обеспечение безопасного проживания за счет проведенных мероприятий по переселению граждан | Отсутствие условий для безопасного проживания граждан в аварийном жилом фонде | Количество граждан, переселенных из аварийного жилого фонда;  Количество расселенных аварийных многоквартирных домов |
| 12 | Основное мероприятие 1.04.02.  Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возможностью возведения жилого дома с целью предоставления на бесплатной основе семьям, имеющим трех и более детей | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | 01.01.2015 | 31.12.2023 | Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возможностью возведения жилого дома с целью предоставления на бесплатной основе семьям, имеющим трех и более детей, уменьшение очереди желающих получить земельные участки | Увеличение очереди, снижение рождаемости | Количество предоставленных земельных участков, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Ижемский», гражданам, имеющим трех и более детей (в том числе для индивидуального жилищного строительства);  Площадь предоставленных земельных участков, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Ижемский», гражданам, имеющим трех и более детей (в том числе для индивидуального жилищного строительства); |
| 13 | Основное мероприятие 1.04.03.  Предоставление социальных выплат на строительство или приобретение жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в т.ч. молодым семьям и молодым специалистам в рамках реализации подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» Государственной программы развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 01.01.2015 | 31.12.2023 | Возможность использования гражданами социальных выплат на строительство или приобретение жилья | Отсутствие возможности использования гражданами социальные выплаты на строительство или приобретение жилья, увеличение очереди граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий | Количество граждан, улучшивших жилищные условия с использованием средств бюджетов всех уровней в рамках реализации подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» |
| 14 | Основное мероприятие 1.04.04. Содействие в выполнении государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 01.01.2015 | 31.12.2023 | Выполнение обязательств по обеспечению жильем категории граждан, установленных федеральным законодательством | Невыполнение обязательств по обеспечению жильем категории граждан, установленных федеральным законодательством | Количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств федерального бюджета, выделяемых на предоставление государственной поддержки гражданам в рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» |
| 15 | Основное мероприятие 1.04.05. Содействие в предоставлении государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья отдельных категорий граждан, установленных законодательством Республики Коми | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 01.01.2015 | 31.12.2023 | Возможность использования гражданами социальные выплаты на строительство или приобретение жилья | Отсутствие возможности использования гражданами социальные выплаты на строительство или приобретение жилья | Количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств федерального бюджета, выделяемых на предоставление государственной поддержки гражданам в рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» |
| 16 | Основное мероприятие 1.04.06. Содействие в предоставлении государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья молодым семьям | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 01.01.2015 | 31.12.2023 | Увеличение количества молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием социальных выплат | Уменьшение количества молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием социальных выплат | Количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств федерального бюджета, выделяемых на предоставление государственной поддержки гражданам в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» |
| 17 | Основное мероприятие 1.04.07. Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 01.01.2015 | 31.12.2023 | Обеспечениедетей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет,  жилыми помещениями | Увеличение количествадетей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет  необеспеченных жилыми помещениями | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, обеспеченных жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма. |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение благоприятного и безопасного проживания граждан на территории Ижемского района и качественными жилищно-коммунальными услугами населения» | | | | | | | |
| Задача 1. Создание условий для увеличения объема капитального ремонта жилищного фонда в целях повышения его комфортности и энергоэффективности | | | | | | | |
| 18 | Основное мероприятие 2.01.01.  Создание условий для проведения капитального ремонта многоквартирных домов | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | X | X | Проведение капитального ремонта в многоквартирных домах и соответственно обеспечение благоприятного и безопасного проживания граждан на территории МО МР «Ижемский» | Ухудшение условий проживания граждан на территории МО МР «Ижемский» | Количество многоквартирных домов, в которых выполнены работы по капитальному ремонту |
| 19 | Основное мероприятие 2.01.02.  Реализация мероприятий по капитальному и текущему ремонту многоквартирных домов | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 01.01.2015 | 31.12.2023 | Проведение капитального ремонта в многоквартирных домах и соответственно обеспечение благоприятного и безопасного проживания граждан на территории МО МР «Ижемский» | Ухудшение условий проживания граждан на территории МО МР «Ижемский» | Количество многоквартирных домов, в которых выполнены работы по капитальному ремонту |
| 20 | Основное мероприятие 2.01.03  Техническая инвентаризация многоквартирных домов | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 01.01.2021 | 31.12.2023 | Актуализация информации о техническом состоянии многоквартирных домов для корректировки программы капитального ремонта общего имущества | Отсутствие актуальной информации о техническом состоянии многоквартирных домов | Количество многоквартирных домов, в которых выполнены работы по капитальному ремонту |
| Задача 2. Обеспечение благоприятного и безопасного проживания граждан на территории Ижемского района | | | | | | | |
| 21 | Основное мероприятие 2.02.01.  Реализациянародных проектов в сфере благоустройства | Сельские поселения | X | X | Обеспечение благоприятного проживания населения МО МР «Ижемский» | Ухудшение условий проживания населения МО МР «Ижемский» | Количество реализованных народных проектов в сфере благоустройства |
| 22 | Основное мероприятие 2.02.02.  Обращение с животными без владельцев на территории Ижемского района | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 01.01.2015 | 31.12.2023 | Обеспечение благоприятного и безопасного проживания населения МО МР «Ижемский» | Ухудшение условий проживания населения МО МР «Ижемский» | Количество отловленных безнадзорных животных |
| 23 | Основное мероприятие 02.02.03  Обеспечение функционирования деятельности муниципального учреждения «Жилищное управление» | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 01.01.2016 | 31.12.2023 | Обеспечение благоприятного и безопасного проживания населения МО МР «Ижемский» | Ухудшение условий проживания населения МО МР «Ижемский» | Количество заключенных договоров социального найма |
| 24 | Основное мероприятие 2.02.04  Содержание мест захоронения | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 01.01.2020 | 31.12.2023 | Обеспечение благоприятного и безопасного проживания населения МО МР «Ижемский» | Ухудшение условий проживания населения МО МР «Ижемский» | - |
| 25 | Основное мероприятие 2.02.05  Проведение дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах населенных пунктов в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Обеспечение благоприятного и безопасного проживания населения МО МР «Ижемский» | Ухудшение условий проживания населения МО МР «Ижемский» | - |
| Задача 3. Организация в границах Ижемского района электро-,тепло-,водоснабжения и водоотведения. | | | | | | | |
| 26 | Основное мероприятие 2.03.01.  Строительство и реконструкция объектов водоснабжения | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства. | 01.01.2015 | 31.12.2023 | Обеспечение благоприятного и безопасного проживания населения МО МР «Ижемский» | Ухудшение условий проживания населения в МО МР «Ижемский» | Количество введенных в действие водопроводных сетей; |
| 27 | Основное мероприятие 2.03.02.  Строительство и реконструкция объектов водоотведения и очистки сточных вод | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства. | 01.01.2015 | 31.12.2023 | Строительство КОС в с.Ижма, п.Щельяюр | Ухудшение условий проживания населения в МО МР «Ижемский» | Количество введенных в действие канализационных сетей; |
| 28 | Основное мероприятие 2.03.03.  Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации постановки в установленном [порядке](consultantplus://offline/ref=E22D0FC0A9BA0636FA11DFCE4E2536860F7DCAA5282BFF4E3774BC8B2F10F2910D3AcBT6H) таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | 01.01.2015 | 31.12.2023 | Признание права муниципальной собственности на тепловые сети, водопроводные сети и артезианские скважины | Отсутствие возможности привлекать на ремонт тепловых сетей, водопроводных сетей, артезианских скважин бюджетных средств | Количество выявленных бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, оформленных в установленном порядке и включенных в перечень муниципальной собственности. |
| 29 | Основное мероприятие 2.03.04. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | X | X | Реализация программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организаций коммунального комплекса, в т.ч. актуализация схем теплоснабжения | малоэффективноересурсопотребление, низкая энергоэффективность зданий и сооружений | количество актуализированных схем теплоснабжения |
| 30 | Основное мероприятие 2.03.05. Организация работ по надежному теплоснабжению | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 01.01.2016 | 31.12.2023 | ремонт и строительство тепловых сетей | Ухудшение условий проживания населения в МО МР «Ижемский» | количество отремонтированных и введенных в эксплуатацию тепловых сетей |
| Подпрограмма 3 «[Развитие систем](#Par668)  обращения с отходами» | | | | | | | |
| Задача 1. Приведение в нормативное состояние объектов размещения отходов | | | | | | | |
| 31 | Основное мероприятие  3.01.01  Строительство межпоселенческого полигона твердых бытовых отходов вс. Ижма и объекта размещения (площадки хранения) ТБО в с. Сизябск Ижемского района, в том числе ПИР | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства. | 01.01.2015 | 31.12.2023 | Строительство площадки временного хранения в с.Сизябск | Образование новых несанкционированных свалок | Количество построенных площадок в  ременного хранения и полигонов ТБО; |
| 32 | Основное мероприятие  3.01.02  Ликвидация и рекультивация несанкционированных свалок | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 01.01.2015 | 31.12.2023 | Ликвидация и рекультивация несанкционированной свалки в с.Ижма. | Образование новых несанкционированных свалок | Количество ликвидированных и рекультивированных объектов размещения отходов (ед.) |
| 33 | Основное мероприятие 3.01.03  Организация системы вывоза твердых бытовых отходов | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 01.01.2015 | 31.12.2023 | Обеспечение доступности услуг по сбору и вывозу ТБО для населения МО МР «Ижемский» | Отсутствие качественной услуги по сбору и вывозу ТБО | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица № 4 | | | |
| Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский»  «Территориальное развитие» за счет средств бюджета муниципального района «Ижемский» (с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета) | | | | | | | | | | | | |
|
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | | | | | | |
| всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Муниципальная программа** | **«Территориальное развитие»** | **Всего** | **575163,4** | **17539,3** | **29436,8** | **38477,7** | **40521,2** | **60767,0** | **65546,9** | **234786,3** | **70656,7** | **17431,5** |
| **Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»** | **164866,4** | **10526,3** | **18928,0** | **14870,7** | **17594,2** | **20025,9** | **25002,6** | **22515,2** | **18222,0** | **17181,5** |
| **Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский»** | **337105,9** | **6623,0** | **9855,8** | **22931,9** | **22706,0** | **40170,1** | **15669,9** | **166964,5** | **52184,7** | **0,0** |
| **Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом муниципального района «Ижемский»** | **72846,4** | **355,0** | **412,7** | **605,7** | **221,0** | **571,0** | **24874,4** | **45306,6** | **250,0** | **250,0** |
| **Подпрограмма 1.** | **Строительство, обеспечение качественным, доступным жильем населения Ижемского района** | **Всего** | **200906,0** | **11166,4** | **19273,6** | **16880,4** | **10786,0** | **14570,7** | **47005,6** | **58761,1** | **11431,1** | **11031,1** |
| **Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»** | **109511,2** | **10100,0** | **16091,7** | **10762,0** | **9622,1** | **13151,8** | **16640,3** | **11181,1** | **11181,1** | **10781,1** |
| **Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский»** | **19478,9** | **916,4** | **2897,1** | **5763,1** | **992,9** | **982,9** | **5603,1** | **2323,4** | **0,0** | **0,0** |
| **Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом муниципального района «Ижемский»** | **71915,9** | **150,0** | **284,8** | **355,3** | **171,0** | **436,0** | **24762,2** | **45256,6** | **250,0** | **250,0** |
| Основное мероприятие 1.01.01 | Разработка документов территориального проектирования, в т.ч. актуализация документов территориального планирования МО МР «Ижемский», разработка местных нормативов градостроительного проектирования | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | 748,9 | 416,4 | 263,5 | 69,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.01.02 | Актуализация генеральных планов и правил землепользования и застройки муниципальных образований поселений | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | 2391,5 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 196,7 | 196,7 | 1403,1 | 395,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.01.03 | Организация работ по разработке проектов межевания территории кадастровых кварталов для обеспечения проведения комплексных кадастровых работ | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом муниципального района «Ижемский» | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.01.04 | Проведение комплексных кадастровых работ | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.02.01 | Строительство жилья экономического класса | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.02.02 | Формирование земельных участков для последующего предоставления в целях индивидуального жилищного строительства и для последующей реализации их в целях индивидуального жилищного строительства | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом муниципального района «Ижемский» | 403,3 | 150,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 13,3 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Основное мероприятие 1.02.03 | Строительство индивидуального жилья | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | 19,8 | 0,0 | 0,0 | 9,8 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.02.04 | Реализация инвестиционных проектов по обеспечению новых земельных участков инженерной и дорожной инфраструктурой для целей жилищного строительства с разработкой проектов планировок территорий | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | 16318,7 | 500,0 | 2633,6 | 5484,3 | 786,2 | 786,2 | 4200,0 | 1928,4 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.03.01 | Содействие развитию долгосрочного ипотечного жилищного кредитования в муниципальном образовании муниципальный район «Ижемский» | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.03.02 | Содействие в оказании государственной поддержки гражданам, самостоятельно улучшающим свои жилищные условия с использованием собственных средств и привлечением ресурсов кредитных организаций | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.04.01 | Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом муниципального района «Ижемский» | 69720,5 | 0,0 | 80,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24538,7 | 45101,6 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.04.02 | Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возможностью возведения жилого дома с целью предоставления на бесплатной основе льготной категории граждан | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом муниципального района «Ижемский» | 1787,1 | 0,0 | 144,6 | 355,3 | 171,0 | 406,0 | 210,2 | 100,0 | 200,0 | 200,0 |
| Основное мероприятие 1.04.03 | Предоставление социальных выплат на строительство или приобретение жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в т.ч. молодым семьям и молодым специалистам в рамках реализации подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» Государственной программы развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.04.04 | Содействие в выполнении государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных Федеральным законодательством | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.04.05 | Содействие в выполнении государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных законодательством Республики Коми | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 4013,3 | 866,4 | 733,1 | 744,8 | 834,5 | 834,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.04.06 | Содействие в предоставлении государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья молодым семьям | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 4412,2 | 915,7 | 0,0 | 449,8 | 514,1 | 519,8 | 1212,8 | 400,0 | 400,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.04.07 | Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 101085,7 | 8317,9 | 15358,6 | 9567,4 | 8273,5 | 11797,5 | 15427,5 | 10781,1 | 10781,1 | 10781,1 |
| **Подпрограмма 2.** | **Обеспечение благоприятного и безопасного проживания граждан на территории Ижемского района и качественными жилищно-коммунальными услугами населения** | **Всего** | **94023,4** | **1924,3** | **6844,6** | **21476,7** | **10313,4** | **10164,5** | **18474,5** | **11384,1** | **7040,9** | **6400,4** |
| **Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»** | **52375,2** | **426,3** | **2836,3** | **4057,5** | **5043,3** | **6874,1** | **8362,3** | **11334,1** | **7040,9** | **6400,4** |
| **Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский»** | **40717,7** | **1293,0** | **3880,4** | **17168,8** | **5220,1** | **3155,4** | **10000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом муниципального района «Ижемский»** | **930,5** | **205,0** | **127,9** | **250,4** | **50,0** | **135,0** | **112,2** | **50,0** | **0,0** | **0,0** |
| Основное  мероприятие 2.01.01 | Создание условий для проведения капитального ремонта многоквартирных домов | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное  мероприятие 2.01.02 | Реализация мероприятий по капитальному и текущему ремонту многоквартирных домов | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 7216,2 | 50,0 | 237,6 | 49,0 | 157,7 | 293,3 | 728,6 | 1700,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| Основное мероприятие 2.01.03. | Техническая инвентаризация многоквартирных домов | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное  мероприятие 2.02.01 | Реализация народных проектов в сфере благоустройства | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 2199,5 | 300,0 | 400,0 | 300,0 | 1199,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное  мероприятие 2.02.02 | Обращение с животными без владельцев на территории Ижемского района | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 3288,9 | 76,3 | 72,9 | 86,8 | 157,0 | 264,2 | 529,0 | 700,9 | 700,9 | 700,9 |
| Основное  мероприятие 2.02.03 | Обеспечение функционирования деятельности муниципального бюджетного учреждения «Жилищное управление» | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 37980,0 | 0,0 | 2125,8 | 3621,7 | 3529,1 | 6316,6 | 6027,9 | 8319,4 | 4340,0 | 3699,5 |
| Основное  мероприятие 2.02.04 | Содержание мест захоронения | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 325,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 161,8 | 163,8 | 0,0 | 0,0 |
| Основное  мероприятие 2.02.05 | Проведение дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах населенных пунктов в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 915,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 915,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное  мероприятие 2.03.01 | Строительство и реконструкция объектов водоснабжения | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | 32372,7 | 1193,0 | 2612,9 | 15901,3 | 2665,5 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное  мероприятие 2.03.02 | Строительство и реконструкция объектов водоотведения и очистки сточных вод | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | 8345,0 | 100,0 | 1267,5 | 1267,5 | 2554,6 | 3155,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное  мероприятие 2.03.03 | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом муниципального района «Ижемский» | 930,5 | 205,0 | 127,9 | 250,4 | 50,0 | 135,0 | 112,2 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное  мероприятие 2.03.04 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное  мероприятие 2.03.05 | Организация работ по надежному теплоснабжению | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 259,7 | 0,0 | 190,3 | 69,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 3.** | **Развитие систем обращения с отходами** | **Всего** | **279889,2** | **4413,6** | **3078,3** | **51,2** | **19421,7** | **36031,8** | **66,8** | **164641,1** | **52184,7** | **0,0** |
| **Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»** | **2980,0** | **0,0** | **0,0** | **51,2** | **2928,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский»** | **276909,2** | **4413,6** | **3078,3** | **0,0** | **16492,9** | **36031,8** | **66,8** | **164641,1** | **52184,7** | **0,0** |
| Основное  мероприятие 3.01.01 | Строительство межпоселенческого полигона твердых бытовых отходов в с. Ижма и объекта размещения (площадки хранения) ТБО в с. Сизябск Ижемского района, в том числе ПИР | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | 276909,2 | 4413,6 | 3078,3 | 0,0 | 16492,9 | 36031,8 | 66,8 | 164641,1 | 52184,7 | 0,0 |
| Основное  мероприятие 3.01.02 | Ликвидация и рекультивация несанкционированных свалок | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 112,7 | 0,0 | 0,0 | 51,2 | 61,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное  мероприятие 3.01.03 | Организация системы вывоза твердых бытовых отходов | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 2867,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2867,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 5 | | | |
| **Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета, республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Территориальное развитие»** | | | | | | | | | | | |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы,  основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов  (тыс. руб.), годы | | | | | | | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 |
| **Муниципальная программа** | **Территориальное развитие** | **Всего в том числе:** | **17539,3** | **29436,8** | **38477,7** | **40521,2** | **60767,0** | **65546,8** | **234786,3** | **70656,7** | **17431,5** |
| **федеральный бюджет** | **4160,4** | **3670,0** | **8677,2** | **146,0** | **936,0** | **499,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **республиканский бюджет Республики Коми** | **9008,1** | **15972,9** | **19987,4** | **30648,2** | **46351,5** | **19289,2** | **170055,4** | **61057,4** | **11482,0** |
| **бюджет муниципального района «Ижемский»\*** | **4335,8** | **9743,9** | **9813,1** | **9555,8** | **13479,5** | **22463,3** | **22240,7** | **9599,3** | **5949,5** |
| **бюджет сельских поселений\*\*** | **35,0** | **50,0** | **0,0** | **171,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Фонд содействия реформированию ЖКХ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **23295,2** | **42490,2** | **0,0** | **0,0** |
| **юридические лица\*\*\*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **средства от приносящей доход деятельности** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 1.** | **Строительство, обеспечение качественным, доступным жильем населения Ижемского района** | **Всего в том числе:** | **11166,4** | **19273,6** | **16880,4** | **10786,0** | **14570,7** | **47005,5** | **58761,1** | **11431,1** | **11031,1** |
| **федеральный бюджет** | **4160,4** | **3670,0** | **3346,2** | **146,0** | **936,0** | **499,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **республиканский бюджет Республики Коми** | **5553,5** | **12421,7** | **11377,3** | **9276,1** | **11966,3** | **17854,3** | **12945,5** | **10781,1** | **10781,1** |
| **бюджет муниципального района «Ижемский»\*** | **1452,5** | **3181,9** | **2156,9** | **1363,9** | **1668,4** | **5356,9** | **3325,4** | **650,0** | **250,0** |
| **бюджет сельских поселений\*\*** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Фонд содействия реформированию ЖКХ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **23295,2** | **42490,2** | **0,0** | **0,0** |
| **юридические лица\*\*\*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **средства от приносящей доход деятельности** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.01.01 | Разработка документов территориального проектирования, в т.ч. актуализация документов территориального планирования МО МР «Ижемский», разработка местных нормативов градостроительного проектирования | Всего в том числе: | 416,4 | 263,5 | 69,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 416,4 | 263,5 | 69,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фонд содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.01.02 | Актуализация генеральных планов и правил землепользования и застройки муниципальных образований поселений | Всего в том числе: | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 196,7 | 196,7 | 1403,1 | 395,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1124,1 | 375,3 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 196,7 | 196,7 | 279,0 | 19,7 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фонд содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.01.03 | Организация работ по разработке проектов межевания территории кадастровых кварталов для обеспечения проведения комплексных кадастровых работ | Всего в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фонд содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.01.04 | Проведение комплексных кадастровых работ | Всего в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фонд содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.02.01 | Строительство жилья экономического класса | Всего в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фонд содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.02.02 | Формирование земельных участков для последующего предоставления в целях индивидуального жилищного строительства и для последующей реализации их в целях индивидуального жилищного строительства | Всего в том числе: | 150,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 13,3 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 150,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 13,3 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| бюджет сельских поселений\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фонд содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.02.03 | Строительство индивидуального жилья | Всего в том числе: | 0,0 | 0,0 | 9,8 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 0,0 | 0,0 | 9,8 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фонд содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.02.04 | Реализация инвестиционных проектов по обеспечению новых земельных участков инженерной и дорожной инфраструктурой для целей жилищного строительства с разработкой проектов планировок территорий | Всего в том числе: | 500,0 | 2633,6 | 5484,3 | 786,2 | 786,2 | 4200,0 | 1928,4 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 4061,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 500,0 | 2633,6 | 1422,8 | 786,2 | 786,2 | 4200,0 | 1928,4 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фонд содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.03.01 | Содействие развитию долгосрочного ипотечного жилищного кредитования в муниципальном образовании муниципальный район «Ижемский» | Всего в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фонд содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.03.02 | Содействие в оказании государственной поддержки гражданам, самостоятельно улучшающим свои жилищные условия с использованием собственных средств и привлечением ресурсов кредитных организаций | Всего в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фонд содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.04.01 | Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Всего в том числе: | 0,0 | 80,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24538,7 | 45101,6 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 980,8 | 1789,1 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 0,0 | 80,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 262,7 | 822,3 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фонд содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23295,2 | 42490,2 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.04.02 | Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возможностью возведения жилого дома с целью предоставления на бесплатной основе семьям, имеющим трех и более детей | Всего в том числе: | 0,0 | 144,6 | 355,3 | 171,0 | 406,0 | 210,2 | 100,0 | 200,0 | 200,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 0,0 | 144,6 | 355,3 | 171,0 | 406,0 | 210,2 | 100,0 | 200,0 | 200,0 |
| бюджет сельских поселений\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фонд содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.04.03 | Предоставление социальных выплат на строительство или приобретение жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в т.ч. молодым семьям и молодым специалистам в рамках реализации подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» Государственной программы развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | Всего в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фонд содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.04.04 | Содействие в выполнении государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных Федеральным законодательством | Всего в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фонд содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.04.05 | Содействие в выполнении государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных законодательством Республики Коми | Всего в том числе: | 866,4 | 733,1 | 744,8 | 834,5 | 834,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 866,4 | 733,1 | 744,8 | 0,0 | 834,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 834,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фонд содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.04.06 | Содействие в предоставлении государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья молодым семьям | Всего в том числе: | 915,7 | 0,0 | 449,8 | 514,1 | 519,8 | 1212,7 | 400,0 | 400,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 251,6 | 0,0 | 78,4 | 146,0 | 101,5 | 499,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 278,0 | 0,0 | 271,4 | 168,1 | 168,8 | 321,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 386,1 | 0,0 | 100,0 | 200,0 | 249,5 | 391,7 | 400,0 | 400,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фонд содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.04.07 | Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет | Всего в том числе: | 8317,9 | 15358,6 | 9567,4 | 8273,5 | 11797,5 | 15427,5 | 10781,1 | 10781,1 | 10781,1 |
| федеральный бюджет | 3042,4 | 2936,9 | 2523,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 5275,5 | 12421,7 | 7044,4 | 8273,5 | 11797,5 | 15427,5 | 10781,1 | 10781,1 | 10781,1 |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | , | 0,0 |
| бюджет сельских поселений\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фонд содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 2.** | **Обеспечение благоприятного и безопасного проживания граждан на территории Ижемского района и качественными жилищно-коммунальными услугами населения** | **Всего в том числе:** | **1959,3** | **7084,9** | **21546,1** | **10313,4** | **10164,5** | **18474,5** | **11384,1** | **7040,9** | **6400,4** |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **5331,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **республиканский бюджет Республики Коми** | **376,3** | **472,9** | **8610,1** | **3300,8** | **264,2** | **1434,9** | **700,9** | **700,9** | **700,9** |
| **бюджет муниципального района «Ижемский»\*** | **1548,0** | **6562,0** | **7605,0** | **6841,4** | **9900,3** | **17039,6** | **10683,2** | **6340,0** | **5699,5** |
| **бюджет сельских поселений\*\*** | **35,0** | **50,0** | **0,0** | **171,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Фонд содействия реформированию ЖКХ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **юридические лица\*\*\*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **средства от приносящей доход деятельности** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное  мероприятие 2.01.01 | Создание условий для проведения капитального ремонта многоквартирных домов | Всего в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фонд содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное  мероприятие 2.01.02 | Реализация мероприятий по капитальному и текущему ремонту многоквартирных домов | Всего в том числе: | 50,0 | 237,6 | 49,0 | 157,7 | 293,3 | 728,6 | 1700,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 50,0 | 237,6 | 49,0 | 157,7 | 293,3 | 728,6 | 1700,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| бюджет сельских поселений\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фонд содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.01.03. | Техническая инвентаризация многоквартирных домов | Всего в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фонд содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное  мероприятие 2.02.01 | Реализация народных проектов в сфере благоустройства | Всего в том числе: | 335,0 | 450,0 | 300,0 | 1199,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | 300,0 | 400,0 | 300,0 | 1028,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений\*\* | 35,0 | 50,0 | 0,0 | 171,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Фонд содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное  мероприятие 2.02.02 | Обращение с животными без владельцев на территории Ижемского района | Всего в том числе: | 76,3 | 72,9 | 86,8 | 157,0 | 264,2 | 529,0 | 700,9 | 700,9 | 700,9 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | 76,3 | 72,9 | 86,8 | 157,0 | 264,2 | 529,0 | 700,9 | 700,9 | 700,9 |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фонд содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное  мероприятие 2.02.03 | Обеспечение функционирования деятельности муниципального бюджетного учреждения «Жилищное управление» | Всего в том числе: | 0,0 | 2125,8 | 3621,7 | 3529,1 | 6316,6 | 6027,9 | 8319,4 | 4340,0 | 3699,5 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 0,0 | 2125,8 | 3621,7 | 3529,1 | 6316,6 | 6027,9 | 8319,4 | 4340,0 | 3699,5 |
| бюджет сельских поселений\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фонд содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное  мероприятие 2.02.04 | Содержание мест захоронения | Всего в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 161,8 | 163,8 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 161,8 | 163,8 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фонд содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное  мероприятие 2.02.05 | Проведение дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах населенных пунктов в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | Всего в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 915,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 905,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фонд содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное  мероприятие 2.03.01 | Строительство и реконструкция объектов водоснабжения | Всего в том числе: | 1193,0 | 2612,9 | 15901,3 | 2665,5 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 5331,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 8223,3 | 2115,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 1193,0 | 2612,9 | 2347,0 | 550,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фонд содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное  мероприятие 2.03.02 | Строительство и реконструкция объектов водоотведения и очистки сточных вод | Всего в том числе: | 100,0 | 1267,5 | 1267,5 | 2554,6 | 3155,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 100,0 | 1267,5 | 1267,5 | 2554,6 | 3155,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фонд содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное  мероприятие 2.03.03 | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества | Всего в том числе: | 205,0 | 127,9 | 250,4 | 50,0 | 135,0 | 112,2 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 205,0 | 127,9 | 250,4 | 50,0 | 135,0 | 112,2 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фонд содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное  мероприятие 2.03.04 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Всего в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фонд содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное  мероприятие 2.03.05 | Организация работ по надежному теплоснабжению | Всего в том числе: | 0,0 | 190,3 | 69,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 0,0 | 190,3 | 69,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фонд содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 3.** | **Развитие систем обращения с отходами** | **Всего в том числе:** | **4413,6** | **3078,3** | **51,2** | **19421,7** | **36031,8** | **66,8** | **164641,1** | **52184,7** | **0,0** |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **республиканский бюджет Республики Коми** | **3078,3** | **3078,3** | **0,0** | **18071,3** | **34121,0** | **0,0** | **156409,0** | **49575,4** | **0,0** |
| **бюджет муниципального района «Ижемский»\*** | **1335,3** | **0,0** | **51,2** | **1350,4** | **1910,8** | **66,8** | **8232,1** | **2609,3** | **0,0** |
| **бюджет сельских поселений\*\*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Фонд содействия реформированию ЖКХ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **юридические лица\*\*\*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **средства от приносящей доход деятельности** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное  мероприятие 3.01.01 | Строительство межпоселенческого полигона твердых бытовых отходов в с. Ижма и объекта размещения (площадки хранения) ТБО в с. Сизябск Ижемского района, в том числе ПИР | Всего в том числе: | 4413,6 | 3078,3 | 0,0 | 16492,9 | 36031,8 | 66,8 | 164641,1 | 52184,7 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | 3078,3 | 3078,3 | 0,0 | 15777,5 | 34121,0 | 0,0 | 156409,0 | 49575,4 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 1335,3 | 0,0 | 0,0 | 715,4 | 1910,8 | 66,8 | 8232,1 | 2609,3 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фонд содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное  мероприятие 3.01.02 | Ликвидация и рекультивация несанкционированных свалок | Всего в том числе: | 0,0 | 0,0 | 51,2 | 61,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 0,0 | 0,0 | 51,2 | 61,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фонд содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное  мероприятие 3.01.03 | Организация системы вывоза твердых бытовых отходов | Всего в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2867,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2293,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 573,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фонд содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 6

**Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями муниципального района «Ижемский» по муниципальной программе**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги | Показатель объема услуги | Ед. измерения | Значение показателя объема услуги | | | | | | | | | Расходы бюджета муниципального района "Ижемский" на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб. | | | | | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Организация перевозок пассажиров на маршрутах наземного городского и (или) пригородного и (или) междугородного и (или) межмуниципального пассажирского транспорта общего пользования | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 663,6 | 974,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Количество маршрутов | ед. | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Заключение (изменение) договоров социального найма жилых помещений государственного жилищного фонда | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 1222,6 | 2646,9 | 3529,1 | 6316,6 | 6027,9 | 8319,4 | 4340,0 | 3699,5 |
|  | Площадь муниципального жилого фонда | м2 | 0 | 31592 | 31592 | 30111 | 29040 | 29040 | 29040 | 29040 | 29040 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

». «»