- Приложение № 4 к постановлению

# № ___ от _____________ года.

# Администрация МО сельского поселения «Сизябск»

# ПРОГРАММА

# КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МО сельского поселения «Сизябск» (2018-2027 гг.)

Содержание

| № раздела | Наименование раздела | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Паспорт программы комплексного развития транспортной инфраструктуры МО сельского поселения «Сизябск» (2018-2027 гг.) | 4 |
| 1. | Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры | 8 |
| 1.1. | Анализ положения субъекта Российской Федерации в структуре пространственной организации Российской Федерации, анализ положения МО сельского поселения «Сизябск» в структуре пространственной организации субъектов Российской Федерации | 8 |
| 1.2. | Социально-экономическая характеристика МО сельского поселения «Сизябск», характеристика градостроительной деятельности на территории МО сельского поселения «Сизябск», включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса | 9 |
| 1.3. | Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта | 12 |
| 1.4. | Характеристика сети дорог МО сельского поселения «Сизябск», параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог | 13 |
| 1.5. | Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в МО сельского поселения «Сизябск», обеспеченность парковками (парковочными местами) | 22 |
| 1.6. | Характеристика работы транспортных средств общего пользования | 23 |
| 1.7. | Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения | 23 |
| 1.8. | Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств | 23 |
| 1.9. | Анализ уровня безопасности дорожного движения | 23 |
| 1.10. | Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения | 24 |
| 1.11. | Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры МО сельского поселения «Сизябск» | 24 |
| 1.12. | Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры МО сельского поселения «Сизябск» | 24 |
| 1.13. | Оценка финансирования транспортной инфраструктуры | 27 |
| 2. | Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории МО сельского поселения «Сизябск» | 27 |
| 3. | Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры | 30 |
| 4. | Перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры и очередность реализации мероприятий | 32 |
| 5. | Оценка объемов и источников финансирования мероприятий развития транспортной инфраструктуры МО сельского поселения «Сизябск» | 33 |
| 6. | - Оценка эффективности мероприятий развития транспортной инфраструктуры на территории МО сельского поселения «Сизябск» | 34 |
| 7. | - Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории МО сельское поселение «Сизябск» | 35 |

# ПАСПОРТ
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры                  МО сельское поселение «Сизябск» (2018-2027 годы)

| Наименование программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры МО сельское поселение «Сизябск» (2018-2027 гг.) (далее – программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»; -Региональные нормативы градостроительного проектирования Республики Коми, утверждённые постановлением Правительства Республики Коми от 18.03.2016 г. № 133; - Местные нормативы градостроительного проектирования Республики Коми. - Генеральный план МО сельского поселения «Сизябск» и схема территориального планирования МО сельского поселения «Сизябск», утвержденный решением Совета сельского поселения «Сизябск» от 11.08.2014 № 3-13/3 «Об утверждении Генерального плана и Правил землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения «Сизябск» . |
| Наименование заказчика и разработчиков программы, их местонахождение | Администрация МО сельское поселение «Сизябск», адрес: Республика Коми, Ижемский район, с.Сизябск, ул.им.60-летия Октября,дом 9. |
| Цель и задачи программы | Цель программы: Обеспечение развития транспортной инфраструктуры МО сельского поселения «Сизябск» с целью повышения комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории МО сельского поселения «Сизябск». Обеспечение развития транспортной инфраструктуры МО сельское поселение «Сизябск» с целью повышения комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории МО сельского поселения «Сизябск». Задачи программы: - обеспечение проектирования строительства и строительство транспортной инфраструктуры, - организация транспортного межмуниципального сообщения, - формирование условий для социально- экономического развития, - повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, - снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения. |
| Перечень целевых показателей программы | - снижение удельного веса дорог, нуждающихся в реконструкции; - увеличение протяженности дорог с твердым покрытием; - достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами транспортной инфраструктуры. Технико-экономические показатели: - доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, 0% - количество километров автомобильных дорог общего пользования местного значения, введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции, 0км. - количество паспортизированных участков дорог общего пользования местного значения, ед. Финансовые показатели: - снижение расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог. Социально-экономические показатели: - обеспеченность населения поселения доступными и качественными круглогодичными услугами транспорта о%, - количество дорожно-транспортных происшествий, произошедших на территории поселения, 0 ед, - количество погибших и тяжело пострадавших в результате ДТП на территории поселения, 0чел. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий | - организация транспортного внутрипоселенческого сообщения; - содержание улично – дорожной сети. |
| Этапы и сроки реализации программы | Сроки реализации программы: 2018 - 2027 гг. Этап 1: 2018 – 2020 гг.; Этап 2: 2021 – 2023 гг.; Этап 3: 2024 – 2027 гг. |
| Объёмы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования программы на 2018 – 2027 гг. составляет 506,065 тыс. рублей, в том числе: республиканский бюджет Республики Коми – 0 тыс. руб., из них: 2018 год – 0 тыс. руб.; 2019 год – 0 тыс. руб.; 2020 год – 0 тыс. руб.; 2021 год – 0 тыс. руб.; 2022 год – 0 тыс. руб.; 2023 год – 0 тыс. руб.; 2024 год – 0 тыс. руб.; 2025 год – 0 тыс. руб.; 2026 год – 0 тыс. руб.; 2027 год – 0 тыс. руб.; 2027 год – 0 тыс. руб. бюджет МОМР «Ижемский» – 0 тыс. руб., из них: 2018 год –0 тыс. руб.; 2019 год – 0 тыс. руб.; 2020 год – 0 тыс. руб.; 2021 год – 0 тыс. руб.; 2022 год – 0 тыс. руб.; 2023 год – 0 тыс. руб.; 2024 год – 0 тыс. руб.; 2025 год – 0 тыс. руб.; 2026 год – 0тыс. руб.; 2027 год – 0тыс. руб.; бюджет поселения – 506,065 тыс. руб.; Средства бюджетов на 2019-2027 годы будут уточняться при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - развитие транспортной инфраструктуры; - развитие транспорта общего пользования; - развитие сети дорог поселения/городского округа; - повышение безопасности дорожного движения; - повышение качества и эффективности транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность на территории МО сельского поселения «Сизябск»; - увеличение уровня доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования; - повышение надежности системы транспортной инфраструктуры |

- 1. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры

- 1.1. Анализ положения МО сельского поселения  «Сизябск» в структуре пространственной организации Российской Федерации, анализ положения поселения, городского округа в структуре пространственной организации субъектов Российской Федерации

Муниципальное образование «Сизябск» наделено статусом сельское поселение, состоящее из шести населенных пунктов, общей территорией границы  которой установлены законом Республики Коми № 11-РЗ от 05 марта 2005 года «О территориальной организации местного самоуправления в Республике Коми».  МО сельское поселение «Сизябск» расположено на севере центральной части Республики Коми.

МО сельское поселение «Сизябск» граничит со следующими муниципальными образованиями:

СП «Ижма» - с востока

СП «Краснобор»-с севера

СП «Мохча»- с юга

В состав МО  сельского поселения «Сизябск» входят:

-село Сизябск

-деревня Бакур

-деревня Варыш

-деревня Ёль

-деревня Брыка

-деревня Черноборская

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения – 2,5 км, из них: с твердым покрытием общего пользования 2,5 км. Ширина проезжей части, в основном, составляет 4,5 м. Общая протяженность улично-дорожной сети – 28,7 км, из них: с твердым покрытием 28,7 км. Ширина проезжей части, в основном, составляет 3 м.  Пропускная способность сети автомобильных дорог до 500 автомобилей в сутки.

Количество мостов на автомобильных дорогах МО сельского поселения «Сизябск» – 6 мостов и 6 труб.

Зимних автомобильных и дорог и ледовых переправ на территории МО сельского поселения «Сизябск» – нет.

На территории МО сельского поселения «Сизябск» проходит автомобильная дорога регионального значения Ижма – Сизябск – Мохча - Мошъюга.

Административный центр МО сельского поселения «Сизябск» находится на расстоянии 576 км от г. Сыктывкара.

## 1.2. Социально-экономическая характеристика МО сельского поселения «Сизябск», характеристика градостроительной деятельности на территории МО сельского поселения«Сизябск», включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса

По состоянию на 01.01.2018 года численность населения МО сельского поселения «Сизябск» составляла 2381 человек. Основная часть населения проживает в селе Сизябск.

Численность населения в разрезе городских поселений, поселков городского типа, сельских поселений представлена в таблице 1.

Таблица 1

Численность населения МО сельского поселения «Сизябск» в разрезе населенных пунктов

| № п.п. | Наименование населенного пункта | Население, количество чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | село Сизябск | 1305 |
| 2 | деревня Бакур | 509 |
| 3 | деревня Варыш | 433 |
| 4 | деревня Брыка | 38 |
| 5 | деревня Ёль | 73 |
| 6 | деревня Черноборская | 23 |

Динамика численности представлена в таблице 2.

Таблица 2

Динамика численности МО сельского поселения «Сизябск»

| Показатели | На 01.01.2014 | На 01.01.2015 | На 01.01.2016 | На 01.01.2017 | Темп прироста/убыли за 2015-2016 гг., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая численность населения, чел | 2434 | 2453 | 2411 | 2405 | 1,74% |

Численность населения уменьшается из года в год, смертность превышает рождаемость, очень много молодежи после окончания вузов остаются в городах, на селе нет рабочих мест, нет таких перспектив как в городе. Строят новые дома  в основном молодые семьи работающие в колхозе, т.к. получают хорошие субсидии от государства, а остальным  же жителям села бывает и отказывают в субсидии. Садики в некоторых деревнях расположены  столетних в зданиях.

На территории МО сельского поселения «Сизябск» отсутствуют градообразующие предприятия.

К основным видам деятельности МО сельского поселения «Сизябск» относится.

Сельское хозяйство

С давних лет сельские поселения жили сельским хозяйством, в то время когда всё можно было купить за копейки, колхозы были миллионерами, население на селе не просто жили, а радовались жизнью, но наступило время и  колхозы стали банкротами, разрушилась и жизнь на селе, ухудшилось социально-экономическое положение населенных пунктов поселения. Снизилась рождаемость и уровень жизни.

На 01.01.2018 год на территории сельского поселения «Сизябск»

- 2  крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ), в которых содержится:

выращивание однолетних кормовых культур; производство сырого коровьего молока.

- Земельные участки для личного подсобного хозяйства 1015 из них ПНВ- 895 и аренда - 120;

- Индивидуальных предпринимателей- 16,

Из них:

тоговля-6,

перевозка грузов-3,

перевозка пассажиров-4,

деятельность такси-1,

производство обуви-1,

электро-монтажные работы-1

- ООО-5,

Из них:

-Торговля-1

-перевозка грузов-1

-производство меховых изделий-1

-торговля оптом мясом-1

-разведение КРС и  производство молока-1.

Здравоохранение

В системе здравоохранения функционируют 3 структурных подразделения ГБУЗ РК «Ижемская центральная районная больница»:

-  ФАП д. Бакур(1 фельдшер, 1 медсестра, 0,5 ставки обслуживающий персонал)

- ФАП с. Сизябск (1 фельдшер,1медсестра,1ставка обслуживающий персонал).

Образование

В системе образования функционируют 5 образовательных учреждений, в том числе осуществляют деятельность тренеры-преподаватели МБОУ ДО «Ижемская  детско-юношеская спортивная школа»:

| МБДОУ «Детский сад №8» д. Варыш | 44 |
| --- | --- |
| МБДОУ «Детский сад № 9» д. Бакур | 44 |
| МБДОУ «Детский сад №10» с. Сизябск | 110 |
| МБОУ «Сизябская средняя общеобразовательная школа» | 145 |
| МБОУ «Бакуринская средняя общеобразовательная школа» | 138 |

, в них преподавателей  65 обслуживающего персонала 51

КУЛЬТУРА

В сфере культуры осуществляют деятельность 2 Дома культуры и 2 библиотеки.

Сизябский Дом культуры

Бакуринский Дом культуры

Филиал№- 5 библиотека д.Бакур

Филиал№- 6 библиотека с.Сизябск

, в них специалистов 10 и  3 обсуживающего персонала

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Уровень безработицы уменьшается из года в год. На 01.01.2018 г.  в ЦЗН состоят на учете 28 человек.

Безработные граждане привлекаются к работам по благоустройству с оплатой через Центр занятости.

Также в рамках организации и проведения временного трудоустройства несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет привлекаются к работам по благоустройству в летний период школьники.

Граждан трудоспособного возраста составляет- 1159 человек

из них:

работающие- 595 человек,

неработающие- 564 человек.

ЖИЛЬЕ

В поселении достаточно высокий уровень жилищной обеспеченности, на одного жителя приходится  21.8 кв.м. жилых помещений.

Индивидуальных жилых домов - 852, многоквартирных – 1. Это происходит за счет строительства новых индивидуальных жилых домов молодыми семьями.

## К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов в области градостроительной деятельности, согласно ч. 2 ст. 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, относятся:

1) подготовка и утверждение документов территориального планирования муниципальных районов;

2) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования муниципальных районов;

3) утверждение правил землепользования и застройки соответствующих межселенных территорий;

4) утверждение подготовленной на основании документов территориального планирования муниципальных районов документации по планировке территории, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

5) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на соответствующих межселенных территориях;

6) ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территориях муниципальных районов.

Действуя в рамках полномочий, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления муниципального района подготовили и утвердили муниципальные правовые акты в области градостроительных отношений.

На территории МО сельского поселения «Сизябск» утверждены градостроительные документы:

- Генеральный    план    МО   сельского   поселения    «Сизябск»  и  Правила

землепользования и застройки МО сельского поселения  «Сизябск»  утвержден решением Совета сельского поселения «Сизябск» от 11.08.2014 № 3-13/3 «Об утверждении Генерального плана и Правил землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения «Сизябск»;

1.3. Характеристика функционирования и показатели работы

транспортной инфраструктуры

Усовершенствование транспортной системы МО сельского поселения «Сизябск» является необходимым условием для улучшения качества жизни жителей. Недооценка проблемы несоответствия состояния дорог и инфраструктуры местного значения социально-экономическим потребностям общества является одной из причин экономических трудностей и негативных социальных процессов.

Основными структурными элементами транспортной инфраструктуры МО сельского поселения «Сизябск»  являются автомобили и дороги, большая часть автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствует требуемому техническому уровню. Автомобильный транспорт имеется в личной собственности граждан и в собственности юридических лиц на территории поселения. Транспорт не является роскошью, а средством передвижения, хотелось бы , чтоб каждый мог воспользоваться этим средством комфортно, без рисков для здоровья.

1.4. Характеристика сети дорог МО сельского поселения «Сизябск», параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог

Дорожно-транспортная сеть МО сельского поселения «Сизябск» состоит, в основном, из дорог V  категории, предназначенных для одностороннего движения. В таблице 3 приведен перечень и характеристика дорог местного значения.

Таблица 3

Перечень автомобильных дорог МО сельского поселения «Сизябск»

| № п/п | Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги | Протяженность, м | Кате-гория | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | автомобильная дорога, проходящая от дома № 26 до дома № 24 д. Ёль | 120 | V | грунтовка |
| 2 |  | автомобильная дорога, проходящая от дома № 1 до дома № 18 Ёль | 260 | V |  |
| 3 |  | автомобильная дорога, проходящая от дома № 4 до дома № 14 Ёль | 440 | V |  |
| 4 |  | автомобильная дорога, проходящая от дома № 16 д. Ёль до автодороги с. Мохча | 1000 | V |  |
| 5 |  | автомобильная дорога, проходящая от дома № 80 до дома № 82 по ул. Ручейная д. Варыш | 540 | V |  |
| 6 |  | автомобильная дорога, проходящая от дома № 8 до дома № 13 по ул. Ручейная д. Варыш | 200 | V |  |
| 7 |  | автомобильная дорога, проходящая от дома № 80 до дома № 69 по ул. Ручейная д. Варыш | 240 | V |  |
| 8 |  | автомобильная дорога, проходящая от дома № 18 до дома № 37 по ул. Ручейная д. Варыш | 280 | V |  |
| 9 |  | автомобильная дорога, проходящая от дома № 29 до дома № 37 по ул. Ручейная д. Варыш | 140 | V |  |
| 10 |  | автомобильная дорога, проходящая от дома № 45 Ручейная д. Варыш до кладбища д. Варыш | 800 | V |  |
| 11 |  | автомобильная дорога, проходящая от дома № 45 Ручейная до дома № 49 ул. им. Г.В. Семяшкина до кладбища д. Варыш | 140 | V |  |
| 12 |  | автомобильная дорога, проходящая от дома № 37 ул. Ручейная до дома № 40 ул. им. Г.В.Семяшкинад. Варыш | 300 | V |  |
| 13 |  | автомобильная дорога, проходящая от дома № 49 ул. им. Г.В. Семяшкина д. Варыш до дома № 1 Садовая Бакур | 300 | V |  |
| 14 |  | автомобильная дорога, проходящая от дома № 38 до дома № 15 по ул. им. Г.В. Семяшкина д. Варыш | 820 | V |  |
| 15 |  | автомобильная дорога, проходящая от дома № 65 ул. им. Г.В. Семяшкина д. Варыш до водоколонки д. Варыш | 420 | V |  |
| 16 |  | автомобильная дорога, проходящая от дома № 49до дома № 70 им. Г.В. Семяшкина д. Варыш | 120 | V |  |
| 17 |  | автомобильная дорога, проходящая от дома № 59 до дома № 52 по ул. им. Г.В. Семяшкина д. Варыш | 40 |  |  |
| 18 |  | автомобильная дорога, проходящая от дома № 20 до дома № 79 по ул. им. Г.В. Семяшкина д. Варыш | 220 |  |  |
| 19 |  | автомобильная дорога, проходящая от дома № 82 ул. им. Г.В. Семяшкина до водоколонки д. Варыш | 340 |  |  |
| 20 |  | автомобильная дорога, проходящая от дома №1 по ул. Садовая до дома №76 ул. Центральная д. Бакур | 1040 |  |  |
| 21 |  | автомобильная дорога, проходящая от дома № 5 до дома № 3 по улице Садовая д. Бакур | 80 |  |  |
| 22 |  | автомобильная дорога, проходящая от дома № 19 ул. Садовая до дома № 32 по ул. Центральная д. Бакур | 320 |  |  |
| 23 |  | автомобильная дорога, проходящая от дома № 38 по ул. Центральная до дома № 12 ул. Садовая д. Бакур | 200 |  |  |
| 24 |  | автомобильная дорога, проходящая от дома № 49 до дома № 44 ул. Центральная д. Бакур | 140 |  |  |
| 25 |  | автомобильная дорога, проходящая от дома № 50 ул. Центральная до дома № 51 ул. Садовая д. Бакур | 260 |  |  |
| 26 |  | автомобильная дорога, проходящая от дома № 23 по ул. Садовая до дома № 5 по ул. Новая д. Бакур | 200 |  |  |
| 27 |  | автомобильная дорога, проходящая от дома № 4 по ул. Новая до дома № 24 по ул. Новая д. Бакур | 320 |  |  |
| 28 |  | автомобильная дорога, проходящая от дома № 11а до дома № 11в по ул. Новая д. Бакур | 170 |  |  |
| 29 |  | автомобильная дорога, проходящая от дома №14 по ул. Новая до дома № 72 по ул. Садовая д. Бакур | 540 |  |  |
| 30 |  | автомобильная дорога, проходящая от дома № 13 до дома № 19а по ул. Новая д. Бакур | 220 |  |  |
| 31 |  | автомобильная дорога, проходящая от дома № 54 по ул. Центральная до дома № 64 Садовая д. Бакур | 240 |  |  |
| 32 |  | автомобильная дорога, проходящая от дома № 56 по ул. Центральная до дома № 65 по ул. Садовая д. Бакур | 240 |  |  |
| 33 |  | автомобильная дорога, проходящая от дома № 72 до дома № 76 по ул. Центральная д. Бакур | 140 |  |  |
| 34 |  | автомобильная дорога, проходящая от дома № 55 до дома № 61 по ул. Центральная д. Бакур | 180 |  |  |
| 35 |  | автомобильная дорога, проходящая от дома № 10 до дома № 8 д. Брыка | 220 |  |  |
| 36 |  | автомобильная дорога, проходящая от дома № 9 до дома № 13 д. Брыка | 100 |  |  |
| 37 |  | автомобильная дорога, проходящая от дома № 81 по ул. Центральная до дома № 94 по улице Садовая д. Бакур | 100 |  |  |
| 38 |  | автомобильная дорога, проходящая от дома № 3 ул. им. 60-летия Октября до дома № 20 ул. Куръядор с. Сизябск | 300 |  |  |
| 39 |  | автомобильная дорога, проходящая от дома № 16 ул. им. 60-летия Октября до дома № 13 ул. Куръядор с. Сизябск | 130 |  |  |
| 40 |  | автомобильная дорога, проходящая от дома № 8 до дома № 5 по ул. Школьная с. Сизябск | 100 |  |  |
| 41 |  | автомобильная дорога, проходящая от дома № 9 ул. им. 60-летия Октября до дома № 48 ул. Школьная с. Сизябск | 80 |  |  |
| 42 |  | автомобильная дорога, проходящая от дома № 13 ул. им. 60-летия Октября до дома № 32 ул. Молодежная с. Сизябск | 1140 |  |  |
| 43 |  | автомобильная дорога, проходящая от дома № 19 до дома № 2 ул. Молодежная с. Сизябск | 340 |  |  |
| 44 |  | автомобильная дорога, проходящая от дома № 3 до дома № 5 ул. Молодежная с. Сизябск | 140 |  |  |
| 45 |  | автомобильная дорога, проходящая от дома № 4 ул. им. 60-летия Октября до дома № 2 ул. Молодежная с. Сизябск | 400 |  |  |
| 46 |  | автомобильная дорога, проходящая от дома № 10 до дома № 23 ул. Молодежная с. Сизябск | 140 |  |  |
| 47 |  | автомобильная дорога, проходящая от дома №41 до дома№ 56 ул. Школьная с. Сизябск | 140 |  |  |
| 48 |  | автомобильная дорога, проходящая от дома № 56 ул. Школьная до дома № 25 ул. им. Канева М.И. с. Сизябск | 400 |  |  |
| 49 |  | автомобильная дорога, проходящая от дома № 22 ул. им. 60-летия Октября до дома № 17 ул.им. Канева М.И. с. Сизябск | 140 |  |  |
| 50 |  | автомобильная дорога, проходящая от дома № 18 ул. им. Канева М.И. до дома № 26 ул. им 60-летия Октября с. Сизябск | 90 |  |  |
| 51 |  | автомобильная дорога, проходящая от дома № 12 ул. им. Канева М.И. до дома № 28 ул. Лаппишорская с. Сизябск | 480 |  |  |
| 52 |  | автомобильная дорога, проходящая от дома № 79 до дома № 64 по ул. Школьная с. Сизябск | 260 |  |  |
| 53 |  | автомобильная дорога, проходящая от дома № 72до дома № 82 ул. Школьная с. Сизябск | 260 |  |  |
| 54 |  | автомобильная дорога, проходящая от дома № 84 до дома № 88 ул. Школьная с. Сизябск | 260 |  |  |
| 55 |  | автомобильная дорога, проходящая от дома № 76 до дома « 86 по ул. Школьная с. Сизябск | 70 |  |  |
| 56 |  | автомобильная дорога, проходящая от дома № 23 ул. Молодежная до дома № 72а ул. Школьная с. Сизябск | 100 |  |  |
| 57 |  | автомобильная дорога, проходящая от дома № 18 ул. им 60-летия Октября до дома №7 ул. Канева М.И. с. Сизябск | 50 |  |  |
| 58 |  | автомобильная дорога, проходящая от дома № 9 ул. им. Чупрова К.К. до дома № 6 по ул. Маймукерес с. Сизябск | 120 |  |  |
| 59 |  | автомобильная дорога, проходящая от дома № 22 по ул. им. Чупрова К.К. до дома № 28 по ул. Маймукерес с. Сизябск | 160 |  |  |
| 60 |  | автомобильная дорога, проходящая от дома № 23до дома № 31 по ул. Маймукерес с. Сизябск | 440 |  |  |
| 61 |  | автомобильная дорога, проходящая от дома № 38 ул. Лаппишорская до дома № 8 по ул. Новоселов с. Сизябск | 440 |  |  |
| 62 |  | автомобильная дорога, проходящая от дома № 2 до дома № 7 по ул. Новоселов с. Сизябск | 240 |  |  |
| 63 |  | автомобильная дорога, проходящая от дома № 13 до дома № 27 по ул. Новоселов с. Сизябск | 240 |  |  |
| 64 |  | автомобильная дорога, проходящая от дома № 31 до дома № 41 по ул. Новоселов с. Сизябск | 220 |  |  |
| 65 |  | автомобильная дорога, проходящая от дома № 21 до дома № 40 по ул. Новоселов с. Сизябск | 560 |  |  |
| 66 |  | автомобильная дорога, проходящая от дома № 38 до дома № 69 по ул. Новоселов с. Сизябск | 500 |  |  |
| 67 |  | автомобильная дорога, проходящая от дома № 31а по ул. им. Чупрова К.К. до дома № 49 по ул. Новоселов с. Сизябск | 220 |  |  |
| 68 |  | автомобильная дорога, проходящая от дома № 30 ул. им. Чупрова К.К. до дома № 15 по ул. Луговая с. Сизябск | 540 |  |  |
| 69 |  | автомобильная дорога, проходящая от дома № 35 ул. Красных партизан до дома № 8 по ул. Луговая с. Сизябск | 250 |  |  |
| 70 |  | автомобильная дорога, проходящая от дома № 20 ул. им.60-летия Октября до дома № 38 по ул. Куръядор с. Сизябск | 160 |  |  |
| 71 |  | автомобильная дорога, проходящая от дома № 38 ул. Куръядор до дома №35 им.60-летия Октября с. Сизябск | 230 |  |  |
| 72 |  | автомобильная дорога, проходящая от дома № 28 до дома №35 им.60-летия Октября с. Сизябск | 240 |  |  |
| 73 |  | автомобильная дорога, проходящая от дома № 5 по ул. им. Чупрова К.К. до дома №70 ул. им. Канева М.И. с. Сизябск | 520 |  |  |
| 74 |  | автомобильная дорога, проходящая от дома № 17 Красных Партизан до дома №43 ул. им. Канева М.И. с. Сизябск | 110 |  |  |
| 75 |  | автомобильная дорога, проходящая от дома № 29 ул. Красных Партизан до дома №73 ул. им. Канева М.И. с. Сизябск | 120 |  |  |
| 76 |  | автомобильная дорога, проходящая от дома № 11 по ул. им. Чупрова К.К. до дома №28 ул. Красных Партизан с. Сизябск | 460 |  |  |
| 77 |  | автомобильная дорога, проходящая от дома № 72 по ул. им. Канева М.И. до дома №29 ул. Красных Партизан с. Сизябск | 140 |  |  |
| 78 |  | автомобильная дорога, проходящая от дома № 29 по ул. им. Чупрова К.К. до дома №22 ул. Красных Партизан с. Сизябск | 380 |  |  |
| 79 |  | автомобильная дорога, проходящая от дома № 20 по ул. им. Чупрова К.К. до дома №15 ул. Северная с. Сизябск | 370 |  |  |
| 80 |  | автомобильная дорога, проходящая от дома № 15 до дома №16 ул. Северная с. Сизябск | 60 |  |  |
| 81 |  | автомобильная дорога, проходящая от дома № 21 по ул. им. Чупрова К.К. до дома №33 ул. Северная с. Сизябск | 360 |  |  |
| 82 |  | автомобильная дорога, проходящая от дома № 25 до дома №28 ул. им. Чупрова К.К с. Сизябск | 160 |  |  |
| 83 |  | автомобильная дорога, проходящая от дома № 30 до дома №31 ул. Северная с. Сизябск | 120 |  |  |
| 84 |  | автомобильная дорога, проходящая от дома № 42 ул. им. Чупрова К.К. до свалки с. Сизябск | 1000 |  |  |
| 85 |  | автомобильная дорога, проходящая от дома № 33 ул. Молодежная до дома № 21 ул. Новоселов с. Сизябск | 1100 |  |  |
| 86 |  | автомобильная дорога, проходящая от дома № 30 до дома №31 ул. Северная с. Сизябск | 120 |  |  |
| 87 |  | автомобильная дорога, проходящая от дома № 16 им. Канева М.И. до дома №38 ул. Лаппишорская с. Сизябск | 400 |  |  |

Большинство дорог общего пользования местного значения имеют грунтовое покрытие.  В условиях ограниченного финансирования дорожных работ с каждым годом увеличивается протяженность дорог, требующих реконструкции, капитального ремонта и ремонта.

Техническое состояние дорог является одним из факторов, влияющих на аварийность автомобильного транспорта.

Неровности покрытия, дефекты, отсутствие разметки, знаков безопасности,

ограждений опасных участков, недостаточное благоустройство: плохое освещение,

отсутствие оканавливания, остановок общественного транспорта другие факторы

значительно могут повысить аварийность на автодорогах.

В условиях ограниченного финансирования дорожных работ с каждым годом увеличивается протяженность дорог, требующих реконструкции, капитального ремонта и ремонта. Почти все дороги требуют ямочного и капитального ремонта.

1.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в МО сельского поселения «Сизябск», обеспеченность парковками

(парковочными местами)

Таблица 5

Состав парка транспортных средств МО сельского поселения «Сизябск»

| № п/п | Тип ТС | По состоянию на 01.01.2017 г. | По состоянию на 01.01.2018 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Легковые автомобили | 314 | 321 |
| 2 | Грузовые автомобили | 0 | 0 |
| 3 | Школьный автобус | 1 | 1 |

Таблица 6

Оценка уровня автомобилизации населения

| № п/п | Показатель | По состоянию на 01.01.2017 г. | По состоянию на 01.01.2018 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения МО, тыс. чел. | 2405 | 2381 |
| 2 | Количество автомобилей у населения, ед. | 314 | 321 |
| 3 | Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел. | 131 ед. | 135 ед. |
| 4 | Изменение уровня автомобилизации к предыдущему году, % | Рост 2,5 % | Рост 3 % |

Уровень автомобилизации сельского поселения «Сизябск» небольшой. В основном личная транспорт населения, население ближайшее время расти не будет, увеличение транспорта ожидается от молодых семей.

1.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования

Протяженность автобусных маршрутов Сизябск – Мохча – Гам – Ижма - 16км

Протяженность автомобильных дорог с автобусным сообщением 16 км

Транспорт общего пользования на территории поселения включает в себя

пассажирский транспорт (автобусы), осуществляющий регулярные перевозки пассажиров и багажа.

Маршруты пассажирского транспорта Ижма – Мохча – Гам, Ижма - Сизябск осуществляются ежедневно на проходящих рейсах Ижма -  Сизябск – Мохча – Гам и в обратных направлениях с 7 часов до 18 часов

Анализ пассажиропотока зависит от времени суток, сезона. Утренние часы едут на работу, а вечером с работы, в эти часы пассажиров больше, летом население увеличивается за счет приезжих, автобусы почти ежедневно заполненные.

1.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения

Необходимо обустройство пешеходных переходов и тротуаров.

1.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств

Предприятия, осуществляющих грузовые перевозки на территории МО сельского поселения  «Сизябск»:

ООО «Артстрой»-1.

1.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения

Обеспечение безопасности на автомобильных дорогах является важнейшей частью социально-экономического развития МО сельского поселения  «Сизябск».

Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям участников дорожного движения, из-за нарушения правил дорожного движения, превышения скоростного режима, из-за неудовлетворительного качества дорожных покрытий, погодных условий и др.

В настоящее время решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач.

Таблица 7

Оценка дорожной ситуации

| № п/п | Показатель | За 2015 год | За 2016 г. | За 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество ДТП, в том числе: | 5 | 1 | 2 |
|  | По вине водителей | 5 | 1 | 2 |
|  | По вине пешеходов | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Погибло всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 |
|  | Несовершеннолетних | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ранено всего, в том числе | 4 | 1 | 2 |
|  | Несовершеннолетних | 4 | 0 | 2 |

1.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

Количество автомобильного транспорта в МО сельского «Сизябск» составляет 321ед. Предполагается дальнейший рост пассажирского и грузового транспорта.

Учитывая сложившуюся планировочную структуру МО сельского поселения «Сизябск» и характер дорожно-транспортной сети, отсутствие дорог с интенсивным движением в районах жилой застройки, можно сделать вывод о сравнительно благополучной экологической ситуации в части воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

1.11. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры МО сельского поселения «Сизябск»

Уровень загрязнения окружающей среды не является критичным, т.к на территории сельского поселения  «Сизябск» транспортная загруженность низкая.

Что касается перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры поселения,  то инвестиционная привлекательность территории сельского поселения находится на низком уровне в связи с отсутствием крупных производств, полезных ископаемых, слабо развитой социальной, коммунальной инфраструктурой, в связи с чем,  не ожидается высоких темпов развития транспортной инфраструктуры.

1.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры МО сельского поселения  «Сизябск»

В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона от 29.12.2014 г. № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», необходимо разработать и утвердить программу комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения/городского округа.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», а также п. 8 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004 г., разработка и утверждение программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений/городских округов, требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации входит в состав полномочий органов местного самоуправления.

В соответствии с пунктом 27 статьи 1 «Градостроительного кодекса Российской Федерации» №190-ФЗ от 29 декабря 2004 года (в ред. 30.12.2015 г.) программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа - документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения поселения/городского округа, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования, инвестиционными программами субъектов естественных монополий в области транспорта.

Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения/городского округа должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры поселения/городского округа в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения.

Развитие транспортной сферы невозможно без осуществления в нее инвестиций. Правовые акты российского законодательства, регулирующие инвестиции и инвестиционный процесс, направлены на создание благоприятного режима инвестиционной деятельности, в том числе в транспортной сфере.

Гражданский кодекс Российской Федерации предусматривает, что при участии Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, они участвуют в таких отношениях на равных началах с иными участниками этих отношений — гражданами и юридическими лицами. К участию же названных субъектов в обороте, как правило, применяются нормы, применимые к участию в обороте юридических лиц (ст. 124 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Система нормативно-правовых актов, регулирующих инвестиционную деятельность в России, включает в себя документы, ряд из которых приняты еще в 90-х годах. Это, в частности, Федеральный закон от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации».

Федеральный закон от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» является основополагающим законодательным актом в инвестиционной сфере, который определяет правовые и экономические основы инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, на территории Российской Федерации, а также устанавливает гарантии равной защиты прав, интересов и имущества субъектов инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, независимо от форм собственности.

Анализ нормативно-правовой базы, регламентирующей инвестиционную деятельность в транспортной сфере Российской Федерации, показывает, что к настоящему времени сложилась определенная система правовых актов, регулирующих общие проблемы (гражданские, бюджетные, таможенные и др. отношения), которые в той или иной мере относятся и к транспортной сфере.

На региональном и местном уровне в целях создания благоприятных условий для функционирования и развития транспортной инфраструктуры особую роль играют документы территориального планирования и нормативы градостроительного проектирования.

Региональные нормативы градостроительного проектирования Республики Коми утверждены постановлением Правительства Республики Коми от 18.03.2016 г. № 133 и содержат совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения, и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Республики Коми, а также содержат предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными частями 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения муниципальных образований и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня

Мероприятия по строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры в поселении/городском округе, включая сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения муниципального района, объектов местного значения поселения утверждаются схемой территориального планирования муниципального района, генеральным планом поселения/городского округа и должны также отражать решения по размещению объектов транспортной инфраструктуры, принятые в Схеме территориального планирования Республики Коми.

Таким образом, регулирование вопросов развития и функционирования транспортной инфраструктуры осуществляется системой нормативных правовых актов, принятых на федеральном, региональном и местном уровнях в различных областях общественных отношений.

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры, являются:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г.№ 190-ФЗ;

- Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 г. № 60-ФЗ;

- Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

- Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 г. № 1090 «О Правилах дорожного движения»;

-Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Генеральный план МО сельского поселения  «Сизябск».

1.13. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры

Общий объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы на весь расчетный срок составляет 0 руб. Реализация  данного мероприятия возможно  при привлечении средств бюджета сельского поселения, МР «Ижемский», Республики Коми путем участия  в целевых программах, при участии в программах федерального уровня.

2. ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА, ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЁМОВ И ХАРАКТЕРА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ/ГОРОДСКОГО ОКРУГА

- 2.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения/городского округа.

В состав сельского поселения входят 6 населённых пунктов. Расстояние между населёнными пунктами приведена в таблице 6.

Таблица 8

| Наименование населенного пункта | Расстояние, км |
| --- | --- |
| Сизябск-Черноборская | 23 км |
| Сизябск-Бакур | 1,5 км |
| Сизябск-Варыш | 3 км |
| Сизябск-Брыка | 1 км |
| Сизябск-Ёль | 5 км |

К расчётному сроку прогнозируется следующая демографическая ситуация.

Таблица 9

| Год | Численность, чел. |
| --- | --- |
| 2018 | 2381 |
| 2019 | 2371 |
| 2020 | 2361 |
| 2022 | 2356 |
| 2025 | 2350 |
| 2027 | 2345 |

.

2.2. Прогноз транспортного спроса поселения, объёмов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения.

Учитывая сдержанные темпы роста демографической ситуации можно сделать вывод, что значительного изменения транспортного спроса, объёмов и характера передвижения населения на территории сельского  поселения «Сизябск» не планируется.

2.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

Транспортное обслуживание населённых пунктов сельского поселения ориентировано на маршрутную сеть пригородных автобусов/железнодорожный транспорт.

2.4. Прогноз развития дорожной сети поселения/городского округа.

Пример: В связи с увеличением территории под строительство индивидуального жилья увеличивается транспортная нагрузка на улично-дорожную сеть. Необходимо разработать и реализовать мероприятия по строительству новых и реконструкции существующих участков улично-дорожной сети исходя из требований организации удобных транспортных связей жилых территорий с местами приложения труда и центрами культурно-бытового обслуживания,  с учётом наиболее значимых грузо-пассажиропотоков, а также пешеходной доступности объектов соцкультбыта и мест приложения труда.

Реализация муниципальной программы позволит сохранить существующую сеть автомобильных дорог за счёт:

- Увеличение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям;

- Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в полном объёме;

- Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- Проведение паспортизации бесхозяйных участков дорог;

- Проектирование и строительство тротуаров в центральных частях населённых пунктов поселения;

Основным направлением развития дорожной сети….  в период реализации Программы, будет являться обеспечение транспортной доступности площадок перспективной застройки и повышение качества, а также безопасности существующей дорожной сети.

2.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения.

С учётом прогнозируемого увеличения количества транспортных средств, без изменения пропускной способности дорог, возможно повышение интенсивности движения на отдельных участках дорог с образованием незначительных заторов в утренние и вечерние часы.

Определение параметров дорожного движения является неотъемлемой частью при определении мероприятий по снижению аварийности на дороге, а так же для совершенствования регулирования дорожного движения на перекрёстке. К основным параметрам дорожного движения относят: интенсивность движения, интенсивность прибытия на зелёный сигнал светофора, динамический коэффициент приведения состава транспортного потока, поток насыщения, установившейся интервал убытия очереди автомобилей, коэффициент загрузки полосы движением, доля зелёного светофора в цикле, коэффициент приращения очереди, средняя длина очереди в автомобилях и метрах, удельное число остановок автомобиля, коэффициент безостановочной непроходимости.

В поселении на расчётный срок изменений параметров дорожного движения не прогнозируется.

2.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения.

В перспективе возможно ухудшение ситуации из-за наличия следующих причин:

- возрастающая мобильность населения;

- массовое пренебрежение требованиям безопасности дорожного движения со стороны участников движения;

- неудовлетворительное состояние автомобильных дорог;

- недостаточный технический уровень дорожного хозяйства;

- несовершенство технических средств организации дорожного движения.

Для предотвращения негативного развития ситуации необходимо:

- создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населённых пунктов поселения;

- повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения среди населения, в том числе среди несовершеннолетних;

- повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования.

Таблица 10

| Показатель | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество автомобилей у населения, ед. | 321 | 326 | 332 | 340 | 350 | 360 | 370 |
| Количество аварий, ед. | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Количество аварий с участием людей, ед. |  |  |  |  |  |  |  |

Если в расчётный срок данные мероприятия осуществляются, то прогноз показателей безопасности дорожного движения благоприятный.

Активная разъяснительная и пропагандистская работа среди населения позволит сохранить отсутствие аварийных ситуаций с участием пешеходов в ДТП.

2.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.

В период действия программы не предполагается изменение структуры, маршрутов и объёмов грузовых перевозок. Изменения центров транспортного тяготения не предвидится. Возможной причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения станет рост автомобилизации населения в совокупности с ростом его численности.

Для снижения негативного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду в условиях увеличения количества автотранспортных средств и повышения интенсивности движения на автомобильных дорогах предусматривается реализация следующих мероприятий: разработка и внедрение альтернативных способов борьбы с зимней скользкостью; предупреждение загрязнения атмосферного воздуха выбросами пыли и газов, а также защиту от шума и вибрации; осуществить защиту поверхностных и грунтовых вод от загрязнения дорожной пылью, горюче-смазочными материалами.

3. ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ И ОЦЕНКА ПО ЦЕЛЕВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

При рассмотрении принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры необходимо учитывать прогноз численности населения, прогноз социально-экономического и градостроительного развития, деловую активность на территории поселения/городского округа. При разработке сценариев развития транспортного комплекса помимо основных показателей социально-экономического развития учитывались макроэкономические тенденции, таким образом, были разработаны 3 сценария на вариантной основе в составе двух основных вариантов – вариант 1 (консервативный сценарий) и вариант 2 (инновационный сценарий) и варианта 3 (реалистичный) предлагаемого к реализации с учетом всех перспектив развития поселения/городского округа. Варианты 1, 2 прогноза разработаны на основе единой гипотезы внешних условий. Различие вариантов обусловлено отличием моделей поведения частного бизнеса, перспективами повышения его конкурентоспособности и эффективностью реализации государственной политики развития.

1 вариант (консервативный сценарий) - направлен на преодоление в основном сложившихся "узких мест" в развитии транспортной инфраструктуры и характеризуется относительно недостаточным уровнем инвестиций. Низкий уровень инвестиций в прогнозный период не позволит осуществить необходимое масштабное развитие инфраструктуры транспортного комплекса.

2 вариант (инновационный сценарий) - характеризуется интенсивным развитием транспортной системы и преодолением основных "узких мест" к ….. году в сочетании с запуском новых высокотехнологичных транспортных проектов. Увеличение протяженности и повышение технических характеристик транспортной сети, обновление парков транспортных средств и совершенствование технологий станут мощным стимулом дальнейшего экономического и социального развития городского округа. Реализуя данный сценарий будет обеспечено сбалансированное развитие транспортной системы городского округа и удовлетворен возрастающий спрос на транспортные услуги.

3 вариант (реалистичный) - характеризуется развитием на уровне, необходимом и достаточном для обеспечения безопасности передвижения и доступности к центрам тяготения. Вариант предполагает реконструкцию существующей улично-дорожной сети и строительство отдельных участков автомобильных дорог, расширение индивидуального жилищного строительства, развитие инфраструктуры пассажирских перевозок.

В рамках реализации данной программы предполагается принять третий вариант как наиболее вероятный в сложившейся ситуации.

Таблица 11

Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры.

| Наименование целевого показателя | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения поселения/городского округа | чел. | 2381 | 2371 | 2361 | 2358 | 2356 | 2353 | 2352 |
| Количество автомобилей у населения | ед. | 321 | 326 | 332 | 340 | 350 | 360 | 370 |
| Уровень автомобилизации у населения | ед./1000 чел. | 135 | 137 | 139 | 144 | 149 | 153 | 157 |
| Кол-во ДТП, произошедших на территории поселения | ед. | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| Индекс нового строительства | % | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Удельный вес дорог, нуждающихся в капитальном ремонте, реконструкции | % | 100 | 90 | 80 | 77 | 75 | 73 | 70 |
| Прирост протяжённости автомобильных дорог местного значения | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая протяжённость автомобильных дорог местного значения | км | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Общая протяжённость улично – дорожной сети | км | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 |
| Доля протяжённости автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог | % | 75 | 70 | 72 | 67 | 65 | 68 | 60 |
| Обеспеченность постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твёрдым покрытием | % | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Протяжённость пешеходных дорожек | км | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество автозаправочных станций | шт. | - | - | - | - | - | - | - |

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

4.1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

Стабильная ситуация с транспортным спросом населения не предполагает значительных изменений транспортной инфраструктуры по видам транспорта в поселении. Воздушные перевозки на территории поселения не осуществляются. Водный транспорт на территории поселения отсутствует. Автомобильный транспорт - важнейшая составная часть инфраструктуры поселения, удовлетворяющая потребностям всех отраслей экономики и населения в перевозках грузов и пассажиров, перемещающая различные виды продукции между производителями и потребителями, осуществляющий общедоступное транспортное обслуживание населения. Количество пассажирского транспорта увеличивать не планируется. Автомойки, автосервисы, АЗС на территории поселения не имеются.

4.2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов.

Сохраняется существующая система обслуживания населения общественным пассажирским транспортом, при этом предлагается разработать паспорт маршрутов, осуществляющих перевозки внутри Поселения. Количество транспорта общего пользования не планируется к изменению.

4.3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства.

По полученному прогнозу среднее арифметическое значение плотности улично-дорожной сети с 2018 г. до 2027 г. не меняется. Это означает, что нет потребности в увеличении плотности улично-дорожной сети. Мероприятия данного раздела планируются как дополнительные из-за недостатка финансовых средств при получении дополнительных доходов местного бюджета или появления возможности финансирования из иных источников.

Как вариант: Размещение гаражей на сегодняшний день не требуется, так как дома в жилой застройке имеют придомовые участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей.

4.4. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения.

Планируемые мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения включают в себя проектирование и устройство тротуаров с твердым покрытием. В структуре развития транспортного сообщения особое внимание на территории поселения необходимо уделить устройству пешеходного сообщения для движения внутри населенных пунктов поселения/ и местами приложения труда, а также в целях отдыха. Мероприятия по развитию пешеходного передвижения возможны как дополнительные меры для безопасности пешеходного движения.

4.5. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб.

Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб планируются в общем режиме.

4.6. Мероприятия по развитию сети дорог поселений.

- мероприятия по содержанию, капитальному ремонту и ремонту  автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями. Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог, сохранить протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых уровень загрузки соответствует нормативному;

- мероприятия по паспортизации бесхозяйных участков дорог, находящихся на территории поселения. Реализация мероприятий позволит изготовить технические паспорта, технические планы, кадастровые паспорта на автомобильные дороги общего пользования местного значения;

4.7.  Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе по повышению безопасности дорожного движения, снижения перегруженности дорог или их участков.

Комплекс мероприятий по организации дорожного движения сформирован, исходя из цели и задач Программы по повышению безопасности дорожного движения, и включает следующие мероприятия:

- проведение анализа по выявлению аварийно-опасных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения и выработка мер, направленных на их устранение;

- информирование граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения;

-  обучение молодежи для профилактики детского дорожно-транспортного травматизма;

- замена и установка дорожных знаков для организации дорожного движения;

- установка и обновление информационных панно с указанием телефонов спасательных служб и экстренной медицинской помощи.

5. ОЦЕНКА ОБЪЁМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Финансирование программы осуществляется за счёт средств бюджетов разных уровней – местного и федерального бюджетов. Ежегодные объёмы финансирования программы из местного бюджета определяются в соответствии с утверждённым бюджетом поселения на соответствующий финансовый год и с учётом дополнительных источников финансирования.

Общий объём бюджетных ассигнований, необходимых для реализации мероприятий программы, составляет 506,065 тыс. рублей, в том числе:

|  | Таблица 12 (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объёмы бюджетных ассигнований и источники финансового обеспечения |  | Цель реализации | Общий объём финансовых ресурсов, тыс. руб. |  | В том числе по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год | 2022 год | 2023-2028 годы |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |
| Общий объём бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий программы, в том числе из средств |  | Содержание улично – дорожной сети | 506,065 |  | 266,065 |  | 230,000 |  | 10,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканского бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета сельского поселения |  | Содержание улично – дорожной сети | 506,065 |  | 266,065 |  | 230,000 |  | 10,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | в том числе «Проектирование, строительство и реконструкция объектов автомобильного транспорта сельского поселения «Сизябск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общий объём бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий, в том числе из средств |  |  | 506,065 |  | 266,065 |  | 230,000 |  | 10,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | республиканского бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местного бюджета сельского поселения |  |  | 506,065 |  | 266,065 |  | 230,000 |  | 10,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |

- 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры осуществляется в целях определения фактического вклада результатов мероприятий в социально-экономическое развитие поселения/городского округа, в целях проверки соответствия мероприятий нормативам градостроительного проектирования объектов транспортной инфраструктуры с учётом объёма ресурсов, направленных на реализацию мероприятий.

Методика оценки эффективности реализации мероприятий основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчётного года.

Оценка эффективности реализации мероприятий проводится администрацией сельского поселения «Сизябск» на основе информации, необходимой для её проведения, предоставляемой исполнителями мероприятий программы.

- 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ/ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Развитие информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры связано, в первую очередь, с необходимостью оперативного обеспечения граждан и организаций достоверной, актуальной, юридически значимой информацией о современном и планируемом состоянии территории МО сельского поселения «Сизябск» в электронном виде, реализацией возможности получить в электронном виде ключевые документы, необходимые для осуществления инвестиционной деятельности по реализации социальных проектов, от разработки градостроительной документации и предоставления земельного участка до ввода объекта в эксплуатацию.

Кроме того, автоматизация процессов предоставления муниципальных услуг в сфере строительства позволит сократить истинные сроки инвестиционного цикла в строительстве от предоставления земельного участка до ввода объекта в эксплуатацию, улучшить функционирование и взаимодействие органов местного самоуправления не только между собой, но и с органами исполнительной власти субъекта РФ при осуществлении градостроительной деятельности и предоставлении муниципальных услуг.

Таким образом, в качестве предложений по совершенствованию информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры в МО сельского поселения «Сизябск» рекомендуется:

- Создание и внедрение автоматизированных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности в муниципальном образовании и обеспечение интеграции с координационным центром в уполномоченном подразделении Республики Коми, обеспечение актуализации базы пространственных данных о современном и планируемом состоянии территории в векторном электронном виде во взаимосвязи с документами и процессами предоставления муниципальных услуг. Внедрение стандартов и инструментов контроля качества и взаимосвязанности решений градостроительной документации. Организация двустороннего электронного информационного взаимодействия с информационными ресурсами Рос реестра.

- Автоматизация предоставления следующих муниципальных услуг и функций:

- предоставление земельного участка, подготовка схемы расположения земельного участка;

- выдача градостроительного плана земельного участка;

- выдача разрешения на строительство;

- выдача разрешения на ввод в эксплуатацию;

- организация разработки и утверждения документов территориального планирования в электронном виде;

- организация разработки и утверждения документации по планировке территорий в электронном виде;

- организация разработки и утверждения и внесения изменений в документацию градостроительного зонирования в электронном виде;

- и др.