- Приложение № 3 к постановлению

# № ___ от _____________ года.

# Администрация МО сельского поселения «Ижма»

# ПРОГРАММА

# КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МО сельского поселения «Ижма» (2018-2027 гг.)

Содержание

| № раздела | Наименование раздела | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Паспорт программы комплексного развития транспортной инфраструктуры МО сельского поселения «Ижма» (2018-2027 гг.) | 4 |
| 1. | Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры | 8 |
| 1.1. | Анализ положения субъекта Российской Федерации в структуре пространственной организации Российской Федерации, анализ положения МО сельского поселения «Ижма» в структуре пространственной организации субъектов Российской Федерации | 8 |
| 1.2. | Социально-экономическая характеристика МО сельского поселения «Ижма», характеристика градостроительной деятельности на территории МО сельского поселения «Ижма», включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса | 9 |
| 1.3. | Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта | 11 |
| 1.4. | Характеристика сети дорог МО сельского поселения «Ижма», параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог | 11 |
| 1.5. | Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в МО сельского поселения «Ижма», обеспеченность парковками (парковочными местами) | 12 |
| 1.6. | Характеристика работы транспортных средств общего пользования | 13 |
| 1.7. | Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения | 13 |
| 1.8. | Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств | 13 |
| 1.9. | Анализ уровня безопасности дорожного движения | 14 |
| 1.10. | Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения | 14 |
| 1.11. | Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры МО сельского поселения «Ижма» | 15 |
| 1.12. | Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры МО сельского поселения «Ижма» | 15 |
| 1.13. | Оценка финансирования транспортной инфраструктуры | 18 |
| 2. | Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории МО сельского поселения «Ижма» | 18 |
| 3. | Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры | 21 |
| 4. | Перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры и очередность реализации мероприятий | 23 |
| 5. | Оценка объемов и источников финансирования мероприятий развития транспортной инфраструктуры МО сельского поселения «Ижма» | 26 |
| 6. | - Оценка эффективности мероприятий развития транспортной инфраструктуры на территории МО сельского поселения «Ижма» | 27 |
| 7. | - Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории МО сельского поселения «Ижма» | 27 |

# ПАСПОРТ
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры                  МО сельского поселения « Ижма»  (2018-2027 годы)

| Наименование программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры МО сельского поселения «Ижма» (2018-2027 гг.) (далее – программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Региональные нормативы градостроительного проектирования Республики Коми, утверждённые постановлением Правительства Республики Коми от 18.03.2016 г. № 133; - Правила землепользования и застройки МО СП «Ижма», утверждены решением совета СП «Ижма» № 3-32/1 от 05.08.2014; - Генеральный план МО СП «Ижма», утвержден решением совета муниципального района «Ижемский» № 5-15/6 от 22.11.2016. |
| Наименование заказчика и разработчиков программы, их местонахождение | Администрация МО сельского поселения «Ижма», адрес: Республика Коми, Ижемский район, с.Ижма, ул. Советская, д. 57. |
| Цель и задачи программы | Цель программы: Обеспечение развития транспортной инфраструктуры МО сельского поселения «Ижма» с целью повышения комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории МО сельского поселения «Ижма». Задачи программы: - обеспечение проектирования строительства и строительство транспортной инфраструктуры, - организация транспортного межмуниципального сообщения, - формирование условий для социально- экономического развития, - повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, - снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения. |
| Перечень целевых показателей программы | - снижение удельного веса дорог, нуждающихся в реконструкции; - увеличение протяженности дорог с твердым покрытием; - достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами транспортной инфраструктуры. Технико-экономические показатели: - доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, % - количество километров автомобильных дорог общего пользования местного значения, введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции, км. - количество паспортизированных участков дорог общего пользования местного значения, ед. Финансовые показатели: - снижение расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог. Социально-экономические показатели: - обеспеченность населения поселения доступными и качественными круглогодичными услугами транспорта %, - количество дорожно-транспортных происшествий, произошедших на территории поселения, ед, - количество погибших и тяжело пострадавших в результате ДТП на территории поселения, чел. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий | - организация транспортного внутрипоселенческого сообщения; - содержание улично – дорожной сети. |
| Этапы и сроки реализации программы | Сроки реализации программы: 2018 - 2027 гг. Этап 1: 2018 – 2020 гг.; Этап 2: 2021 – 2023 гг.; Этап 3: 2024 – 2027 гг. |
| Объёмы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования программы на 2018 – 2027 гг. составляет 1678,7781 тыс. рублей, в том числе: республиканский бюджет Республики Коми – 0 тыс. руб., из них: 2018 год – 0 тыс. руб.; 2019 год – 0 тыс. руб.; 2020 год – 0 тыс. руб.; 2021 год – 0 тыс. руб.; 2022 год – 0 тыс. руб.; 2023 год – 0 тыс. руб.; 2024 год – 0 тыс. руб.; 2025 год – 0 тыс. руб.; 2026 год – 0 тыс. руб.; 2027 год – 0 тыс. руб.; 2027 год – 0 тыс. руб. бюджет МОМР «Ижемский» – 0 тыс. руб., из них: 2018 год – 0 тыс. руб.; 2019 год – 0 тыс. руб.; 2020 год – 0 тыс. руб.; 2021 год – 0 тыс. руб.; 2022 год – 0 тыс. руб.; 2023 год – 0 тыс. руб.; 2024 год – 0 тыс. руб.; 2025 год – 0 тыс. руб.; 2026 год – 0 тыс. руб.; 2027 год – 0 тыс. руб.; бюджет поселения – 1678,7781 тыс. руб.; Средства бюджетов на 2019-2027 годы будут уточняться при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - развитие транспортной инфраструктуры; - развитие транспорта общего пользования; - развитие сети дорог поселения/городского округа; - повышение безопасности дорожного движения; - повышение качества и эффективности транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность на территории МО сельского поселения «Ижма»; - увеличение уровня доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования; - повышение надежности системы транспортной инфраструктуры |

- 1. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры

- 1.1. Анализ положения МО сельского поселения «Ижма» в структуре пространственной организации Российской Федерации, анализ положения поселения, городского округа в структуре пространственной организации субъектов Российской Федерации

Сельское поселение «Ижма» охватывает территорию  356195 га, располагается в центральной части муниципального района «Ижемский». Наиболее протяженные его границы: на севере – с сельским поселениям «Щельяюр», на юге – с сельским поселением «Том», с  Сосногорским районом Республики  Коми ( ГП «Сосногорск»),  на западе – СП «Мохча» и СП «Сизябск», на востоке – с Печорским районом Республики Коми (СП «Зеленоборск»,  СП «Каджером»).

В состав сельского поселения «Ижма» входят:

-  село Ижма;

- деревня Ласта;

- деревня Константиновка.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения всего – 7,512 км, из них: с переходным типом покрытия – 7,512 км. Ширина проезжей части, в основном, составляет 6 м. Пропускная способность сети автомобильных дорог до 2000 автомобилей в сутки.

Количество мостов на автомобильных дорогах МО сельского поселения «Ижма» – 7. Из них: на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения – 6, на улично – дорожной сети сельского поселения «Ижма» – 1.

Зимних автомобильных и дорог и ледовых переправ на территории МО сельского поселения «Ижма» – 2. Из них: ледовые переправы общего пользования регионального значения – 1, ледовые переправы общего пользования местного значения – 1.

На территории МО сельского поселения «Ижма» не проходит автомобильных дорог федерального значения, проходят автомобильные дороги регионального значения – «Ираель - Ижма - Усть-Цильма от автомобильной дороги Сыктывкар - Ухта - Печора - Усинск - Нарьян-Мар», «Ижма - Мохча от автомобильной дороги Ираель - Ижма - Усть-Цильма», «Подъезд к аэропорту "Ижма" от автомобильной дороги Ираель - Ижма - Усть-Цильма», «Подъезд к с. Ижма от автомобильной дороги Ираель - Ижма - Усть-Цильма».

Административный центр МО сельского поселения «Ижма», село Ижма,  находится на расстоянии  566 км от г. Сыктывкара.

## 1.2. Социально-экономическая характеристика МО сельского поселения « Ижма», характеристика градостроительной деятельности на территории МО сельского поселения « Ижма», включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса

По состоянию на 01.01.2018 года численность населения МО сельского поселения «Ижма» составляла 4.770 человек. Основная часть населения проживает в Ижме.

Численность населения в разрезе городских поселений, поселков городского типа, сельских поселений представлена в таблице 1.

Таблица 1

Численность населения МО СП«Ижма» в разрезе населенных пунктов

| № п.п. | Наименование населенного пункта | Население, количество чел. |
| --- | --- | --- |
|  | с.Ижма | 4.361 |
|  | д.Ласта | 306 |
|  | д.Константиновка | 103 |

Динамика численности представлена в таблице 2.

Таблица 2

Динамика численности МО СП «Ижма»

| Показатели | На 15.01.2015 | На 15.01.2016 | На 15.01.2017 | На 15.01.2018 | Темп прироста/убыли за 2016-2017 гг., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая численность населения, чел |  | 4.710 | 4.728 | 4.770 | 0,4 |

На территории сельского поселения «Ижма» наблюдается ежегодный прирост численности населения.

На территории МО сельского поселения «Ижма» отсутствуют градообразующие предприятия.

К основным видам деятельности МО СП «Ижма» относится торговля продовольственными и не продовольственными товарами частными предпринимателями.

Производство

Деревообработка

- ИП  Чупров  В.Г.

Сельское хозяйство

- КФК д. Ласта,  с. Ижма

- Частные подворья.

Спорт

-МБУ ДО  «Ижемская Детско-юношеская спортивная школа».

Здравоохранение

- ГБУЗ  Ижемская ЦРБ, Поликлиника,  ФАП  д.Ласта

Образование

| МБОУ «Ижемская СОШ» |  |
| --- | --- |
| МБДОУ «Детский сад № 1» с.Ижма |  |
| МБДОУ «Детский сад № 2» с. Ижма |  |
| МБДОУ «Детский сад № 3» с. Ижма |  |
| Школа- сад д.Ласта |  |
| МБУ ДО "Ижемская детская школа искусств» |  |
| - МБУ ДО "Ижемкий районный центр детского творчества» |  |
| - ГОУ «Специальная(коррекционная) школа-интернат № 9» с.Ижма |  |

## К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов в области градостроительной деятельности, согласно ч. 2 ст. 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, относятся:

1) подготовка и утверждение документов территориального планирования муниципальных районов;

2) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования муниципальных районов;

3) утверждение правил землепользования и застройки соответствующих межселенных территорий;

4) утверждение подготовленной на основании документов территориального планирования муниципальных районов документации по планировке территории, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

5) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на соответствующих межселенных территориях;

6) ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территориях муниципальных районов.

Действуя в рамках полномочий, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления муниципального района подготовили и утвердили муниципальные правовые акты в области градостроительных отношений.

На территории МО СП «Ижма» утверждены градостроительные документы:

- Генеральный план МО СП «Ижма», утвержден решением совета муниципального района  «Ижемский» № 5-15/6   от 22.11.2016;

- Правила землепользования и застройки МО СП «Ижма», утверждены решением совета с.п. «Ижма» № 3-32/1 от 05.08.2014.

Оценка транспортного спроса (расписать)

1.3. Характеристика функционирования и показатели работы

транспортной инфраструктуры

Развитие транспортной системы МО СП «Ижма» является необходимым условием для улучшения качества жизни жителей в СП «Ижма». Недооценка проблемы несоответствия состояния дорог и инфраструктуры местного значения социально-экономическим потребностям общества является одной из причин экономических трудностей и негативных социальных процессов.

Основными структурными элементами транспортной инфраструктуры МО МО СП «Ижма» являются:

- Автомобильные дороги и автотранспорт

- Водный транспорт

Транспортная доступность:

Улично-дорожная сеть и внутри поселковый транспорт.

1.4. Характеристика сети дорог МО СП «Ижма», параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог

Дорожно-транспортная сеть МО СП «Ижма» состоит, в основном, из улично-дорожной сети, одной автомобильной дороги общего пользования местного значения 5 категории и четырех дорог регионального значения предназначенных для автомобильного движения. В таблице 3 приведен перечень и характеристика дорог местного значения.

Таблица 3

Перечень автомобильных дорог МО сельского поселения «Ижма»

| № п/п | Наименование автомобильных дорог | Протяженность автомобильных дорог, м | Техническая характеристика | Категория автомобильных дорог |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Улично-дорожная сеть сельского поселения «Ижма» | 40 000 | переходный тип покрытия | Д, Е |

Большинство дорог общего пользования местного значения имеют переходный тип покрытия.

В условиях ограниченного финансирования дорожных работ с каждым годом увеличивается протяженность дорог, требующих реконструкции, капитального ремонта и ремонта.

Техническое состояние дорог является одним из факторов, влияющих на аварийность автомобильного транспорта.

Большая часть автомобильных дорог требуют ямочного и капитального ремонта.

По содержанию автомобильных дорог регионального и местного значения на территории сельского поселения «Ижма» трудностей не возникает, благодаря равнинной местности и усовершенствованному типу покрытия автомобильных дорог.

1.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в МО сельского поселения «Ижма», обеспеченность парковками

(парковочными местами)

Автомобильный парк МО сельского поселения «Ижма» преимущественно состоит из легковых автомобилей.

Таблица 5

Состав парка транспортных средств МО сельского поселения «Ижма»

| № п/п | Тип ТС | По состоянию на 01.01.2016 г. | По состоянию на 01.01.2017 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Легковые | 540 | 550 |
| 2 | Грузовые | 50 | 52 |
| 3 | Автобусы, в том числе: | 6 | 6 |
| 3.1 | Школьные | 1 | 1 |
| 3.2 | Рейсовые | 5 | 5 |

Таблица 6

Оценка уровня автомобилизации населения

| № п/п | Показатель | По состоянию на 01.01.2017 г. | По состоянию на 01.01.2018 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения МО, тыс. чел. | 4728 | 4770 |
| 2 | Количество автомобилей у населения, ед. | 540 | 550 |
| 3 | Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел. | 114 | 115 |
| 4 | Изменение уровня автомобилизации к предыдущему году, % | 1 | 1 |

Парковка автомобильного транспорта осуществляется, в большем количестве, на территории частных подворий. Потребность в парковочных местах низкая.

1.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования

Протяженность автобусных маршрутов по территории сельского поселения «Ижма» 37,20 км.

Протяженность автомобильных дорог с автобусным сообщением на территории сельского поселения «Ижма»  144,27 км.

Интенсивность пассажиропотока на территории поселения меняется в течение календарного года. Это связано с тем, что на территории поселения в летний период проживают отдыхающие. Кроме того, существует увеличение входящих потоков в последние дни, будние недели и исходящих потоков – в выходные дни и утренние часы первого рабочего дня недели.

Для перевозки детей, обучающихся в школьных общеобразовательных учебных заведениях, организован школьный автобус.

1.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения

Уровень благоустройства улично-дорожной сети удовлетворительный. Необходимо обустройство дополнительных пешеходных переходов и освещения.

Отсутствие специализированных дорожек для велосипедного передвижения.

1.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств

Основные предприятия, осуществляющие грузовые перевозки на территории МО СП «Ижма»: ООО «Изьваспецтранс», ООО «Северстрой», ООО «Ижмаагротранс».

Основные предприятия, осуществляющие выполнение коммунальных и дорожных работ на территории МО СП «Ижма»: ИП Дердяй И.И., АО «КТК», ООО «Северстрой», ООО «Реал-С», МБУ «Жилищное управление», ООО «Изьваспецтранс», МБУ «Жилищное управление», ИП «Артеев Л. Н.», ИП «Канев А. Г.», ИП «Мартынюк И. Н.».

Работа транспортных средств коммунальных и дорожных служб осуществляется своевременно.

1.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения

Обеспечение безопасности на автомобильных дорогах является важнейшей частью социально-экономического развития МО сельского поселения «Щельяюр».

Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям участников дорожного движения, из-за нарушения правил дорожного движения, превышения скоростного режима, из-за неудовлетворительного качества дорожных покрытий, погодных условий и др.

В настоящее время решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач.

Таблица 7

Оценка дорожной ситуации

| № п/п | Показатель | За 2015 год | За 2016 г. | За 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество ДТП, в том числе: | 26 | 14 | 9 |
|  | По вине водителей | 26 | 14 | 9 |
|  | По вине пешеходов | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Погибло всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 |
|  | Несовершеннолетних | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ранено всего, в том числе | 2 | 0 | 1 |
|  | Несовершеннолетних | 1 | 0 | 0 |

С каждым годом количество аварий уменьшается, благодаря соблюдению правил безопасности дорожного движения, как водителей, так и пешеходов.

1.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

Количество автомобильного транспорта в МО сельского поселения «Ижма» составляет 550 ед. Предполагается дальнейший рост пассажирского и грузового транспорта.

Основные характерные факторы, неблагоприятно влияющие на окружающую среду и здоровье:

Загрязнение атмосферы. Выброс в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксин азота и серы, озон) приводят не только к загрязнению атмосферы, но и к вредным проявлениям для здоровья, особенно к респираторным аллергическим заболеваниям.

Воздействие шума. Приблизительно 30% населения России подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55дБ. Это приводит к росту сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, вызывает раздражительность.

Снижение двигательной активности. Наблюдается тенденция к снижению уровня активности у людей, в связи с тем, что все больше предпочитают передвигаться при помощи автотранспорта. Недостаточность двигательной активности приводит к таким проблемам со здоровьем как сердечно-сосудистые заболевания, инсульт, диабет, ожирение, некоторые типы рака, остеопороз и вызывают депрессию.

Учитывая сложившуюся планировочную структуру МО сельского поселения «Ижма» и характер дорожно-транспортной сети, отсутствие  дорог с интенсивным движением в районах жилой застройки, можно сделать вывод о сравнительно благополучной экологической ситуации в части воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

В будущем может появиться   необходимость решения  проблем загрязнения воздуха, шумового загрязнения, снижения двигательной активности, связанных с использованием транспортных средств в сельском поселении «Ижма».

1.11. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры МО сельского поселения «Ижма»

МО сельского поселения «Ижма» имеет прибрежное транспортно-географическое расположение. По территории проходит автомобильная дорога регионального значения «Подъезд к с. Ижма от автомобильной дороги Ираель - Ижма - Усть-Цильма», «Ижма – Мохча от автомобильной дороги Ираель - Ижма - Усть-Цильма».

Имеющаяся сеть автомобильных  дорог обеспечивает транспортные связи с городами и населенными пунктами Ижемского района и Республики Коми.

Улично-дорожная сеть по сельскому поселению требует работ по планировке проезжей части на участках гравийных дорог.

На территорию сельского поселения «Ижма» возможна круглогодичная транспортная доступность легковых и грузовых автомобилей.

1.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры МО сельского поселения «Ижма»

В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона от 29.12.2014 г. № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», необходимо разработать и утвердить программу комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения/городского округа.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», а также п. 8 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004 г., разработка и утверждение программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений/городских округов, требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации входит в состав полномочий органов местного самоуправления.

В соответствии с пунктом 27 статьи 1 «Градостроительного кодекса Российской Федерации» №190-ФЗ от 29 декабря 2004 года (в ред. 30.12.2015 г.) программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа - документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения поселения/городского округа, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования, инвестиционными программами субъектов естественных монополий в области транспорта.

Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения/городского округа должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры поселения/городского округа в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения.

Развитие транспортной сферы невозможно без осуществления в нее инвестиций. Правовые акты российского законодательства, регулирующие инвестиции и инвестиционный процесс, направлены на создание благоприятного режима инвестиционной деятельности, в том числе в транспортной сфере.

Гражданский кодекс Российской Федерации предусматривает, что при участии Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, они участвуют в таких отношениях на равных началах с иными участниками этих отношений — гражданами и юридическими лицами. К участию же названных субъектов в обороте, как правило, применяются нормы, применимые к участию в обороте юридических лиц (ст. 124 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Система нормативно-правовых актов, регулирующих инвестиционную деятельность в России, включает в себя документы, ряд из которых приняты еще в 90-х годах. Это, в частности, Федеральный закон от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации».

Федеральный закон от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» является основополагающим законодательным актом в инвестиционной сфере, который определяет правовые и экономические основы инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, на территории Российской Федерации, а также устанавливает гарантии равной защиты прав, интересов и имущества субъектов инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, независимо от форм собственности.

Анализ нормативно-правовой базы, регламентирующей инвестиционную деятельность в транспортной сфере Российской Федерации, показывает, что к настоящему времени сложилась определенная система правовых актов, регулирующих общие проблемы (гражданские, бюджетные, таможенные и др. отношения), которые в той или иной мере относятся и к транспортной сфере.

На региональном и местном уровне в целях создания благоприятных условий для функционирования и развития транспортной инфраструктуры особую роль играют документы территориального планирования и нормативы градостроительного проектирования.

Региональные нормативы градостроительного проектирования Республики Коми утверждены постановлением Правительства Республики Коми от 18.03.2016 г. № 133 и содержат совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения, и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Республики Коми, а также содержат предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными частями 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения муниципальных образований и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня

Мероприятия по строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры в поселении/городском округе, включая сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения муниципального района, объектов местного значения поселения утверждаются схемой территориального планирования муниципального района, генеральным планом поселения/городского округа и должны также отражать решения по размещению объектов транспортной инфраструктуры, принятые в Схеме территориального планирования Республики Коми.

Таким образом, регулирование вопросов развития и функционирования транспортной инфраструктуры осуществляется системой нормативных правовых актов, принятых на федеральном, региональном и местном уровнях в различных областях общественных отношений.

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры, являются:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г.№ 190-ФЗ;

- Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 г. № 60-ФЗ;

- Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

- Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 г. № 1090 «О Правилах дорожного движения»;

-Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Генеральный план МО СП «Щельяюр», утвержден решением совета с.п. «Щельяюр» №3-32/1 от 05.08.2014..

1.13. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры

Общий объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы на весь расчетный срок составляет 0 руб.

2. ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА, ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЁМОВ И ХАРАКТЕРА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ/ГОРОДСКОГО ОКРУГА

- 2.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития сельского поселения.

В состав сельского поселения «Ижма» входит 3 населённых пунка.

К расчётному сроку прогнозируется следующая демографическая ситуация.

Таблица 9

| Год | Численность, чел. |
| --- | --- |
| 2018 | 4770 |
| 2019 | 4785 |
| 2020 | 4800 |

Развитие экономической базы

Приоритетные виды экономической деятельности на территории поселения связаны с:

- Большим преобладанием сельского хозяйства

- Быстрым развитием транспортной и социальной инфраструктуры.

2.2. Прогноз транспортного спроса сельского поселения, объёмов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории сельского поселения округа.

Учитывая сдержанные темпы роста демографической ситуации можно сделать вывод, что значительного изменения транспортного спроса, объёмов и характера передвижения населения на территории сельского поселения округа не планируется.

2.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

Транспортное обслуживание населённых пунктов сельского поселения ориентировано на маршрутную сеть пригородных автобусов.

В настоящее время на территории сельского поселения имеется одна автозаправочная станция, одна СТО и одна автомойка.

Нормативы обеспеченности легкового автотранспорта АЗС, станциями

технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения автомобилей (гаражами и автостоянками) указаны в СП 42.13330.2011, согласно которому на 1200 автомобилей требуется 1 АЗС [п11.27], на 200 автомобилей – 1 СТО [п11.26].

2.4. Прогноз развития дорожной сети сельского поселения округа.

С учётом прогнозируемого увеличения количества транспортных средств, без изменения пропускной способности дорог, возможно, повышение интенсивности движения на отдельных участках дорог с образованием незначительных заторов в утренние и вечерние часы.

Определение параметров дорожного движения является неотъемлемой частью при определении мероприятий по снижению аварийности на дороге, а так же для совершенствования регулирования дорожного движения на перекрёстке. К основным параметрам дорожного движения относят: интенсивность движения, интенсивность прибытия на зелёный сигнал светофора, динамический коэффициент приведения состава транспортного потока, поток насыщения, установившейся интервал убытия очереди автомобилей, коэффициент загрузки полосы движением, доля зелёного светофора в цикле, коэффициент приращения очереди, средняя длина очереди в автомобилях и метрах, удельное число остановок автомобиля, коэффициент безостановочной непроходимости.

В поселении на расчётный срок изменений параметров дорожного движения не прогнозируется.

2.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения.

С учётом прогнозируемого увеличения количества транспортных средств, без изменения пропускной способности дорог, возможно повышение интенсивности движения на отдельных участках дорог с образованием незначительных заторов в утренние и вечерние часы.

Определение параметров дорожного движения является неотъемлемой частью при определении мероприятий по снижению аварийности на дороге, а так же для совершенствования регулирования дорожного движения на перекрёстке. К основным параметрам дорожного движения относят: интенсивность движения, интенсивность прибытия на зелёный сигнал светофора, динамический коэффициент приведения состава транспортного потока, поток насыщения, установившейся интервал убытия очереди автомобилей, коэффициент загрузки полосы движением, доля зелёного светофора в цикле, коэффициент приращения очереди, средняя длина очереди в автомобилях и метрах, удельное число остановок автомобиля, коэффициент безостановочной непроходимости.

В поселении на расчётный срок изменений параметров дорожного движения не прогнозируется.

2.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения.

В перспективе возможно ухудшение ситуации из-за наличия следующих причин:

- возрастающая мобильность населения;

- массовое пренебрежение требованиям безопасности дорожного движения со стороны участников движения;

- неудовлетворительное состояние автомобильных дорог;

- недостаточный технический уровень дорожного хозяйства;

- несовершенство технических средств организации дорожного движения.

Для предотвращения негативного развития ситуации необходимо:

- создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населённых пунктов поселения;

- повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения среди населения, в том числе среди несовершеннолетних;

- повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования.

Таблица 10

| Показатель | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество автомобилей у населения, ед. | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 |
| Количество аварий, ед. | 9 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| Количество аварий с участием пешеходов, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Если в расчётный срок данные мероприятия осуществляются, то прогноз показателей безопасности дорожного движения благоприятный.

Активная разъяснительная и пропагандистская работа среди населения позволит сохранить отсутствие аварийных ситуаций с участием пешеходов в ДТП.

2.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.

В период действия программы не предполагается изменение структуры, маршрутов и объёмов грузовых перевозок. Изменения центров транспортного тяготения не предвидится. Возможной причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения станет рост автомобилизации населения в совокупности с ростом его численности.

Для снижения негативного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду в условиях увеличения количества автотранспортных средств и повышения интенсивности движения на автомобильных дорогах предусматривается реализация следующих мероприятий: разработка и внедрение альтернативных способов борьбы с зимней скользкостью; предупреждение загрязнения атмосферного воздуха выбросами пыли и газов, а также защиту от шума и вибрации; осуществить защиту поверхностных и грунтовых вод от загрязнения дорожной пылью, горюче-смазочными материалами.

3. ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ И ОЦЕНКА ПО ЦЕЛЕВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

При рассмотрении принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры необходимо учитывать прогноз численности населения, прогноз социально-экономического и градостроительного развития, деловую активность на территории поселения/городского округа. При разработке сценариев развития транспортного комплекса помимо основных показателей социально-экономического развития учитывались макроэкономические тенденции, таким образом, были разработаны 3 сценария на вариантной основе в составе двух основных вариантов – вариант 1 (консервативный сценарий) и вариант 2 (инновационный сценарий) и варианта 3 (реалистичный) предлагаемого к реализации с учетом всех перспектив развития поселения/городского округа. Варианты 1, 2 прогноза разработаны на основе единой гипотезы внешних условий. Различие вариантов обусловлено отличием моделей поведения частного бизнеса, перспективами повышения его конкурентоспособности и эффективностью реализации государственной политики развития.

1 вариант (консервативный сценарий) - направлен на преодоление в основном сложившихся "узких мест" в развитии транспортной инфраструктуры и характеризуется относительно недостаточным уровнем инвестиций. Низкий уровень инвестиций в прогнозный период не позволит осуществить необходимое масштабное развитие инфраструктуры транспортного комплекса.

2 вариант (инновационный сценарий) - характеризуется интенсивным развитием транспортной системы и преодолением основных "узких мест" к ….. году в сочетании с запуском новых высокотехнологичных транспортных проектов. Увеличение протяженности и повышение технических характеристик транспортной сети, обновление парков транспортных средств и совершенствование технологий станут мощным стимулом дальнейшего экономического и социального развития городского округа. Реализуя данный сценарий будет обеспечено сбалансированное развитие транспортной системы городского округа и удовлетворен возрастающий спрос на транспортные услуги.

3 вариант (реалистичный) - характеризуется развитием на уровне, необходимом и достаточном для обеспечения безопасности передвижения и доступности к центрам тяготения. Вариант предполагает реконструкцию существующей улично-дорожной сети и строительство отдельных участков автомобильных дорог, расширение индивидуального жилищного строительства, развитие инфраструктуры пассажирских перевозок.

В рамках реализации данной программы предполагается принять третий вариант как наиболее вероятный в сложившейся ситуации.

Таблица 11

Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры.

| Наименование целевого показателя | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения поселения/городского округа | чел. | 4770 | 4780 | 4790 | 4800 | 4810 | 4820 | 4830 | 4840 |
| Количество автомобилей у населения | ед. | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 |
| Уровень автомобилизации у населения | ед./1000 чел. | 115 | 117 | 119 | 121 | 123 | 124 | 126 | 128 |
| Кол-во ДТП, произошедших на территории поселения | ед. | 9 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| Индекс нового строительства | % | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| Удельный вес дорог, нуждающихся в капитальном ремонте, реконструкции | % | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 |
| Прирост протяжённости автомобильных дорог местного значения | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая протяжённость автомобильных дорог местного значения | км | 56,979 | 56,979 | 56,979 | 56,979 | 56,979 | 56,979 | 56,979 | 56,979 |
| Доля протяжённости автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая протяженность улично-дорожной сети сельского поселения | км | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Обеспеченность постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твёрдым покрытием | % | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 |
| Протяжённость пешеходных дорожек | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество автозаправочных станций | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

4.1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

Стабильная ситуация с транспортным спросом населения не предполагает значительных изменений транспортной инфраструктуры по видам транспорта в поселении. Воздушные перевозки на территории поселения/городского округа не осуществляются/осуществляются (расписываются перспективные направления). Водный транспорт на территории сельского поселения «Ижма» в основном частный, в летний период для перевозки грузовых автомобилей через р. Ижма используется паром. Автомобильный транспорт - важнейшая составная часть инфраструктуры поселения, удовлетворяющая потребностям всех отраслей экономики и населения в перевозках грузов и пассажиров, перемещающая различные виды продукции между производителями и потребителями, осуществляющий общедоступное транспортное обслуживание населения. Количество пассажирского транспорта увеличивать не планируется. Автомойки, автосервисы, АЗС на территории поселения округа имеются.

4.2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов.

Сохраняется существующая система обслуживания населения общественным пассажирским транспортом, при этом предлагается разработать паспорт маршрутов, осуществляющих перевозки внутри Поселения. Количество транспорта общего пользования не планируется к изменению.

4.3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства.

По полученному прогнозу среднее арифметическое значение плотности улично-дорожной сети с 2018 г. до 2027 г. не меняется. Это означает, что нет потребности в увеличении плотности улично-дорожной сети. Мероприятия данного раздела планируются как дополнительные из-за недостатка финансовых средств при получении дополнительных доходов местного бюджета или появления возможности финансирования из иных источников.

Как вариант: Размещение гаражей на сегодняшний день не требуется, так как дома в жилой застройке имеют придомовые участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей.

4.4. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения.

Планируемые мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения включают в себя проектирование и устройство тротуаров с твердым покрытием. В структуре развития транспортного сообщения особое внимание на территории поселения/городского округа необходимо уделить устройству пешеходного сообщения для движения внутри населенных пунктов поселения/городского округа и местами приложения труда, а также в целях отдыха. Мероприятия по развитию пешеходного передвижения возможны как дополнительные меры для безопасности пешеходного движения.

4.5. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб.

Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб планируются в общем режиме.

4.6. Мероприятия по развитию сети дорог поселений.

- мероприятия по содержанию, капитальному ремонту и ремонту  автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями. Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог, сохранить протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых уровень загрузки соответствует нормативному;

- мероприятия по паспортизации бесхозяйных участков дорог, находящихся на территории поселения/городского округа. Реализация мероприятий позволит изготовить технические паспорта, технические планы, кадастровые паспорта на автомобильные дороги общего пользования местного значения;

4.7.  Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе по повышению безопасности дорожного движения, снижения перегруженности дорог или их участков.

Комплекс мероприятий по организации дорожного движения сформирован, исходя из цели и задач Программы по повышению безопасности дорожного движения, и включает следующие мероприятия:

- проведение анализа по выявлению аварийно-опасных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения и выработка мер, направленных на их устранение;

- информирование граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения;

-  обучение молодежи для профилактики детского дорожно-транспортного травматизма;

- замена и установка дорожных знаков для организации дорожного движения;

- установка и обновление информационных панно с указанием телефонов спасательных служб и экстренной медицинской помощи.

4.8. Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности.

- проведение анализа по выявлению аварийно-опасных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения и выработка мер, направленных на их устранение;

- информирование граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения;

-  обучение молодежи для профилактики детского дорожно-транспортного травматизма;

- замена и установка дорожных знаков для организации дорожного движения;

- установка и обновление информационных панно с указанием телефонов спасательных служб и экстренной медицинской помощи.

5. ОЦЕНКА ОБЪЁМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Финансирование программы осуществляется за счёт средств бюджетов разных уровней - регионального, муниципального. Ежегодные объёмы финансирования программы из местного бюджета определяются в соответствии с утверждённым бюджетом поселения/городского округа на соответствующий финансовый год и с учётом дополнительных источников финансирования.

Общий объём бюджетных ассигнований, необходимых для реализации мероприятий программы, составляет 1678,7781 тыс. рублей, в том числе:

|  | Таблица 12 (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объёмы бюджетных ассигнований и источники финансового обеспечения |  | Цель реализации | Общий объём финансовых ресурсов, тыс. руб. |  | В том числе по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год | 2022 год | 2023-2028 годы |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |
| Общий объём бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий программы, в том числе из средств |  | Содержание улично – дорожной сети | 1678,7781 |  | 678,100 |  | 600,00 |  | 400,000 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| федерального бюджета |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| республиканского бюджета |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| местного бюджета сельского поселения |  | Содержание улично – дорожной сети | 1678,7781 |  | 678,100 |  | 600,00 |  | 400,000 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | в том числе «Проектирование, строительство и реконструкция объектов автомобильного транспорта МО СП «Ижма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общий объём бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий, в том числе из средств |  |  | 1678,7781 |  | 678,100 |  | 600,00 |  | 400,000 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | федерального бюджета |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | республиканского бюджета |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | местного бюджета сельского поселения |  |  | 1678,7781 |  | 678,100 |  | 600,00 |  | 400,000 | 0 | 0 |  | 0 |

- 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры осуществляется в целях определения фактического вклада результатов мероприятий в социально-экономическое развитие поселения/городского округа, в целях проверки соответствия мероприятий нормативам градостроительного проектирования объектов транспортной инфраструктуры с учётом объёма ресурсов, направленных на реализацию мероприятий.

Методика оценки эффективности реализации мероприятий основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчётного года.

Оценка эффективности реализации мероприятий проводится администрацией МО сельского поселения «Щельяюр» на основе информации, необходимой для её проведения, предоставляемой исполнителями мероприятий программы.

Оценка эффективности реализации программы проводится в соответствии с порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ МО сельского поселения «Щельяюр»  и ведомственных целевых программ, утверждённым постановлением администрации МО сельского поселения «Щельяюр».

- 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ/ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Развитие информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры связано, в первую очередь, с необходимостью оперативного обеспечения граждан и организаций достоверной, актуальной, юридически значимой информацией о современном и планируемом состоянии территории МО сельского поселения «Ижма» в электронном виде, реализацией возможности получить в электронном виде ключевые документы, необходимые для осуществления инвестиционной деятельности по реализации социальных проектов, от разработки градостроительной документации и предоставления земельного участка до ввода объекта в эксплуатацию.

Кроме того, автоматизация процессов предоставления муниципальных услуг в сфере строительства позволит сократить истинные сроки инвестиционного цикла в строительстве от предоставления земельного участка до ввода объекта в эксплуатацию, улучшить функционирование и взаимодействие органов местного самоуправления не только между собой, но и с органами исполнительной власти субъекта РФ при осуществлении градостроительной деятельности и предоставлении муниципальных услуг.

Таким образом, в качестве предложений по совершенствованию информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры в МО сельского поселения «Ижма» рекомендуется:

- Создание и внедрение автоматизированных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности в муниципальном образовании и обеспечение интеграции с координационным центром в уполномоченном подразделении Республики Коми, обеспечение актуализации базы пространственных данных о современном и планируемом состоянии территории в векторном электронном виде во взаимосвязи с документами и процессами предоставления муниципальных услуг. Внедрение стандартов и инструментов контроля качества и взаимосвязанности решений градостроительной документации. Организация двустороннего электронного информационного взаимодействия с информационными ресурсами Росреестра.

- Автоматизация предоставления следующих муниципальных услуг и функций:

- предоставление земельного участка, подготовка схемы расположения земельного участка;

- выдача градостроительного плана земельного участка;

- выдача разрешения на строительство;

- выдача разрешения на ввод в эксплуатацию;

- организация разработки и утверждения документов территориального планирования в электронном виде;

- организация разработки и утверждения документации по планировке территорий в электронном виде;

- организация разработки и утверждения и внесения изменений в документацию градостроительного зонирования в электронном виде;

- и др.