|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **«Изьва»**  **муниципальнöй районса**  **администрация** |  |  | | **Описание: Описание: герб1** | **Администрация**  **муниципального района**  **«Ижемский»** |

**Ш У Ö М**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 02 апреля 2021 года № 233

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2020 года № 931 «Об утверждении комплексного плана действий по реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2021 год»

В соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=E0CB72DE13D1B689B714CD45F40E7D40C92795B20AF390BC4F53B1F1EC29D3B3oDo3H) администрации муниципального района «Ижемский» от 31 января 2014 года № 61 «О муниципальных программах муниципального образования муниципального района «Ижемский»

администрация муниципального района «Ижемский»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Приложение к постановлению администрации муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2020 года № 931 «Об утверждении комплексного плана действий по реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2021 год» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя админитсрации муниципального района «Ижемский» А.С. Кретова.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Глава муниципального района –

руководитель администрации И.В. Норкин

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение к постановлению администрации  муниципального района «Ижемский» от 02 апрля 2021 года № 233 | | | | | | | | | | | | | | |
| «Приложение к постановлению администрации  муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2020 года № 931 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Комплексный план действий по реализации муниципальной программы "Развитие транспортной системы" на 2021 год** | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы | Статус контрольного события <\*> | Ответственный руководитель, заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» (Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение администрации муниципального района «Ижемский» | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контроль-ного события) | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. | | График реализации (месяц/квартал) | | | | Целевой индикатор и показатель | |
| Источник финансирования | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | Наименование , единиза измерения | Значение |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 23 | 24 |
| **Подпрограмма 1 Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1. Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования, зимних автомобильных дорог и ледовых переправ** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Основное мероприятие 1.1.1 Обеспечение содержания, ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети** |  | **А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"** | **Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»** | **01.01.2021** | **31.12.2021** | **Средства республиканского бюджета Республики Коми, местный бюджет** | **8 463,8** | **V** | **V** | **V** | **V** | **Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования, %** | **85,2** |
| 1.1 | Мероприятие 1.1.1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального района «Ижемский» |  | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Средства республиканского бюджета Республики Коми, местный бюджет | 2 238,9 | V | V | V | V | X | X |
| 1.2 | Мероприятие 1.1.1.2 Содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения Том-Керки |  | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Местный бюджет | 1 500,0 | V | V | V | V | X | X |
| 1.3 | Мероприятие 1.1.1.3 Содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения Том-Картаель |  | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Местный бюджет | 586,0 | V | V | V | V | X | X |
| 1.4 | Мероприятие 1.1.1.4 Осуществление контроля по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального района «Ижемский», зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения и ледовых переправ |  | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Местный бюджет | 472,5 | V | V | V | V | X | X |
| 1.5 | Мероприятие 1.1.1.5 Содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к д.Ель» |  | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Местный бюджет | 386,8 | V | V | V | V | X | X |
| 1.6 | Мероприятие 1.1.1.6 Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Местный бюджет | 615,2 | V | V | V | V | X | X |
| 1.7 | Мероприятие 1.1.1.7 Содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъездная дорога к территории Нефтебазы» |  | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Местный бюджет | 295,7 | V | V | V | V | X | X |
| 1.8 | Мероприятие 1.1.1.8 Содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения с.Ижма-д.Ласта, км 0+000 – км 0+723 |  | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Местный бюджет | 148,7 | V | V | V | V | X | X |
| 1.9 | Мероприятие 1.1.1.9  Содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения с.Брыкаланск-д.Чика |  | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Средства республиканского бюджета Республики Коми, местный бюджет | 720,0 | V | V | V | V | X | X |
| 1.10 | Мероприятие 1.1.1.10  Оказание услуг по составлению сметной документации |  | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Местный бюджет | 0,0 | V | V | V | V | X | X |
| 1.11 | Мероприятие 1.1.1.11 Разработка проектно-сметной документации |  | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Местный бюджет | 1 500,0 | V | V | V | V | X | X |
| 1.12 | Мероприятие 1.1.1.12 Разработка схем дислокации дорожных знаков |  | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Местный бюджет | 0,0 | V | V | V | V | X | X |
| 1.13 | Мероприятие 1.1.1.13  Ремонт автомобильной дороги Ижма-Ласта |  | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Местный бюджет | 0,0 | V | V | V | V | X | X |
| 1.14 | Мероприятие 1.1.1.14  Ремонт проездов к дворовым территориям МКД |  | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Местный бюджет | 0,0 | V | V | V | V | X | X |
| 1.15 | Мероприятие 1.1.1.15  Субсидии для содержания автомобильных дорог МБУ "Жилищное управление" |  | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Местный бюджет | 0,0 | V | V | V | V | X | X |
| 1.16 | Мероприятие 1.1.1.16  Закупка программного комплекса для выпуска смет с правом на использование электронной отраслевой сметно-нормативной базы данных "Автомобильные дороги" и актуализация базы данных |  | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | X | X | Местный бюджет | 0,0 |  |  | V | V | X | X |
| 1.17 | Мероприятие 1.1.1.17 Восстановление и ремонт, разрушенных в результате паводка, участков автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | X | X | Местный бюджет | 0,0 |  |  |  |  | X | X |
|  | *Контрольное событие № 1 Работы выполнены в полном объеме, в соответствии с техническим заданием в 2021 году.* |  | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | X | 31.12.2021 | **X** | Х |  |  |  | V | X | X |
| 2 | **Основное мероприятие 1.1.2 Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения** |  | **А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"** | **Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»** | **01.01.2021** | **31.12.2021** | **Средства республиканского бюджета Республики Коми, местный бюджет** | **7 243,2** | **V** | **V** | **V** | **V** | **X** | **X** |
| **2.1** | Мероприятие 1.1.2.1 Обустройство и содержание ледовой переправы через р.Ижма у п.Том |  | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Средства республиканского бюджета Республики Коми, местный бюджет | 640,0 | V | V | V | V | X | X |
| 2.2 | Мероприятие 1.1.2.2 Обустройство и содержание ледовых переправ и зимней автомобильной дороги общего пользования местного значения Пильегоры-Чаркабож, включая ледовые переправы через р. Большая Вольма; через р. Чулей; через р. Нижний Двойник; через  р. Верхний Двойник |  | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Средства республиканского бюджета Республики Коми, местный бюджет | 4 421,7 | V | V | V | V | X | V |
| 2.3 | Мероприятие 1.1.2.3 Содержание зимней автомобильной дороги общего пользования местного значения Ласта-Том |  | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Средства республиканского бюджета Республики Коми, местный бюджет | 2 181,5 | V | V | V | V | V | V |
|  | *Контрольное событие № 2 Работы выполнены в полном объеме, в соответствии с техническим заданием в 2020 году* |  | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 31.12.2021 | **X** | Х |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Основное мероприятие 1.1.4  Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности** |  | **А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"** | **Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»** | **01.01.2021** | **31.12.2021** | **Средства республиканского бюджета Республики Коми, местный бюджет** | **3 625,3** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** |
| 3.1 | Мероприятие 1.1.4.1  Подготвка заявки на предоставление из республиканского бюджета Республики Коми субсидий на реализацию народных проектов в сфере дорожной деятельности |  | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.03.2022 | **X** | X | V |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Мероприятие 1.1.4.2 Реализация утвержденных народных проектов в сфере дорожной деятельности, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |  | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 30.06.2022 | Средства республиканского бюджета Республики Коми, местный бюджет | 3 625,3 | V | V | V | V | V | V |
|  | *Контрольное событие № 3 Реализован народный проект в сфере дорожной деятельности в 2021 году* |  | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 31.12.2021 | **X** | Х |  |  |  | V |  |  |
| **4** | **Основное мероприятие 1.1.5  Устройство наплавного моста** |  | **А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"** | **Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»** | **01.01.2021** | **31.08.2021** | **X** | **0,0** | **V** | **V** | **V** |  | **X** | **X** |
| 4.1 | Мероприятие 1.1.5.1  Модернизация наплавного моста |  | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | X | X | X | 0,0 | V | V | V |  | X | X |
|  | *Контрольное событие № 4 Выполнены работы по модернизации наплавного моста* |  | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | X | X | X | X |  |  | V |  | X | X |
| **5** | **Основное мероприятие 1.1.6 Обслуживание наплавного моста** |  | **А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"** | **Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»** | **01.01.2021** | **31.12.2021** | **Местный бюджет** | **1 000,0** | **V** | **V** | **V** | **V** | **X** | **X** |
| 5.1 | Мероприятие 1.1.6.1 Обслуживание наплавного моста |  | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Местный бюджет | 1 000,0 | V | V | V | V | X | X |
|  | *Контрольное событие № 5 Население СП "Сизябск" и "Мохча" обеспечены автотранспортным сообщением в летний период в 2021 года* |  | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | X | X | X | X |  |  | V |  | X | X |
| **6** | **Основное мероприятие 1.1.7 "Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Дорожная сеть" в части приведения в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных образований" с присвоением кода регионального проекта "Дорожная сеть" (R1)** |  | **А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"** | **Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»** | **01.01.2021** | **31.12.2021** | **X** | **X** | **V** | **V** | **V** | **V** | **X** | **X** |
| 6.1 | Мероприятие 1.1.7.1 Реализация мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных районов и городских (муниципальных) округов Республики Коми |  | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | X | X |  |  |  |  | X | X |
| **Задача 2. Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения** | | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **Основное мероприятие 1.2.1 Проведение работ по технической инвентаризации и государственной регистрации прав на автомобильные дороги общего пользования местного значенияи внесение сведений о них в государственный кадастр недвижимости** |  | **А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"** | **Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский»** | **01.01.2021** | **31.12.2021** | **X** | **0,0** |  |  |  |  | **Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения, обеспеченных правоустанавливающими документами на них, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования, %** | **100** |
| 7.1 | Мероприятие 1.2.1.1 Утверждение схем расположения земельных участков |  | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | X | 0,0 |  |  |  |  | X | X |
| 7.2 | Мероприятие 1.2.1.2 Изготовление техпаспортов и техпланов на автомобильные дороги общего пользования |  | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | X | 0,0 |  |  |  |  | X | X |
| 7.3 | Мероприятие 1.2.1.3 Государственная регистрация прав на автомобильные дороги общего пользования местного значения |  | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | X | 0,0 |  |  |  |  | X | X |
|  | *Контрольное событие № 6 Оформлено право собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения в 2020 году* |  | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 31.12.2021 | X | Х |  |  |  |  | X | X |
| **8** | **Основное мероприятие 1.2.3. Приобретение оборудования, техники и другого имущества, необходимого для осуществления дорожной деятельности** |  | **А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"** | **Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский»** | **X** | **X** | **X** | **0,0** |  |  |  |  | **X** | **X** |
| 8.1 | Мероприятие 1.2.3.1 Приобретение оборудования, техники и другого имущества, необходимого для осуществления дорожной детяельности |  | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | X | X | X | 0,0 |  |  |  |  | X | X |
|  | **Итого по подпрограмме 1, в том числе:** |  |  |  |  |  | **X** | **20 332,3** | X | X | X | X | X | X |
|  | средства республиканского бюджета Республики Коми |  |  |  |  |  | X | 12 882,9 | X | X | X | X | X | X |
|  | средства местного бюджета |  |  |  |  |  | X | 7 449,4 | X | X | X | X | X | X |
| **Подпрограмма 2 «Организация транспортного обслуживания населения на территории муниципального района «Ижемский»** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1. Организация предоставления транспортных услуг населению** | | | | | | | | | | | | | | |
| **9** | **Основное мероприятие 2.1.1  Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом** |  | **В.Л. Трубина, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"** | **Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский»** | **01.01.2021** | **31.12.2021** | **Местный бюджет** | **6 656,7** | **V** | **V** | **V** | **V** | **Доля рейсов, фактически выполненных в соответствии с договором при осуществлении пассажирских перевозок на автомобильном транспорте, %** | **100** |
| **Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района), %** | **43** |
| 9.1 | Мероприятие 2.1.1.1  Проведение торгов на право осуществления перевозок пассажиров и багажа по регулярным автобусным маршрутам |  | В.Л. Трубина, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | X | 0,0 |  |  |  | V | X | X |
| 9.2 | Мероприятие 2.1.1.2  Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам |  | В.Л. Трубина, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Местный бюджет | 6 056,7 | V | V | V | V | X | X |
| 9.3 | Мероприятие 2.1.1.3  Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки гражданам пожилого возраста |  | В.Л. Трубина, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Местный бюджет | 350,0 | V | V | V | V | X | X |
| 9.4 | Мероприятие 2.1.1.4  Проведение обследований регулярных автобусных маршрутов |  | В.Л. Трубина, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | X | 0,0 | V |  | V |  | X | X |
| 9.5 | Мероприятие 2.1.1.5 Закупка и установка тахографического оборудования |  | В.Л. Трубина, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | X | 250,0 | V | V | V | V | X | X |
|  | *Контрольное событие № 7 Заключен с перевозчиками контракт на право осуществления перевозок пассажиров и багажа по регулярным автобусным маршрутам на 2021 год* |  | В.Л. Трубина, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 31.12.2021 | Х | Х |  |  |  |  | X | X |
| **10** | **Основное мероприятие 2.1.2 Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа водным транспортом** |  | **В.Л. Трубина, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"** | **Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский»** | **01.01.2021** | **31.12.2021** | **Средства республиканского бюджета Республики Коми, местный бюджет** | **4 105,3** | **V** | **V** | **V** | **V** | **Доля рейсов, фактически выполненных в соответствии с договором при осуществлении пассажирских перевозок на водном транспорте, %** | **98,5** |
| 10.1 | Мероприятие 2.1.2.1  Проведение конкурсов на право осуществления пассажирских перевозок внутренним водным транспортом во внутримуниципальном сообщении на территории муниципального района «Ижемский» |  | В.Л. Трубина, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 01.05.2020 | X | 0,0 | V |  |  |  | X | X |
| 10.2 | Мероприятие 2.1.2.2  Возмещение выпадающих доходов организаций речного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки речным транспортом во внутримуниципальном сообщении на территории муниципального района «Ижемский» |  | В.Л. Трубина, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Средства республиканского бюджета Республики Коми, местный бюджет | 4 105,3 | V | V | V | V | X | X |
|  | *Контрольное событие № 8 Заключение с перевозчиками договоров на право осуществления пассажирских перевозок внутренним водным транспортом во внутримуниципальном сообщении на территории муниципального района «Ижемский» на 2021 год* |  | В.Л. Трубина, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 01.04.2021 | X | X |  |  |  |  | X | X |
| **11** | **Основное мероприятие 2.1.3 Приобретение транспортных средств для осуществления пассажирских перевозок на автомобильном транспорте** |  | **В.Л. Трубина, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"** | **Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский»** | **01.01.2021** | **31.12.2021** | **X** | **0,0** | **V** | **V** | **V** | **V** | **X** | **X** |
| 11.1 | Мероприятие 2.1.3.1 Приобретение автобуса для осуществления пассажирских перевозок на автомобильном транспорте |  | В.Л. Трубина, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | X | X | X | 0,0 | V | V | V | V | X | X |
| **12** | **Основное мероприятие 2.1.4 Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом** |  | **В.Л. Трубина, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"** | **Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский»** | **01.10.2020** | **31.12.2021** | **X** | **0,0** |  |  |  | V | **X** | **X** |
| 12.1 | Мероприятие 2.1.4.1  Организация проведения конкурсов на право заключения договора на осуществление внутримуниципальных пасажиских перевозок воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты муниципального района "Ижемский" |  | В.Л. Трубина, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 01.05.2022 | X | 0,0 | V | V |  |  | X | X |
| 12.2 | Мероприятие 2.1.4.2 Заключение с перевозчиком договора на осуществление внутримуниципальных пассажирских перевозок воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты муниципального района "Ижемский" |  | В.Л. Трубина, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский» | 01.05.2020 | 01.06.2022 | X | 0,0 |  | V |  |  | X | X |
| 12.3 | Мероприятие 2.1.4.3 Возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющим внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты муниципального района "Ижемский" |  | В.Л. Трубина, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | 01.06.2020 | 31.12.2021 | X | 0,0 |  | V | V | V | X | X |
| 12.4 | Мероприятие 2.1.4.4 Изготовление аэронавигационного паспорта посадочной площадки |  | В.Л. Трубина, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | X | 0,0 | V | V | V | V | X | X |
|  | *Контрольное событие № 9 Заключены договоры на возмещение выпадающих доходов организациям воздушного транспорта, осуществляющим внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты муниципального района «Ижемский» в 2021 году* |  | В.Л. Трубина, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 31.12.2021 | X | X |  |  |  |  | X | X |
|  | **Итого по подпрограмме 2, в том числе:** |  |  |  |  |  | **X** | **10 762,0** |  |  |  |  |  |  |
|  | средства республиканского бюджета Республики Коми |  |  |  |  |  | X | 3 900,0 | X | X | X | X | X | X |
|  | средства местного бюджета |  |  |  |  |  | X | 6 861,9 | X | X | X | X | X | X |
| **Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района «Ижемский»** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1. Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения** | | | | | | | | | | | | | | |
| **13** | **Основное мероприятие 3.1.1 Информирование населения о соблюдении правил безопасности дорожного движения.** |  | **А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"** | **Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский»** | **01.01.2021** | **31.12.2021** | **X** | **0,0** | **V** | **V** | **V** | **V** | **Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек** | **2** |
| 13.1 | Мероприятие 3.1.1.1  Доведение до населения изменений в законодательстве, касающихся безопасности дорожного движения, публикация материалов профилактического характера. |  | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел по делам ГО и ЧС администрации му-ниципального района «Ижемский» | 01.10.2020 | 31.12.2021 | X | 0,0 |  |  |  | V | X | X |
| 13.2 | Мероприятие 3.1.1.2.  Создание и тиражирование памяток для водителей мотоциклов, мопедов и велосипедистов, а также для водителей транспортных средств по оказанию первой помощи пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий |  | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | 01.03.2020 | 30.06.2022 | X | 0,0 |  | V |  |  | X | X |
|  | *Контрольное событие № 10 Созданы документы по информированию населения о соблюдении правил безопасности дорожного движения в 2021 году.* |  | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский», | Х | 31.12.2021 | X | 0,0 |  |  |  | V | X | X |
| **14** | **Основное мероприятие 3.1.2 Обеспечение транспортной безопасности МБУ "Жилищное управление" при осуществлении пассажирских перевозок** |  | **Кретов А.С., заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"** | **Отдел по делам ГО и ЧС администрации му-ниципального района «Ижемский»** | **01.01.2021** | **31.12.2021** | **X** | **0,0** |  |  |  |  | **X** | **X** |
| 14.1 | Мероприятие 3.1.2.1 Разарботка и утверждение паспорта обеспечения трансопртной безопасности на транспортных средствах |  | Кретов А.С., заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | X | 0,0 |  |  |  |  | X | X |
| 14.2 | Мероприятие 3.1.2.2 Проведение обучения ответсвенных за обеспечение транспортной безопасности на транспортных средствах |  | Кретов А.С., заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | X | 0,0 |  |  |  |  | X | X |
| 14.3 | Мероприятие 3.1.2.3 Оборудование пассажирских автобусов МБУ "Жилищное управление" видеорегистраторами |  | Кретов А.С., заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | X | 0,0 |  |  |  |  | X | X |
|  | *Контрольное событие № 11 Утверждены паспорта обеспечения транспортной безопасности на транспортных средствах.* |  | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский», | Х | 31.12.2021 | X | 0,0 |  |  |  | V | X | X |
|  | *Контрольное событие № 12 Обучены ответсвенные за обеспечение транспортной безопасности на транспортных средствах.* |  | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский», | Х | 31.12.2021 | X | 0,0 |  |  |  | V | X | X |
|  | *Контрольное событие № 13 Пассажирские автобусы МБУ "Жилищное управление" оборудованы видеорегистраторами.* |  | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский», | Х | 31.12.2021 | X | 0,0 |  |  |  | V | X | X |
| **Задача 2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении** | | | | | | | | | | | | | | |
| **14** | **Основное мероприятие 3.2.1  Проведение районных соревнований юных инспекторов движения «Безопасное колесо» среди учащихся школ муниципального района «Ижемский»** |  | **А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"** | **Управление образования администрации муниципального района «Ижемский»** | **01.04.2020** | **30.06.2022** | **X** | **0,0** |  | **V** |  |  | **Уровень проведения профилактических акций по безопасности дорожного движения на одну образовательную организацию Ижемского района, количество** | **16** |
| 14.1 | Мероприятие 3.2.1.1 Доставка участников на районные соревнования юных инспекторов «Безопасное колесо» |  | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | 01.04.2020 | 30.06.2022 | X | 0,0 |  | V |  |  | X | X |
| 14.2 | Мероприятие 3.2.1.2  Приобретение наградного материала для участников в районных соревнованиях юных инспекторов «Безопасное колесо» |  | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | 01.04.2020 | 30.06.2022 | X | 0,0 |  | V |  |  | X | X |
| 14.3 | Мероприятие 3.2.1.3 Организация питания участников в районных соревнованиях юных инспекторов «Безопасное колесо» |  | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | 01.04.2020 | 30.06.2022 | X | 0,0 |  | V |  |  | X | X |
|  | *Контрольное событие № 14 Проведено районное соревнование юных инспекторов «Безопасное колесо» в 2021 году* |  | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 30.06.2020 | X | Х |  | V |  |  | X | X |
| **15** | **Основное мероприятие 3.2.2 Тиражирование методического пособия для педагогов дошкольных образовательных учреждений «Обучение дошкольников навыкам и умению безопасного поведения на дорогах»** |  | **А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"** | **Управление образования администрации муниципального района «Ижемский»** | **01.10.2020** | **31.12.2021** | **X** | **0,0** |  |  |  | **V** | **Число детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, количество** | **0** |
| 15.1 | Мероприятие 3.2.2.1  Разработка методического пособия для педагогов дошкольных образовательных учреждений «Обучение дошкольников навыкам и умению безопасного поведения на дорогах» |  | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | 01.10.2020 | 31.12.2021 | X | 0,0 |  |  |  | V | X | X |
| 15.2 | Мероприятие 3.2.2.2 Рассмотрение, обсуждение по использованию в работе методического пособия для педагогов дошкольных образовательных учреждений «Обучение дошкольников навыкам и умению безопасного поведения на дорогах» |  | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | 01.10.2020 | 31.12.2021 | X | 0,0 |  |  |  | V | X | X |
|  | *Контрольное событие № 15 Использование в работе методического пособия для педагогов дошкольных образовательных учреждений «Обучение дошкольников навыкам и умению безопасного поведения на дорогах» в 2021 году* |  | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 31.12.2021 | Х | Х |  |  |  | V |  |  |
| **16** | **Основное мероприятие 3.2.3 Организация и проведение олимпиады по правилам дорожного движения среди обучающихся 9-11 классов муниципальных образовтельных учреждений.** |  | **А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"** | **Управление образования администрации муниципального района «Ижемский»** | **01.10.2020** | **31.12.2021** | **X** | **0,0** |  |  |  | **V** | **X** | **X** |
| 16.1 | Мероприятие 3.2.3.1  Издание распорядительных документов по проведению олимпиады по правилам дорожного движения среди обучающихся 9-11 классов муниципальных образовательных учреждений |  | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | 01.10.220 | 31.12.2021 | X | 0,0 |  |  |  | V | X | X |
| 16.2 | Мероприятие 3.2.3.2  Разработка и утверждение положения по проведению олимпиады по правилам дорожного движения среди обучающихся 9-11 классов муниципальных образовательных учреждений |  | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | 01.10.2020 | 31.12.2021 | X | 0,0 |  |  |  | V | X | X |
|  | *Контрольное событие № 16 Проведена олимпиада по правилам дорожного движения среди обучающихся 9-11 классов муниципальных образовательных учреждений в 2021 году* |  | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 31.12.2021 | Х | Х |  |  |  | V | X | X |
| **17** | **Основное мероприятие 3.2.4  Организация и проведение конкурса «Лучший уголок по безопасности дорожного движения в муниципальных общеобразовательных учреждениях»** |  | **А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"** | **Управление образования администрации муниципального района «Ижемский»** | **X** | **30.09.2021** | **X** | **0,0** |  |  | **V** |  | **X** | **X** |
| 17.1 | Мероприятие 3.2.4.1 Издание распорядительных документов по проведению конкурса «Лучший уголок по безопасности дорожного движения в муниципальных общеобразовательных учреждениях» |  | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Управление образования муниципального района «Ижемский» | 01.07.2021 | 30.09.2021 | X | 0,0 |  |  | V |  | X | X |
| 17.2 | Мероприятие 3.2.4.2 Разработка и утверждение положения по проведению конкурса «Лучший уголок по безопасности дорожного движения в муниципальных общеобразовательных учреждениях» |  | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | 01.07.2021 | 30.09.2021 | X | 0,0 |  |  | V |  | X | X |
|  | *Контрольное событие № 17 Проведён конкурс «Лучший уголок по безопасности дорожного движения в муниципальных общеобразовательных учреждениях» в 2021 году* |  | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 31.12.2021 | Х | Х |  |  |  | V | X | x |
| **18** | **Основное мероприятие 3.2.5 Изготовление видеороликов в образовательных учреждениях.** |  | **А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"** | **Управление образования администрации муниципального района «Ижемский»** | **01.07.2021** | **30.09.2021** | **X** | **0,0** |  |  | **V** |  | **X** | **X** |
| 18.1 | Мероприятие 3.2.5.1 Изготовление видеороликов в образовательных учреждениях |  | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | 01.07.2021 | 30.09.2021 | X | 0,0 |  |  | V |  | X | X |
|  | *Контрольное событие № 18 Изготовлен видеоролик в образовательных учреждениях» в 2021 году* |  | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 30.09.2020 | **0,0** | 0,0 |  |  | V |  |  |  |
| **19** | **Основное мероприятие 3.2.6 Организация размещения в средствах массовой информации Ижемского района материалов, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма** |  | **А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"** | **Управление образования администрации муниципального района «Ижемский»** | **01.07.2021** | **30.09.2021** | **X** | **0,0** |  |  | **V** |  | **X** | **X** |
| 19.1 | Мероприятие 3.2.6.1 Организация размещения в средствах массовой информации Ижемского района материалов, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма |  | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | 01.07.2021 | 30.09.2021 | X | 0,0 |  |  | V |  | X | X |
|  | *Контрольное событие № 19 Размещены в средствах массовой информации Ижемского района материалы, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма в 2021 году* |  | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 30.09.2020 | Х | Х |  |  | V |  | X | X |
| **20** | **Основное мероприятие 3.2.7  Обеспечение участия команды учащихся школ муниципального района «Ижемский» на Республиканских соревнованиях «Безопасное колесо»** |  | **А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"** | **Управление образования администрации муниципального района «Ижемский»** | **01.07.2021** | **30.09.2021** | **Местный бюджет** | **30,0** |  |  | **V** |  | **X** | **X** |
| 20.1 | Мероприятие 3.2.7.1 Организация проезда команды учащихся школ муниципального района «Ижемский» в г.Сыктывкар для участия в Республиканских соревнованиях «Безопасное колесо» и обратно. |  | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | 01.07.2021 | 30.09.2021 | Местный бюджет | 15,6 |  |  | V |  | X | X |
| 20.2 | Мероприятие 3.2.7.2 Организация проживания, питания, команды учащихся школ муниципального района «Ижемский» в г Сыктывкар для участия в Республиканских соревнованиях «Безопасное колесо». |  | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | 01.07.2021 | 30.09.2021 | Местный бюджет | 14,4 |  |  | V |  | X | X |
|  | *Контрольное событие № 20 Принято участие команды учащихся школ муниципального района «Ижемский» в Республиканских соревнованиях «Безопасное колесо» в 2021 году* |  | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 31.12.2021 | **X** | 0,0 |  |  |  | V | X | X |
| **21** | **Основное мероприятие 3.2.8 Приобретение для дошкольных образовательных учреждений оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасого поведения на уличо-дорожой сети** |  | **А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"** | **Управление образования администрации муниципального района «Ижемский»** | **01.01.2021** | **31.12.2021** | **X** | **0,0** | **V** | **V** | **V** | **V** | **X** | **X** |
| 21.1 | Мероприятие 3.2.8.1 Приобретение для дошкольных образовательных учреждений оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети |  | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | X | 0,0 | V | V | V | V | X | X |
|  | *Контрольное событие № 21 Приобретено оборудование, позволяющее в игровой форме формировать навыки навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети* |  | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 31.12.2021 | X | 0,0 |  |  |  | V | X | X |
| **22** | **Основное мероприятие 3.2.9 Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений** |  | **А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"** | **Управление образования администрации муниципального района «Ижемский»** | **01.01.2021** | **31.12.2021** | **X** | **0,0** |  |  |  |  | **X** | **X** |
| 22.1 | Мероприятие 3.2.9.1 Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений |  | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | X | 0,0 | **X** |  |  |  | X | X |
|  | *Контрольное событие № 22 Распространены световозвращающие приспособления среди дошкольников и учащихся младших классов* |  | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 31.12.2021 | X | X |  |  |  | V | X | X |
| **Задача 3. Организация движения транспортных средств и пешеходов** | | | | | | | | | | | | | | |
| **23** | **Основное мероприятие 3.3.1 Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, улицах, проездах** |  | **А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"** | **Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»** | **01.01.2021** | **31.12.2021** | **Местный бюджет** | **0,0** | **V** | **V** | **V** | **V** | **Количество дорожно-транспортных происшествий, количество** | **9** |
| 23.1 | Мероприятие 3.3.1.1 Нанесение дорожной разметки |  | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | X | X | Местный бюджет | 0,0 |  |  |  |  | X | X |
| 23.2 | Мероприятие 3.3.1.2 Установка и приобретение дорожных знаков, искусственных неровностей |  | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | X | X | Местный бюджет | 0,0 |  |  |  |  | X | X |
|  | *Контрольное событие № 23 Работы выполнены в полном объеме, в соответствии с техническим заданием в 2021 году* |  | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 31.12.2021 | X | Х |  |  |  | V | X | X |
| **24** | **Основное мероприятие 3.3.2 Обеспечение обустройства и установки автобусных павильонов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения** |  | **А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"** | **Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»** | **X** | **X** | **Местный бюджет** | **0,0** | **V** | **V** | **V** | **V** | **X** | **X** |
| 24.1 | Мероприятие 3.3.2.1  Приобретение автобусных павильонов |  | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | X | X | Местный бюджет | 0,0 |  |  |  |  | X | X |
| 24.2 | Мероприятие 3.3.2.2  Установка автобусных павильонов |  | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | X | X | Местный бюджет | 0,0 |  |  |  |  | X | X |
| 24.3 | Мероприятие 3.3.2.3 Ремонт существующих автобусных остановок |  | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | X | X | Местный бюджет | 0,0 |  |  |  |  | X | X |
|  | *Контрольное событие № 24 Установлены или отремонтированы автобусные павильоны в 2021 году* |  | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | X | X | Х | Х |  |  |  |  | X | X |
|  | **Итого по подпрограмме 3, в том числе:** |  |  |  |  |  | **30,0** | **30,0** |  |  |  |  |  |  |
|  | средства республиканского бюджета Республики Коми |  |  |  |  |  | X | 0,0 | X | X | X | X | X | X |
|  | средства местного бюджета |  |  |  |  |  | X | 30,0 | X | X | X | X | X | X |
|  | **Итого по программе, в том числе:** |  |  |  |  |  | **31 124,3** | **31 124,3** |  |  |  |  |  |  |
|  | средства республиканского бюджета Республики Коми |  |  |  |  |  | X | 16 782,9 | X | X | X | X | X | X |
|  | средства местного бюджета |  |  |  |  |  | X | 14 341,3 | X | X | X | X | X | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ». |