|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«Изьва»**  **муниципальнöй районса**  **администрация** | **герб1** | **Администрация**  **муниципального района**  **«Ижемский»** |

# ШУÖМ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30 декабря 2014 года № 1263

Республика Коми, Ижемский район с. Ижма

|  |
| --- |
| Об утверждении муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие транспортной системы»  (в ред. Постановлений Администрации муниципального района «Ижемский»  от 10.06.2015 [N 532](consultantplus://offline/ref=AD2BE263F49B878D6F31B016B7309DBEB5D0A26B12F5FA1189317CC972C20B958146EAA0CFB53A556E3B2BEEC4E37CAAEA495D6636B39B57ADAFYFFFI), от 26.10.2015 [N 877](consultantplus://offline/ref=AD2BE263F49B878D6F31B016B7309DBEB5D0A26B16FDFB1D81632BCB239705908916A2B081F037546E3B2EE595B96CAEA31E547A32AE8556B3AFFF62Y6F2I), от 30.11.2015 [N 1000](consultantplus://offline/ref=AD2BE263F49B878D6F31B016B7309DBEB5D0A26B16FFFB1B82652BCB239705908916A2B081F037546E3B2EE595B96CAEA31E547A32AE8556B3AFFF62Y6F2I),  от 30.12.2015 [N 1120](consultantplus://offline/ref=AD2BE263F49B878D6F31B016B7309DBEB5D0A26B16FFFB1881612BCB239705908916A2B081F037546E3B2EE595B96CAEA31E547A32AE8556B3AFFF62Y6F2I), от 26.02.2016 [N 116](consultantplus://offline/ref=AD2BE263F49B878D6F31B016B7309DBEB5D0A26B16FDF01A80632BCB239705908916A2B081F037546E3B2EE595B96CAEA31E547A32AE8556B3AFFF62Y6F2I), от 23.03.2016 [N 179](consultantplus://offline/ref=AD2BE263F49B878D6F31B016B7309DBEB5D0A26B16FDF01E8B632BCB239705908916A2B081F037546E3B2EE595B96CAEA31E547A32AE8556B3AFFF62Y6F2I),  от 10.06.2016 [N 421](consultantplus://offline/ref=AD2BE263F49B878D6F31B016B7309DBEB5D0A26B16FEFA1C85642BCB239705908916A2B081F037546E3B2EE595B96CAEA31E547A32AE8556B3AFFF62Y6F2I), от 19.08.2016 [N 569](consultantplus://offline/ref=AD2BE263F49B878D6F31B016B7309DBEB5D0A26B16FEFC1D8A6F2BCB239705908916A2B081F037546E3B2EE595B96CAEA31E547A32AE8556B3AFFF62Y6F2I), от 13.10.2016 [N 686](consultantplus://offline/ref=AD2BE263F49B878D6F31B016B7309DBEB5D0A26B16FEFE1E8B6E2BCB239705908916A2B081F037546E3B2EE595B96CAEA31E547A32AE8556B3AFFF62Y6F2I),  от 09.12.2016 [N 809](consultantplus://offline/ref=AD2BE263F49B878D6F31B016B7309DBEB5D0A26B16FEF01F81642BCB239705908916A2B081F037546E3B2EE595B96CAEA31E547A32AE8556B3AFFF62Y6F2I), от 26.12.2016 [N 853](consultantplus://offline/ref=AD2BE263F49B878D6F31B016B7309DBEB5D0A26B16FEF111846F2BCB239705908916A2B081F037546E3B2EE595B96CAEA31E547A32AE8556B3AFFF62Y6F2I), от 02.02.2017 [N 59](consultantplus://offline/ref=AD2BE263F49B878D6F31B016B7309DBEB5D0A26B16FFF018876F2BCB239705908916A2B081F037546E3B2EE595B96CAEA31E547A32AE8556B3AFFF62Y6F2I),  от 09.02.2017 [N 90](consultantplus://offline/ref=AD2BE263F49B878D6F31B016B7309DBEB5D0A26B16FFF01D87652BCB239705908916A2B081F037546E3B2EE595B96CAEA31E547A32AE8556B3AFFF62Y6F2I), от 03.03.2017 [N 160](consultantplus://offline/ref=AD2BE263F49B878D6F31B016B7309DBEB5D0A26B16FFFA118A622BCB239705908916A2B081F037546E3B2EE595B96CAEA31E547A32AE8556B3AFFF62Y6F2I), от 25.05.2017 [N 429](consultantplus://offline/ref=AD2BE263F49B878D6F31B016B7309DBEB5D0A26B16FFFD1D87672BCB239705908916A2B081F037546E3B2EE595B96CAEA31E547A32AE8556B3AFFF62Y6F2I),  от 07.07.2017 [N 565](consultantplus://offline/ref=AD2BE263F49B878D6F31B016B7309DBEB5D0A26B16FFFF1E82662BCB239705908916A2B081F037546E3B2EE595B96CAEA31E547A32AE8556B3AFFF62Y6F2I), от 05.09.2017 [N 745](consultantplus://offline/ref=AD2BE263F49B878D6F31B016B7309DBEB5D0A26B16F8F81D80642BCB239705908916A2B081F037546E3B2EE595B96CAEA31E547A32AE8556B3AFFF62Y6F2I), от 29.11.2017 [N 1018](consultantplus://offline/ref=AD2BE263F49B878D6F31B016B7309DBEB5D0A26B16F8FB1A83652BCB239705908916A2B081F037546E3B2EE595B96CAEA31E547A32AE8556B3AFFF62Y6F2I),  от 29.12.2017 [N 1125](consultantplus://offline/ref=AD2BE263F49B878D6F31B016B7309DBEB5D0A26B16F8FE1E85642BCB239705908916A2B081F037546E3B2EE595B96CAEA31E547A32AE8556B3AFFF62Y6F2I), от 12.02.2018 [N 77](consultantplus://offline/ref=AD2BE263F49B878D6F31B016B7309DBEB5D0A26B16F8FE1B81662BCB239705908916A2B081F037546E3B2EE595B96CAEA31E547A32AE8556B3AFFF62Y6F2I), от 26.03.2018 [N 212](consultantplus://offline/ref=AD2BE263F49B878D6F31B016B7309DBEB5D0A26B16F8F019836E2BCB239705908916A2B081F037546E3B2EE595B96CAEA31E547A32AE8556B3AFFF62Y6F2I),  от 01.06.2018 [N 382](consultantplus://offline/ref=AD2BE263F49B878D6F31B016B7309DBEB5D0A26B16F9F81D83652BCB239705908916A2B081F037546E3B2EE595B96CAEA31E547A32AE8556B3AFFF62Y6F2I), от 23.08.2018 [N 635](consultantplus://offline/ref=AD2BE263F49B878D6F31B016B7309DBEB5D0A26B16F9FA1E84632BCB239705908916A2B081F037546E3B2EE595B96CAEA31E547A32AE8556B3AFFF62Y6F2I), от 17.10.2018 [N 750](consultantplus://offline/ref=AD2BE263F49B878D6F31B016B7309DBEB5D0A26B16F9FC1E83622BCB239705908916A2B081F037546E3B2EE595B96CAEA31E547A32AE8556B3AFFF62Y6F2I),  от 20.11.2018 [N 859](consultantplus://offline/ref=AD2BE263F49B878D6F31B016B7309DBEB5D0A26B16F9FF108B632BCB239705908916A2B081F037546E3B2EE595B96CAEA31E547A32AE8556B3AFFF62Y6F2I), от 13.12.2018 [N 920](consultantplus://offline/ref=AD2BE263F49B878D6F31B016B7309DBEB5D0A26B16F9FF198B662BCB239705908916A2B081F037546E3B2EE595B96CAEA31E547A32AE8556B3AFFF62Y6F2I), от 26.12.2018 [N 972](consultantplus://offline/ref=AD2BE263F49B878D6F31B016B7309DBEB5D0A26B16F9FF108B6E2BCB239705908916A2B081F037546E3B2EE595B96CAEA31E547A32AE8556B3AFFF62Y6F2I),  от 15.02.2019 [N 87](consultantplus://offline/ref=AD2BE263F49B878D6F31B016B7309DBEB5D0A26B16FAF81982662BCB239705908916A2B081F037546E3B2EE595B96CAEA31E547A32AE8556B3AFFF62Y6F2I) , от 08.04.2019 № 238, от 20.05.2019 № 361, от 19.09.2019 № 687, от 14.10.2019 № 758, от 10.12.2019 № 924, от 03.02.2020 № 58, от 10.02.2020 № 90, от 26.03.2020 № 208, от 10.08.2020 № 472; от 30.12.2020 № 922; от 03.02.2021 № 53; от 06 июля 2021 года № 510.) |

В соответствии с Уставом муниципального образования муниципального района «Ижемский», постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от 08.04.2014 г. № 287 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального района «Ижемский»

администрация муниципального района «Ижемский»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие транспортной системы» согласно приложению № 1.

2. Утвердить Порядок финансового обеспечения из бюджетамуниципального образования муниципального района «Ижемский» расходов по перевозке пассажирским автомобильным транспортом (кроме такси) граждан пожилого возраста, получающих трудовые пенсии по старости либо пенсии за выслугу лет в соответствии с федеральным законодательством, и не имеющих право льготного проезда по другим основаниям согласно приложению № 2.

3. Утвердить Порядок возмещения из бюджета муниципального района «Ижемский» выпадающих доходов организаций речного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки речным транспортом на территории муниципального района «Ижемский» согласно приложению № 3.

4. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального района «Ижемский»:

1) от 19 февраля 2013 года № 116 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района «Ижемский» (2013-2015 годы)»;

2) от 02 октября 2013 года №841 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 19 февраля 2013 года № 116 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района «Ижемский» (2013-2015 годы)»;

3) от 05 сентября 2013 года №748 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 19 февраля 2013 года № 116 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района «Ижемский» (2013-2015 годы)»;

4) от 22 ноября 2013 года №1071 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 19 февраля 2013 года № 116 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района «Ижемский» (2013-2015 годы)»;

5) от 27 марта 2013 года № 197 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 19 февраля 2013 года № 116 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района «Ижемский» (2013-2015 годы)»;

6) от 04 марта 2014 года №147 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 19 февраля 2013 года № 116 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района «Ижемский» (2013-2015 годы)»;

7) от 03 июня 2014 года №487 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 19 февраля 2013 года № 116 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района «Ижемский» (2013-2015 годы)»

8) от 22 ноября 2013 года № 1078 «Об утверждении муниципальной программы «Организация транспортного обслуживания населения на территории муниципального района «Ижемский» (2014-2016 годы);

9) от 03 апреля 2014 года № 269 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 22 ноября 2013 года № 1078 «Об утверждении муниципальной программы «Организация транспортного обслуживания населения на территории муниципального района «Ижемский» (2014-2016 годы)»;

10) от 03 октября 2014 года № 888 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 22 ноября 2013 года № 1078 «Об утверждении муниципальной программы «Организация транспортного обслуживания населения на территории муниципального района «Ижемский» (2014-2016 годы)»;

11) от 30 декабря 2014 года № 1249 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 22 ноября 2013 года № 1078 «Об утверждении муниципальной программы «Организация транспортного обслуживания населения на территории муниципального района «Ижемский» (2014-2016 годы)»

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования) и распространяется на правоотношения, возникающие с 1 января 2015 года.

Руководитель администрации

муниципального района «Ижемский» И.В.Норкин

Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального района «Ижемский»

№ 1263 от 30 декабря 2014 года

ПАСПОРТ

Муниципальной программы муниципального образования

муниципального района «Ижемский» «Развитие транспортной системы»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района "Ижемский" |
| Соисполнитель программы | - отдел по управлению земельными ресурсами и муни-ципальным имуществом,  - управление образования администрации муниципального района «Ижемский»,  - отдел ГО и ЧС,  - отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок,  - администрации сельских поселений (по согласованию) |
| Участники программы | - Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский»; |
| Подпрограммы программы | 1. Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства 2. Организация транспортного обслуживания населения на территории муниципального района «Ижемский» 3. Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района «Ижемский» |
| Программно-целевые инструменты программы | - |
| Цели программы | Создание условий для предоставления качественных, безопасных и доступных транспортных услуг населению |
| Задачи программы | 1. Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения, зимних автомобильных дорог и ледовых переправ. 2. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения на территории муниципального района «Ижемский»   3. Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Ижемский», не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Ижемский»(%).  2.Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района).  3. Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях. |
| Этапы и сроки реализации программы | Этапы реализации программы не выделяются, программа реализуется в период с 2015 года по 2023 год |
| Объемы финансирования программы | Общий объем финансирования Программы на период 2015-2023 годы предусматривается в размере 373 142,2 тыс. руб.:  2015 год - 21877,7 тыс. руб.;  2016 год - 32433,3 тыс. руб.;  2017 год - 34192,1 тыс. руб.;  2018 год - 124101,9 тыс. руб.;  2019 год - 32894,3 тыс. руб.;  2020 год - 36167,7 тыс. руб.;  2021 год - 33951,2 тыс. руб.;  2022 год - 29124,9 тыс. руб.;  2023 год – 28399,1 тыс. руб.  В том числе средства бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» – 200352,4 тыс. руб., в том числе по годам:  2015 год - 7503,8 тыс. руб.;  2016 год - 18375,5 тыс. руб.;  2017 год - 16960,7 тыс. руб.;  2018 год - 77220,3 тыс. руб.;  2019 год - 17269,9 тыс. руб.;  2020 год – 18295,1 тыс. руб.;  2021 год - 14768,8 тыс. руб.;  2022 год - 15342,0 тыс. руб.;  2023 год - 14616,2 тыс. руб.  средства республиканского бюджета Республики Коми - 172789,9 тыс. руб., в том числе по годам:  2015 год - 14373,9 тыс. руб.;  2016 год - 14057,8 тыс. руб.;  2017 год - 17231,4 тыс. руб.;  2018 год - 46881,6 тыс. руб.;  2019 год - 15624,4 тыс. руб.;  2020 год – 17872,6 тыс. руб.;  2021 год - 19182,4 тыс. руб.;  2022 год - 13782,9 тыс. руб.;  2023 год - 13782,9 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Сокращение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района "Ижемский", не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района "Ижемский» в 2023 до уровня 85,2 %;  2. Сокращение доли населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) до 43%.  3. Сократить смертность от дорожно-транспортных происшествий к 2023 году на 33,3% по сравнению с фактом 2013 года. |

**Раздел 1. Характеристика текущего состояния соответствующей сфере**

**социально-экономического развития муниципального района «Ижемский»**

Стратегическое значение как для Ижемского района, так и для Республики Коми в целом имеют автомобильные дороги. В современных условиях грузовой автомобильный транспорт обеспечивает непосредственное обслуживание предприятий различных отраслей экономики, и именно в этой роли заложен его огромный потенциал. Значение автомобильного транспорта обусловлено тем, что он забирает и доставляет грузы в места, не доступные для других видов транспорта, поэтому практически любые грузовые перевозки начинаются и заканчиваются с его участием.

Автомобильные дороги Ижемского района являются частью единой транспортной сети. Они связывают населенные пункты Ижемского района в комплексе с автомобильными дорогами республиканского значения, обеспечивают жизнедеятельность большинства населенных пунктов района и во многом определяют возможности развития района, по ним осуществляются автомобильные перевозки грузов и пассажиров.

Значение автомобильных дорог постоянно растет в связи с изменением образа жизни людей, превращением автомобиля в необходимое средство передвижения, со значительным повышением спроса на автомобильные перевозки в условиях роста сельскохозяйственного производства, увеличения объемов строительства и развития торговли в Ижемском районе.

В настоящее время общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ижемского района составляет 56,979 км, в том числе: с переходным покрытием 46,805 км; из них с усовершенствованным покрытием 10,174 км. Через район проходят и автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Коми – 214,080 км, в том числе с усовершенствованным типом покрытия составила 141,480 км; с переходным типом покрытия составила 60,4395 км, с грунтовым типом покрытия составила 12,1605 км.

В первую очередь, в районе не завершена работа по проведению паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения. В то же время, автомобильные дороги местного значения требуют обязательной процедуры паспортизации в целях ведения учета состояния автомобильных дорог и всех их элементов, обеспечения возможности контроля за ведением своевременного надлежащего ремонта, содержания дорог, что, в свою очередь, способствует улучшению эффективности эксплуатации автомобильных дорог и безопасности движения по ним.

Во-вторых, характеристики объектов транспортной инфраструктуры муниципального района «Ижемский» не соответствуют нормативным требованиям. Автомобильные дороги переданы в собственность муниципального района из государственной собственности Республики Коми в состоянии, не соответствующем Государственным стандартам Российской Федерации, что влечет необходимость помимо текущих расходов на содержание дорог осуществление расходов на приведение их в нормативное состояние.

Существующие неблагоприятные природно-климатические условия также оказывают негативное воздействие на состояние дорожного покрытия и способствуют увеличению степени износа автомобильных дорог, уровень которого и так достаточно высок.

**Раздел 2. Приоритеты реализуемой на территории муниципального района**

**«Ижемский» политики в соответствующей сфере социально-экономического**

**развития, описание основных целей и задач муниципальной программы;**

**прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического**

**развития муниципального района «Ижемский»**

Исходя из положений [Стратегии](consultantplus://offline/ref=B395FEC57366729CBC02003199DF807461FF212907A5EBE81A955C973406B65FF13C458853476404027A30DBz4F) социально-экономического развития МО МР "Ижемский" на период до 2020 года, основными приоритетами муниципальной политики в сфере реализации программы являются - поддержание автомобильных дорог общего пользования и дорожного хозяйства, находящихся в собственности района, в должном состоянии, а также повышение доступности услуг пассажирского транспорта для населения, обеспечение безопасной и качественной перевозки пассажиров.

В соответствии с приоритетами определена цель программы - создание условий для предоставления качественных, безопасных и доступных транспортных услуг населению.

Достижение цели программы обеспечивается путем решения следующих задач:

1. Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения, зимних автомобильных дорог и ледовых переправ.

2. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения на территории муниципального района «Ижемский».

3. Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий

Реализация запланированного Программой комплекса мероприятий позволит обеспечить круглогодичное функционирование сети автомобильных дорог и сооружений на них, сохранить и повысить качество автодорожной сети муниципального образования.

Повысить уровень безопасности дорожного движения на сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МО МР «Ижемский» путем применения технических средств и устройств организации дорожного движения, проведения работ по реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и мостовых сооружений, находящихся в неудовлетворительном состоянии.

**Раздел 3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Реализация Программы будет осуществляться в период 2015 - 2022 годов.

**Раздел 4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

Достижение целей и решение задач программы обеспечивается путем реализации комплекса мероприятий и сгруппированы по 3 подпрограммам.

1. Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства.
2. Организация транспортного обслуживания населения на территории муниципального района «Ижемский».
3. Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района «Ижемский».

В рамках Подпрограммы 1. «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства» предполагается реализация следующих основных мероприятий:

- обеспечение содержания, ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети;

- оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- содержание элементов наплавного моста;

- реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности;

- устройство наплавного моста;

- обслуживание наплавного моста;

- расходы на реализацию регионального проекта «Дорожная сеть»;

- проведение работ по технической инвентаризации и государственной регистрации прав на автомобильные дороги общего пользования местного значения и внесение сведений о них в государственный кадастр недвижимости;

- проведение ремонта улично-дорожной сети;

- приобретение оборудования, техники и другого имущества, необходимого для осуществления дорожной деятельности.

В рамках Подпрограммы 2. «Организация транспортного обслуживания населения на территории муниципального района «Ижемский» предполагается реализация следующих основных мероприятий:

- организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом;

- организация осуществления перевозок пассажиров и багажа водным транспортом;

- приобретение транспортных средств для осуществления пассажирских перевозок на автомобильном транспорте;

- организация осуществления перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом.

В рамках Подпрограммы 3. «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района «Ижемский» предполагается реализация следующих основных мероприятий:

- информирование населения о соблюдении правил безопасности дорожного движения;

- проведение районных соревнований юных инспекторов движения «Безопасное колесо» среди учащихся школ муниципального района «Ижемский»;

- тиражирование методического пособия для педагогов дошкольных образовательных учреждений «Обучение дошкольников навыкам и умением безопасного поведения на дорогах»;

- организация и проведение олимпиады по правилам дорожного движения среди обучающихся 9 - 11 классов муниципальных образовательных учреждений;

- организация и проведение конкурса «Лучший уголок по безопасности   
дорожного движения в муниципальных общеобразовательных учреждениях»;

- изготовление видеороликов в образовательных учреждениях;

- организация размещения в средствах массовой информации Ижемского района материалов, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма;

- обеспечение участия команды учащихся школ муниципального района «Ижемский» на республиканских соревнованиях «Безопасное колесо»;

- приобретение для дошкольных образовательных учреждений оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети;

- изготовление и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений;

- обеспечение обустройства и содержания технических средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

- обеспечение обустройства и установки автобусных павильонов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

[Перечень](file:///C:\Users\Нина\Downloads\№%20532%20от%2010.06.2015г.%20Развитие%20транспортной%20системы.docx#Par1517) основных мероприятий Программы с указанием сроков их реализации, ожидаемых результатов и связи с показателями Программы и подпрограмм представлен в приложении к настоящей Программе (таблица 2).

Детальный состав основных мероприятий содержится в характеристиках соответствующих подпрограмм.

**Раздел 5. Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере,**

**направленные на достижение цели и (или) конечных результатов муниципальной программы**

Правовое регулирование в сфере реализации Программы осуществляется в соответствии с действующим федеральным, республиканским законодательством, муниципальными правовыми актами.

Ежегодно в целях выполнения задач Программы, направленных на достижение цели и конечных результатов Программы планируется принятие постановлений администрации муниципального района «Ижемский».

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы отражены в [таблице](file:///C:\Users\Нина\Downloads\№%20532%20от%2010.06.2015г.%20Развитие%20транспортной%20системы.docx#Par2025)3 приложения к Программе.

**Раздел 6. Прогноз конечных результатов муниципальной программы.**

**Перечень целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

Система целевых индикаторов и показателей Программы и подпрограмм сформирована с учетом обеспечения возможности проверки и подтверждения достижения целей и решения задач Программы и подпрограмм.

При формировании системы учтены требования к характеристике каждого показателя (адекватность, точность, объективность, достоверность, однозначность, экономичность, сопоставимость, своевременность и регулярность).

Состав целевых индикаторов и показателей программы увязан с ее задачами и основными мероприятиями, что позволяет оценить ожидаемые конечные результаты подпрограммы на весь период ее реализации.

Показатели Программы характеризуют конечные общественно значимые результаты развития транспортной системы и оценивают социальные и экономические эффекты для общества в целом или группы потребителей вследствие функционирования транспортной системы района.

Показатели (индикаторы) конечного результата реализации муниципальной программы по годам реализации, показатели (индикаторы) конечного и непосредственного результатов подпрограмм представлены в [приложении](file:///C:\Users\Нина\Downloads\№%20532%20от%2010.06.2015г.%20Развитие%20транспортной%20системы.docx#Par1970) (таблица 1) к программе.

Реализация мероприятий Программы позволит снизить долю протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, повысить уровень соответствия установленным требованиям к объектам транспортной инфраструктуры, оборудованию и транспортным средствам.

**Раздел 7. Перечень и краткое описание подпрограмм, входящих**

**в муниципальную программу.**

Программа включает 3 подпрограммы.

Для каждой подпрограммы определены цели и задачи, решение которых обеспечивает достижение цели Программы - создание условий для предоставления качественных, безопасных и доступных транспортных услуг населению.

Деление Программы на подпрограммы было осуществлено исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках Программы задач с учетом применения механизмов обеспечения результативности и обеспечения эффективности процесса достижения цели Программы.

[Подпрограмма 1](file:///C:\Users\Нина\Downloads\№%20532%20от%2010.06.2015г.%20Развитие%20транспортной%20системы.docx#Par534). «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства»

Цель данной Подпрограммы - Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения, зимних автомобильных дорог и ледовых переправ.

Основные задачи:

1. Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения и ледовых переправ.

2. Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения.

[Подпрограмма 2](file:///C:\Users\Нина\Downloads\№%20532%20от%2010.06.2015г.%20Развитие%20транспортной%20системы.docx#Par796). «Организация транспортного обслуживания населения на территории муниципального района «Ижемский»

Цель данной Подпрограммы - создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения на территории муниципального района «Ижемский»

Основные задачи:

1. Организация предоставления транспортных услуг населению.

Подпрограмма 3. «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района «Ижемский»

Цель данной Подпрограммы - снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Основные задачи:

1. Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения;

2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении.

3. Организация движения транспортных средств и пешеходов.

**Раздел 8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.**

Общий объем финансирования Программы на период 2015-2023 годы предусматривается в размере 373142,2 тыс. руб.:

2015 год - 21877,7 тыс. руб.;

2016 год - 32433,3 тыс. руб.;

2017 год - 34192,1 тыс. руб.;

2018 год - 124101,9 тыс. руб.;

2019 год - 32894,3 тыс. руб.;

2020 год - 36167,7 тыс. руб.;

2021 год - 33951,2 тыс. руб.;

2022 год - 29124,9 тыс. руб.;

2023 год – 28399,1 тыс. руб.

В том числе средства бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» – 200352,4 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 7503,8 тыс. руб.;

2016 год - 18375,5 тыс. руб.;

2017 год - 16960,7 тыс. руб.;

2018 год - 77220,3 тыс. руб.;

2019 год - 17269,9 тыс. руб.;

2020 год – 18295,1 тыс. руб.;

2021 год - 14768,8 тыс. руб.;

2022 год - 15342,0 тыс. руб.;

2023 год - 14616,2 тыс. руб.

средства республиканского бюджета Республики Коми - 172789,9 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 14373,9 тыс. руб.;

2016 год - 14057,8 тыс. руб.;

2017 год - 17231,4 тыс. руб.;

2018 год - 46881,6 тыс. руб.;

2019 год - 15624,4 тыс. руб.;

2020 год – 17872,6 тыс. руб.;

2021 год - 19182,4 тыс. руб.;

2022 год - 13782,9 тыс. руб.;

2023 год - 13782,9 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение Программы на 2015 - 2023 гг. по источникам финансирования представлено в таблицах 4 и 5 приложения 1 к Программе.

**Раздел 9. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы.**

Методика оценки эффективности реализации Муниципальной программы осуществляется в соответствии с методическими [рекомендациями](consultantplus://offline/ref=64AF406687F41B8ED1A4262622625C7820228EA78106165F1BE594FC6FBE7DD854E9F3E7CE2028B8853383L3ACH), утвержденными постановлением администрации муниципального района «Ижемский» «О муниципальных программах муниципального образования муниципального района «Ижемский» № 61 от 31.01.2014 г.

Методика оценки эффективности реализации Муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

Методика оценки эффективности реализации Муниципальной программы учитывает необходимость проведения оценок:

1) степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и их плановых значений по формуле:



где:

 - степень достижения целей (решения задач);

 - степень достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы ,

N - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы ;

Степень достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы

 может рассчитываться по формуле:



где:

 - фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы ;

 - плановое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

или,

 (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы по формуле:



где:

 - уровень финансирования реализации муниципальной программы;

 - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы;

 - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Эффективность реализации муниципальной программы  рассчитывается по следующей формуле:



Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Муниципальной программы может определяться на основании следующих критериев:

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий оценки эффективности |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

Паспорт

Подпрограммы 1. «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  Программы | отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района "Ижемский" |
| Соисполнители подпрограммы | - отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом;  - администрации сельских поселений (по согласованию) |
| Участники Подпрограммы | - МБУ «Жилищное управление» |
| Программно-целевые инструменты  Подпрограммы | - |
| Цели подпрограммы | Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения, зимних автомобильных дорог и ледовых переправ |
| Задачи подпрограммы | Основными задачами, направленными на достижение поставленной цели, являются: 1. Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования, зимних автомобильных дорог и ледовых переправ; 2. Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования;  2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения, обеспеченных правоустанавливающими документами на них, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования. |
| Этапы и сроки реализации  Подпрограммы | 2015-2023 годы |
| Объемы финансирования программы | Общий объем финансирования Подпрограммы на период 2015-2023 гг. предусматривается в размере 279903,7 тыс. руб., в том числе по годам:  2015 год - 13446,8 тыс. руб.;  2016 год - 26657,3 тыс. руб.;  2017 год - 25997,5 тыс. руб.;  2018 год - 113788,0 тыс. руб.;  2019 год - 19677,8 тыс. руб.;  2020 год - 21792,6 тыс. руб.;  2021 год - 22867,2 тыс. руб.;  2022 год - 17779,6 тыс. руб.;  2023 год - 17896,9 тыс. руб.  в том числе средства бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» 144083,8 тыс. руб., в т.ч. по годам:  2015 год - 3276,9 тыс. руб.;  2016 год - 15093,1 тыс. руб.;  2017 год - 13654,9 тыс. руб.;  2018 год - 71236,9 тыс. руб.;  2019 год - 9488,1 тыс. руб.;  2020 год - 7838,4 тыс. руб.;  2021 год - 7584,8 тыс. руб.;  2022 год - 7896,7 тыс. руб.;  2023 год - 8014,0 тыс. руб.  средства республиканского бюджета Республики Коми – 135819,9 тыс. руб., в том числе по годам:  2015 год - 10169,9 тыс. руб.;  2016 год - 11564,2 тыс. руб.;  2017 год - 12342,6 тыс. руб.;  2018 год - 42551,1 тыс. руб.;  2019 год - 10189,7 тыс. руб.;  2020 год - 13954,2 тыс. руб.;  2021 год - 15282,4 тыс. руб.;  2022 год - 9882,9 тыс. руб.;  2023 год - 9882,9 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации  подпрограммы | Реализация мероприятий подпрограммы позволит улучшить состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, повысит эффективность использования средств, выделенных на дорожную деятельность муниципального образования муниципального района «Ижемский» |

**Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

Важнейшей составной частью транспортной системы Ижемского района являются автомобильные дороги. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния, ремонта и модернизации автомобильных дорог общего пользования, обеспечивающих связь между населенными пунктами района, во многом зависит решение задачи достижения устойчивого экономического роста района, улучшения условий для предпринимательской деятельности и повышения качества жизни населения.

В настоящее время одной из причин, сдерживающих социально-экономическое благополучие Ижемского района, является неудовлетворительное состояние и недостаточный уровень ремонта и модернизации существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. Часть автомобильных дорог общего пользования местного значения имеет высокую степень износа. Ускоренный износ этих автомобильных дорог был обусловлен высокими темпами роста парка автотранспортных средств и интенсивности движения на автомобильных дорогах общего пользования, а также увеличением в составе автотранспортных потоков доли большегрузных автомобилей.  
 В создавшейся ситуации необходимо принять неотложные меры по качественному изменению состояния автомобильных дорог общего пользования, чтобы обеспечить рост экономики Ижемского района.

Основной задачей автомобильных дорог является обеспечение транспортного сообщения между населенными пунктами. В Ижемском районе населенные пункты сельских поселений «Няшабож», «Брыкаланск», «Кипиево», «Том» не соединены с сетью автодорог общего пользования круглогодично, связь с другими населенными пунктами и районным центром по автомобильным дорогам осуществляется в зимний период.  
 Неудовлетворительное состояние сети автомобильных дорог регионального и муниципального значения усугубляет проблемы в социальной сфере из-за несвоевременного оказания срочной и профилактической медицинской помощи, дополнительных потерь времени, связанных с перевозкой и ограничений на поездки. При отсутствии автомобильных дорог жители многих населенных пунктов не имеют возможности выезда в соседние населенные пункты и районный центр. В связи с этим в значительной мере сдерживается рост благоустроенности сельских населенных пунктов, сокращается сельскохозяйственное производство, происходит отток населения, вымирание деревень, сел, поселков.  
 В настоящее время транспортно-эксплуатационное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения нельзя назвать удовлетворительным, поскольку 80,6 процентов автодорог не соответствуют требованиям нормативных документов и современным экономическим потребностям района. Неудовлетворительная прочность дорожных одежд, неудовлетворительные ровность и сцепные свойства дорожных покрытий, неудовлетворительные геометрические параметры автомобильных дорог - основные характеристики, требующие приведения в соответствие с нормами в условиях возрастающей интенсивности движения и увеличения количества автотранспортных средств.

Для предотвращения дорожно-транспортных происшествий по причине сопутствующих дорожных условий, связанныхкак с неудовлетворительным содержанием автомобильных дорог, так и с их недостаточным техническим оснащением, требуется особое внимание к работам по содержанию автомобильных дорог, включающих в себя своевременное устранение ямочности и других дефектов дорожных покрытий, нанесение дорожной разметки, установку и замену ограждений, устройство освещения и другие работы, связанные с обеспечением безопасности дорожного движения, удобства эксплуатации автодорог и увеличением срока службы их покрытий.

Необходимо модернизировать автомобильные дороги, улучшить их дорожные покрытия, увеличить протяженность дорог общего пользования с твердым покрытием.

**Раздел 2. Приоритеты реализуемой на территории муниципального района**

**«Ижемский» политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и**

**показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы 1**

Целью реализации подпрограммы 1 является обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения, зимних автомобильных дорог и ледовых переправ.

Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи:

Задача 1. Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования, зимних автомобильных дорог и ледовых переправ;  
 Задача 2. Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Исходя из вышеуказанного, определены показатели (индикаторы) решения задач подпрограммы:

Задача 1. Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования, зимних автомобильных дорог и ледовых переправ

- Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования.

Задача 2. Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения

- Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения, обеспеченных правоустанавливающими документами на них, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования

Прогнозные значения индикаторов (показателей) представлены в приложении к Программе [(таблица 1)](file:///C:\Users\Нина\Downloads\№%20532%20от%2010.06.2015г.%20Развитие%20транспортной%20системы.docx#Par3363).

Срок реализации подпрограммы - 2015 – 2023 годы.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит улучшить состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, повысит эффективность использования средств, выделенных на дорожную деятельность муниципального образования муниципального района «Ижемский»

**Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы**

Перечень основных мероприятий подпрограммы определен исходя из необходимости достижения ее цели и задач. Перечень мероприятий может корректироваться по мере решения задач подпрограммы.

Решение задач подпрограммы предусматривается обеспечить путем реализации следующих основных мероприятий:

Задача 1 «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования, зимних автомобильных дорог и ледовых переправ»:

1. Обеспечение содержания, ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети;

2. Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения;

3. Содержание элементов наплавного моста;

4. Реализация малых проектов в сфере дорожной деятельности;

5. Проведение ремонта улично-дорожной сети;

6. Устройство наплавного моста;

7. Обслуживание наплавного моста;

8. Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть» в части приведения в нормативное состояние автомобильных дорог местного значе-ния и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных обра-зований с присвоением кода регионального проекта «Дорожная сеть» (R1),

Задача 2 «Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения»:

1. Проведение работ по технической инвентаризации и государственной регистрации прав на автомобильные дороги общего пользования местного значения и внесение сведений о них в государственный кадастр недвижимости;

2. Приобретение оборудования, техники и другого имущества, необходимого для осуществления дорожной деятельности..

**Раздел 4. Характеристика мер правового регулирования**

**в сфере реализации подпрограммы**

Правовое регулирование в сфере реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с действующим федеральным, республиканским законодательством, муниципальными правовыми актами.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы отражены в приложении к Программе ([таблица](file:///C:\Users\Нина\Downloads\№%20532%20от%2010.06.2015г.%20Развитие%20транспортной%20системы.docx#Par2025)3).

**Раздел 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий**

**по этапам реализации подпрограммы**

Доведение муниципального задания не предполагается.

**Раздел 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Общий объем финансирования Подпрограммы на период 2015-2023 гг. предусмат-ривается в размере 279903,7 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 13446,8 тыс. руб.;

2016 год - 26657,3 тыс. руб.;

2017 год - 25997,5 тыс. руб.;

2018 год - 113788,0 тыс. руб.;

2019 год - 19677,8 тыс. руб.;

2020 год - 21792,6 тыс. руб.;

2021 год - 22867,2 тыс. руб.;

2022 год - 1779,6 тыс. руб.;

2023 год - 17896,9 тыс. руб.

в том числе средства бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» 144083,8 тыс. руб., в т.ч. по годам:

2015 год - 3276,9 тыс. руб.;

2016 год - 15093,1 тыс. руб.;

2017 год - 13654,9 тыс. руб.;

2018 год - 71236,9 тыс. руб.;

2019 год - 9488,1 тыс. руб.;

2020 год - 7838,4 тыс. руб.;

2021 год - 7584,8 тыс. руб.;

2022 год - 7896,7 тыс. руб.;

2023 год - 8014,0 тыс. руб.

средства республиканского бюджета Республики Коми – 135819,9 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 10169,9 тыс. руб.;

2016 год - 11564,2 тыс. руб.;

2017 год - 12342,6 тыс. руб.;

2018 год - 42551,1 тыс. руб.;

2019 год - 10189,7 тыс. руб.;

2020 год - 13954,2 тыс. руб.;

2021 год - 15282,4 тыс. руб.;

2022 год - 9882,9 тыс. руб.;

2023 год - 9882,9 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение подпрограммы в целом, а также по годам реализации подпрограммы и источникам финансирования приводится в приложении 1 к Программе (таблицы 4 и 5).

**Раздел 7. Методика оценки эффективности подпрограммы**

Методика оценки эффективности реализации подпрограммы аналогична методике оценки эффективности реализации муниципальной программы, отраженной в [разделе 9](consultantplus://offline/ref=C888769D9489E92E0BD20448066F2FCFB1769D128E19BBFE64313CB16B818F94DA607E0C7A1C3231BCA11EHEXEK) Программы.

Паспорт

Подпрограммы 2. «Организация транспортного обслуживания населения на территории муниципального района «Ижемский»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  подпрограммы | Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации муниципального района «Ижемский» |
| Соисполнители подпрограммы | - |
| Участники Подпрограммы | - Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский»; - МБУ «Жилищное управление»;  - администрации сельских поселений Ижемского района |
| Программно-целевые инструменты  подпрограммы | - |
| Цели подпрограммы | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения на территории муниципального района «Ижемский» |
| Задачи подпрограммы | Организация предоставления транспортных услуг населению |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | 1. 1. Доля рейсов, фактически выполненных в соответствии с договором при осуществлении пассажирских перевозок: на автомобильном транспорте; на водном транспорте; на воздушном транспорте 2. 2. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) |
| Этапы и сроки реализации  подпрограммы | 2015-2023 годы |
| Объемы финансирования  подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы на период 2015 - 2023 гг. составит 86614,7 тыс. рублей, в том числе по годам:  2015 год – 8038,0 тыс. руб.;  2016 год – 4071,0 тыс. руб.;  2017 год – 7247,6 тыс. руб.;  2018 год – 8699,0 тыс. руб.;  2019 год – 13069,9 тыс. руб.;  2020 год – 13239,3 тыс. руб.;  2021 год – 10462,3 тыс. руб.;  2022 год – 11315,3 тыс. руб.;  2023 год – 10472,3 тыс. руб.  средства бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» 49774,7 тыс. руб., в т.ч. по годам:  2015 год – 3834,0 тыс. руб.;  2016 год – 1577,4 тыс. руб.;  2017 год – 2358,8 тыс. руб.;  2018 год – 4498,5 тыс. руб.;  2019 год – 7635,2 тыс. руб.;  2020 год – 9320,9 тыс. руб.;  2021 год – 6562,3 тыс. руб.;  2022 год – 7415,3 тыс. руб.;  2023 год – 6572,3 тыс. руб.  средства республиканского бюджета Республики Коми 36840,0 тыс. руб. в т.ч. по годам:  2015 год – 4204,0 тыс. руб.;  2016 год - 2493,6 тыс. руб.;  2017 год - 4888,8 тыс. руб.;  2018 год - 4200,5 тыс. руб.;  2019 год - 5434,7 тыс. руб.;  2020 год - 3918,4 тыс. руб.;  2021 год - 3900,0 тыс. руб.;  2022 год - 3900,0 тыс. руб.;  2023 год - 3900,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации  подпрограммы | Реализация мероприятий подпрограммы позволит:  повысить доступность и качество оказания транспортных услуг населению;  сократить долю населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) |

**Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

Согласно Федерального Закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» вопрос о создании условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района относится к вопросам местного значения муниципального района «Ижемский».

Пассажирские перевозки – один из важнейших видов хозяйственной деятельности. В целях повышения качества жизни необходимо обеспечить стабильную работу пассажирского транспорта, доступность транспортных услуг всем категориям населения. Повышение качества, устойчивости и доступности пассажирских перевозок – социально значимая задача, так как данная услуга обеспечивает как внутримуниципальное, так и межмуниципальное сообщение для жителей муниципального района «Ижемский».

Перевозка пассажиров и багажа по межпоселенческим регулярным автобусным маршрутам в границах муниципального образования муниципального района «Ижемский» осуществляется на основании заключенного договора по итогам конкурса с предприятием, имеющим лицензию на перевозку пассажиров автомобильным транспортом. Перевозка пассажиров осуществляется по 5 межпоселенческим регулярным автобусным маршрутам в границах Ижемского района.

Отсутствует дорога круглогодичного сообщения к четырем поселениям (Том, Няшабож, Брыкаланск, Кипиево). Связь с населенными пунктами Припечорских поселений (Няшабож, Брыкаланск, Кипиево) в зимнее время осуществляется автомобильным транспортом, в период межсезонья - авиатранспортом, в навигацию - водным.

Воздушные пассажирские перевозки в труднодоступные населенные пункты выполняются ОАО «Комиавиатранс».

С августа 2012 года регулярные пассажирские перевозки водным транспортом в Припечорские села выполняет ООО «Региональная транспортная компания». Расстояние на внутримуниципальном водном маршруте Щельяюр - Чаркабож на реках Печорского бассейна Республики Коми на территории муниципального района «Ижемский» составляет 91 км.

С 2008 года на территории муниципального района «Ижемский» действует мера социальной поддержки по предоставлению бесплатного проезда граждан пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), проживающим на территории муниципального района «Ижемский», получающим трудовые пенсии по старости либо пенсии за выслугу лет в соответствии с федеральным законодательством и не имеющим права льготного проезда по другим основаниям. Данная льгота имеет большое социальное значение.

В настоящее время, несмотря на рост тарифов на пассажирские перевозки в 2013 году, финансовое положение транспортных организаций, обеспечивающих транспортное сообщение для населения муниципального района «Ижемский», остается сложным. Это объясняется главным образом ростом цен на ГСМ, электроэнергию и запчасти, необходимые для эксплуатации транспорта, отдаленностью сел, низким качеством дорог и протяженностью маршрутов (с учетом зимника) – 196,1 км. Рост количества личного транспорта, уменьшение численности трудоспособного населения на селе привели к снижению спроса на пассажирские перевозки, что, в свою очередь, послужило причиной сокращения доходов автотранспортных предприятий.

Следствием трудного финансового положения предприятий являются большой износ транспортных средств, вызванный низкими темпами обновления пассажирского парка, что увеличивает расходы на ремонт и техническое обслуживание. В автопарках предприятий пассажирского транспорта общего пользования преобладает морально и физически устаревшая техника, работающая во многих случаях за пределами нормативного срока службы.

Решение обозначенных проблем требует использования программно-целевого метода, что позволит обеспечить достижения поставленной цели и задач, добиться необходимых целевых индикаторов, а также организовать процесс управления и контроля при решении этих задач.

Реализация данной подпрограммы позволит повысить устойчивость, качество и безопасность оказания транспортных услуг населению. Возмещение части затрат (недополученной прибыли) автотранспортным предприятиям, осуществляющим пассажирские перевозки на территории муниципального района «Ижемский», позволит предприятиям использовать часть высвободившихся средств на техническое переоснащение, повышение заработной платы работникам и как следствие – оказание более качественных и стабильных услуг.

**Раздел 2. Приоритеты реализуемой на территории муниципального района**

**«Ижемский» политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и**

**показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы**

Целью реализации подпрограммы «Организация транспортного обслуживания населения на территории муниципального района «Ижемский» является создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения на территории муниципального района «Ижемский».

Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующую задачу:

Организация предоставления транспортных услуг населению.

Исходя из вышеуказанного, определены показатели (индикаторы) решения задачи подпрограммы:

- доля рейсов, фактически выполненных в соответствии с договором при осуществлении пассажирских перевозок: на автомобильном транспорте; на водном транспорте; на воздушном транспорте;

- доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района).

Прогнозные значения индикаторов (показателей) представлены в приложении к Программе [(таблица 1)](file:///C:\Users\Нина\Downloads\№%20532%20от%2010.06.2015г.%20Развитие%20транспортной%20системы.docx#Par3363).

Срок реализации подпрограммы - 2015 - 2023 годы.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит:

повысить доступность и качество оказания транспортных услуг населению;

сократить долю населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района).

**Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы**

Перечень основных мероприятий подпрограммы определен исходя из необходимости достижения ее цели и задач. Перечень мероприятий может корректироваться по мере решения задач подпрограммы.

Решение задачи подпрограммы «Организация предоставления транспортных услуг населению» предусматривается обеспечить путем реализации следующих основных мероприятий:

1) Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом:

- проведение конкурсов на право осуществления перевозок пассажиров и багажа по регулярным автобусным маршрутам;

- выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам;

- проведение обследований регулярных автобусных маршрутов;

- обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки гражданам пожилого возраста.

2) Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа водным транспортом:

- организация проведения конкурсов на право осуществления пассажирских перевозок внутренним водным транспортом во внутримуниципальном сообщении на территории муниципального района «Ижемский»;

- заключение с перевозчиками договоров на право осуществления пассажирских перевозок внутренним водным транспортом во внутримуниципальном сообщении на территории муниципального района «Ижемский»;

- возмещение выпадающих доходов организаций речного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки речным транспортом во внутримуниципальном сообщении на территории муниципального района «Ижемский».

3) Приобретение транспортных средств для осуществления пассажирских перевозок на автомобильном транспорте:

- приобретение автобуса для осуществления пассажирских перевозок наавтомобильном транспорте;

4) Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом:

- Организация проведения конкурсов на право заключения договора на осуществление внутримуниципальныхпасажиских перевозок воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты муниципального района «Ижемский»;

- Заключение с перевозчиком договора на осуществление внутримуниципальных пассажирских перевозок воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты муниципального района «Ижемский»;

- Возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющим внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты муниципального района "Ижемский".

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении к Программе (таблица 2).

**Раздел 4. Характеристика мер правового регулирования**

**в сфере реализации подпрограммы**

Правовое регулирование в сфере реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с действующим федеральным, республиканским законодательством, муниципальными правовыми актами.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы отражены в приложения к Программе ([таблица](file:///C:\Users\Нина\Downloads\№%20532%20от%2010.06.2015г.%20Развитие%20транспортной%20системы.docx#Par2025)3).

**Раздел 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий**

**по этапам реализации подпрограммы**

Доведение муниципального задания не предполагается.

**Раздел 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Общий объем финансирования подпрограммы на период 2015 - 2023 гг. составит 86614,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 8038,0 тыс. руб.;

2016 год – 4071,0 тыс. руб.;

2017 год – 7247,6 тыс. руб.;

2018 год – 8699,0 тыс. руб.;

2019 год – 13069,9 тыс. руб.;

2020 год – 13239,3 тыс. руб.;

2021 год – 10462,3 тыс. руб.;

2022 год – 11315,3 тыс. руб.;

2023 год – 10472,3 тыс. руб.

средства бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» 49774,7 тыс. руб., в т.ч. по годам:

2015 год – 3834,0 тыс. руб.;

2016 год – 1577,4 тыс. руб.;

2017 год – 2358,8 тыс. руб.;

2018 год – 4498,5 тыс. руб.;

2019 год – 7635,2 тыс. руб.;

2020 год – 9320,9 тыс. руб.;

2021 год – 6562,3 тыс. руб.;

2022 год – 7415,3 тыс. руб.;

2023 год – 6572,3 тыс. руб.

средства республиканского бюджета Республики Коми 36840,0 тыс. руб. в т.ч. по годам:

2015 год – 4204,0 тыс. руб.;

2016 год - 2493,6 тыс. руб.;

2017 год - 4888,8 тыс. руб.;

2018 год - 4200,5 тыс. руб.;

2019 год - 5434,7 тыс. руб.;

2020 год - 3918,4 тыс. руб.;

2021 год - 3900,0 тыс. руб.;

2022 год - 3900,0 тыс. руб.;

2023 год - 3900,0 тыс. руб..

Ресурсное обеспечение подпрограммы в целом, а также по годам реализации подпрограммы и источникам финансирования приводится в приложении к Программе (таблицы 4 и 5).

**Раздел 7. Методика оценки эффективности подпрограммы**

Методика оценки эффективности реализации подпрограммы аналогична методике оценки эффективности реализации государственной программы, отраженной в [разделе 9](consultantplus://offline/ref=B115AF3919E345F943A4063B9A7E150DB25309506DA4779A3EED4BEF4A8093D3A3CD0455DA03D924D70846m3KFJ) Программы.

ПАСПОРТ

подпрограммы 3 «Повышение безопасности дорожного движения на территории

муниципального района «Ижемский»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  Подпрограммы | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» |
| Соисполнители подпрограммы | - отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»;  - управление образования администрации муниципального района «Ижемский»;  - администрации сельских поселений (по согласованию) |
| Участники Подпрограммы | - Управление образования администрации муниципального района «Ижемский»;  - МБУ «Жилищное управление». |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | - |
| Цели подпрограммы | Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |
| Задачи подпрограммы | 1. Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения;  2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении.  3. Организация движения транспортных средств и пешеходов. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | 1. Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях;  2. Уровень проведения профилактических акций по безопасности дорожного движения в среднем на одну образовательную организацию в Ижемском районе.  3. Число детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.  4. Количество дорожно-транспортных происшествий. |
| Сроки реализации  подпрограммы | Подпрограмма реализуется в 2015 – 2023 годах |
| Объемы финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы на период 2015-2023 гг. составит 6324,2 тыс. руб., в том числе по годам:  2015 год - 392,9 тыс. руб.  2016 год - 1705,0 тыс. руб.;  2017 год - 947,0 тыс. руб.;  2018 год - 1614,9 тыс. руб.;  2019 год - 146,6 тыс. руб.;  2020 год - 1135,8 тыс. руб.;  2021 год - 322,0 тыс. руб.;  2022 год - 30,0 тыс. руб.;  2023 год - 30,0 тыс. руб.  средства бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» 6194,2 тыс. руб., в т.ч. по годам:  2015 год - 392,9 тыс. руб.  2016 год - 1705,0 тыс. руб.;  2017 год - 947,0 тыс. руб.;  2018 год - 1484,9 тыс. руб.;  2019 год - 146,6 тыс. руб.;  2020 год - 1135,8 тыс. руб.;  2021 год - 322,0 тыс. руб.;  2022 год - 30,0 тыс. руб.;  2023 год - 30,0 тыс. руб.  средства республиканского бюджета Республики Коми 130,0 тыс. руб. в т.ч. по годам:  2015 год – 0,0 тыс. руб.;  2016 год - 0,0 тыс. руб.;  2017 год - 0,0 тыс. руб.;  2018 год - 130,0 тыс. руб.;  2019 год - 0,0 тыс. руб.;  2020 год - 0,0 тыс. руб.;  2021 год - 0,0 тыс. руб.;  2022 год - 0,0 тыс. руб.;  2023 год - 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации  подпрограммы | Реализация Подпрограммы к 2023 году позволит:  - сократить смертность от дорожно-транспортных происшествий к 2023 году на 33,3 % по сравнению с фактом 2013 года;  -увеличить уровень проведения профилактических акций по безопасности дорожного движения в среднем на одну образовательную организацию в Ижемском районе до 16 к 2023 году.  - снизить к 2023 году количество детей, пострадавших в результате ДТП до 0.  - снизить к 2023 году количество ДТП до 9. |

**Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

Проблема аварийности на автотранспорте приобрела особую остроту в последнее десятилетие в связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения. Крайне низкая дорожно-транспортная дисциплина участников дорожного движения является одним из наиболее существенных факторов, влияющих на состояние аварийности на территории муниципального района «Ижемский».

На территории муниципального района «Ижемский» в 2013 году произошло 77 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 6 человек. Практически половину погибших в дорожно-транспортных происшествиях составили люди наиболее активного трудоспособного возраста.

Основными видами дорожно-транспортных происшествий в Республике Коми являются наезд на пешехода, столкновение, опрокидывание, наезд на препятствие, наезд на стоящее транспортное средство. Свыше 80 процентов всех дорожно-транспортных происшествий связаны с нарушениями [Правил](consultantplus://offline/ref=91D4E400482E729E9512C27951EA04CB8394E11690ED6AF88FA8868F0F46F0E368036792807210FE69sEG) дорожного движения водителями транспортных средств.

В целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока, необходимо проведение комплекса мероприятий, направленных на развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения и на повышение безопасности дорожных условий.

Решение данных задач предусматривает информирование о ситуациях, потенциально приводящих к дорожно-транспортным происшествиям, повышение культуры на дорогах, обеспечение соблюдения участниками дорожного движения требований [Правил](consultantplus://offline/ref=91D4E400482E729E9512C27951EA04CB8394E11690ED6AF88FA8868F0F46F0E368036792807210FE69sEG) дорожного движения, обустройство и содержание технических средств организации дорожного движения и иных элементов обустройства автодорог, а также устройство искусственных неровностей на них.

Статистика показывает, что в дорожно-транспортные происшествия часто попадают дети и подростки в возрасте до 16 лет.

В целях сокращения детского дорожного травматизма необходимо выполнение ряда мероприятий, направленных на обучение детей и подростков [Правилам](consultantplus://offline/ref=91D4E400482E729E9512C27951EA04CB8394E11690ED6AF88FA8868F0F46F0E368036792807210FE69sEG) дорожного движения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах, укрепление и контроль дисциплины участия детей в дорожном движении и создание условий безопасного участия детей в дорожном движении.

В целях повышения эффективности средств обучения детей в образовательных учреждениях муниципального района «Ижемский» требуется изменить приоритеты: перенести смысловую нагрузку на разработку мультимедийных средств обучения, тренажеров и автогородков, а также продолжить работу по профилактике детского дорожного травматизма в образовательных учреждениях района.

Для эффективного решения проблем, связанных с дорожно-транспортной аварийностью, необходимо повысить уровень обеспечения межведомственного и межуровневого взаимодействия, координации действий органов государственной власти и органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Решение данной задачи предусматривает рассмотрение вопросов обеспечения безопасности дорожного движения на муниципальной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, проведение конференций, семинаров, «круглых столов» по проблемам безопасности дорожного движения и реализацию других мероприятий, направленных на повышение уровня координации действий органов власти на всех уровнях управления.

Таким образом, эффективное продолжение решения существующих проблем возможно только в условиях применения в качестве основы государственного управления в области обеспечения безопасности дорожного движения программно-целевого метода посредством принятия и последующей реализации подпрограммы повышения безопасности дорожного движения на территории муниципального района «Ижемский», поскольку это позволит:

установить единые цели и задачи деятельности по повышению безопасности дорожного движения на период до 2022 года;

сформировать актуальную систему приоритетных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения, обоснованно и системно воздействующих на причины аварийности;

повысить эффективность управления в области обеспечения безопасности дорожного движения на местном уровнях, межведомственного и межуровневого взаимодействия и координации органов власти;

концентрировать ресурсы на реализации мероприятий, соответствующих приоритетным целям и задачам в сфере обеспечения безопасности дорожного движения;

применять принципы бюджетного планирования, ориентированного на результат.

Таким образом, задачи сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения за счет повышения дисциплины на дорогах, качества дорожной инфраструктуры, организации дорожного движения и как следствие, сокращения демографического и социально-экономического ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий согласуются с приоритетными задачами социально-экономического развития муниципального района «Ижемский».

**Раздел 2. Приоритеты реализуемой на территории муниципального района**

**«Ижемский» политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и**

**показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы**

Основной целью подпрограммы является снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения.

2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении.

3. Организация движения транспортных средств и пешеходов.

Исходя из вышеуказанного определены целевые показатели (индикаторы) решения задач подпрограммы:

1. Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях;

2. Уровень проведения профилактических акций по безопасности дорожного движения в среднем на одну образовательную организацию в Ижемском районе.

3. Число детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.

4. Количество дорожно-транспортных происшествий.

Прогнозные значения индикаторов (показателей) представлены в приложении к Программе (таблица 1).

Срок реализации подпрограммы – 2015 – 2023 годы.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит к 2023 году:

- сократить смертность от дорожно-транспортных происшествий на 33,3% по сравнению с фактом 2013 года;

- увеличить уровень проведения профилактических акций по безопасности дорожного движения в среднем на одну образовательную организацию в Ижемском районе до 16 к 2023 году;

- снизить количество детей, пострадавших в результате ДТП до 0.

- снизить количество ДТП к 2023 году до 9.

**Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы**

Перечень основных мероприятий определен исходя из необходимости достижения цели и задач подпрограммы.

Решению задачи 1 «Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения» будет способствовать реализация следующих основных мероприятий:

1) Информирование населения о соблюдении правил безопасности дорожного движения:

- доведение до населения изменений в законодательстве, касающихся безопасности дорожного движения, публикация материалов профилактического характера;

- создание и тиражирование памяток для водителей мотоциклов, мопедов и велосипедов, а также для водителей транспортных средств по оказанию первой помощи пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий;

2) Обеспечение транспортной безопасности МБУ «Жилищное управление» при осуществлении пассажирских перевозок:

- разработка и утверждение паспорта обеспечения транспортной безопасности на транспортных средствах;

- проведение обучения ответственных за обеспечение транспортной безопасности на транспортных средствах;

- оборудование пассажирских автобусов МБУ «Жилищное управление» видеорегистраторами.

Решению задачи 2 «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении» будет способствовать реализация следующих основных мероприятий:

1) проведение районных соревнований юных инспекторов движения «Безопасное колесо» среди учащихся школ муниципального района «Ижемский»;

2) тиражирование методического пособия для педагогов дошкольных образовательных учреждений «Обучение дошкольников навыкам и умением безопасного поведения на дороге»;

3) организация и проведение олимпиады по правилам дорожного движения среди обучающихся 9 - 11 классов муниципальных образовательных учреждений;

4) организация и проведение конкурса «Лучший уголок по безопасности

дорожного движения в муниципальных общеобразовательных учреждениях»;

5) изготовление видеороликов в образовательных учреждениях и т.д.;

6) организация размещения в средствах массовой информации Ижемского района материалов, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма;

7) обеспечение участия команды учащихся школ муниципального района «Ижемский» на республиканских соревнованиях «Безопасное колесо».

Решению задачи 3 «Организация движения транспортных средств и пешеходов» будет способствовать реализация следующих основных мероприятий:

1) обеспечение обустройства и содержания технических средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения:

2) обеспечение обустройства и установки автобусных павильонов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении к Программе (таблица 2).

**Раздел 4. Характеристика мер правового регулирования**

**в сфере реализации подпрограммы**

Правовое регулирование в сфере реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с действующим федеральным, республиканским законодательством, муниципальными правовыми актами.

**Раздел 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий**

**по этапам реализации подпрограммы**

Доведение муниципального задания не предполагается.

**Раздел 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Общий объем финансирования подпрограммы на период 2015-2023 гг. составит 6324,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 392,9 тыс. руб.

2016 год - 1705,0 тыс. руб.;

2017 год - 947,0 тыс. руб.;

2018 год - 1614,9 тыс. руб.;

2019 год - 146,6 тыс. руб.;

2020 год - 1135,8 тыс. руб.;

2021 год - 322,0 тыс. руб.;

2022 год - 30,0 тыс. руб.;

2023 год - 30,0 тыс. руб.

средства бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» 5902,2 тыс. руб., в т.ч. по годам:

2015 год - 392,9 тыс. руб.

2016 год - 1705,0 тыс. руб.;

2017 год - 947,0 тыс. руб.;

2018 год - 1484,9 тыс. руб.;

2019 год - 146,6 тыс. руб.;

2020 год - 1135,8 тыс. руб.;

2021 год - 30,0 тыс. руб.;

2022 год - 30,0 тыс. руб.;

2023 год - 30,0 тыс. руб.

средства республиканского бюджета Республики Коми 130,0 тыс. руб. в т.ч. по годам:

2015 год – 0,0 тыс. руб.;

2016 год - 0,0 тыс. руб.;

2017 год - 0,0 тыс. руб.;

2018 год - 130,0 тыс. руб.;

2019 год - 0,0 тыс. руб.;

2020 год - 0,0 тыс. руб.;

2021 год - 0,0 тыс. руб.;

2022 год - 0,0 тыс. руб.;

2023 год - 0,0 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение подпрограммы в целом, а также по годам реализации подпрограммы и источникам финансирования приводится в приложении к Программе ([таблицы 4](consultantplus://offline/ref=6380D849C2210D2EF96FC6242DE77C68E317E30C0D2C57355004F10F6734128A0EF7852140287718DB93E6J6PEK)  и [5](consultantplus://offline/ref=6380D849C2210D2EF96FC6242DE77C68E317E30C0D2C57355004F10F6734128A0EF7852140287718DA9AE0J6PCK)).

**Раздел 7. Методика оценки эффективности подпрограммы**

Методика оценки эффективности реализации подпрограммы аналогична методике оценки эффективности реализации государственной программы, отраженной в [разделе 9](consultantplus://offline/ref=B115AF3919E345F943A4063B9A7E150DB25309506DA4779A3EED4BEF4A8093D3A3CD0455DA03D924D70846m3KFJ) Программы.

Приложение

к муниципальной программе

муниципального образования

муниципального района «Ижемский»

«Развитие транспортной системы»

Таблица 1

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  показателя  (индикатора) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов) | | | | | | | | | | |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: Создание условий для предоставления качественных, безопасных и доступных транспортных услуг населению | | | | | | | | | | | | | |
| 1 . | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Ижемский», не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Ижемский» | % | 80,6 | 80,6 | 82,1 | 81,8 | 81,4 | 85,5 | 85,4 | 85,3 | 85 | 85 | 85 |
| 2. | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) | % | 43,3 | 43,2 | 43,1 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 3. | Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Чел. | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Подпрограмма 1. Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования, зимних автомобильных дорог и ледовых переправ | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования | % | 80,6 | 80,6 | 80,2 | 79,9 | 79,6 | 85,5 | 85,4 | 85,3 | 85 | 85 | 85 |
| Задача 2. Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения, обеспеченных правоустанавливающими документами на них, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования | % | 30,2 | 30,2 | 40 | 50 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 2. «Организация транспортного обслуживания населения на территории муниципального района «Ижемский» | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Организация предоставления транспортных услуг населению | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Доля рейсов, фактически выполненных в соответствии с договором при осуществлении пассажирских перевозок: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на автомобильном транспорте | % | 100 | 90 | 95 | 97 | 97 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| на водном транспорте | % | 98,3 | 98,2 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 |
| 2.2 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) | % | 43,3 | 43,2 | 43,1 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Подпрограмма 3. «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района «Ижемский» | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. «Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения» | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Чел. | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Задача2.«Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении» | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | Уровень проведения профилактических акций по безопасности дорожного движения на одну образовательную организацию Ижемского района. | Количество | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 3.3. | Число детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | Количество | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 3. «Организация движения транспортных средств и пешеходов» | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4. | Количество дорожно-транспортных происшествий | Количество | 22 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 13 | 12 | 10 |

Таблица № 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер и наименование  ведомственной  целевой программы, основного   мероприятия | Ответственный исполнитель ВЦП, основного мероприятия | Срок   начала  реализации | Срок  окончания  реализации | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации ведомственной целевой программы, основного   мероприятия | Связь с показателями  муниципальной программы  (подпрограммы) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Подпрограмма 1. Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства** | | | | | | | |
| Задача 1. Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования, зимних автомобильных дорог и ледовых переправ | | | | | | | |
| 1.1.1 | Обеспечение содержания, ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации МР «Ижемский» | 01.01.2015 | 31.12.2023 | обеспечение круглогодичного функционирования сети автомобильных дорог и сооружений на них;  сохранение и повышение качества автодорожной сети района за счет проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования муниципального значения | ухудшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и сооружений на них. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования |
| 1.1.2 | Обустройство и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации МР «Ижемский» | 01.01.2015 | 31.12.2023 | Обеспечение транспортного сообщения для населения, проживающего в отдаленных населенных пунктах, в зимний период | отсутствие транспортного сообщения для населения, проживающего в отдаленных населенных пунктах, в зимний период | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования |
| 1.1.3 | Содержание элементов наплавного моста | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации МР «Ижемский» | 01.06.2016 | 31.10.2018 | Обеспечение автомобильной и пешеходной переправы через р. Ижма в летний и осенний периоды | Отсутствие автомобильной и пешеходной переправы через р. Ижма в летний и осенний периоды |  |
| 1.1.4 | Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации МР «Ижемский» | 01.04.2016 | 31.12.2023 | обеспечена реализация малых проектов в сфере дорожной деятельности путем проведения ремонтных работ в соответствии с классификацией | снижение надежности транспортной инфраструктуры | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования |
| 1.1.5 | Устройство наплавного моста | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации МР «Ижемский» | 01.07.2017 | 31.12.2020 | Обеспечение населения СП «Мохча» и «Сизябск» автотранспортным сообщением в летний период | Отсутствие автотранспортного сообщения в летний период для населения, проживающего в СП «Мохча» и «Сизябск» | - |
| 1.1.6 | Обслуживание наплавного моста | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации МР «Ижемский» | 01.01.2019 | 31.12.2023 | Обеспечение населения СП «Мохча» и «Сизябск» автотранспортным сообщением в летний период | Отсутствие автотранспортного сообщения в летний период для населения, проживающего в СП «Мохча» и «Сизябск» | - |
| 1.1.7 | Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Дорожная сеть» в части приведения в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных образований с присвоением кода регионального проекта «Дорожная сеть» (R1) | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации МР «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Реализация мероприятий по ремонту автодорог и улично-дорожной сети районного центра в рамках регионального проекта «Дорожная сеть» | ухудшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог и улично-дорожной сети районного центра | - |
| 1.2.2 | Проведение ремонта улично-дорожной сети | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации МР «Ижемский» | 01.04.2017 | 31.12.2018 | Нормативное состояние улично-дорожной сети | Ухудшение состояния улично-дорожной сети, снижение безопасности дорожного движения | - |
| Задача 2. Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | | | | |
| 1.2.1 | Проведение работ по технической инвентаризации и государственной регистрации прав на автомобильные дороги общего пользования местного значения и внесение сведений о них в государственный кадастр недвижимости | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации МР «Ижемский» | 01.01.2015 | 31.12.2023 | наличие правоустанавливающих документов по результатам технической инвентаризации автомобильных дорог муниципального значения | отсутствие правоустанавливающих документов на сети автомобильных дорог | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения, обеспеченных правоустанавливающими документами на них, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования |
| 1.2.3 | Приобретение оборудования, техники и другого имущества, необходимого для осуществления дорожной деятельности | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации МР «Ижемский» | 01.01.2018 | 31.12.2020 | Наличие коммунальной техники для осуществления дорожной деятельности | некачественное обслуживание улично-дорожной сети | - |
| **Подпрограмма 2. «Организация транспортного обслуживания населения на территории муниципального района «Ижемский»** | | | | | | | |
| Задача 1. Организация предоставления транспортных услуг населению | | | | | | | |
| 2.1.1 | Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом | Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский» | 01.01.2015 | 31.12.2023 | обеспечение функционирования автобусных маршрутов на территории МО МР «Ижемский», повышение безопасности перевозочного процесса, улучшение условий перевозок пассажиров и багажа на автомобильном транспорте | снижение безопасности перевозочного процесса; прекращение функционирования автобусных маршрутов | Доля рейсов, фактически выполненных в соответствии с договором при осуществлении пассажирских перевозок: на автомобильном транспорте, на водном транспорте  Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) |
| 2.1.2 | Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа водным транспортом | Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский» | 01.01.2015 | 31.12.2023 | обеспечение функционирования маршрутов на территории МО МР «Ижемский», повышение безопасности перевозочного процесса, улучшение условий перевозок пассажиров и багажа на водном транспорте | снижение безопасности перевозочного процесса; прекращение функционирования маршрутов |
| 2.1.3 | Приобретение транспортных средств для осуществления пассажирских перевозок на автомобильном транспорте | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации МР «Ижемский» | 01.09.2019 | 31.12.2023 | обеспечение функционирования автобусных маршрутов на территории МО МР «Ижемский», повышение безопасности перевозочного процесса, улучшение условий перевозок пассажиров и багажа на автомобильном транспорте | снижение безопасности перевозочного процесса;  прекращение функционирования автобусных маршрутов |
| 2.1.4 | Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | 01.10.2019 | 31.12.2020 | обеспечено функционирование маршрутов в труднодоступные населенные пункты | снижение безопасности перевозочного процесса;  прекращение функционирования маршрутов | - |
| **Подпрограмма 3. «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района «Ижемский»** | | | | | | | |
| Задача 1.«Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения» | | | | | | | |
| 3.1.1 | Информирование населения о соблюдении правил безопасности дорожного движения | Администрация муниципального района «Ижемский»  Отдел ГИБДД ОМВД России по Ижемскому району (по согласованию) Управление  образования администрации муниципального района «Ижемский | 01.01.2015 | 31.12.2023 | Снижение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Рост числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях |
| 3.1.2 | Обеспечение транспортной безопасности МБУ «Жилищное управление» при осуществлении пассажирских перевозок | Отдел по делам ГОиЧС администрации | 01.01.2021 | 31.12.2023 | Снижение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Рост числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях |
| Задача 2. « Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении» | | | | | | | |
| 3.2.1 | Проведение районных соревнований юных инспекторов движения «Безопасное колесо» среди учащихся школ муниципального района «Ижемский» | Управление  образования администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2015 | 31.12.2023 | Снижение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Рост числа детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях |
| 3.2.2 | Тиражирование методического пособия для педагогов дошкольных образовательных учреждений «Обучение дошкольников навыкам и умением безопасного поведения на дороге» | Управление  образования администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2015 | 31.12.2023 | Снижение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Рост числа детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях |
| 3.2.3 | Организация и проведение олимпиады по правилам дорожного движения среди обучающихся 9 - 11 классов муниципальных образовательных учреждений | Управление  образования администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2015 | 31.12.2023 | Снижение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Рост числа детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях |
| 3.2.4 | Организация и проведение конкурса «Лучший уголок по безопасности дорожного движения в муниципальных общеобразовательных учреждениях» | Управление  образования администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2015 | 31.12.2023 | Снижение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Рост числа детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях |
| 3.2.5 | Изготовление видеороликов в образовательных учреждениях | Управление  образования администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2015 | 31.12.2023 | Снижение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Рост числа детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях |
| 3.2.6 | Организация размещения в средствах массовой информации Ижемского района материалов, направленных на профилактику детского дорожно- транспортного травматизма | Управление  образования администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2015 | 31.12.2023 | Снижение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Рост числа детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях |
| 3.2.7 | Обеспечение участия команды учащихся школ муниципального района «Ижемский» на республиканских соревнованиях «Безопасное колесо» | Управление  образования администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2015 | 31.12.2023 | Снижение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Рост числа детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях |
| 3.2.8 | Приобретение для дошкольных образовательных учреждений оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети | Управление  образования  администрации  муниципального района «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2023 | Снижение нарушений правил  дорожного  движения, количества дорожно-транспортных происшествий с  пострадавшими и с участием детей | Профилактика правонарушений безопасности дорожного движения | Доля образовательных организаций, оснащенных оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети, в общем количестве образовательных организаций (%) |
| 3.2.9 | Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений | Управление  образования  администрации  муниципального района «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2023 | Снижение  количества лиц, погибших в  результате  дорожно-транспортных происшествий | Профилактика правонарушений безопасности  дорожного  движения | Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях (человек) |
| Задача 3. «Организация движения транспортных средств и пешеходов | | | | | | | |
| 3..3.1 | Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации МР «Ижемский» | 01.01.2015 | 31.12.2023 | Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования муниципального значения | Рост количества дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования муниципального значения | Количество дорожно-транспортных происшествий |
| 3.3.2 | Обеспечение обустройства и установки автобусных павильонов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации МР «Ижемский» | 01.06.2016 | 31.10.2022 | Обеспечено выполнение работ по ремонту существующих автобусных остановок. Установлено автобусных остановок в 2017-2021 гг. не менее 4-х | Рост количество ДТП | Количество ДТП |

Таблица № 3

Сведения

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие транспортной системы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Вид нормативно - правового акта | | Основные положения нормативно-правового акта | | | | | | | | Ответственный   исполнитель и   соисполнители | | | Ожидаемые  сроки принятия | | |
| 1 | | 2 | | 3 | | | | | | | | 4 | | | 5 | | |
| Подпрограмма 1. Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Решение Совета муниципального района «Ижемский» | | «О создании муниципального дорожного фонда муниципального района «Ижемский» | | | | | | | | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | | | По мере внесения изменений | | |
| 2. | | Решение Совета муниципального района «Ижемский» | | «О принятии полномочий по решению вопросов местного значения органов местного самоуправления сельского поселения «Ижма», расположенного на территории муниципального района «Ижемский», на 2017 год | | | | | | | | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации МР «Ижемский» | | | - | | |
| Подпрограмма 2 «Организация транспортного обслуживания населения на территории муниципального района «Ижемский» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Постановление администрации муниципального района «Ижемский» | | «Об организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в муниципальном образовании муниципального района «Ижемский» | | | | | | | | Отдел экономического анализа и прогнозирования | | | По мере внесения изменений | | |
|  | | Постановление администрации муниципального района «Ижемский» | | «О реализации постановления администрации муниципального района «Ижемский» от 20 сентября 2011 года № 728 «Об организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в муниципальном образовании муниципального района «Ижемский» | | | | | | | | Отдел экономического анализа и прогнозирования | | | По мере внесения изменений | | |
|  | | Постановление администрации муниципального района «Ижемский» | | «О проведении открытого конкурса на право заключения договора на осуществление перевозок пассажиров и багажа по регулярным автобусным маршрутам в границах муниципального образования муниципального района «Ижемский» | | | | | | | | Отдел экономического анализа и прогнозирования | | | Ежегодно | | |
|  | | Постановление администрации муниципального района «Ижемский» | | «Об утверждении порядка организации пассажирских перевозок водным транспортом на территории муниципального района «Ижемский» | | | | | | | | Отдел экономического анализа и прогнозирования | | | По мере внесения изменений | | |
|  | | Постановление администрации муниципального района «Ижемский» | | «О проведении открытого конкурса на право заключения договора на осуществление пассажирских перевозок внутренним водным транспортом в внутримуниципальном сообщении на территории муниципального района «Ижемский» | | | | | | | | Отдел экономического анализа и прогнозирования | | | Ежегодно | | |
|  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | | Таблица № 4 | | | | | |
| Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский»  «Развитие транспортной системы» за счет средств бюджета муниципального района «Ижемский» (с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Статус | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | | Ответственный исполнитель, соисполнители, | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | | | | | | | | | |
| всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | | 2020 год | 2021 год | | 2022 год | 2023 год | |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | | 12 | 13 | |
| **Муниципальная программа** | | **«Развитие транспортной системы»** | | **Всего** | **366718,0** | **21877,7** | **32433,3** | **34192,1** | **124101,9** | **32894,3** | | **36167,7** | **27526,8** | | **29125,0** | **28399,2** | |
| **Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»** | **271142,3** | **13446,8** | **27725,5** | **26397,5** | **111649,1** | **17339,8** | | **21872,5** | **17034,5** | | **17779,7** | **17896,9** | |
| **Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом муниципального района «Ижемский»** | **13972,3** | **327,5** | **541,5** | **500,0** | **3700,6** | **5104,6** | | **3798,1** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | |
| **Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский»** | **81222,5** | **8038,0** | **4071,0** | **7247,6** | **8699,0** | **10419,9** | | **10497,1** | **10462,3** | | **11315,3** | **10472,3** | |
| **Управление образования администрации муниципального района «Ижемский»** | **380,9** | **65,4** | **95,3** | **47,0** | **53,2** | **30,0** | | **0,0** | **30,0** | | **30,0** | **30,0** | |
| **Подпрограмма 1.** | | **Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства** | | **Всего** | **274071,1** | **13446,8** | **26657,3** | **25997,5** | **113788,0** | **19677,8** | | **21792,6** | **17034,5** | | **17779,7** | **17896,9** | |
| **Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»** | **265491,0** | **13119,3** | **26115,8** | **25497,5** | **110087,4** | **17223,2** | | **20736,7** | **17034,5** | | **17779,7** | **17896,9** | |
| **Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом муниципального района «Ижемский»** | **8580,1** | **327,5** | **541,5** | **500,0** | **3700,6** | **2454,6** | | **1055,9** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | |
| Основное мероприятие 1.1.1 | | Обеспечение содержания, ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети | | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 80423,8 | 5437,1 | 15841,9 | 9619,6 | 8149,5 | 7256,9 | | 7510,3 | 8250,1 | | 9120,6 | 9237,8 | |
| Основное мероприятие 1.1.2 | | Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения | | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 72701,1 | 7682,2 | 8938,1 | 9423,4 | 9488,9 | 7320,0 | | 8371,2 | 7159,1 | | 7159,1 | 7159,1 | |
| Основное мероприятие 1.1.3 | | Содержание элементов наплавного моста | | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 4340,8 | 0,0 | 1335,8 | 1121,0 | 1884,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| Основное мероприятие 1.1.4 | | Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности | | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 959,3 | 0,0 | 0,0 | 334,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 625,3 | | 0,0 | 0,0 | |
| Основное мероприятие 1.1.5 | | Устройство наплавного моста | | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 90360,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90000,0 | 360,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| Основное мероприятие 1.1.6 | | Обслуживание наплавного моста | | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 8441,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2286,3 | | 2154,7 | 1000,0 | | 1500,0 | 1500,0 | |
| Основное мероприятие 1.1.7 | | "Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Дорожная сеть" в части приведения в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных образований" с присвоением кода регионального проекта "Дорожная сеть" (R1) | | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 2700,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2700,5 | 0,0 | | 0 | 0 | |
| Основное мероприятие 1.2.1 | | Проведение работ по технической инвентаризации и государственной регистрации прав на автомобильные дороги общего пользования местного значения и внесение сведений о них в государственный кадастр недвижимости | | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом муниципального района «Ижемский» | 2089,7 | 327,5 | 541,5 | 500,0 | 660,0 | 56,0 | | 4,7 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| Основное мероприятие 1.2.2 | | Проведение ремонта улично-дорожной сети | | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 5564,5 | 0,0 | 0,0 | 4999,5 | 565,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| Основное мероприятие 1.2.3 | | Приобретение оборудования, техники и другого имущества, необходимого для осуществления дорожной деятельности | | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом муниципального района «Ижемский» | 6490,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3040,6 | 2398,6 | | 1051,2 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| **Подпрограмма 2.** | | **«Организация транспортного обслуживания населения на территории муниципального района «Ижемский»** | | **Всего** | **86614,7** | **8038,0** | **4071,0** | **7247,6** | **8699,0** | **13069,9** | | **13239,3** | **10462,3** | | **11315,3** | **10472,3** | |
| **Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский»** | **81222,5** | **8038,0** | **4071,0** | **7247,6** | **8699,0** | **10419,9** | | **10497,1** | **10462,3** | | **11315,3** | **10472,3** | |
| **Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом муниципального района «Ижемский»** | **5392,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **2650,0** | | **2742,2** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | |
| Основное  мероприятие 2.1.1 | | Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом | | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский» | 42454,2 | 3607,0 | 1371,9 | 2192,3 | 4277,5 | 4699,1 | | 6372,4 | 6357,0 | | 7210,0 | 6367,0 | |
| Основное  мероприятие 2.1.2 | | Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа водным транспортом | | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский» | 38768,3 | 4431,0 | 2699,1 | 5055,3 | 4421,5 | 5720,8 | | 4124,7 | 4105,3 | | 4105,3 | 4105,3 | |
| Основное  мероприятие 2.1.3 | | Приобретение транспортных средств для осуществления пассажирских перевозок на автомобильном транспорте | | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом муниципального района «Ижемский» | 5392,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2650,0 | | 2742,2 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| Основное  мероприятие 2.1.4 | | Организация осуществления перевозок пассажиров и багажавоздушным транспортом | | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| **Подпрограмма 3.** | | **«Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района «Ижемский»** | | **Всего** | **6032,2** | **392,9** | **1705,0** | **947,0** | **1614,9** | **146,6** | | **1135,8** | **30,0** | | **30,0** | **30,0** | |
| **Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»** | **5651,3** | **327,5** | **1609,7** | **900,0** | **1561,7** | **116,6** | | **1135,8** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | |
| **Управление образования администрации муниципального района «Ижемский»** | **380,9** | **65,4** | **95,3** | **47,0** | **53,2** | **30,0** | | **0,0** | **30,0** | | **30,0** | **30,0** | |
| **Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский»** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | |
| Основное  мероприятие 3.1.2 | | Обеспечение транспортной безопасности МБУ "Жилищное управление" при осуществлении пассажирских перевозок | | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| Основное  мероприятие 3.2.1 | | Проведение районных соревнований юных инспекторов движения «Безопасное колесо» среди учащихся школ муниципального района «Ижемский» | | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | 142,5 | 45,0 | 50,5 | 23,5 | 23,5 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| Основное  мероприятие 3.2.7 | | Обеспечение участия команды учащихся школ муниципального района «Ижемский» на республиканских соревнованиях «Безопасное колесо» | | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | 238,4 | 20,4 | 44,8 | 23,5 | 29,7 | 30,0 | | 0,0 | 30,0 | | 30,0 | 30,0 | |
| Основное  мероприятие 3.2.8 | | Приобретение для дошкольных образовательных учреждений оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети | | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| Основное  мероприятие 3.2.9 | | Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений | | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| Основное  мероприятие 3.3.1 | | Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, улицах, проездах | | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 3531,9 | 327,5 | 1159,7 | 400,0 | 1274,7 | 90,0 | | 280,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| Основное мероприятие 3.3.2 | | Обеспечение обустройства и установки автобусных павильонов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 2119,4 | 0,0 | 450,0 | 500,0 | 287,0 | 26,6 | | 855,8 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 5 | | | |
| **Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета, республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие транспортной системы»** | | | | | | | | | | | |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы,  основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов  (тыс. руб.), годы | | | | | | | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Муниципальная программа** | **Развитие транспортной системы** | **Всего в том числе:** | **21877,7** | **32433,3** | **34192,1** | **124101,9** | **32894,3** | **36167,7** | **27526,8** | **29125,0** | **28399,2** |
| **федеральный бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **республиканский бюджет Республики Коми** | **14373,9** | **14057,8** | **17231,4** | **46881,6** | **15624,4** | **17872,6** | **13782,9** | **13782,9** | **13782,9** |
| **бюджет муниципального района «Ижемский»\*** | **7503,8** | **18375,5** | **16960,7** | **77220,3** | **17269,9** | **18295,1** | **13743,9** | **15342,1** | **14616,3** |
| **бюджет сельских поселений\*\*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **государственные внебюджетные фонды** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **юридические лица\*\*\*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **средства от приносящей доход деятельности** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 1.** | **Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства** | **Всего в том числе:** | **13446,8** | **26657,3** | **25997,5** | **113788,0** | **19677,8** | **21792,6** | **17034,5** | **17779,7** | **17896,9** |
| **федеральный бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **республиканский бюджет Республики Коми** | **10169,9** | **11564,2** | **12342,6** | **42551,1** | **10189,7** | **13954,2** | **9882,9** | **9882,9** | **9882,9** |
| **бюджет муниципального района «Ижемский»\*** | **3276,9** | **15093,1** | **13654,9** | **71236,9** | **9488,1** | **7838,4** | **7151,6** | **7896,8** | **8014,0** |
| **бюджет сельских поселений\*\*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **государственные внебюджетные фонды** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **юридические лица\*\*\*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **средства от приносящей доход деятельности** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное  мероприятие 1.1.1 | Обеспечение содержания, ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети | Всего в том числе: | 5437,1 | 15841,9 | 9619,6 | 8149,5 | 7256,9 | 7510,2 | 8250,1 | 9120,6 | 9237,8 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | 2871,8 | 3028,5 | 3076,2 | 3446,0 | 3235,7 | 3328,0 | 3081,8 | 3081,8 | 3081,8 |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 2565,3 | 12813,4 | 6543,4 | 4703,5 | 4021,2 | 4182,2 | 5168,3 | 6038,8 | 6156,0 |
| бюджет сельских поселений\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное  мероприятие 1.1.2 | Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего в том числе: | 7682,2 | 8938,1 | 9423,4 | 9488,9 | 7320,0 | 8371,3 | 7159,1 | 7159,1 | 7159,1 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | 7298,1 | 8535,7 | 8966,4 | 9105,1 | 6954,0 | 7952,7 | 6801,1 | 6801,1 | 6801,1 |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 384,1 | 402,4 | 457,0 | 383,8 | 366,0 | 418,6 | 358,0 | 358,0 | 358,0 |
| бюджет сельских поселений\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное  мероприятие 1.1.3 | Содержание элементов наплавного моста | Всего в том числе: | 0,0 | 1335,8 | 1121,0 | 1884,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 0,0 | 1335,8 | 1121,0 | 1884,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное  мероприятие 1.1.4 | Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности | Всего в том числе: | 0,0 | 0,0 | 334,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 625,3 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 0,0 | 0,0 | 34,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 625,3 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное  мероприятие 1.1.5 | Устройство наплавного моста | Всего в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90000,0 | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60000,0 | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное  мероприятие 1.1.6 | Обслуживание наплавного моста | Всего в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2286,3 | 2154,7 | 1000,0 | 1500,0 | 1500,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2286,3 | 2154,7 | 1000,0 | 1500,0 | 1500,0 |
| бюджет сельских поселений\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное  мероприятие 1.1.7 | "Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Дорожная сеть" в части приведения в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных образований" с присвоением кода регионального проекта "Дорожная сеть" (R1) | Всего в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2700,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2673,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное  мероприятие 1.2.1 | Проведение работ по технической инвентаризации и государственной регистрации прав на автомобильные дороги общего пользования местного значения и внесение сведений о них в государственный кадастр недвижимости | Всего в том числе: | 327,5 | 541,5 | 500,0 | 660,0 | 56,0 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 327,5 | 541,5 | 500,0 | 660,0 | 56,0 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное  мероприятие 1.2.2 | Проведение ремонта улично-дорожной сети | Всего в том числе: | 0,0 | 0,0 | 4999,5 | 565,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 0,0 | 0,0 | 4999,5 | 565,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное  мероприятие 1.2.3 | Приобретение оборудования, техники и другого имущества, необходимого для осуществления дорожной деятельности | Всего в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3040,6 | 2398,6 | 1051,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3040,6 | 2398,6 | 1051,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 2.** | **«Организация транспортного обслуживания населения на территории муниципального района «Ижемский»** | **Всего в том числе:** | **8038,0** | **4071,0** | **7247,6** | **8699,0** | **13069,9** | **13239,3** | **10462,3** | **11315,3** | **10472,3** |
| **федеральный бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **республиканский бюджет Республики Коми** | **4204,0** | **2493,6** | **4888,8** | **4200,5** | **5434,7** | **3918,4** | **3900,0** | **3900,0** | **3900,0** |
| **бюджет муниципального района «Ижемский»\*** | **3834,0** | **1577,4** | **2358,8** | **4498,5** | **7635,2** | **9320,9** | **6562,3** | **7415,3** | **6572,3** |
| **бюджет сельских поселений\*\*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **государственные внебюджетные фонды** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **юридические лица\*\*\*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **средства от приносящей доход деятельности** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное  мероприятие 2.1.1 | Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом | Всего в том числе: | 3607,0 | 1371,9 | 2192,3 | 4277,5 | 4699,1 | 6372,4 | 6357,0 | 7210,0 | 6367,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 3607,0 | 1371,9 | 2192,3 | 4277,5 | 4699,1 | 6372,4 | 6357,0 | 7210,0 | 6367,0 |
| бюджет сельских поселений\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное  мероприятие 2.1.2 | Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа водным транспортом | Всего в том числе: | 4431,0 | 2699,1 | 5055,3 | 4421,5 | 5720,8 | 4124,7 | 4105,3 | 4105,3 | 4105,3 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | 4204,0 | 2493,6 | 4888,8 | 4200,5 | 5434,7 | 3918,4 | 3900,0 | 3900,0 | 3900,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 227,0 | 205,5 | 166,5 | 221,0 | 286,1 | 206,3 | 205,3 | 205,3 | 205,3 |
| бюджет сельских поселений\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное  мероприятие 2.1.3 | Приобретение транспортных средств для осуществления пассажирских перевозок на автомобильном транспорте | Всего в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2650,0 | 2742,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2650,0 | 2742,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное  мероприятие 2.1.4 | Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом | Всего в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 3.** | **«Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района «Ижемский»** | **Всего в том числе:** | **392,9** | **1705,0** | **947,0** | **1614,9** | **146,6** | **1135,8** | **30,0** | **30,0** | **30,0** |
| **федеральный бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **республиканский бюджет Республики Коми** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **130,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **бюджет муниципального района «Ижемский»\*** | **392,9** | **1705,0** | **947,0** | **1484,9** | **146,6** | **1135,8** | **30,0** | **30,0** | **30,0** |
| **бюджет сельских поселений\*\*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **государственные внебюджетные фонды** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **юридические лица\*\*\*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **средства от приносящей доход деятельности** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное  мероприятие 3.1.2 | Обеспечение транспортной безопасности МБУ "Жилищное управление" при осуществлении пассажирских перевозок | Всего в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное  мероприятие 3.2.1 | Проведение районных соревнований юных инспекторов движения «Безопасное колесо» среди учащихся школ муниципального района «Ижемский» | Всего в том числе: | 45,0 | 50,5 | 23,5 | 23,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 45,0 | 50,5 | 23,5 | 23,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное  мероприятие 3.2.7 | Обеспечение участия команды учащихся школ муниципального района «Ижемский» на республиканских соревнованиях «Безопасное колесо» | Всего в том числе: | 20,4 | 44,8 | 23,5 | 29,7 | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 20,4 | 44,8 | 23,5 | 29,7 | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| бюджет сельских поселений\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное  мероприятие 3.2.8 | Приобретение для дошкольных образовательных учреждений оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети | Всего в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное  мероприятие 3.2.9 | Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений | Всего в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное  мероприятие 3.3.1 | Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, улицах, проездах | Всего в том числе: | 327,5 | 1159,7 | 400,0 | 1274,7 | 90,0 | 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 327,5 | 1159,7 | 400,0 | 1144,7 | 90,0 | 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.3.2 | Обеспечение обустройства и установки автобусных павильонов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | Всего в том числе: | 0,0 | 450,0 | 500,0 | 287,0 | 26,6 | 855,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 0,0 | 450,0 | 500,0 | 287,0 | 26,6 | 855,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к постановлению администрации

муниципального района «Ижемский»

от 30 декабря 2014 года № 1263

ПОРЯДОК

финансового обеспечения из бюджета муниципального

образования муниципального района «Ижемский» расходов

по перевозке пассажирским автомобильным транспортом

(кроме такси) граждан пожилого возраста, получающих

трудовые пенсии по старости либо пенсии за выслугу

лет в соответствии с федеральным законодательством

и не имеющих право льготного проезда по другим основаниям

1. Финансовое обеспечение расходов, предусмотренных в бюджете муниципального образования муниципального района "Ижемский" по перевозке пассажирским автомобильным транспортом (кроме такси) на межпоселенческих регулярных автобусных маршрутах граждан пожилого возраста (женщин достигших 55 лет и мужчин достигших 60 лет), получающих трудовые пенсии по старости либо пенсии за выслугу лет в соответствии с федеральным законодательством и не имеющих право льготного проезда по другим основаниям (далее - льготная категория граждан), производится администрацией муниципального района "Ижемский" (далее - администрация) в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования муниципального района "Ижемский" и кассовым планом бюджета муниципального образования муниципального района "Ижемский" в пределах ассигнований и лимитов бюджетных обязательств.

2. Финансовое обеспечение расходов по перевозке пассажирским автомобильным транспортом (кроме такси) льготной категории граждан производится администрацией на основании договора по перевозке пассажирским автомобильным транспортом (кроме такси) льготной категории граждан, заключенного между администрацией и перевозчиком.

3. Перечисление средств на финансовое обеспечение расходов по перевозке пассажирским автомобильным транспортом (кроме такси) льготной категории граждан производится с лицевого счета администрации, открытого в Финансовом управлении администрации муниципального района "Ижемский", на счет перевозчика на основании заявок перевозчика на оплату расходов и расчетов суммы возмещения расходов перевозчика, указанных в [пункте 1](#Par9) настоящего Порядка. Расчет суммы возмещения расходов по перевозке льготной категории граждан производится в соответствии с заключенным договором.

4. Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района "Ижемский" ежемесячно до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Финансовое управление администрации муниципального района "Ижемский" сводную справку о фактических расходах, связанных с перевозкой льготной категории граждан.

5. Погашение кредиторской задолженности по обязательствам, принятым в соответствии с договором по перевозке пассажирским автомобильным транспортом (кроме такси) льготной категории граждан, заключенным между администрацией и Перевозчиком, осуществляется в порядке, предусмотренном для текущего финансирования расходов, предусмотренных в бюджете муниципального образования муниципального района "Ижемский".

6. В случае нарушения условий при предоставлении средств бюджета муниципального образования муниципального района "Ижемский", выделенных на обеспечение равной доступности транспортных услуг на пассажирском автомобильном транспорте для отдельных категорий граждан, установленных настоящим Порядком, на сумму выявленных нарушений корректируется сумма кредиторской задолженности, возникшей по обязательствам, принятым в соответствии с договорами, а также указанной в [пункте 4](#Par12) данного раздела, при отсутствии таковой - выявленная сумма нарушений подлежит возврату в бюджет муниципального образования муниципального района "Ижемский".

7. Контроль за выполнением условий при предоставлении средств бюджета муниципального образования муниципального района "Ижемский", выделенных на перевозку пассажирским автомобильным транспортом (кроме такси) льготной категории граждан, осуществляется в установленном порядке отделом экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района "Ижемский" и Финансовым управлением администрации муниципального района "Ижемский".

Приложение № 3

к постановлению администрации

муниципального района «Ижемский»

от 30 декабря 2014 года № 1263

ПОРЯДОК

возмещения из бюджета муниципального образования

муниципального района «Ижемский» выпадающих

доходов организаций речного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки речным транспортом на территории

муниципального района «Ижемский»

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и порядок предоставления субсидий из бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» (далее – бюджет муниципального района «Ижемский») на возмещение выпадающих доходов организациям речного транспорта, осуществляющим пассажирские перевозки речным транспортом во внутримуниципальном сообщении на территории муниципального района «Ижемский» (далее соответственно - Субсидии, выпадающие доходы, перевозчики).

2. Под выпадающими доходами перевозчиков понимаются доходы, недополученные перевозчиками при осуществлении пассажирских перевозок речным транспортом во внутримуниципальном сообщении на территории муниципального района «Ижемский» (далее - речные перевозки) в результате государственного регулирования тарифов на перевозки грузов, пассажиров и багажа речным транспортом на территории Республики Коми.

3. Под речными перевозками понимаются перевозки пассажиров по рейсам, включенным в утвержденный администрацией муниципального района «Ижемский» (далее - администрация) реестр маршрутов пассажирских перевозок речным транспортом во внутримуниципальном сообщении на территории муниципального района «Ижемский» на соответствующий финансовый год (далее - рейсы), в соответствии с договорами на осуществление речных перевозок во внутримуниципальном сообщении на территории муниципального района «Ижемский», заключенными в установленном порядке между Администрацией и перевозчиками (далее - договор на осуществление речных перевозок).

4. Целью предоставления Субсидий является возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров речным транспортом во внутримуниципальном сообщении в муниципальном районе «Ижемский» в рамках основного мероприятия «Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа водным транспортом» Подпрограммы 2. «Организация транспортного обслуживания населения на территории муниципального района «Ижемский» муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие транспортной системы».

5. К категории получателей Субсидии относятся организации речного транспорта, осуществляющие внутримуниципальные перевозки и соответствующие требованиям пункта 7 настоящего Порядка и условиям, установленным пунктом 8 настоящего Порядка (далее - получатели субсидии).

6. Субсидии предоставляются получателю субсидии Администрацией, осуществляющим функции главного распорядителя бюджетных средств, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление Субсидии на соответствующий финансовый год.

7. Сведения о Субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при формировании проекта решения о бюджете (проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете (при наличии технической возможности).

II. Условия и порядок предоставления Субсидий

7. Получатель субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения на предоставление Субсидий (далее - Соглашение), должен отвечать следующим требованиям:

а) получатель субсидии не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, а также деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

б) получатель субсидии не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

г) получатель субсидии не получает средства из бюджета муниципального района «Ижемский» в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цель, указанную в пункте 4 настоящего Порядка.

8. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:

1) наличие у получателей субсидии договоров на осуществление речных перевозок;

2) ведение получателями субсидии раздельного учета доходов и расходов, связанных с выполнением речных перевозок, в разрезе маршрутов (далее - раздельный учет);

3) применение получателями субсидии при осуществлении речных перевозок предельных максимальных уровней тарифов на перевозки грузов, пассажиров и багажа речным транспортом, установленных органом исполнительной власти Республики Коми в сфере государственного регулирования цен (тарифов) (далее - уполномоченный орган);

4) представление в Администрацию документов, предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка;

5) согласие получателя субсидии на осуществление Администрацией и иными органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения организацией условий, целей и порядка ее предоставления.

9. Получатели субсидии, претендующие на возмещение выпадающих доходов, представляют в Администрацию следующие документы:

1) заявление о возмещении выпадающих доходов (далее - заявление) по форме, согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

2) копию приказа(ов), утверждающего(их) учетную политику получателя субсидии, порядок ведения раздельного учета;

3) расчет, подтверждающий возникновение выпадающих доходов в текущем финансовом году, и прилагаемые к нему сведения об ожидаемых доходах и расходах от выполнения речных перевозок по формам, согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;

4) документы, подтверждающие фактически применяемые тарифы при речных перевозках;

5) документы, подтверждающие согласие получателя субсидии на осуществление Администрацией и иными органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления из бюджета муниципального района «Ижемский» средств на возмещение выпадающих доходов и на включение соответствующих положений в Соглашение;

6) справку о соответствии получателя субсидий требованиям, установленным пунктом 7 настоящего Порядка, подписанную руководителем получателя субсидии.

Документы, указанные подпунктах 1 - 6 настоящего пункта, представляются непосредственно в Администрацию либо направляются в Администрацию через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции.

В случае представления документов непосредственно в Администрацию датой представления документов считается дата их регистрации в Администрации. Документы регистрируются в день их поступления в Администрации.

В случае направления документов через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, датой их представления в Администрацию считается дата их регистрации в Администрации. Документы регистрируются в день их поступления в Администрации.

В течение 20 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в настоящем пункте, от получателя субсидий Администрация рассматривает представленные документы и в тот же срок по результатам рассмотрения документов и информации, представленной уполномоченным органом, принимает решение о заключении Соглашения в соответствии с типовой формой, установленной приказом Финансового управления администрации муниципального района «Ижемский» (далее – Финансовое управление) от 30декабря 2020 года № 189 «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении из бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг» (далее – типовая форма) для соответствующего вида субсидии, и предоставлении Субсидии или направляет получателю субсидии мотивированный отказ в заключении Соглашения и предоставлении Субсидии.

10. Основаниями для отказа в заключении Соглашения и предоставлении Субсидии являются:

а) несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным пунктом 9 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;

б) несоблюдение требований, установленных пунктом 7 настоящего Порядка, и (или) условий, указанных в пункте 8 настоящего Порядка;

в) при несоответствии величины нормативных расходов на 1 рейс, указанной в расчетах получателей субсидии и в информации, представленной уполномоченным органом, по соответствующим маршрутам;

г) предоставление получателем субсидии недостоверной информации.

Мотивированный отказ в заключении Соглашения направляется получателю субсидии письменно по адресу, указанному в представленных получателем субсидии документах.

В случае получения отказа в предоставлении Субсидии и заключении Соглашения по основаниям, указанным в подпунктах «а», «б» и «г» настоящего пункта, получатель субсидии вправе обратиться повторно за предоставлением Субсидии после устранения недостатков, послуживших основанием для отказа, в порядке, установленном настоящим Порядком.

11. Размер Субсидии рассчитывается следующим образом:

1) разница между нормативными расходами на рейс с применением норматива рентабельности 5 процентов, умноженными на фактически выполненное количество рейсов, и фактическими доходами;

2) разница между фактически сложившимися расходами с применением норматива рентабельности 5 процентов и фактическими доходами.

В сумму фактических расходов включаются расходы получателя субсидии по каждому рейсу по статьям затрат, установленных Методикой.

В сумму фактических доходов включаются доходы от перевозки пассажиров, платного багажа, грузов, корреспонденции, почты, суммы компенсации расходов по обеспечению равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан, имеющих право на оказание мер социальной поддержки.

К возмещению принимается наименьшая из сумм, рассчитанных в соответствии с подпунктами 1 и 2 настоящего пункта, в целом по всем рейсам, указанным в договоре на осуществление речных перевозок.

12. Предоставление Субсидии получателю субсидии производится в следующем порядке:

1) предоставление авансового платежа в размере, установленном Соглашением, но не выше 90% от общей суммы субсидии, предусмотренной получателю субсидии в текущем финансовом году;

2) последующий расчет - на основании фактически понесенных расходов, подтвержденных расчетами в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка, с учетом суммы предоставленного авансового платежа.

Предоставление Субсидии получателю субсидии не производится в следующих случаях:

1) в случае применения получателем субсидии тарифов ниже уровня, установленных уполномоченным органом;

2) в случае выполнения получателем субсидии рейсов, не предусмотренных договором на осуществление речных перевозок, и (или) рейсов сверх количества, предусмотренного договором на осуществление речных перевозок;

3) в случае выполнения получателем субсидии рейсов на судне, тип которого не предусмотрен договором на осуществление речных перевозок.

Авансовый платеж осуществляется Администрацией не позднее десятого рабочего дня после принятия Администрацией решения о предоставлении Субсидии, указанного в пункте 9 настоящего Порядка.

Финансирование расходов на предоставление субсидии на возмещение выпадающих доходов организациям речного транспорта за последний квартал текущего финансового года осуществляется Администрацией не позднее 20 декабря текущего финансового года на основании расчета суммы возмещения выпадающих доходов организации, включающего сведения за декабрь текущего финансового года, составленного по оперативным данным, в размере, не превышающем среднемесячный размер средств на возмещение за истекший период в пределах неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, представленного в Администрацию не позднее 10 декабря текущего финансового года.

13. Обязательными условиями предоставления Субсидии, включаемыми в Соглашение, являются:

а) согласие получателя субсидии на осуществление Администрацией и иными органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка их предоставления;

б) обязательство получателя субсидии о направлении компенсации недополученных доходов, превышающих размер финансовых затрат (рентабельность), на увеличение пассажиропотока;

в) обязательство получателя субсидии не приобретать за счет полученных из бюджета муниципального района «Ижемский»средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий;

г) требование о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении Соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в Соглашении.

Соглашение заключается между Администрацией и получателем субсидии в соответствии с типовой формой, утвержденной Финансовым управлением.

Основанием для расторжения заключенного Соглашения является расторжение договора на осуществление речных перевозок и (или) выявление факта предоставления получателем субсидии недостоверных данных при заключении Соглашения.

Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению сторон и оформляется в виде соглашения о расторжении Соглашения в соответствии с типовой формой, утвержденной Финансовым управлением.

Изменение Соглашения осуществляется по соглашению сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к нему, являющегося его неотъемлемой частью, в соответствии с типовой формой, Финансовым управлением.

14. Финансирование расходов, предусмотренных в бюджете муниципального района «Ижемский» на текущий финансовый год на предоставление Субсидии, производится Администрацией на основании Соглашений в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета муниципального района «Ижемский» и кассовым планом бюджета муниципального района «Ижемский» в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год.

15. Результатом предоставления субсидии является обеспечение функционирования маршрутов пассажирских перевозок речным транспортом во внутримуниципальном сообщении в муниципальном районе «Ижемский».

Показатели, необходимые для оценки достижения результата предоставления субсидии и их значения, устанавливаются в Соглашении.

16. Перечисление Субсидии производится в установленном порядке на счета получателей субсидии, открытые в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, не позднее десятого рабочего дня после принятия Администрацией решения о предоставлении Субсидии, указанного в пункте 9 настоящего Порядка, на основании представляемых Администрацией заявок на оплату расходов и соответствующего решения Администрации о предоставлении Субсидии.

17. Погашение кредиторской задолженности по расходам на возмещение выпадающих доходов получателей субсидии, осуществлявших речные перевозки в отчетном финансовом году, производится в порядке, предусмотренном для текущего финансирования.

III. Требования к отчетности

18. Ежемесячно, не позднее 40 календарных дней после окончания отчетного периода, получатель субсидии представляет в Администрацию предусмотренные Соглашением документы, подтверждающие сумму возмещения выпадающих доходов, и расчет принимаемой к возмещению суммы выпадающих доходов, произведенный в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка, по форме, согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

19. Администрация ежемесячно, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Финансовое управление сводную справку о суммах выпадающих доходов получателей субсидии в разрезе получателей субсидии и маршрутов по форме, утвержденной Администрацией и согласованной Финансовым управлением.

20. По результатам сдачи годовой бухгалтерской отчетности получатель субсидии до 20 апреля года, следующего за отчетным годом, представляет в Администрацию уточненный расчет принимаемой к возмещению суммы выпадающих доходов, произведенный в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка.

21. Получатель субсидии представляет в Администрацию отчет о достижении результатов и показателей, указанных в пункте 15 настоящего Порядка, об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, в сроки и по формам, установленным Соглашением.

Администрация вправе установить в Соглашении форму и сроки предоставляемой получателем субсидии дополнительной отчетности, связанной с предоставлением Субсидий и не указанной в абзаце первом настоящего пункта.

IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением

условий, целей и порядка предоставления Субсидии

и ответственности за их нарушение

22. Соблюдение условий, целей, порядка предоставления субсидии подлежит обязательной проверке Администрацией и органом муниципального финансового контроля.

23. В случае установления фактов нарушения условий предоставления Субсидии, установленных настоящим Порядком, выявленных в результате проверок, проводимых Администрацией и органами муниципального финансового контроля, указанные средства подлежат возврату в следующем порядке:

Администрация в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта проверки или получения сведений от органов муниципального финансового контроля об установлении фактов нарушения условий, целей и порядка предоставления средств бюджета муниципального района «Ижемский» на возмещение выпадающих доходов, установленных настоящим Порядком, выявленных в результате проверок, направляет получателю субсидии уведомление о возврате средств бюджета муниципального района «Ижемский»;

получатель субсидии в течение 30 дней (если в уведомлении не указан иной срок) со дня получения уведомления осуществляет возврат полученных средств бюджета муниципального района «Ижемский», использованных с нарушением установленных условий их предоставления, в бюджет муниципального района «Ижемский».

24. В случае если размер Субсидии, предоставленной за отчетный финансовый год, превышает размер Субсидии согласно уточненному расчету принимаемой к возмещению суммы выпадающих доходов за отчетный финансовый год, представленному в соответствии с пунктом 20 настоящего Порядка, остаток Субсидии в сумме превышения подлежит возврату в бюджет муниципального района «Ижемский» получателем субсидии в течение десяти рабочих дней текущего финансового года со дня утверждения уточненного расчета Администрацией.

26. В случае невыполнения в установленный срок уведомлений, предусмотренных пунктом 23 настоящего Порядка, Администрация обеспечивает взыскание средств бюджета муниципального района «Ижемский» в судебном порядке.».

Приложение № 1

к Порядку

возмещения из бюджета

муниципального образования

муниципального района «Ижемский»

выпадающих доходов

организаций речного транспорта,

осуществляющих внутримуниципальные

пассажирские перевозки

речным транспортом на территории

муниципального района «Ижемский»

фирменный бланк участника отбора

Заявление

о заключении Соглашения (договора) о предоставлении

из бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» субсидии на возмещение выпадающих доходов организаций речного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки речным транспортом

во внутримуниципальном сообщении на территории

муниципального района «Ижемский»

Наименование заявителя

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование)

ОГРН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата регистрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ КПП (при наличии) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Расчетный счет № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Корреспондентский счет № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Юридический адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Почтовый адрес (место нахождения) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Факс \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контактное лицо (ФИО, должность, телефон) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

просит заключить Соглашение (договор) на предоставление из бюджета муниципального района «Ижемский» в 20\_\_\_ году субсидии на возмещение выпадающих доходов организаций речного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки речным транспортом во внутримуниципальном сообщении на территории муниципального района «Ижемский»

Настоящим подтверждаем соответствие

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование хозяйствующего субъекта)

требованиям, установленным [пунктом](#sub_2805)7 раздела II Порядка возмещения из бюджета муниципального района «Ижемский» выпадающих доходов организаций речного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки речным транспортом на территории муниципального района «Ижемский»(далее Порядок):

а) получатель субсидии не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, а также деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

б) получатель субсидии не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

г) получатель субсидии не получает средства из бюджета муниципального района «Ижемский» в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цель, указанную в пункте 4 настоящего Порядка.

К заявке прилагаются следующие документы:

1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Достоверность представленных данных гарантирую

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (ФИО руководителя)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

М.П.

Приложение № 2

к Порядку

возмещения из бюджета

муниципального образования

муниципального района «Ижемский»

выпадающих доходов

организаций речного транспорта,

осуществляющих внутримуниципальные

пассажирские перевозки

речным транспортом на территории

муниципального района «Ижемский»

Таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет нормативных расходов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |  |
| (наименование перевозчика) | | | |  |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | |  |
| (наименование маршрута) | | | |  |
|  |  |  |  |  |
| Исходные данные | | Единица измерения | Значение |  |
| Протяженность маршрута | | км |  |  |
| Время движения по маршруту | | час |  |  |
| Время работы судна на пунктах стоянки | | час |  |  |
| Расход топлива по маршруту | | литр |  |  |
| Расход топлива на пунктах стоянки | | литр |  |  |
| Пассажировместимость | | чел. |  |  |
| Расчетная загрузка на рейс (в одну сторону) | | чел. |  |  |
|  |  | в рублях |  |  |
| № п/п | Статьи затрат | Сумма расходов, рассчитанная по Методике (без НДС) |  |  |
|  | **Прямые затраты, связанные с выполнением рейса** |  |  |  |
| 1. | Расходы на ГСМ |  |  |  |
| 2. | Затраты за гидрометеорологическое обеспечение, путевую информацию |  |  |  |
| 3. | Затраты на страхование пассажиров |  |  |  |
|  | **Прямые затраты, зависящие от объема часов работы речного судна (по типам речных судов)** |  |  |  |
| 4. | Амортизация речных судов |  |  |  |
| 5. | Расходы на аренду речного судна |  |  |  |
| 6. | Расходы на оплату труда членов экипажа речного судна |  |  |  |
| 7. | Начисления на оплату труда членов экипажа речного судна |  |  |  |
| 8. | Затраты на капитальный, текущий ремонт пассажирских речных судов |  |  |  |
| 9. | Расходы на техническое обслуживание пассажирского речного судна |  |  |  |
| 10. | Затраты на страхование пассажирских речных судов, экипажей и гражданской ответственности перед третьими лицами |  |  |  |
| 11. | **Косвенные (накладные) расходы** |  |  |  |
| 12.1. | Затраты на оплату труда административно-управленческого и прочего персонала организации, не относящегося к категории экипажа пассажирского речного судна |  |  |  |
| 12.2. | Начисления на оплату труда административно-управленческого и прочего персонала организации, не относящегося к категории экипажа пассажирского речного судна |  |  |  |
| 13. | Прочие производственные расходы и общехозяйственные затраты организации, включаемые в себестоимость работ и перевозок, не отраженные в вышеуказанных статьях |  |  |  |
|  | **Всего эксплуатационные расходы** |  |  |  |
|  | **ИТОГО РАСХОДОВ НА РЕЙС** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Руководитель |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Главный бухгалтер |  |  |  |
|  | М.П. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 2  Расчет нормативных расходов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (наименование перевозчика) | | | | |  | |
|  | | | | |  | |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | |  | |
| (наименование маршрута) | | | | |  | |
|  |  | в руб. |  |  | |
| № п/п | Статьи затрат | Сумма расходов, рассчитанная по Методике (без НДС) |  |  | |
| 1. | **Расходы на ГСМ всего** |  |  |  | |
|  | в том числе: |  |  |  | |
|  | Расход топлива по маршруту |  |  |  | |
|  | Расход топлива на пунктах стоянки |  |  |  | |
| 2. | **Транспортно-заготовительные расходы** |  |  |  | |
| 3. | **Расходы на подключение и потребляемую электрическую энергию, расходуемую судами в технологическом процессе** |  |  |  | |
| 4. | **Расходы на оплату труда членов экипажа речного судна** |  |  |  | |
|  | в том числе: |  |  |  | |
|  | фонд оплаты труда членов экипажа речного судна в навигационный период в соответствии с принятыми в организации формами и системами оплаты труда |  |  |  | |
|  | оплата за работу в выходные и праздничные (нерабочие) дни, в сверхурочное время |  |  |  | |
|  | фонд оплаты труда членов экипажа речного судна в межнавигационный период в соответствии с принятыми в организации формами и системами оплаты труда |  |  |  | |
|  | оплата питания членов экипажа речного судна в соответствии с установленными законодательством нормами и порядком |  |  |  | |
| 5. | **Начисления на оплату труда членов экипажа речного судна - всего** |  |  |  | |
| 6. | **Расходы на техническое обслуживание пассажирского речного судна** |  |  |  | |
|  | в том числе: |  |  |  | |
|  | оплата труда персонала, занятого обслуживанием речных судов |  |  |  | |
|  | начисления на оплату труда персонала, занятого обслуживанием речных судов |  |  |  | |
|  | начисления амортизационных отчислений основных производственных фондов, предназначенных для технического обслуживания |  |  |  | |
|  | материальные затраты, включая затраты на расходные материалы, расходы на замену агрегатов и съемных изделий речных судов и силовых установок, приборов радиоэлектронного оборудования, расходы различных видов энергоресурсов на технологические цели и прочие |  |  |  | |
| 7. | **Затраты на страхование пассажирских речных судов, экипажей и гражданской ответственности перед третьими лицами** |  |  |  | |
|  | в том числе: |  |  |  | |
|  | обязательное страхование ответственности владельца судна перед третьими лицами |  |  |  | |
|  | обязательное страхование жизни и здоровья членов экипажа судна |  |  |  | |
|  | добровольное страхование ответственности владельца судна перед третьими лицами и добровольное страхование жизни и здоровья членов экипажа судна |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  | Руководитель |  |  |  | |
|  | Главный бухгалтер |  |  |  | |
|  | М.П. |  |  |  | |

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения о фактических доходах и расходах \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (наименование перевозчика) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 года** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (отчетный период с начала года) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Тип речного судна - |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  | в рублях |
| Маршруты транспортной схемы внутримуниципального сообщения на территории МО МР «Ижемский» | Количество выполненных рейсов | Доходы | | | | | | | | | | | Расходы | | | | Расходы на рейс |
| Всего | в том числе: | | | | | | | | | | в том числе: | | | |
| Доходы от перевозки пассажиров | | Доходы от перевозки грузов | | | | Иные доходы, получаемые от выполнения рейсов по транспортной схеме | | | | Всего | Прямые затраты | | Косвенные (накладные) расходы |  |
| Прямые затраты, связанные с выполнением рейса | Прямые затраты, зависящие от объема часов работы речного судна (по типам речных судов) |
| гр.13= гр.9/гр.2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | | | | 8 | | | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  |  | |  | | | |  | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  | | | |  | | | |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  | |  | | | |  | | | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Руководитель | | | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |
| Главный бухгалтер | | | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
| М.П. |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Фактические показатели для расчета затрат \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  (наименование перевозчика) | | | | | | | | |
| **за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 год** | | | | | | | | |
| (отчетный период с начала года) | | | | | | | | |
| Тип речного судна |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пассажировместимость (чел.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Маршруты транспортной схемы внутримуниципального сообщения на территории  МО МР «Ижемский» | Протяженность маршрута (км) | Количество выполненных рейсов | Количество отработанных часов судна (в час) | | | Перевезено пассажиров (чел.) | | |
| ВСЕГО | в том числе: | | Всего | в том числе детей | в том числе пассажиров льготной категории |
| По маршруту | На пунктах стоянки |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель |  |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Главный бухгалтер |  |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | М.П. |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Фактические показатели для расчета затрат \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  (наименование перевозчика) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 года** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (отчетный период с начала года) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| Исходные данные | | | | | | Единица измерения | |  | | Значение | | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| Протяженность маршрута | | | | | | км | |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| Время движения по маршруту | | | | | | час | |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| Время работы судна на пунктах стоянки | | | | | | час | |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| Расход топлива по маршруту | | | | | | литр | |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| Расход топлива на пунктах стоянки | | | | | | литр | |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| Пассажировместимость | | | | | | чел. | |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| Расчетная загрузка на рейс (в одну сторону) | | | | | | чел. | |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | в рублях | | | |
| Статьи затрат | без учета НДС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сумма затрат - всего | | | | Сумма затрат на 1 час работы судна | | | | Сумма затрат на пассажирские перевозки по транспортной схеме - всего | | | | в том числе по маршрутам транспортной схемы: | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | | |
|
|
| отчетный месяц | | отчетный период с начала года | | отчетный месяц | | отчетный период с начала года | | отчетный месяц | | отчетный период с начала года | | отчетный месяц | | отчетный период с начала года | | отчетный месяц | | отчетный период с начала года | | | отчетный месяц | | отчетный период с начала года | |
| **Прямые затраты, связанные с выполнением рейса** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| Расходы на ГСМ |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| в том числе: |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| Расход топлива по маршруту |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| Расход топлива на пунктах стоянки |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| Транспортно-заготовительные расходы |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| Расходы на подключение и потребляемую электрическую энергию, расходуемую судами в технологическом процессе |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| Затраты за гидрометеорологическое обеспечение, путевую информацию |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| Затраты на страхование пассажиров |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| **Прямые затраты, зависящие от объема часов работы речного судна (по типам речных судов)** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| Амортизация речных судов |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| Расходы на аренду речного судна |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| Расходы на оплату труда членов экипажа речного судна |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| Начисления на оплату труда членов экипажа речного судна |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| в том числе: |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| фонд оплаты труда членов экипажа речного судна в навигационный период в соответствии с принятыми в организации формами и системами оплаты труда |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| оплата за работу в выходные и праздничные (нерабочие) дни, в сверхурочное время |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| оплата питания членов экипажа речного судна в соответствии с установленными законодательством нормами и порядком |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| фонд оплаты труда членов экипажа речного судна в межнавигационный период в соответствии с принятыми в организации формами и системами оплаты труда |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| Затраты на капитальный, текущий ремонт пассажирских речных судов |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| Расходы на техническое обслуживание пассажирского речного судна |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| в том числе: |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| оплата труда персонала, занятого обслуживанием речных судов |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| начисления на оплату труда персонала, занятого обслуживанием речных судов |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| начисления амортизационных отчислений основных производственных фондов, предназначенных для технического обслуживания |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| материальные затраты, включая затраты на расходные материалы, расходы на замену агрегатов и съемных изделий речных судов и силовых установок, приборов радиоэлектронного оборудования, расходы различных видов энергоресурсов на технологические цели и прочие |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| Затраты на страхование пассажирских речных судов, экипажей и гражданской ответственности перед третьими лицами |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| в том числе: |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| обязательное страхование ответственности владельца судна перед третьими лицами |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| обязательное страхование жизни и здоровья членов экипажа судна |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| добровольное страхование ответственности владельца судна перед третьими лицами и добровольное страхование жизни и здоровья членов экипажа судна |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| **Косвенные (накладные) расходы** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| Затраты на оплату труда и начисления на оплату труда административно-управленческого и прочего персонала организации, не относящегося к категории экипажа пассажирского речного судна |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| Прочие производственные расходы и общехозяйственные затраты организации, включаемые в себестоимость работ и перевозок, не отраженные в вышеуказанных статьях |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| **ИТОГО:** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| **Количество отработанных часов по РС - всего** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| в том числе: |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| по РС, выполнявших пассажирские перевозки по транспортной схеме (в час) |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| Руководитель |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| Главный бухгалтер |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| М.П. |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |

Приложение № 3

к Порядку

возмещения из бюджета

муниципального образования

муниципального района «Ижемский»

выпадающих доходов

организаций речного транспорта,

осуществляющих внутримуниципальные

пассажирские перевозки

речным транспортом на территории

муниципального района «Ижемский»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Согласовано: Администрация муниципального района «Ижемский» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 года | | | | | | | | |  | | |  | | |
|  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |  | | | | | м.п. | | |  | | |
| Расчет суммы возмещения из бюджета МО МР «Ижемский» выпадающих доходов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | (наименование перевозчика) | | | | | | | | | | | | | | |
| за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 года | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (отчетный период с начала года) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |  | | | | | в рублях | | | | | |
| Маршруты транспортной схемы внутримуниципального сообщения на территории МО МР «Ижемский» | | Тариф за  1 пассажиро-километр | | | | | | Количество рейсов за (отчетный период с начала года) | | | | | | Сумма фактических доходов | | | Фактические расходы за рейс | | | Расходы за рейс, рассчитанные по Методике | | | Расчет суммы выпадающих доходов | | | | | | | Сумма выпадающих доходов, принимаемая к возмещению | | | | | | |
| Утвержденный уполномочен-ным органом исполнительной власти РК | | | Применяемый перевозчиком | | | Фактически выполненных | | | Предусмотренных договором на перевозку | | | по фактическим расходам 1) | | | | | по Методике 1) | | Предъявлено к возмещению за (отчетный период с начала года) | | | Профинансировано | | | Подлежит возмещению за (отчетный месяц) |
|
|
|
| гр.9= гр.4\*гр.7\*1,05-гр.6 | | | | | гр.10= гр.4\*гр.8\*1,05-гр.6 | |
| 1 | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | | | 10 | | 11 | | | 12 | | | 13 |
|  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  |
|  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  |
| ВСЕГО | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  |
| 1) В случае, если перевозчиком выполнено рейсов сверх количества, предусмотренного договором на перевозку, то в формуле вместо графы 4 необходимо использовать графу 5. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |
|  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |
|  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |
| Руководитель | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |
|  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |
| Главный бухгалтер | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |
|  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |
| М.П. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |

Приложение № 4

к постановлению администрации

муниципального района «Ижемский»

от 30 декабря 2014 г. № 1263

**ПОРЯДОК**

возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта,

осуществляющим внутримуниципальные пассажирские перевозки

воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты

муниципального района «Ижемский»

1. Общие положения о предоставлении субсидий

1. Настоящий порядок определяет цели, условия порядок предоставления субсидий из бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» на возмещение выпадающих доходов организациям воздушного транспорта, осуществляющим внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты муниципального района «Ижемский» (далее соответственно - Порядок, субсидия, перевозчик, труднодоступные населенные пункты).

2. Под выпадающими доходами перевозчика понимаются доходы, недополученные перевозчиком при осуществлении внутримуниципальных пассажирских перевозок воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты (далее - авиаперевозки) в результате государственного регулирования тарифов на услуги по перевозке грузов, пассажиров и багажа воздушным транспортом на территории Республики Коми.

3. Под авиаперевозками понимаются перевозки пассажиров по транспортной схеме внутримуниципальных пассажирских перевозок воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты (далее - транспортная схема), согласованной администрацией муниципального района «Ижемский», и выполняемые воздушными судами типа вертолета МИ-8 пассажировместимостью 22 человека в соответствии с договорами на выполнение внутримуниципальных пассажирских перевозок воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты, заключенными между администрацией муниципального района «Ижемский» и перевозчиками (далее - договор на выполнение авиаперевозок).

4. Целью предоставления субсидии является возмещение выпадающих доходов перевозчиков в связи с осуществлением авиаперевозок без требования последующего подтверждения использования полученных средств в соответствии с условиями и (или) целями предоставления субсидий.

5. Главным распорядителем, которому, в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателю бюджетных средств, доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год и плановый период, является администрация муниципального района «Ижемский» (далее - главный распорядитель).

Предоставление субсидий осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Коми и бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» в соответствии с соглашением, заключенным между Министерством инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми и администрацией муниципального района «Ижемский».

6. Субсидии предоставляются юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим воздушные перевозки (далее - получатели субсидий), при соблюдении следующих условий:

1) наличие у получателей субсидии договора на выполнение авиаперевозок, заключенного по результатам конкурса, проведенного в соответствии с постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от 7 октября 2019 г. № 720 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения открытого конкурса на право заключения договора на осуществление внутримуниципальных пассажирских перевозок воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты муниципального района «Ижемский»;

2) применение при выполнении авиаперевозок предельных максимальных уровней тарифов на перевозки грузов, пассажиров и багажа воздушным транспортом, установленных уполномоченным органом исполнительной власти Республики Коми по утверждению тарифов;

3) наличие соглашения(договора) на возмещение выпадающих доходов,заключенного в соответствии с пунктом 3 раздела II настоящего;

4) соответствие требованиям, изложенным в [пункте 2 раздела II](consultantplus://offline/ref=58304FDCBC581BB28CECAC7CF50FDFC7B817CEDB2D74AA6CE81677A11E74705CD196ED5DCE7939F4A73D2CAF04C302855AEDF29CFF8C9DC9546AE655yEg8M) настоящего Порядка.

II. Условия и порядок предоставления субсидий

1. Получатели субсидии, претендующие на получение субсидий, представляют главному распорядителю следующие документы:

1) [заявление](consultantplus://offline/ref=26D7F198EA1B419EF8D4C87D620405D38749486A1E30EDF4BC1F5A2410082A116A981707E410ABE7F4C323E3A7CDC854213D4465025173546D3EB38Bi1hFM) о заключении соглашения (договора) на возмещение выпадающих доходов (приложение № 1);

2) копию договора на выполнение авиаперевозок;

3) [расчет](consultantplus://offline/ref=26D7F198EA1B419EF8D4C87D620405D38749486A1E30EDF4BC1F5A2410082A116A981707E410ABE7F4C323E3A5CDC854213D4465025173546D3EB38Bi1hFM) ожидаемой суммы возмещения выпадающих доходов от выполнения авиаперевозок в текущем финансовом году (приложение № 2);

4) документы, подтверждающие фактически применяемые тарифы при авиаперевозках.

В течение 20 рабочих дней с даты регистрации документов, поступивших от перевозчика, главный распорядитель рассматривает представленные документы и в тот же срок по результатам рассмотрения документов заключает соглашение (договор) на возмещение выпадающих доходов или направляет перевозчику мотивированный отказ:

- при непредставлении полного пакета документов, указанных в настоящем пункте;

- при несоответствии перевозчика требованиям, указанным в [пункте 2](#Par11) данного раздела настоящего Порядка.

Перевозчик вправе повторно представить пакет документов, указанных в настоящем пункте в течение 5 рабочих дней после устранения выявленных недостатков.

2. Получатели субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения (договора) на возмещение выпадающих доходов (далее - договор на возмещение), должен отвечать следующим требованиям:

- должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом;

- юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

- не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

- не должны получать средства из бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский», на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в [пункте 4 раздела I](consultantplus://offline/ref=18038F8AD96128928B3FA3B5291D5F5230819CACFEEBDC1AEFA9B1310A92B8F3B43541B6737BBEF33BBBC8FBB463F08F66E83265D639349FD5E331D3u5q3M) настоящего Порядка.

3. Соглашение (договор) на возмещение выпадающих доходов между главным распорядителем и получателем субсидии заключается в соответствии с типовой формой, установленной приказом Финансового управления администрации муниципального района «Ижемский» от 22 ноября 2016 года № 53 «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении из бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» и бюджетов поселений входящих в состав муниципального района «Ижемский» субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг».

Соглашение (договор) на возмещение выпадающих доходов в обязательном порядке должно содержать согласие получателя субсидии на осуществление главным распорядителем и органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидии.

Основанием для расторжения заключенного соглашения (договора) на возмещение выпадающих доходов является расторжение договора на выполнение авиаперевозок и (или) выявление факта предоставления получателями субсидий недостоверных данных при заключении соглашения (договора) на возмещение выпадающих доходов.

4. Главный распорядитель имеет право установить в соглашении (договоре) на возмещение выпадающих доходов показатели результативности и (или) порядок расчета показателей результативности.

5. Для получения субсидии ежемесячно, не позднее 40 календарных дней после отчетного периода получатели субсидий представляют главному распорядителю следующие документы:

- [расчет](consultantplus://offline/ref=26D7F198EA1B419EF8D4C87D620405D38749486A1E30EDF4BC1F5A2410082A116A981707E410ABE7F4C322EBA1CDC854213D4465025173546D3EB38Bi1hFM) предъявляемой к возмещению суммы выпадающих доходов, произведенный в соответствии с [пунктом 8](#Par35) данного раздела настоящего Порядка (приложение № 3);

- документы (оригиналы или заверенные копии), подтверждающие фактически произведенные затраты ([приложения №№ 4](consultantplus://offline/ref=26D7F198EA1B419EF8D4C87D620405D38749486A1E30EDF4BC1F5A2410082A116A981707E410ABE7F4C322EFA0CDC854213D4465025173546D3EB38Bi1hFM) - [8](consultantplus://offline/ref=26D7F198EA1B419EF8D4C87D620405D38749486A1E30EDF4BC1F5A2410082A116A981707E410ABE7F4C320E3A0CDC854213D4465025173546D3EB38Bi1hFM)).

По результатам сдачи годовой бухгалтерской отчетности получатель субсидии в срок до 20 апреля года, следующего за отчетным годом, представляет главному распорядителю уточненный расчет принимаемой к возмещению суммы выпадающих доходов, произведенный в соответствии с [пунктом 8](#Par35) данного раздела настоящего Порядка.

Погашение кредиторской задолженности по расходам на возмещение выпадающих доходов получателю субсидии в отчетном финансовом году производится в порядке, предусмотренном для текущего финансирования.

6. Главный распорядитель в течение 10 рабочих дней со дня получения от получателя субсидии документов, указанных в [пункте 5](consultantplus://offline/ref=06F919D93990B6F4B3CD70EDE2F1072834CF5B4B60C5DE2374771C2E2A3CDD90CF14CDC79E63C07BCC99E078A669534E7ED234917D4F263425BE817DAF52M) данного раздела настоящего Порядка, рассматривает их и по результатам рассмотрения при отсутствии замечаний согласовывает расчет суммы возмещения выпадающих доходов либо представляет мотивированный отказ получателю субсидии в случаях:

- при непредставлении полного пакета документов, указанных в соглашении (договоре) на возмещение выпадающих доходов;

- при наличии ошибок в расчетах суммы возмещения выпадающих доходов;

- применение получателем субсидии тарифов ниже уровня, установленного уполномоченным органом исполнительной власти Республики Коми по утверждению тарифов;

- осуществление получателем субсидии рейсов, не предусмотренных договором на выполнение авиаперевозок, и (или) рейсов сверх количества, предусмотренного договором на выполнение авиаперевозок;

- выполнение получателем субсидии рейсов на воздушном судне, тип которого не предусмотрен договором на выполнение авиаперевозок.

Получатель субсидии вправе повторно представить пакет документов, указанных в пункте 5 , в течение 5 рабочих дней после устранении выявленных недостатков.

8. Сумма субсидии рассчитывается следующим образом:

1) разница между нормативными расходами на 1 рейс с применением норматива рентабельности 5 процентов, умноженными на фактически выполненное количество рейсов, и фактическими доходами.

Нормативные расходы получателя субсидии на 1 рейс определяются в соответствии с [Методикой](consultantplus://offline/ref=26D7F198EA1B419EF8D4C87D620405D38749486A1734E3F3B411072E185126136D974810E359A7E6F4C322E8AD92CD4130654961184E724A713CB2i8h3M) определения нормативной себестоимости пассажирских авиарейсов, выполняемых во внутримуниципальном сообщении в труднодоступные населенные пункты и в межмуниципальном сообщении в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Республики Коми, для расчета суммы возмещения выпадающих доходов, утвержденной приказом Министерства промышленности и энергетики Республики Коми от 2 апреля 2010 г. № 39 (далее - Методика);

2) разница между фактически сложившимися расходами с применением норматива рентабельности 5 процентов и фактическими доходами.

В состав фактических расходов включаются расходы получателя субсидии по каждому рейсу транспортной схемы по статьям затрат, установленных Методикой.

В сумму фактических доходов включаются доходы от перевозки пассажиров, платного багажа, грузов, корреспонденции, почты и иные доходы, получаемые от выполнения рейсов по транспортной схеме.

К возмещению принимается наименьшая из сумм, рассчитанных согласно [подпунктам 1](#Par36) и [2](#Par38) настоящего пункта, в целом по всем рейсам получателя субсидии, указанным в договоре на выполнение авиаперевозок.

9. Перечисление субсидии производится не позднее десятого рабочего дня, после принятия главным распорядителем по результатам рассмотрения документов, указанных в [пункте 5](consultantplus://offline/ref=21202D8947C1D2E3F5CF896738F8CB8C5F2D3E2AE048EC8CC9AC79F5E0E490C6C3E0770E28ED2ED2A803AAEDCBDD2DF8F19BE2CDF3C5F6F68BFF3E17L5O0N) данного раздела настоящего Порядка, в сроки, установленные [пунктом 6](consultantplus://offline/ref=21202D8947C1D2E3F5CF896738F8CB8C5F2D3E2AE048EC8CC9AC79F5E0E490C6C3E0770E28ED2ED2A803AAEECFDD2DF8F19BE2CDF3C5F6F68BFF3E17L5O0N) данного раздела настоящего Порядка, решения. В случае задержки финансирования из республиканского бюджета Республики Коми перечисление производится по мере поступления средств в бюджет муниципального образования муниципального района «Ижемский».

10. Субсидия перечисляется на расчетные счета получателей субсидий, открытые получателям субсидий в кредитных организациях.

III. Требования к отчетности

Главный распорядитель имеет право установить в соглашении (договоре) на возмещение выпадающих доходов требования к отчетности, в том числе определение порядка, сроков и форм предоставления получателями субсидий отчетности о достижении показателей, указанных в [пункте 4 раздела II](consultantplus://offline/ref=EC14CF27B9825991911E9F85946049450877DC2BD615837022FEF43C2F9313ACD5975D3EA1E8ECA923039125FB8336E2D5107065A907E9F3046EA542zCTAN) настоящего Порядка.

IV. Требования об осуществлении контроля

за соблюдением условий, целей и порядка предоставления

субсидий и ответственности за их нарушение

1. Соблюдение условий, целей, порядка предоставления субсидии подлежит обязательной проверке главным распорядителем и органами муниципального (государственного) финансового контроля.

2. В случае установления фактов нарушения условий предоставления средств бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» на возмещение выпадающих доходов, установленных настоящим Порядком, выявленных в результате проверок, проводимых главным распорядителем, органами муниципального (государственного) финансового контроля, указанные средства подлежат возврату в следующем порядке:

Главный распорядитель в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта проверки или получения сведений от органов муниципального (государственного) финансового контроля об установлении фактов нарушения условий, целей и порядка предоставления средств бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» на возмещение выпадающих доходов, установленных настоящим Порядком, выявленных в результате проверок, направляет получателю субсидии уведомление о возврате средств бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский»;

получатель субсидии в течение 30 дней (если в уведомлении не указан иной срок) с даты получения уведомления осуществляет возврат полученных средств бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский», использованных с нарушением установленных условий их предоставления, в бюджет муниципального образования муниципального района «Ижемский»;

в случае невыполнения в установленный срок уведомления главный распорядитель обеспечивает взыскание средств бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» в судебном порядке.

Приложение № 1

к Порядку

возмещения выпадающих доходов

организаций воздушного транспорта,

осуществляющим внутримуниципальные

пассажирские перевозки воздушным

транспортом в труднодоступные

населенные пункты

муниципального района «Ижемский»

фирменный бланк участника отбора

Заявление

о заключении договора на возмещение выпадающих доходов организаций

воздушного транспорта, осуществляющим внутримуниципальные

пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные

населенные пункты муниципального района «Ижемский»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(полное наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество

индивидуального предпринимателя, подающего заявку)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(ИНН, КПП (при наличии), ОГРН, адрес местонахождения (для юридическоголица), места жительства (для индивидуального предпринимателя), телефон,банковские реквизиты

просит заключить договор на возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющим внутримуниципальные пассажирские

перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты

муниципального района «Ижемский».

Настоящим подтверждаем, что у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование хозяйствующего субъекта)

- отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов,страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате всоответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджетмуниципального района субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, втом числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченнаязадолженность перед бюджетом муниципального района;

- юридическое лицо не находится в процессе реорганизации, ликвидации,банкротства (индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность вкачестве индивидуального предпринимателя);

- не является иностранным юридическим лицом, а также российскимюридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которых доля участияиностранных юридических лиц, местом регистрации которых являетсягосударство или территория, включенные в утверждаемый Министерствомфинансов Российской Федерации перечень государств и территорий,предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) непредусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведениифинансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, всовокупности превышает 50 процентов;

- не получает средства из бюджета муниципального района, на основаниииных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цель,указанную в [пункте 4 раздела I](consultantplus://offline/ref=0944ADBEBACE930895A4B963C8145FF443E6B489326F518926EB60C1028F0A204BEBC77CCE8D0591DF8E12C36C5EBF245AE170C824AB6A1E250B0DFCLDg4N) настоящего Порядка.

Подпись заявителя (представителя) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

м.п.

Дата «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г.

Хозяйствующие субъекты несут ответственность за достоверность сведений,представляемых ими в администрацию муниципального района «Ижемский».

Приложение № 2

к Порядку

возмещения выпадающих доходов

организаций воздушного транспорта,

осуществляющим внутримуниципальные

пассажирские перевозки воздушным

транспортом в труднодоступные

населенные пункты

муниципального района «Ижемский»

Расчет

ожидаемой суммы возмещения выпадающих доходов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование перевозчика)

от осуществления внутримуниципальных пассажирских перевозок

воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты

муниципального образования муниципального района «Ижемский»

на январь - декабрь года

(отчетный период с начала года)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Маршруты транспортной схемы, предусмотренные договором на перевозку | Количество рейсов, предусмотренных договором на перевозку | Сумма ожидаемых доходов | Ожидаемые расходы на рейс | Расходы на рейс, рассчитанные по Методике | Расчет ожидаемой суммы возмещения выпадающих доходов | | Ожидаемая сумма к возмещению на январь - декабрь \_\_\_\_ года |
| по ожидаемым расходам | по Методике |
| гр. 6 = гр. 2 x гр. 4 x 1,05 - гр. 3 | гр. 7 = гр. 2 x гр. 5 x 1,05 - гр. 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |

Перевозчик:

Директор

предприятия перевозчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (ФИО)

Главный бухгалтер предприятия

перевозчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (ФИО)

дата М.п.

Приложение № 3

к Порядку

возмещения выпадающих доходов

организаций воздушного транспорта,

осуществляющим внутримуниципальные

пассажирские перевозки воздушным

транспортом в труднодоступные

населенные пункты

муниципального района «Ижемский»

|  |  |
| --- | --- |
| Согласовано:  Финансовое управление  Администрации МР «Ижемский» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Согласовано:  Администрация муниципального района  «Ижемский»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Расчет

суммы возмещения выпадающих доходов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование организации)

от осуществления внутримуниципальных пассажирских перевозок

воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты

муниципального района «Ижемский»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года

(отчетный период с начала года)

(в рублях)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Маршруты транспортной схемы, предусмотренные договором на перевозку | Количество рейсов | | Доходы всего | в том числе | | | Фактические расходы за рейс | Расходы за рейс, рассчитанные по [Методике](consultantplus://offline/ref=4BEC6BCE0983576DFDB4262CEFEE444865CF69D7DA15D5C07071A2C70F75DE78FF8CC6FD322AC74A8B46A52D5724160D5064A360B29CFC1D0DF420cCm5J) | Расчет суммы возмещения выпадающих доходов | | Сумма выпадающих доходов за отчетный период | | |
| Фактически выполненных | Предусмотренные договором на перевозку | Пассажирская выручка от реализации проездных документов | Доходы от перевозки платного багажа | Доходы от перевозки почты, грузов | по фактическим расходам | по [Методике](consultantplus://offline/ref=4BEC6BCE0983576DFDB4262CEFEE444865CF69D7DA15D5C07071A2C70F75DE78FF8CC6FD322AC74A8B46A52D5724160D5064A360B29CFC1D0DF420cCm5J) | предъявлено к возмещению за \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года | профинансировано за \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года | подлежит возмещению за \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года |
| гр. 10 = гр. 2 x гр. 8 x 1,05 - гр. 4 | гр. 11 = гр. 2 x гр. 9 x 1,05 - гр. 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Директор

предприятия перевозчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (ФИО)

Главный бухгалтер предприятия

перевозчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (ФИО)

МП

Приложение № 4

к Порядку

возмещения выпадающих доходов

организаций воздушного транспорта,

осуществляющим внутримуниципальные

пассажирские перевозки воздушным

транспортом в труднодоступные

населенные пункты

муниципального района «Ижемский»

Расчет нормативных расходов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование организации)

на рейсы, включенные в транспортную схему

внутримуниципальных пассажирских перевозок воздушным

транспортом в труднодоступные населенные пункты

муниципального района «Ижемский» на \_\_\_\_\_\_ год

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование маршрута)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исходные данные | Единица измерения | Значение |
| Протяженность маршрута | км |  |
| Масса ВС | тн |  |
| Летное время | час |  |
| Время работы ВС на земле | час |  |
| Расход топлива в полете | кг |  |
| Расход топлива на земле | кг |  |
| Пассажировместимость | чел. |  |
| Расчетная загрузка | чел. |  |
| Количество запланированных рейсов |  |  |

в руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Статьи затрат | Сумма расходов, рассчитанная по [Методике](consultantplus://offline/ref=4BEC6BCE0983576DFDB4262CEFEE444865CF69D7DA15D5C07071A2C70F75DE78FF8CC6FD322AC74A8B46A52D5724160D5064A360B29CFC1D0DF420cCm5J) |
|  | **Прямые затраты, связанные с выполнением рейса** |  |
| 1. | Оплата за аэропортовое обеспечение полетов |  |
| 2. | Оплата за наземное обслуживание |  |
| 3. | Расходы на АвиаГСМ |  |
| 4. | Аэронавигационные сборы |  |
| 5. | Сборы за метеорологическое обеспечение полетов |  |
| 6. | Расходы на страхование пассажиров, почты и грузов |  |
| 7. | Расходы на агентское обслуживание |  |
| 8. | Командировочные расходы летно-технического состава |  |
|  | **Прямые затраты, зависящие от налета часов по типам ВС** |  |
| 9. | Амортизация ВС и авиадвигателей |  |
| 10. | Затраты, связанные с арендой ВС, авиадвигателей и иных комплектующих |  |
| 11. | Расходы на капитальный ремонт ВС и авиадвигателей |  |
| 12. | Расходы на страхование ВС, летного состава и гражданской ответственности перед третьими лицами |  |
| 13. | Расходы на периодическое ТО |  |
| 14. | Затраты на оплату труда летного состава |  |
|  | в том числе: |  |
|  | оплата труда ЛС |  |
|  | расходы (компенсация) членам экипажей ВС за питание в дни полетов |  |
| 15. | Отчисления на социальные нужды |  |
|  | **Косвенные (накладные) расходы** |  |
| 16. | Расходы на оплату труда административно-управленческого и прочего наземного персонала, не относящегося к категории летного состава |  |
| 17. | Отчисления на социальные нужды от заработной платы административно-управленческого и прочего наземного персонала, не относящегося к категории летного состава |  |
| 18. | Прочие производственные и общехозяйственные расходы |  |
|  |  |  |
|  | **Всего эксплуатационные расходы** |  |
| 19. | Рентабельность - 5% |  |
|  | **ИТОГО РАСХОДОВ НА РЕЙС** |  |

Директор

предприятия перевозчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (ФИО)

Главный бухгалтер предприятия

перевозчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (ФИО)

Приложение № 5

к Порядку

возмещения выпадающих доходов

организаций воздушного транспорта,

осуществляющим внутримуниципальные

пассажирские перевозки воздушным

транспортом в труднодоступные

населенные пункты

муниципального района «Ижемский»

Расчет нормативных расходов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование организации)

на рейсы, включенные в транспортную схему

внутримуниципальных пассажирских перевозок воздушным

транспортом в труднодоступные населенные пункты

муниципального района «Ижемский» на 20\_\_ год

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование маршрута)

в руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Статьи затрат | Сумма расходов, рассчитанная по [Методике](consultantplus://offline/ref=4BEC6BCE0983576DFDB4262CEFEE444865CF69D7DA15D5C07071A2C70F75DE78FF8CC6FD322AC74A8B46A52D5724160D5064A360B29CFC1D0DF420cCm5J) |
| 1. | Оплата за аэропортовое обеспечение полетов - всего |  |
|  | в том числе: |  |
|  | за взлет - посадку |  |
|  | за обеспечение авиационной безопасности |  |
|  | за пользование аэровокзалом (на прибывших и убывших) |  |
| 2. | Оплата за наземное обслуживание - всего |  |
|  | в том числе: |  |
|  | за штурманское обеспечение полетов |  |
|  | за обслуживание пассажиров (на убывших) |  |
|  | за обработку грузов |  |
|  | за доставку пассажиров |  |
|  | затраты на оперативное техническое обслуживание ВС |  |
|  | из них: |  |
|  | - за обслуживание по формам обеспечение |  |
|  | вылета и встречи |  |
|  | - за обслуживание по форме А-1 |  |
|  | - приемка - выпуск ВС |  |
|  | за внутреннюю уборку |  |
|  | за доставку экипажа к/от ВС |  |
|  | за медицинское обслуживание экипажа |  |
|  | за обеспечение АвиаГСМ |  |
|  | прочее наземное обслуживание |  |
| 3. | Отчисления на социальные нужды - всего |  |
|  | Пенсионный фонд - 26% |  |
|  | Фонд социального страхования РФ - 2,9% |  |
|  | Фонд обязательного медицинского страхования РФ - 5,1% |  |
|  | Фонд социального страхования от несчастных случаев - 1,2% |  |
|  | Дополнительные платежи в Пенсионный фонд - 14% |  |
| 4. | Расходы на АвиаГСМ - всего |  |
|  | в том числе: |  |
|  | расходы на топливо в воздухе |  |
|  | расходы на топливо на земле |  |

Директор

предприятия перевозчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (ФИО)

Главный бухгалтер предприятия

перевозчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (ФИО)

Приложение № 6

к Порядку

возмещения выпадающих доходов

организаций воздушного транспорта,

осуществляющим внутримуниципальные

пассажирские перевозки воздушным

транспортом в труднодоступные

населенные пункты

муниципального района «Ижемский»

Распределение фактических расходов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование организации)

на рейсы, включенные в транспортную схему

внутримуниципальных пассажирских перевозок воздушным

транспортом в труднодоступные населенные пункты

муниципального района «Ижемский»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование маршрута)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(отчетная дата)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сумма затрат всего (без учета НДС) | Сумма затрат на 1 летный час | Сумма затрат на пассажирские перевозки по транспортной схеме (без учета НДС) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |
| Прямые затраты, зависящие от налета часов |  |  |  |
| Амортизация ВС и авиадвигателей (МИ-8) |  |  |  |
| Расходы на капитальный ремонт ВС и авиадвигателей (МИ-8) |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| расходы на капитальный ремонт |  |  |  |
| Продление ресурса СВАД |  |  |  |
| Расходы на страхование ВС, летного состава и гражданской ответственности перед третьими лицами |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| страхование экипажей |  |  |  |
| страхование ВС |  |  |  |
| страхование ГО |  |  |  |
| Расходы на периодическое ТО |  |  |  |
| Косвенные (накладные расходы) |  |  |  |
| Расходы на оплату труда работников тренажера и нелетающего состава |  |  |  |
| Начисления на оплату труда работников тренажера и нелетающего состава |  |  |  |
| Расходы на оплату труда АУП и прочего наземного персонала, не относящиеся к категории летного состава |  |  |  |
| Начисления на оплату труда АУП и прочего наземного персонала, не относящиеся к категории летного состава |  |  |  |
| Прочие производственные и общехозяйственные расходы |  |  |  |
| Фактический налет часов по МИ-8 - всего |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| по ВС, выполнявших пассажирские перевозки по транспортной схеме (в час) (летное время) |  |  |  |
| Доля налета часов ВС, выполнявших рейсы по транспортной схеме |  |  |  |

Директор

предприятия перевозчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (ФИО)

Главный бухгалтер предприятия

перевозчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (ФИО)

Приложение № 7

к Порядку

возмещения выпадающих доходов

организаций воздушного транспорта,

осуществляющим внутримуниципальные

пассажирские перевозки воздушным

транспортом в труднодоступные

населенные пункты

муниципального района «Ижемский»

Расчет

фактических расходов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование организации)

на рейсы, включенные в транспортную схему

внутримуниципальных пассажирских перевозок воздушным

транспортом в труднодоступные населенные пункты

муниципального района «Ижемский»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование маршрута)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(отчетная дата)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исходные данные | Единица измерения | Значение |
| Протяженность маршрута | км |  |
| Масса ВС | тн |  |
| Полетное время - всего | час |  |
| в т.ч. время работы ВС на земле | час |  |
| летное время | час |  |
| Расход топлива, всего | кг |  |
| Количество перевезенных пассажиров | чел. |  |
| % занятости кресел | % |  |
| Перевезено почты, грузов | тонн |  |
| Количество выполненных рейсов | рейс |  |

в руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Статьи затрат | Сумма расходов (без учета НДС) |
|  | Прямые затраты, связанные с выполнением рейса |  |
| 1. | Оплата за выполненные работы (услуги) по аэропортовому и наземному обслуживанию, за исключением обеспечения авиаГСМ |  |
| 2. | Расходы на Авиа ГСМ |  |
| 3. | Обеспечение авиа ГСМ |  |
| 4. | Расходы на аэронавигационное обеспечение полетов, всего |  |
|  | в том числе: сбор за АНО на МВЛ и в районах авиаработ |  |
|  | сбор за АНО в районе аэродрома |  |
|  | продление регламента по АНО |  |
| 5. | Сборы за метеорологическое обеспечение полетов - всего |  |
|  | в том числе: за метеорологическое обеспечение полетов |  |
|  | продление регламента по метеоусловиям |  |
| 6. | Расходы на страхование пассажиров, почты и грузов |  |
| 7. | Расходы на агентское обслуживание |  |
| 8. | Расходы, связанные с задержкой (отменой) рейсов по метеоусловиям |  |
| 9. | Затраты, связанные с арендой ВС, авиадвигателей и иных комплектующих |  |
| 10. | Командировочные расходы летно-технического состава |  |
| 11. | Прочие расходы (с расшифровкой) |  |
|  | Прямые затраты, зависящие от налета часов по типам ВС |  |
| 12. | Амортизация ВС и авиадвигателей |  |
| 13. | Расходы на капитальный ремонт ВС и авиадвигателей |  |
| 14. | Расходы на страхование ВС, летного состава и гражданской ответственности перед третьими лицами |  |
| 15. | Расходы на периодическое ТО |  |
| 16. | Затраты на оплату труда летного состава |  |
|  | в том числе: |  |
|  | оплата труда ЛС |  |
|  | расходы (компенсация) членам экипажей ВС за питание в дни полетов |  |
| 17. | Начисления на оплату труда летного состава |  |
|  | Пенсионный фонд |  |
|  | Фонд социального страхования РФ |
|  | Фонд обязательного медицинского страхования РФ |
|  | Фонд социального страхования от несчастных случаев |  |
|  | Дополнительные платежи в Пенсионный фонд |  |
|  | Косвенные (накладные) расходы |  |
| 18. | Расходы на оплату труда работников тренажера и нелетающего состава |  |
| 19. | Начисления на оплату труда работников тренажера и нелетающего состава |  |
| 20. | Расходы на оплату труда административно-управленческого и прочего наземного персонала, не относящегося к категории летного состава |  |
| 21. | Начисления на оплату труда административно-управленческого и прочего наземного персонала, не относящегося к категории летного состава |  |
| 22. | Прочие производственные и общехозяйственные расходы |  |
|  | Всего эксплуатационные расходы |  |
|  | Эксплуатационные расходы на 1 рейс |  |

Директор

предприятия перевозчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (ФИО)

Главный бухгалтер предприятия

перевозчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (ФИО)

Приложение № 8

к Порядку

возмещения выпадающих доходов

организаций воздушного транспорта,

осуществляющим внутримуниципальные

пассажирские перевозки воздушным

транспортом в труднодоступные

населенные пункты

муниципального района «Ижемский»

Расчет

фактических расходов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование организации)

на рейсы, включенные в транспортную схему

внутримуниципальных пассажирских перевозок воздушным

транспортом в труднодоступные населенные пункты

муниципального района «Ижемский»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование маршрута)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(отчетная дата)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исходные данные | Единица измерения | Значение |
| Протяженность маршрута | км |  |
| Масса ВС | тн |  |
| Полетное время - всего | час |  |
| в т.ч. время работы ВС на земле | час |  |
| летное время | час |  |
| Расход топлива, всего | кг |  |
| Количество перевезенных пассажиров | чел. |  |
| % занятости кресел | % |  |
| Перевезено почты, грузов | тонн |  |
| Количество выполненных рейсов | рейс |  |

в руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Статьи затрат | Сумма расходов (без учета НДС) |
|  | Прямые затраты, связанные с выполнением рейса |  |
| 1. | Оплата за выполненные работы (услуги) по аэропортовому и наземному обслуживанию, за исключением обеспечения авиаГСМ |  |
| 2. | Расходы на АвиаГСМ |  |
| 3. | Обеспечение авиаГСМ |  |
| 4. | Расходы на аэронавигационное обеспечение полетов, всего |  |
|  | в том числе: сбор за АНО на МВЛ и в районах авиаработ |  |
|  | сбор за АНО в районе аэродрома |  |
|  | продление регламента по АНО |  |
| 5. | Сборы за метеорологическое обеспечение полетов - всего |  |
|  | в том числе: за метеорологическое обеспечение полетов |  |
|  | продление регламента по метеоусловиям |  |
| 6. | Расходы на страхование пассажиров, почты и грузов |  |
| 7. | Расходы на агентское обслуживание |  |
| 8. | Расходы, связанные с задержкой (отменой) рейсов по метеоусловиям |  |
| 9. | Затраты, связанные с арендой ВС, авиадвигателей и иных комплектующих |  |
| 10. | Командировочные расходы летно-технического состава |  |
| 11. | Прочие расходы (с расшифровкой) |  |

Директор

предприятия перевозчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (ФИО)

Главный бухгалтер предприятия

перевозчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (ФИО)