|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«Изьва»**  **муниципальнöй районса**  **администрация** | **герб1** | **Администрация**  **муниципального района**  **«Ижемский»** |

# 

# ШУÖМ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19 сентября 2019 года № 687

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма

|  |
| --- |
| О внесении изменений в постановление администрации муниципального  района «Ижемский» от 30 декабря 2014 года № 1263 «Об утверждении  муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие транспортной системы» |

В соответствии с Уставом муниципального образования муниципального района «Ижемский», постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от 08 апреля 2014 года № 287 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального района «Ижемский»

администрация муниципального района «Ижемский»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Приложение № 1 к постановлению администрации муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2014 года № 1263 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие транспортной системы» (далее – Программа) следующие изменения:

1) позицию «Объемы финансирования программы» паспорта Программы изложить в новой редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы финансирования программы | Общий объем финансирования Программы на период 2015-2021 годы предусматривается в размере 264751,7 тыс. руб.:  2015 год - 21877,7 тыс. руб.;  2016 год - 32433,3 тыс. руб.;  2017 год - 34192,1 тыс. руб.;  2018 год - 124101,8 тыс. руб.;  2019 год - 30721,8 тыс. руб.;  2020 год - 11024,0 тыс. руб.;  2021 год - 10401,0 тыс. руб.  В том числе средства бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» – 158543,4 тыс. руб., в том числе по годам:  2015 год - 7503,8 тыс. руб.;  2016 год - 18375,3 тыс. руб.;  2017 год - 16960,6 тыс. руб.;  2018 год - 77220,3 тыс. руб.;  2019 год - 17058,1 тыс. руб.;  2020 год – 11024,0 тыс. руб.;  2021 год - 10401,0 тыс. руб.  средства республиканского бюджета Республики Коми - 106208,4 тыс. руб., в том числе по годам:  2015 год - 14373,9 тыс. руб.;  2016 год - 14058,0 тыс. руб.;  2017 год - 17231,5 тыс. руб.;  2018 год - 46881,6 тыс. руб.;  2019 год - 13663,7 тыс. руб.;  2020 год – 0,00 тыс. руб.;  2021 год - 0,00 тыс. руб. |

»;

2) раздел 4 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» Программы изложить в следующей редакции:

«Достижение целей и решение задач программы обеспечивается путем реализации комплекса мероприятий и сгруппированы по 3 подпрограммам.

1. Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства.
2. Организация транспортного обслуживания населения на территории муниципального района «Ижемский».
3. Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района «Ижемский».

В рамках Подпрограммы 1. «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства» предполагается реализация следующих основных мероприятий:

- обеспечение содержания, ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети;

- обустройство и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- содержание элементов наплавного моста;

- реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности;

- устройство наплавного моста;

- обслуживание наплавного моста;

- проведение работ по технической инвентаризации и государственной регистрации прав на автомобильные дороги общего пользования местного значения и внесение сведений о них в государственный кадастр недвижимости;

- проведение ремонта улично-дорожной сети;

- приобретение оборудования, техники и другого имущества, необходимого для осуществления дорожной деятельности.

В рамках [Подпрограммы 2](file:///C:\Users\Нина\Downloads\№%20532%20от%2010.06.2015г.%20Развитие%20транспортной%20системы.docx#Par796). «Организация транспортного обслуживания населения на территории муниципального района «Ижемский» предполагается реализация следующих основных мероприятий:

- организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом;

- организация осуществления перевозок пассажиров и багажа водным транспортом;

- приобретение транспортных средств для осуществления пассажирских перевозок на автомобильном транспорте.

В рамках Подпрограммы 3. «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района «Ижемский» предполагается реализация следующих основных мероприятий:

- информирование населения о соблюдении правил безопасности дорожного движения;

- проведение районных соревнований юных инспекторов движения «Безопасное колесо» среди учащихся школ муниципального района «Ижемский»;

- тиражирование методического пособия для педагогов дошкольных образовательных учреждений «Обучение дошкольников навыкам и умением безопасного поведения на дорогах»;

- организация и проведение олимпиады по правилам дорожного движения среди обучающихся 9 - 11 классов муниципальных образовательных учреждений;

- организация и проведение конкурса «Лучший уголок по безопасности   
дорожного движения в муниципальных общеобразовательных учреждениях»;

- изготовление видеороликов в образовательных учреждениях;

- организация размещения в средствах массовой информации Ижемского района материалов, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма;

- обеспечение участия команды учащихся школ муниципального района «Ижемский» на республиканских соревнованиях «Безопасное колесо»;

- приобретение для дошкольных образовательных учреждений оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети;

- изготовление и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений;

- обеспечение обустройства и содержания технических средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

- обеспечение обустройства и установки автобусных павильонов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

[Перечень](file:///C:\Users\Нина\Downloads\№%20532%20от%2010.06.2015г.%20Развитие%20транспортной%20системы.docx#Par1517) основных мероприятий Программы с указанием сроков их реализации, ожидаемых результатов и связи с показателями Программы и подпрограмм представлен в приложении к настоящей Программе (таблица 2).

Детальный состав основных мероприятий содержится в характеристиках соответствующих подпрограмм.»;

3) раздел 8 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Программы изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы на период 2015-2021 годы предусматривается в размере 264751,7 тыс. руб.:

2015 год - 21877,7 тыс. руб.;

2016 год - 32433,3 тыс. руб.;

2017 год - 34192,1 тыс. руб.;

2018 год - 124101,8 тыс. руб.;

2019 год - 30721,8 тыс. руб.;

2020 год - 11024,0 тыс. руб.;

2021 год - 10401,0 тыс. руб.

В том числе средства бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» – 158543,4 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 7503,8 тыс. руб.;

2016 год - 18375,3 тыс. руб.;

2017 год - 16960,6 тыс. руб.;

2018 год - 77220,3 тыс. руб.;

2019 год - 17058,1 тыс. руб.;

2020 год – 11024,0 тыс. руб.;

2021 год - 10401,0 тыс. руб.

средства республиканского бюджета Республики Коми - 106208,4 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 14373,9 тыс. руб.;

2016 год - 14058,0 тыс. руб.;

2017 год - 17231,5 тыс. руб.;

2018 год - 46881,6 тыс. руб.;

2019 год - 13663,7 тыс. руб.;

2020 год – 0,00 тыс. руб.;

2021 год - 0,00 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение Программы на 2015 - 2021 гг. по источникам финансирования представлено в [таблицах](#Par3168) 4 и [5](#Par3442) приложения 1 к Программе.»;

4) позицию «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства» изложить в следующей редакции»:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы финансирования программы | Общий объем финансирования Подпрограммы на период 2015-2021 гг. предусматривается в размере 211362,4 тыс. руб.:  в том числе средства бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» 124544,9 тыс. руб., в т.ч. по годам:  2015 год - 3276,9 тыс. руб.;  2016 год - 15093,1 тыс. руб.;  2017 год - 13654,9 тыс. руб.;  2018 год - 71236,9 тыс. руб.;  2019 год - 9488,1 тыс. руб.;  2020 год - 5724,0 тыс. руб.;  2021 год - 6071,0 тыс. руб.  средства республиканского бюджета Республики Коми - 86817,5 тыс. руб., в том числе по годам:  2015 год - 10169,9 тыс.руб.;  2016 год - 11564,2 тыс. руб.;  2017 год - 12342,6 тыс. руб.;  2018 год - 42551,1 тыс. руб.;  2019 год - 10189,7 тыс. руб.;  2020 год - 0,0 тыс. руб.;  2021 год - 0,0 тыс. руб. |

»;

5) раздел 6 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Подпрограммы на период 2015-2021 гг. предусматривается в размере 211362,4 тыс. руб.:

в том числе средства бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» 124544,9 тыс. руб., в т.ч. по годам:

2015 год - 3276,9 тыс. руб.;

2016 год - 15093,1 тыс. руб.;

2017 год - 13654,9 тыс. руб.;

2018 год - 71236,9 тыс. руб.;

2019 год - 9488,1 тыс. руб.;

2020 год - 5724,0 тыс. руб.;

2021 год - 6071,0 тыс. руб.

средства республиканского бюджета Республики Коми - 86817,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 10169,9 тыс.руб.;

2016 год - 11564,2 тыс. руб.;

2017 год - 12342,6 тыс. руб.;

2018 год - 42551,1 тыс. руб.;

2019 год - 10189,7 тыс. руб.;

2020 год - 0,0 тыс. руб.;

2021 год - 0,0 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение подпрограммы в целом, а также по годам реализации подпрограммы и источникам финансирования приводится в приложении 1 к Программе (таблицы 4 и 5).»;

6) позицию «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 «Организация транспортного обслуживания населения на территории муниципального района «Ижемский» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы финансирования  подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы на период 2015 - 2021 гг. составит 48523,0 тыс. рублей, в том числе:  средства бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» 29262,1 тыс. руб., в т.ч. по годам:  2015 год – 3834,0 тыс. руб.;  2016 год – 1577,4 тыс. руб.;  2017 год – 2358,8 тыс. руб.;  2018 год – 4498,5 тыс. руб.;  2019 год – 7423,4 тыс. руб.;  2020 год – 5270,0 тыс. руб.;  2021 год – 4300,0 тыс. руб.  средства республиканского бюджета Республики Коми 19260,9 тыс. руб. в т.ч. по годам:  2015 год – 4204,0 тыс. руб.;  2016 год - 2493,6 тыс. руб.;  2017 год - 4888,8 тыс. руб.;  2018 год - 4200,5 тыс. руб.;  2019 год - 3474,0 тыс. руб.;  2020 год - 0,0 тыс. руб.;  2021 год - 0,0 тыс. руб. |

»;

7) раздел 6 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы на период 2015 - 2021 гг. составит 48523,0 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» 29262,1 тыс. руб., в т.ч. по годам:

2015 год – 3834,0 тыс. руб.;

2016 год – 1577,4 тыс. руб.;

2017 год – 2358,8 тыс. руб.;

2018 год – 4498,5 тыс. руб.;

2019 год – 7423,4 тыс. руб.;

2020 год – 5270,0 тыс. руб.;

2021 год – 4300,0 тыс. руб.

средства республиканского бюджета Республики Коми 19260,9 тыс. руб. в т.ч. по годам:

2015 год – 4204,0 тыс. руб.;

2016 год - 2493,6 тыс. руб.;

2017 год - 4888,8 тыс. руб.;

2018 год - 4200,5 тыс. руб.;

2019 год - 3474,0 тыс. руб.;

2020 год - 0,0 тыс. руб.;

2021 год - 0,0 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение подпрограммы в целом, а также по годам реализации подпрограммы и источникам финансирования приводится в приложении к Программе ([таблицы 4](consultantplus://offline/ref=6380D849C2210D2EF96FC6242DE77C68E317E30C0D2C57355004F10F6734128A0EF7852140287718DB93E6J6PEK)  и [5](consultantplus://offline/ref=6380D849C2210D2EF96FC6242DE77C68E317E30C0D2C57355004F10F6734128A0EF7852140287718DA9AE0J6PCK)).»;

8) позицию «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы 3 «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района «Ижемский» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы на период 2015-2021 гг. составит 4866,4 тыс. руб., в том числе:  средства бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» 4736,4 тыс. руб., в т.ч. по годам:  2015 год - 392,9 тыс. руб.  2016 год - 1705,0 тыс. руб.;  2017 год - 947,0 тыс. руб.;  2018 год - 1484,9 тыс. руб.;  2019 год - 146,6 тыс. руб.;  2020 год - 30,0 тыс. руб.;  2021 год - 30,0 тыс. руб.  средства республиканского бюджета Республики Коми 130,0 тыс. руб.вт.ч. по годам:  2015 год – 0,0 тыс. руб.;  2016 год - 0,0 тыс. руб.;  2017 год - 0,0 тыс. руб.;  2018 год - 130,0 тыс. руб.;  2019 год - 0,0 тыс. руб.;  2020 год - 0,0 тыс. руб.;  2021 год - 0,0 тыс. руб. |

»;

9) раздел 6 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы на период 2015-2021 гг. составит 4866,4 тыс. руб., в том числе:

средства бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» 4736,4 тыс. руб., в т.ч. по годам:

2015 год - 392,9 тыс. руб.

2016 год - 1705,0 тыс. руб.;

2017 год - 947,0 тыс. руб.;

2018 год - 1484,9 тыс. руб.;

2019 год - 146,6 тыс. руб.;

2020 год - 30,0 тыс. руб.;

2021 год - 30,0 тыс. руб.

средства республиканского бюджета Республики Коми 130,0 тыс. руб. в т.ч. по годам:

2015 год – 0,0 тыс. руб.;

2016 год - 0,0 тыс. руб.;

2017 год - 0,0 тыс. руб.;

2018 год - 130,0 тыс. руб.;

2019 год - 0,0 тыс. руб.;

2020 год - 0,0 тыс. руб.;

2021 год - 0,0 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение подпрограммы в целом, а также по годам реализации подпрограммы и источникам финансирования приводится в приложении к Программе ([таблицы 4](consultantplus://offline/ref=6380D849C2210D2EF96FC6242DE77C68E317E30C0D2C57355004F10F6734128A0EF7852140287718DB93E6J6PEK)  и [5](consultantplus://offline/ref=6380D849C2210D2EF96FC6242DE77C68E317E30C0D2C57355004F10F6734128A0EF7852140287718DA9AE0J6PCK)).»;

10) таблицы 2, 4, 5 приложения к Программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Руководитель администрации

муниципального района «Ижемский» Л.И. Терентьева

Приложение

к постановлению администрации

муниципального района «Ижемский»

от 19 сентября 2019 года № 687

«Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер и наименование  ведомственной  целевой программы, основного   мероприятия | Ответственный исполнитель ВЦП, основного мероприятия | Срок   начала  реализации | Срок  окончания  реализации | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного   мероприятия | Связь с показателями  муниципальной программы  (подпрограммы) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Подпрограмма 1. Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства** | | | | | | | |
| Задача 1. Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования, зимних автомобильных дорог и ледовых переправ | | | | | | | |
| 1.1.1 | Обеспечение содержания, ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации МР «Ижемский» | 01.01.2015 | 31.12.2021 | обеспечение круглогодичного функционирования сети автомобильных дорог и сооружений на них;  сохранение и повышение качества автодорожной сети района за счет проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования муниципального значения | ухудшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и сооружений на них. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования |
| 1.1.2 | Обустройство и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации МР «Ижемский» | 01.01.2015 | 31.12.2021 | Обеспечение транспортного сообщения для населения, проживающего в отдаленных населенных пунктах, в зимний период | отсутствие транспортного сообщения для населения, проживающего в отдаленных населенных пунктах, в зимний период | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования |
| 1.1.3 | Содержание элементов наплавного моста | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации МР «Ижемский» | 01.06.2016 | 31.10.2018 | Обеспечение автомобильной и пешеходной переправы через р. Ижма в летний и осенний периоды | Отсутствие автомобильной и пешеходной переправы через р. Ижма в летний и осенний периоды |  |
| 1.1.4 | Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации МР «Ижемский» | 01.04.2016 | 31.12.2021 | обеспечена реализация малых проектов в сфере дорожной деятельности путем проведения ремонтных работ в соответствии с классификацией | снижение надежности транспортной инфраструктуры | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования |
| 1.1.5 | Устройство наплавного моста | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации МР «Ижемский» | 01.07.2017 | 31.12.2018 | Обеспечение населения СП «Мохча» и «Сизябск» автотранспортным сообщением в летний период | Отсутствие автотранспортного сообщения в летний период для населения, проживающего в СП «Мохча» и «Сизябск» | - |
| 1.1.6 | Обслуживание наплавного моста | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации МР «Ижемский» | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Обеспечение населения СП «Мохча» и «Сизябск» автотранспортным сообщением в летний период | Отсутствие автотранспортного сообщения в летний период для населения, проживающего в СП «Мохча» и «Сизябск» | - |
| Задача 2. Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | | | | |
| 1.2.1 | Проведение работ по технической инвентаризации и государственной регистрации прав на автомобильные дороги общего пользования местного значения и внесение сведений о них в государственный кадастр недвижимости | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации МР «Ижемский» | 01.01.2015 | 31.12.2021 | наличие правоустанавливающих документов по результатам технической инвентаризации автомобильных дорог муниципального значения | отсутствие правоустанавливающих документов на сети автомобильных дорог | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения, обеспеченных правоустанавливающими документами на них, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования |
| 1.2.2 | Проведение ремонта улично-дорожной сети | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации МР «Ижемский» | 01.04.2017 | 31.12.2018 | Нормативное состояние улично-дорожной сети | Ухудшение состояния улично-дорожной сети, снижение безопасности дорожного движения | - |
| 1.2.3 | Приобретение оборудования, техники и другого имущества, необходимого для осуществления дорожной деятельности | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации МР «Ижемский» | 01.01.2018 | 31.12.2021 | Наличие коммунальной техники для осуществления дорожной деятельности | некачественное обслуживание улично-дорожной сети | - |
| **Подпрограммы 2. «Организация транспортного обслуживания населения на территории муниципального района «Ижемский»** | | | | | | | |
| Задача 1. Организация предоставления транспортных услуг населению | | | | | | | |
| 2.1.1 | Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом | Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский» | 01.01.2015 | 31.12.2021 | обеспечение функционирования автобусных маршрутов на территории МО МР «Ижемский», повышение безопасности перевозочного процесса, улучшение условий перевозок пассажиров и багажа на автомобильном транспорте | снижение безопасности перевозочного процесса; прекращение функционирования автобусных маршрутов | Доля рейсов, фактически выполненных в соответствии с договором при осуществлении пассажирских перевозок: на автомобильном транспорте, на водном транспорте  Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) |
| 2.1.2 | Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа водным транспортом | Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский» | 01.01.2015 | 31.12.2021 | обеспечение функционирования маршрутов на территории МО МР «Ижемский», повышение безопасности перевозочного процесса, улучшение условий перевозок пассажиров и багажа на водном транспорте | снижение безопасности перевозочного процесса; прекращение функционирования маршрутов |
| 2.1.3 | Приобретение транспортных средств для осуществления пассажирских перевозок на автомобильном транспорте | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации МР «Ижемский» | 01.09.2019 | 31.12.2019 | обеспечение функционирования автобусных маршрутов на территории МО МР "Ижемский", повышение безопасности перевозочного процесса, улучшение условий перевозок пассажиров и багажа на автомобильном транспорте | снижение безопасности перевозочного процесса;  прекращение функционирования автобусных маршрутов |
| **Подпрограмма 3. «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района «Ижемский»** | | | | | | | |
| Задача 1. «Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения» | | | | | | | |
| 3.1.1 | Информирование населения о соблюдении правил безопасности дорожного движения | Администрация муниципального района «Ижемский»  Отдел ГИБДД ОМВД России по Ижемскому району (по согласованию) Управление  образования администрации муниципального района «Ижемский | 01.01.2015 | 31.12.2021 | Снижение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Рост числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях |
| Задача 2. « Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении» | | | | | | | |
| 3.2.1 | Проведение районных соревнований юных инспекторов движения «Безопасное колесо» среди учащихся школ муниципального района «Ижемский» | Управление  образования администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2015 | 31.12.2021 | Снижение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Рост числа детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях |
| 3.2.2 | Тиражирование методического пособия для педагогов дошкольных образовательных учреждений «Обучение дошкольников навыкам и умением безопасного поведения на дорогах» | Управление  образования администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2015 | 31.12.2021 | Снижение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Рост числа детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях |
| 3.2.3 | Организация и проведение олимпиады по правилам дорожного движения среди обучающихся 9 - 11 классов муниципальных образовательных учреждений | Управление  образования администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2015 | 31.12.2021 | Снижение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Рост числа детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях |
| 3.2.4 | Организация и проведение конкурса «Лучший уголок по безопасности дорожного движения в муниципальных общеобразовательных учреждениях» | Управление  образования администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2015 | 31.12.2021 | Снижение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Рост числа детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях |
| 3.2.5 | Изготовление видеороликов в образовательных учреждениях | Управление  образования администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2015 | 31.12.2021 | Снижение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Рост числа детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях |
| 3.2.6 | Организация размещения в средствах массовой информации Ижемского района материалов, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма | Управление  образования администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2015 | 31.12.2021 | Снижение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Рост числа детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях |
| 3.2.7 | Обеспечение участия команды учащихся школ муниципального района «Ижемский» на республиканских соревнованиях «Безопасное колесо» | Управление  образования администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2015 | 31.12.2021 | Снижение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Рост числа детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях |
| 3.2.8 | Приобретение для дошкольных образовательных учреждений оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети | Управление  образования  администрации  муниципального района «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Снижение нарушений правил  дорожного  движения, количества дорожно-транспортных происшествий с  пострадавшими и с участием детей | Профилактика правонарушений безопасности дорожного движения | Доля образовательных организаций, оснащенных оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети, в общем количестве образовательных организаций (%) |
| 3.2.9 | Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений | Управление  образования  администрации  муниципального района «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Снижение  количества лиц, погибших в  результате  дорожно-транспортных происшествий | Профилактика правонарушений безопасности  дорожного  движения | Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях (человек) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. «Организация движения транспортных средств и пешеходов | | | | | | | |
| 3..3.1 | Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации МР «Ижемский» | 01.01.2015 | 31.12.2021 | Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования муниципального значения | Рост количества дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования муниципального значения | Количество дорожно-транспортных происшествий |
| 3.3.2 | Обеспечение обустройства и установки автобусных павильонов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации МР «Ижемский» | 01.06.2016 | 31.10.2021 | Обеспечено выполнение работ по ремонту существующих автобусных остановок. Установлено автобусных остановок в 2017-2021 гг. не менее 4-х | Рост количество ДТП | Количество ДТП |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица № 4 | |
| Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский»  «Развитие транспортной системы» за счет средств бюджета муниципального района «Ижемский» (с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета) | | | | | | | | | | |
|
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | | | | |
| всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Муниципальная программа** | **«Развитие транспортной системы»** |  | **264751,8** | **21877,7** | **32433,3** | **34192,1** | **124101,9** | **30721,8** | **11024,0** | **10401,0** |
| **Подпрограмма 1.** | **Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства** | **Всего** | **211362,4** | **13446,8** | **26657,3** | **25997,5** | **113788,0** | **19677,8** | **5724,0** | **6071,0** |
| Основное мероприятие 1.1.1 | Обеспечение содержания, ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 56647,2 | 5437,1 | 15841,9 | 9619,6 | 8149,5 | 7312,9 | 4599,0 | 5687,2 |
| Основное мероприятие 1.1.2 | Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 43620,2 | 7682,2 | 8938,1 | 9423,4 | 9488,9 | 7320,0 | 383,8 | 383,8 |
| Основное мероприятие 1.1.3 | Содержание элементов наплавного моста | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 4340,8 | 0,0 | 1335,8 | 1121,0 | 1884,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1.4 | Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 334,0 | 0,0 | 0,0 | 334,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1.5 | Устройство наплавного моста | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 90360,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90000,0 | 360,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1.6 | Обслуживание наплавного моста | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 2286,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2286,3 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2.1 | Проведение работ по технической инвентаризации и государственной регистрации прав на автомобильные дороги общего пользования местного значения и внесение сведений о них в государственный кадастр недвижимости | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом муниципального района «Ижемский» | 2029,0 | 327,5 | 541,5 | 500,0 | 660,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2.2 | Проведение ремонта улично-дорожной сети | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 5564,5 | 0,0 | 0,0 | 4999,5 | 565,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2.3 | Приобретение оборудования, техники и другого имущества, необходимого для осуществления дорожной деятельности | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом муниципального района «Ижемский» | 6180,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3040,6 | 2398,6 | 741,2 | 0,0 |
| **Подпрограмма 2.** | **«Организация транспортного обслуживания населения на территории муниципального района «Ижемский»** | **Всего** | **48523,0** | **8038,0** | **4071,0** | **7247,6** | **8699,0** | **10897,4** | **5270,0** | **4300,0** |
| Основное  мероприятие 2.1.1 | Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом | Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации муниципального района «Ижемский» | 25131,1 | 3607,0 | 1371,9 | 2192,3 | 4277,5 | 4612,4 | 5020,0 | 4050,0 |
| Основное  мероприятие 2.1.2 | Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа водным транспортом | Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации муниципального района «Ижемский» | 20891,9 | 4431,0 | 2699,1 | 5055,3 | 4421,5 | 3785,0 | 250,0 | 250,0 |
| Основное  мероприятие 2.1.3 | Приобретение транспортных средств для осуществления пассажирских перевозок на автомобильном транспорте | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом муниципального района «Ижемский» | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 3.** | **«Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района «Ижемский»** | **Всего** | **4866,4** | **392,9** | **1705,0** | **947,0** | **1614,9** | **146,6** | **30,0** | **30,0** |
| Основное  мероприятие 3.2.1 | Проведение районных соревнований юных инспекторов движения «Безопасное колесо» среди учащихся школ муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | 212,5 | 45,0 | 50,5 | 23,5 | 23,5 | 30,0 | 10,0 | 30,0 |
| Основное  мероприятие 3.2.7 | Обеспечение участия команды учащихся школ муниципального района «Ижемский» на республиканских соревнованиях «Безопасное колесо» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | 118,4 | 20,4 | 44,8 | 23,5 | 29,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное  мероприятие 3.2.8 | Приобретение для дошкольных образовательных учреждений оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
| Основное  мероприятие 3.2.9 | Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
| Основное  мероприятие 3.3.1 | Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, улицах, проездах | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 3251,9 | 327,5 | 1159,7 | 400,0 | 1274,7 | 90,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.3.2 | Обеспечение обустройства и установки автобусных павильонов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 1263,6 | 0,0 | 450,0 | 500,0 | 287,0 | 26,6 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 5 | |
| **Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета, республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие транспортной системы»** | | | | | | | | | |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы,  основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов  (тыс. руб.), годы | | | | | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Муниципальная программа** | **Развитие транспортной системы** | **Всего в том числе:** | **21877,7** | **32433,3** | **34192,1** | **124101,9** | **30721,8** | **11024,0** | **10401,0** |
| **федеральный бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |
| **республиканский бюджет Республики Коми** | **14373,9** | **14057,8** | **17231,4** | **46881,6** | **13663,7** | **0,0** | **0,0** |
| **бюджет муниципального района «Ижемский»\*** | **7503,8** | **18375,5** | **16960,7** | **77220,3** | **17058,1** | **11024,0** | **10401,0** |
| **бюджет сельских поселений\*\*** |  |  |  |  |  |  |  |
| **государственные внебюджетные фонды** |  |  |  |  |  |  |  |
| **юридические лица\*\*\*** |  |  |  |  |  |  |  |
| **средства от приносящей доход деятельности** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 1.** | **Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства** | **Всего в том числе:** | **13446,8** | **26657,3** | **25997,5** | **113788,0** | **19677,8** | **5724,0** | **6071,0** |
| **федеральный бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |
| **республиканский бюджет Республики Коми** | **10169,9** | **11564,2** | **12342,6** | **42551,1** | **10189,7** | **0,0** | **0,0** |
| **бюджет муниципального района «Ижемский»\*** | **3276,9** | **15093,1** | **13654,9** | **71236,9** | **9488,1** | **5724,0** | **6071,0** |
| **бюджет сельских поселений\*\*** |  |  |  |  |  |  |  |
| **государственные внебюджетные фонды** |  |  |  |  |  |  |  |
| **юридические лица\*\*\*** |  |  |  |  |  |  |  |
| **средства от приносящей доход деятельности** |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное  мероприятие 1.1.1 | Обеспечение содержания, ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети | Всего в том числе: | 5437,1 | 15841,9 | 9619,6 | 8149,5 | 7312,9 | 4599,0 | 5687,2 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | 2871,8 | 3028,5 | 3076,2 | 3446,0 | 3235,7 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 2565,3 | 12813,4 | 6543,4 | 4703,5 | 4077,2 | 4599,0 | 5687,2 |
| бюджет сельских поселений\*\* |  |  |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное  мероприятие 1.1.2 | Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего в том числе: | 7682,2 | 8938,1 | 9423,4 | 9488,9 | 7320,0 | 383,8 | 383,8 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | 7298,1 | 8535,7 | 8966,4 | 9105,1 | 6954,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 384,1 | 402,4 | 457,0 | 383,8 | 366,0 | 383,8 | 383,8 |
| бюджет сельских поселений\*\* |  |  |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное  мероприятие 1.1.3 | Содержание элементов наплавного моста | Всего в том числе: | 0,0 | 1335,8 | 1121,0 | 1884,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 0,0 | 1335,8 | 1121,0 | 1884,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений\*\* |  |  |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное  мероприятие 1.1.4 | Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности | Всего в том числе: | 0,0 | 0,0 | 334,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 0,0 | 0,0 | 34,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений\*\* |  |  |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное  мероприятие 1.1.5 | Устройство наплавного моста | Всего в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90000,0 | 360,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60000,0 | 360,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений\*\* |  |  |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное  мероприятие 1.1.6 | Обслуживание наплавного моста | Всего в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2286,3 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2286,3 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений\*\* |  |  |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное  мероприятие 1.2.1 | Проведение работ по технической инвентаризации и государственной регистрации прав на автомобильные дороги общего пользования местного значения и внесение сведений о них в государственный кадастр недвижимости | Всего в том числе: | 327,5 | 541,5 | 500,0 | 660,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 327,5 | 541,5 | 500,0 | 660,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений\*\* |  |  |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное  мероприятие 1.2.2 | Проведение ремонта улично-дорожной сети | Всего в том числе: | 0,0 | 0,0 | 4999,5 | 565,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 0,0 | 0,0 | 4999,5 | 565,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений\*\* |  |  |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное  мероприятие 1.2.3 | Приобретение оборудования, техники и другого имущества, необходимого для осуществления дорожной деятельности | Всего в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3040,6 | 2398,6 | 741,2 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3040,6 | 2398,6 | 741,2 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений\*\* |  |  |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 2.** | **«Организация транспортного обслуживания населения на территории муниципального района «Ижемский»** | **Всего в том числе:** | **8038,0** | **4071,0** | **7247,6** | **8699,0** | **10897,4** | **5270,0** | **4300,0** |
| **федеральный бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |
| **республиканский бюджет Республики Коми** | **4204,0** | **2493,6** | **4888,8** | **4200,5** | **3474,0** | **0,0** | **0,0** |
| **бюджет муниципального района «Ижемский»\*** | **3834,0** | **1577,4** | **2358,8** | **4498,5** | **7423,4** | **5270,0** | **4300,0** |
| **бюджет сельских поселений\*\*** |  |  |  |  |  |  |  |
| **государственные внебюджетные фонды** |  |  |  |  |  |  |  |
| **юридические лица\*\*\*** |  |  |  |  |  |  |  |
| **средства от приносящей доход деятельности** |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное  мероприятие 2.1.1 | Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом | Всего в том числе: | 3607,0 | 1371,9 | 2192,3 | 4277,5 | 4612,4 | 5020,0 | 4050,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 3607,0 | 1371,9 | 2192,3 | 4277,5 | 4612,4 | 5020,0 | 4050,0 |
| бюджет сельских поселений\*\* |  |  |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное  мероприятие 2.1.2 | Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа водным транспортом | Всего в том числе: | 4431,0 | 2699,1 | 5055,3 | 4421,5 | 3785,0 | 250,0 | 250,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | 4204,0 | 2493,6 | 4888,8 | 4200,5 | 3474,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 227,0 | 205,5 | 166,5 | 221,0 | 311,0 | 250,0 | 250,0 |
| бюджет сельских поселений\*\* |  |  |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное  мероприятие 2.1.3 | Приобретение транспортных средств для осуществления пассажирских перевозок на автомобильном транспорте | Всего в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений\*\* |  |  |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 3.** | **«Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района «Ижемский»** | **Всего в том числе:** | **392,9** | **1705,0** | **947,0** | **1614,9** | **146,6** | **30,0** | **30,0** |
| **федеральный бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |
| **республиканский бюджет Республики Коми** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **130,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **бюджет муниципального района «Ижемский»\*** | **392,9** | **1705,0** | **947,0** | **1484,9** | **146,6** | **30,0** | **30,0** |
| **бюджет сельских поселений\*\*** |  |  |  |  |  |  |  |
| **государственные внебюджетные фонды** |  |  |  |  |  |  |  |
| **юридические лица\*\*\*** |  |  |  |  |  |  |  |
| **средства от приносящей доход деятельности** |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное  мероприятие 3.2.1 | Проведение районных соревнований юных инспекторов движения «Безопасное колесо» среди учащихся школ муниципального района «Ижемский» | Всего в том числе: | 45,0 | 50,5 | 23,5 | 23,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 45,0 | 50,5 | 23,5 | 23,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений\*\* |  |  |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное  мероприятие 3.2.7 | Обеспечение участия команды учащихся школ муниципального района «Ижемский» на республиканских соревнованиях «Безопасное колесо» | Всего в том числе: | 20,4 | 44,8 | 23,5 | 29,7 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 20,4 | 44,8 | 23,5 | 29,7 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| бюджет сельских поселений\*\* |  |  |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное  мероприятие 3.2.8 | Приобретение для дошкольных образовательных учреждений оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети | Всего в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений\*\* |  |  |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное  мероприятие 3.2.9 | Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений | Всего в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений\*\* |  |  |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное  мероприятие 3.3.1 | Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, улицах, проездах | Всего в том числе: | 327,5 | 1159,7 | 400,0 | 1274,7 | 90,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 327,5 | 1159,7 | 400,0 | 1144,7 | 90,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений\*\* |  |  |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.3.2 | Обеспечение обустройства и установки автобусных павильонов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | Всего в том числе: | 0,0 | 450,0 | 500,0 | 287,0 | 26,6 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 0,0 | 450,0 | 500,0 | 287,0 | 26,6 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений\*\* |  |  |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |

».