**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования**

**муниципального района Ижемский**

**«Территориальное развитие»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель: | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» |
|  |  |
| Отчетный год: | 2024 |
|  |  |
| Непосредственный исполнитель: | Главный специалист отдела территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»,  Канев Денис Николаевич,  тел.: 8(82140)-94-107 (136),  эл. адрес: [jkhiks@mail.ru](mailto:jkhiks@mail.ru) |
|  |  |
| Дата составления: | 07.03.2025 |
|  |  |
| Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | А.С. Кретов |
|  |  |

Муниципальная программа МР «Ижемский» «Территориальное развитие» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от 19.01.2022 № 21.

1. **Конкретные результаты реализации муниципальной программы,**

**достигнутые за 2024 год**

В целях удовлетворения потребностей населения Ижемского района в доступном и комфортном жилье и качественными жилищно-коммунальными услугами в отчетном году:

- представлены земельные участки для ИЖС;

- переселены граждане из аварийного жилищного фонда;

- выданы социальные выплаты на строительство и приобретение жилья;

- обеспечены жилыми помещениями дети-сироты;

- заключены договора социального найма;

- отловлены животные без владельцев на территории района;

- оформлено в собственность бесхозяйное имущество;

- обустроены площадки для временного накопления ТКО.

**2. Итоги выполнения основных мероприятий муниципальной программы.**

В состав Программы входит 3 подпрограммы:

- «Строительство и обеспечение качественным доступным жильем населения Ижемского района»;

- «Обеспечение благоприятного и безопасного проживания граждан на территории Ижемского района и качественными жилищно-коммунальными услугами населения»;

- «Развитие систем обращения с отходами».

Далее приведена характеристика основных результатов реализации подпрограмм Программ.

**Подпрограмма 1 «Строительство и обеспечение качественным доступным жильем населения Ижемского района» (далее – Подпрограмма 1)**

Целью Подпрограммы 1 является – создание условий для обеспечения качественным, доступным жильем населения Ижемского района.

Достижение цели Подпрограммы 1 обеспечивается путем решения следующих задач:

1. Обеспечение жилищного строительства в соответствии с эффективной градостроительной и земельной политикой;

2. Улучшение жилищных условий граждан.

Основными результатами, достигнутыми в рамках реализации Подпрограммы 1 по итогам 2024 года, являются:

- заключены контракты на межевание 5 новых земельных участков;

- введено в эксплуатацию более 8,12 тыс. кв.м. жилья индивидуальными застройщиками;

- 2 семьям предоставлена государственная поддержка на строительство или приобретение жилья на общую сумму 1014,7 тыс. руб.;

- приобретено 4 жилых помещений для детей-сирот и предоставлено 5 жилых помещений для детей-сирот.

**Подпрограмма 2 «Обеспечение благоприятного и безопасного проживания граждан на территории Ижемского района и качественными жилищно-коммунальными услугами населения» (далее - Подпрограмма 2)**

Целью Подпрограммы 2 является - создание условий для обеспечения благоприятного и безопасного проживания граждан на территории Ижемского района и качественными жилищно-коммунальными услугами населения.

Достижение цели Подпрограммы 2 обеспечивается путем решения следующих задач:

1. Создание условий для увеличения объема капитального ремонта жилищного фонда в целях повышения его комфортности и энергоэффективности;

2. Обеспечение благоприятного и безопасного проживания граждан на территории Ижемского района;

3. Организация в границах Ижемского района электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения населения.

Основными результатами, достигнутыми в рамках реализации Подпрограммы 2 по итогам 2024 года, являются:

- выполнен капитальный ремонт 11 многоквартирных домов;

- на счет регионального оператора по капитальному ремонту многоквартирных домов в Республике Коми перечислено 2 020,1 тыс. руб.;

- отловлено 8 животных без владельцев;

- обеспечено функционирование МБУ «Жилищное управление».

**Подпрограмма 3 «Развитие систем обращения с отходами» (далее – Подпрограмма 3)**

Целью Подпрограммы 3 является - Улучшение экологической обстановки в Ижемском районе.

Достижение цели Подпрограммы 3 обеспечивается путем решения следующей задачи:

Приведение в нормативное состояние объектов размещения отходов.

Основными результатами, достигнутыми в рамках реализации Подпрограммы 3 по итогам 2024 года, являются:

- обустройство 12 контейнерных площадок для сбора ТКО;

- заключение муниципального контракта на обслуживание контейнерных площадок для сбора ТКО.

По итогам реализации в 2024 году Программы основные мероприятия выполнены не в полном объеме. Достигнуты плановые значения 23 целевых индикаторов из 27.

Не достижение плановых значений целевых индикаторов обусловлено недостаточным финансированием на отлов безнадзорных животных, недостаточным объемом финансовых средств, предусмотренных на социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья, отсутствием свободных земельных участков.

**3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

Данные об использовании бюджетный ассигнований бюджета МР «Ижемский» (с учетом средств федерального и республиканского бюджетов) представлены в таблице 13 к Годовому отчету.

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию Программы на 2024 год составили 165 254,5 тыс. руб. Кассовые расходы составили 161 796,6 тыс. руб. или 97,9 % к плану. Основной причиной неисполнения плановых расходов является:

1. Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Расходы составили по плану – 7 451,9 тыс. рублей, по факту – 6 988,9 тыс. рублей. Не освоение связано с экономией выделенных бюджетных ассигнований.

2. Строительство и реконструкция объектов водоотведения и очистки сточных вод. Расходы составили по плану – 84 241,3 тыс. рублей, по факту – 84 020,2 тыс. рублей. Не освоение заложенных средств связано с переходом работ по авторскому надзору на 2025 г.

**4. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации Программы проводится путем заполнения анкеты (Приложение к отчету).

По результатам проведенной оценки эффективности реализации Программы за 2024 год Программа признана «Умеренно эффективной» с итоговой оценкой 81,83 %.

**5. Планы по дальнейшей реализации мероприятий муниципальной программы с указанием планируемых изменений муниципальной программы.**

Дальнейшая реализация Программы продолжится в соответствии сКомплексным планом действий по реализации муниципальной программы МР «Ижемский» Республики Коми «Территориальное развитие» на 2025 год.

Таблица 11

Сведения

о достижении значений целевых индикаторов и показателей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Целевой индикатор и показатель (наименование) | | | Ед. измерения | Направленность | | Принадлежность | Значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы, подпрограммы | | | | | Обоснование отклонений значения целевого индикатора и показателя на конец отчетного года (при наличии) | | Ответственный | |
| 2023 год | 2024 год | | |  | | |  | |
| план | | факт |  | | |  | |
| 1 | | 2 | | | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | | | 10 | |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Уровень удовлетворенности населения работой жилищно-коммунального хозяйства | | | % |  | | ИС | 53,6 | 56 | | 56 |  | | | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | |
| 2 | | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу стационарными источниками загрязнения | | | ед. |  | | ИС | 1,205 | 0,79 | | 1,15 |  | | | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | |
| 3 | | Ввод в действие жилых домов | | | Тыс. кв.м |  | | ИС | 4,676 | 3,0 | | 8,12 |  | | | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | |
| Подпрограмма 1«Строительство, обеспечение качественным, доступным жильем населения Ижемского района» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Обеспечение жилищного строительства в соответствии с эффективной градостроительной и земельной политикой | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | Доля сельских поселений, в которых актуализированы генеральные планы и правила землепользования и застройки, от общего количества сельских поселений МО МР «Ижемский» | | | % |  | | ИЗ | 100 | 100 | | 100 |  | | | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | |
| 5 | | Количество кадастровых кварталов, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы | | | единиц |  | | ИЗ | 3 | 5 | | 12 |  | | | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский | |
| 6 | | Количество земельных участков на территории МО МР «Ижемский», предназначенных для индивидуального жилищного строительства | | | Единиц, с нарастающим итогом |  | | ИЗ | 490 | 500 | | 510 |  | | | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский | |
| 7 | | Количество реализованных инвестиционных проектов по обеспечению новых земельных участков инженерной и дорожной инфраструктурой для целей жилищного строительства | | | единиц |  | | ИЗ | 0 | 0 | | 0 |  | | | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | |
| Задача 2. Улучшение жилищных условий граждан | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | Количество граждан, переселенных из аварийного жилого фонда | | | чел., в год |  | | ИЗ | 43 | 0 | | 31 |  | | | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | |
| 9 | | Количество расселенных аварийных многоквартирных домов | | | Ед., в год |  | | ИЗ | 1 | 0 | | 3 |  | | | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | |
| 10 | | Количество земельных участков, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Ижемский», предоставленных на бесплатной основе льготной категории граждан | | | Ед., в год |  | | ИЗ | 20 | 5 | | 1 | Отсутствие свободных земельных участков | | | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский | |
| 11 | | Количество граждан, проживающих на сельских территориях, получивших социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья | | | Ед., в год |  | | ИЗ | 21 | 11 | | 8 | По факту распределения субсидии Минсельхозом | | | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | |
| 12 | | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты | | | семей, в год |  | | ИЗ | 3 | 2 | | 2 |  | | | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | |
| 13 | | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, обеспеченных жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма. | | | Граждан, в год |  | | ИЗ | 8 | 5 | | 5 |  | | | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | |
| 14 | | Количество жилых помещений строящихся для предоставления по договору найма жилого помещения | | | Ед., в год |  | | ИЗ | 0 | 0 | | 0 |  | | | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение благоприятного и безопасного проживания граждан на территории Ижемского района и качественными жилищно-коммунальными услугами населения» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Создание условий для увеличения объема капитального ремонта жилищного фонда в целях повышения его комфортности и  энергоэффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | Количество многоквартирных домов, в которых выполнены работы по капитальному ремонту | | | Ед., в год |  | | ИЗ | 6 | 8 | | 12 |  | | | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | |
| Задача 2. Обеспечение благоприятного и безопасного проживания граждан на территории Ижемского района | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | Количество отловленных безнадзорных животных | | | Ед., в год |  | | ИЗ | 14 | 10 | | 8 | Исходя из размеров предоставленной субвенции | | | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | |
| 17 | | Площадь захоронений в сельских поселениях, подлежащих очистке от мусора | | | га |  | | ИЗ | 40,5 | 40,5 | | 40,5 |  | | | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | |
| 18 | | Количество заключенных договоров социального найма | | | Ед., в год |  | | ИЗ | 20 | 20 | | 24 |  | | | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | |
| Задача 3. Организация в границах Ижемского района электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения населения | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | Количество введенных в действие водопроводных сетей | | | Тыс. м, в год |  | | ИЗ | 0 | 0 | | 0 |  | | | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | |
| 20 | | Количество введенных в действие канализационных сетей | | | Тыс. м, в год |  | | ИЗ | 0 | 0 | | 0 |  | | | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | |
| 21 | | Количество выявленных бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, оформленных в установленном порядке и включенных в перечень муниципальной собственности | | | Ед. в год |  | | ИЗ | 0 | 1 | | 1 |  | | | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский | |
| 22 | | Количество реализованных народных проектов по благоустройству источников холодного водоснабжения | | | Ед. в год |  | | ИЗ | 3 | 2 | | 2 |  | | | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | |
| 23 | | Количество устраненных аварийных ситуаций на объектах муниципального жилищного фонда | | | Ед. в год |  | | ИЗ | 1 | 0 | | 0 |  | | | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | |
| 24 | | Количество отремонтированных объектов водоснабжения | | | Ед. в год |  | | ИЗ | 0 | 0 | | 1 |  | | | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | |
| Подпрограмма 3 «Развитие систем обращения с отходами» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Приведение в нормативное состояние объектов размещения отходов | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | Количество построенных площадок временного хранения и полигонов ТКО | | | единиц |  | | ИЗ | 0 | 0 | | 0 |  | | | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | |
| 26 | | Количество ликвидированных и рекультивированных объектов размещения твердых коммунальных отходов | | | единиц |  | | ИЗ | 0 | 1 | | 1 |  | | | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | |
| 27 | | Доля населения, охваченного организованной системой сбора и вывоза твердых коммунальных отходов | | | проценты |  | | ИЗ | 81 | 82 | | 82 |  | | | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | |
| Таблица 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | | | Плановый срок в 2024 году окончания реализации | | | | Фактический срок в 2024 году окончания реализации | | | | Информация о фактическом выполнении основного мероприятия, ВЦП, мероприятия | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <9> | |
|
| 1 | | 2 | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | 7 | |
| Территориальное развитие | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма 1. Строительство, обеспечение качественным, доступным жильем населения Ижемского района** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1. Обеспечение жилищного строительства в соответствии с эффективной градостроительной и земельной политикой** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Проектные мероприятия** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | | **Основное мероприятие 1.1.4. Реализация инвестиционных проектов по обеспечению новых земельных участков инженерной и дорожной инфраструктурой для целей жилищного строительства, с разработкой проектов планировок территорий** | **Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский»** | | | **Х** | | | | **Х** | | | |  | | **Отсутствуют** | |
| 1.1. | | Мероприятие 1.1.4.1. Разработка и проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство объектов инженерной и дорожной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных или подлежащих предоставлению для целей жилищного строительства | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | | | Х | | | | Х | | | | В 2024 году финансирование мероприятия не осуществлялось | | Отсутствуют | |
| 1.2. | | Мероприятие 1.1.4.2.  Проведение строительно-монтажных работ по обеспечению инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков для целей жилищного строительства/ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | | | Х | | | | Х | | | | В 2024 году были поданы документы для включения объекта «Строительство улично-дорожной сети в с. Ижма» в адресную инвестиционную программу | | Отсутствуют | |
| 1.3. | | Мероприятие 1.1.4.3. Разработка документации по планировке территории с целью размещения квартала индивидуальной жилой застройки | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | | | Х | | | | Х | | | | В 2024 году финансирование мероприятия не осуществлялось | | Отсутствуют | |
|  | | *Контрольное событие № 4 Разработана ПСД с положительной госэкспертизой в с. Ижма* | *Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский»* | | | *31.12.2024* | | | | *31.08.2024* | | | | *Х* | | *Х* | |
| **Процессные мероприятия** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.** | | **Основное мероприятие 1.1.1. Разработка документов территориального проектирования, в т.ч. актуализация документов территориального планирования МО МР «Ижемский», разработка местных нормативов градостроительного проектирования** | **Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский»** | | | **Х** | | | | **Х** | | | |  | | **Отсутствуют** | |
| 2.1. | | Мероприятие 1.1.1.1. Актуализация генеральных планов и правил землепользования и застройки муниципальных образований поселений | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | | | Х | | | | Х | | | | В 2024 году выполнено постановка на кадастровый учет границ населенных пунктов сельских поселений «Ижма» и «Краснобор» и территориальных зон СП «Ижма» | | Отсутствуют | |
| 2.2. | | Мероприятие 1.1.1.2. Актуализация местных нормативов градостроительного проектирования | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | | | Х | | | | Х | | | | В 2024 году мероприятия не проводились | | Отсутствуют | |
| 2.3. | | Мероприятие 1.1.1.3. Актуализация схемы территориального планирования МО МР «Ижемский» | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | | | Х | | | | Х | | | | В 2024 году мероприятия не проводились | | Отсутствуют | |
| 2.4. | | Мероприятие 1.1.1.4  Проведение необходимых согласований | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | | | Х | | | | Х | | | | В 2024 году мероприятия не проводились | | Отсутствуют | |
|  | | *Контрольное событие № 1 Утверждены документы территориального планирования, местные нормативы градостроительного проектирования МО МР «Ижемский»* | *Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский»* | | | *Х* | | | | *31.12.2024* | | | | *Х* | | *Х* | |
| **3.** | | **Основное мероприятие 1.1.2. Организация работ по разработке проектов межевания территории кадастровых кварталов для обеспечения проведения комплексных кадастровых работ** | **Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский»** | | | **Х** | | | | **Х** | | | |  | | **Отсутствуют** | |
| 3.1. | | Мероприятие 1.1.2.1 Внесение изменений в генеральные планы и в ПЗЗ сельских поселений | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | | | Х | | | | Х | | | | В 2024 году выполнено постановка на кадастровый учет границ населенных пунктов сельских поселений «Ижма» и «Краснобор» и территориальных зон СП «Ижма» | | Отсутствуют | |
| 3.2. | | Мероприятие 1.1.2.2. Проведение необходимых согласований | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | | | Х | | | | Х | | | | В 2024 году мероприятия не проводились | | Отсутствуют | |
| 3.3. | | Мероприятие 1.1.2.3. Разработка проектов межевания территории кадастровых кварталов для обеспечения проведения комплексных кадастровых работ | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | | | Х | | | | Х | | | | Выполнено в отношение 12 кварталов. | | Отсутствуют | |
| 3.4. | | Мероприятие 1.1.2.4. Проведение комплексных кадастровых работ | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | | | Х | | | | Х | | | | Выполнено в отношение 12 кварталов. | | Отсутствуют | |
|  | | *Контрольное событие № 2 Утверждены, актуализированные генеральные планы и ПЗЗ сельских поселений* | *Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский»* | | | *31.12.2024* | | | | 31.12.2024 | | | | *X* | | *Х* | |
| **4.** | | **Основное мероприятие 1.1.3. Формирование земельных участков для последующего предоставления в целях индивидуального жилищного строительства и для последующей реализации их в целях индивидуального жилищного строительства** | **Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский»** | | | **Х** | | | | **Х** | | | | **Количество расселенных аварийных многоквартирных домов** | | **Отсутствуют** | |
| 4.1. | | Мероприятие 1.1.3.1. Подготовка документации для формирования земельных участков | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | | | Х | | | | Х | | | | Выполнено | | Отсутствуют | |
| 4.2. | | Мероприятие 1.1.3.2. Проведение аукционов по реализации земельных участков для индивидуального жилищного строительства | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | | | Х | | | | Х | | | | Не выполнено | | Отсутствуют | |
|  | | *Контрольное событие № 3 Сформированы земельные участки* | *Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский»* | | | *31.12.2024* | | | | *31.12.2024* | | | | *X* | | *X* | |
|  | | **Задача 2. Улучшение жилищных условий граждан** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **Проектные мероприятия** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | | Основное мероприятие 1F3 (1.2.6) Реализация регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | | | 31.12.2024 | | | | 31.12.2024 | | | | Выполнено | | Отсутствуют | |
| 5.1 | | Мероприятие 1F3 (1.2.6.1) Сбор информации для включения в программу переселения аварийных домов, признанных таковыми после 1 января 2017 года | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | | | 31.12.2024 | | | | 31.12.2024 | | | | Финансирование не предусматривалось | | Отсутствуют | |
| 5.2 | | "Мероприятие 1F3 (1.2.6.2)  Выкуп жилых помещений в аварийных МКД и приобретние жилых помещений на вторичном рынке " | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | | | 31.12.2024 | | | | 31.12.2024 | | | | Финансирование не предусматривалось | | Отсутствуют | |
|  | | *«Контрольное событие № 10*  *Выкуплено жилых помещений в аварийных МКД»* | *Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский»* | | | *31.12.2024* | | | | *31.12.2024* | | | | Х | |  | |
| **Процессные мероприятия** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6.** | | **Основное мероприятие 1.2.1. Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда** | **Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»** | | | **Х** | | | | **Х** | | | |  | | **Отсутствуют** | |
| 6.1. | | Мероприятие 1.2.1.1  Проведение оценки стоимости жилых помещений в аварийных МКД | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | | | Х | | | | Х | | | | Не выполнено | | Отсутствуют | |
| 6.2 | | Мероприятие 1.2.1.2  Межевание земельных участков под аварийным жилищным фондом | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | | | Х | | | | Х | | | | Не выполнено | | Отсутствуют | |
| 6.3 | | Мероприятие 1.2.1.3  Снос аварийных многоквартирных домов | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | | | Х | | | | Х | | | | Не выполнено | | Отсутствуют | |
| 6.4. | | Мероприятие 1.2.1.4 Проверка сметной документации | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | | | Х | | | | Х | | | | Не выполнено | | Отсутствуют | |
| 6.5. | | Мероприятие 1.2.1.5 Приобретение жилых помещений на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | | | Х | | | | Х | | | | Выполнено | | Отсутствуют | |
| 6.7. | | Мероприятие 1.2.1.6 Ремонт жилых помещений на реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | | | Х | | | | Х | | | | Не выполнено | | Отсутствуют | |
| 6.8. | | Мероприятие 1.2.1.7  Выкуп жилых помещений на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | | | Х | | | | Х | | | |  | | Отсутствуют | |
|  | | *Контрольное событие № 5*  *Отмежеван земельный участок под аварийный жилищный фонд* | *Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»* | | | *31.12.2024* | | | | *30.06.2024* | | | | Х | | Х | |
| **7.** | | **Основное мероприятие 1.2.2.**  **Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возможностью возведения жилого дома с целью предоставления на бесплатной основе льготной категории граждан** | **Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»** | | | **Х** | | | | **Х** | | | |  | | **Отсутствуют** | |
| 7.1 | | Мероприятие 1.2.2.1. Формирование земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возможностью возведения жилого дома | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | | | Х | | | | Х | | | |  | | Отсутствуют | |
| 7.2. | | Мероприятие 1.2.2.2. Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возможностью возведения жилого дома | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | | | Х | | | | Х | | | | 3 | | Отсутствуют | |
|  | | *Контрольное событие № 6*  *Предоставлены земельные участки льготной категории граждан* | *Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»* | | | *31.12.2024* | | | | *31.12.2024* | | | | X | | X | |
| **8.** | | **Основное мероприятие 1.2.3 Предоставление социальных выплат на строительство или приобретение жилья гражданам, проживающим в сельской местности** | **Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»** | | | **Х** | | | | **Х** | | | |  | | **Отсутствуют** | |
| 8.1. | | Мероприятие 1.2.3.1. Прием заявлений и документов от граждан, имеющих право на получение социальных выплат | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | | | Х | | | | Х | | | | Выполнено | | Отсутствуют | |
| 8.2. | | Мероприятие 1.2.3.2. Ежегодное обновление информации для формирования списков участников программы | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | | | Х | | | | Х | | | | Выполнено | | Отсутствуют | |
|  | | *Контрольное событие № 7*  *Предоставлены социальные выплаты на строительство или приобретение жилья гражданам* | *Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»* | | | *31.12.2024* | | | | *31.12.2024* | | | | X | | X | |
| **9.** | | **Основное мероприятие 1.2.4. Содействие в предоставлении государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья молодым семьям** | **Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»** | | | **Х** | | | | **Х** | | | |  | | **Отсутствуют** | |
| 9.1. | | Мероприятие 1.2.4.1. Заключение соглашений между органами местного самоуправления и Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми по реализации мероприятий по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | | | Х | | | | Х | | | | Выполнено | | Отсутствуют | |
| 9.2. | | Мероприятие 1.2.4.2. Прием заявлений и документов от граждан | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | | | Х | | | | Х | | | | Выполнено | | Отсутствуют | |
| 9.3. | | Мероприятие 1.2.4.3. Предоставление молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | | | Х | | | | Х | | | | Выполнено | | Отсутствуют | |
|  | | *Контрольное событие № 8 Предоставлена социальная выплата на улучшение жилищных условий одной молодой семье* | *Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»* | | | *31.12.2024* | | | | *31.05.2024* | | | | *X* | | *X* | |
| **10.** | | **Основное мероприятие 1.2.5.   Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет** | **Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»** | | | **Х** | | | | **Х** | | | |  | | **Отсутствуют** | |
| 10. | | Мероприятие 1.2.5.1.  Прием заявлений, постановка на учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | | | Х | | | | Х | | | | Выполнено | | Отсутствуют | |
| 10.2 | | Мероприятие 1.2.5.2.  Формирование муниципального специализированного жилищного фонда для последующего предоставления по договорам найма детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | | | Х | | | | Х | | | | Выполнено | | Отсутствуют | |
|  | | *Контрольное событие № 9 Обеспечены жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений 8 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей* | *Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»* | | | *31.12.2024* | | | | *31.12.2024* | | | | *X* | | *X* | |
| 5 | | «Основное мероприятие 1.2.7  Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения» | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | | | Х | | | | Х | | | |  | |  | |
| 5.1 | | «Проектирование жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения» | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | | | Х | | | | Х | | | | Финансирование не предусматривалось | |  | |
| 5.2 | | « Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения» | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | | | Х | | | | Х | | | | Финансирование не предусматривалось | |  | |
|  | | *«Контрольное событие № 11*  *Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации жилого дома, разрешение на ввод в эксплуатацию жилого дома.»* | *Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский»* | | | *31.12.2024* | | | | *31.12.2024* | | | | *X* | | *X* | |
| **Подпрограмма 2. Обеспечение благоприятного и безопасного проживания граждан на территории Ижемского района и качественными жилищно-коммунальными услугами населения** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1. Создание условий для увеличения объема капитального ремонта жилищного фонда в целях повышения его комфортности и энергоэффективности** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Проектные мероприятия** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Процессные мероприятия** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **11.** | | **Основное мероприятие 2.1.1.  Техническая инвентаризация многоквартирных домов** | **Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»** | | | **Х** | | | | **Х** | | | |  | | **Отсутствуют** | |
| 11.1 | | Мероприятие 2.1.1.1.  Подготовка конкурсной документации для проведения электронного аукциона и заключения муниципального контракта | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | | | Х | | | | Х | | | | Не выполнено, прямой договор | | **Отсутствуют** | |
| 11.2. | | Мероприятие 2.1.1.1. Актуализация технических паспортов многоквартирных домов | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | | | Х | | | | Х | | | | Выполнено | | Отсутствуют | |
|  | | *Контрольное событие № 12 Актуализированы паспорта многоквартирных домов* | *Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»* | | | *31.12.2024* | | | | *31.12.2024* | | | | *X* | | *X* | |
| **12.** | | **Основное мероприятие 2.1.2. Реализация мероприятий по капитальному и текущему ремонту многоквартирных домов** | **Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»** | | | **Х** | | | | **Х** | | | |  | | **Отсутствуют** | |
| 12.1. | | Мероприятие 2.1.2.1. Ежегодная актуализация реестра многоквартирных домов | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | | | Х | | | | Х | | | | Выполнено | | Отсутствуют | |
| 12.2. | | Мероприятие 2.1.2.2. Принятие участия в программе капитального ремонта | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | | | Х | | | | Х | | | | Выполнено | | Отсутствуют | |
| 12.3. | | Мероприятие 2.1.2.3. Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в доле муниципальных помещений, составляющих казну муниципального района «Ижемский» | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | | | Х | | | | Х | | | | Выполнено | | Отсутствуют | |
| 12.4. | | Мероприятие 2.1.2.4. Текущий ремонт многоквартирных домов | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | | | Х | | | | Х | | | | Выполнено | | Отсутствуют | |
|  | | *Контрольное событие № 13 Внесены взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в доле муниципальных помещений, составляющих казну муниципального района «Ижемский»* | *Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»* | | | *31.12.2024* | | | | *31.12.2024* | | | | *X* | | *X* | |
| **Задача 2. Обеспечение благоприятного и безопасного проживания граждан на территории Ижемского района** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Проектные мероприятия** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Процессные мероприятия** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **13.** | | **Основное мероприятие 2.2.1.  Обращение с животными без владельцев на территории Ижемского района** | **Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»** | | | **Х** | | | | **Х** | | | |  | | **Отсутствуют** | |
| 13.1. | | Мероприятие 2.2.1.1. Заключение соглашения с Министерством сельского хозяйства и потребительского рынка РК на предоставление субсидий из республиканского бюджета в бюджет муниципального района | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | | | Х | | | | Х | | | | Соглашение заключено 23.01.2024 г. | | Отсутствуют | |
| 13.2. | | Мероприятие 2.2.1.2.  Осуществление государственного полномочия Республики Коми по организации проведения на территории соответствующего муниципального образования мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | | | Х | | | | Х | | | | В рамках соглашения отловлено 8 собак | | Отсутствуют | |
|  | | *Контрольное событие № 14 Отловлены безнадзорные животные* | *Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»* | | | *31.10.2024* | | | | *21.12.2024* | | | | *Х* | | *Х* | |
| **14.** | | **Основное мероприятие 2.2.2. Содержание мест захоронения** | **Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»** | | | **Х** | | | | **Х** | | | |  | | **Отсутствуют** | |
| 14.1. | | Мероприятие 2.2.2.1. Заключение Соглашений о передаче органам местного самоуправления сельских поселений осуществления части полномочий муниципального района по содержанию мест захоронений | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | | | Х | | | | Х | | | | Выполнено | | Отсутствуют | |
| 14.2. | | Мероприятие 2.2.2.2. Перечисление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на осуществление полномочий муниципального района по содержанию мест захоронения | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | | | Х | | | | Х | | | | Выполнено | | Отсутствуют | |
|  | | *Контрольное событие № 15 Администрациями сельских поселений осуществлены полномочия по содержанию мест захоронения* | *Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»* | | | *31.10.2024* | | | | *31.12.2024* | | | | *X* | | *X* | |
| **15.** | | **Основное мероприятие 2.2.3. Обеспечение функционирования деятельности муниципального учреждения "Жилищное управление"** | **Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»** | | | **Х** | | | | **Х** | | | |  | | **Отсутствуют** | |
| 15.1. | | Мероприятие 2.2.3.1. Осуществление деятельности по заключению, внесению изменений в договора за найм муниципального жилищного фонда | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | | | Х | | | | Х | | | | Выполнено | | Отсутствуют | |
| 15.2. | | Мероприятие 2.2.3.2. Осуществление деятельности по расторжению договоров за найм муниципального жилищного фонда | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | | | Х | | | | Х | | | | Выполнено | | Отсутствуют | |
|  | | *Контрольное событие № 17 Обеспечено функционирование деятельности МБУ "Жилищное управление"* | *Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»* | | | *31.12.2024* | | | | *31.12.2024* | | | | *X* | | *X* | |
| **Задача 3. Организация в границах Ижемского района электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения населения** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Проектные мероприятия** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Процессные мероприятия** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **16.** | | **Основное мероприятие 2.3.1. Строительство и реконструкция объектов водоснабжения** | **Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»** | | | **Х** | | | | **Х** | | | |  | | **Отсутствуют** | |
| 16.1. | | Мероприятие 2.3.1.1. Строительство скважин | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | | | Х | | | | Х | | | | Заключен муниципальный контракт от 13.05.2024 г. № 0307300082324000018  на строительство артезианской самоизливной скважины в с. Мохча | | Отсутствуют | |
| 16.2. | | Мероприятие 2.3.1.2. Разработка технической документации | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | | | Х | | | | Х | | | | Не выполнено | | Отсутствуют | |
| 16.3. | | Мероприятие 2.3.1.3. Проведение государственной экспертизы технической документации | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | | | Х | | | | Х | | | | Не выполнено | | Отсутствуют | |
| 16.4. | | Мероприятие 2.3.1.3. Проведение производственного контроля качества воды | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | | | Х | | | | Х | | | | Не выполнено | | Отсутствуют | |
|  | | *Контрольное событие № 18 Выполнена техническая экспертиза артезианской скважины* | *Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»* | | | *31.12.2024* | | | | *31.12.2024* | | | | *Х* | | *Х* | |
| **17.** | | **Основное мероприятие 2.3.2. Строительство и реконструкция объектов водоотведения и очистки сточных вод** | **Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский»** | | | **Х** | | | | **Х** | | | |  | | **Отсутствуют** | |
| 17.1. | | Мероприятие 2.3.2.1. Проектирование и проведение государственной экспертизы объекта "Строительство канализационных очистных сооружений в с. Ижма" | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | | | Х | | | | Х | | | | Финансирование не предусматривалось | | Отсутствуют | |
| 17.2. | | Мероприятие 2.3.2.2. Строительство канализационных очистных сооружений в с. Ижма | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | | | Х | | | | Х | | | | Заключён муниципальный контракт на строительство Объекта на 2024 – 2025 гг. | | Отсутствуют | |
| 17.3. | | Мероприятие 2.3.2.3. Строительный контроль за строительством канализационных очистных сооружений в с. Ижма | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | | | Х | | | | Х | | | | Заключён контракт на строительный контроль Объекта на 2024 – 2025 гг. | | Отсутствуют | |
|  | | *Контрольное событие № 17 Пройдена государственная экспертиза объекта "Строительство канализационных очистных сооружений в с. Ижма"* | *Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский»* | | | *31.12.2024* | | | | *31.12.2024* | | | | *Х* | | *Х* | |
| **18.** | | **Основное мероприятие 2.3.3. Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества** | **Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский»** | | | **Х** | | | | **Х** | | | |  | | **Отсутствуют** | |
| 18.1. | | Мероприятие 2.3.3.1. Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | | | Х | | | | Х | | | | 1 | | Отсутствуют | |
| 18.2. | | Мероприятие 2.3.3.2. Организация постановки в установленном порядке объектов, используемых для передачи энергетических ресурсов, на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | | | Х | | | | Х | | | | 1 | | Отсутствуют | |
|  | | *Контрольное событие № 19 Признание права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества, используемые для передачи энергетических ресурсов* | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | | | *31.12.2024* | | | | *31.12.2024* | | | | Х | | Х | |
| **19.** | | **Основное мероприятие 2.3.4. Реализация народных проектов по благоустройству источников холодного водоснабжения** | **Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»** | | | **Х** | | | | **Х** | | | |  | | **Отсутствуют** | |
| 19.1. | | Мероприятие 2.3.4.1. Реализация народных проектов по благоустройству источников холодного водоснабжения прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | | | Х | | | | Х | | | | Реализовано 2 проекта по благоустройству источников ХВС | | Отсутствуют | |
|  | | *Контрольное событие № 20 Реализованы народные проекты по благоустройству источников холодного водоснабжения* | *Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»* | | | *31.12.2024* | | | | *31.12.2024* | | | | *Х* | | *Х* | |
| **20.** | | **Основное мероприятие 2.3.5. Устранение аварийных ситуаций на объектах муниципального жилищного фонда** | **Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»** | | | **Х** | | | | **Х** | | | |  | | **Отсутствуют** | |
| 20.1. | | Мероприятие 2.3.5.1. Устранение аварийных ситуаций на объектах муниципального жилищного фонда | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | | | Х | | | | Х | | | | Не выполнено | | Отсутствуют | |
| 20.2. | | Мероприятие 2.3.5.2. Подготовка документов, заключение договоров на устранение аварийных ситуаций на объектах муниципального жилищного фонда | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | | | Х | | | | Х | | | | Не выполнено | | Отсутствуют | |
|  | | *Контрольное событие № 21 Устранены аварии на объектах муниципального жилого фонда* | *Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»* | | | *31.12.2024* | | | | *31.12.2024* | | | |  | | *Отсутствуют* | |
| ***21*** | | **Основное мероприятие 2.3.6 Разработка и актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения сельских поселений** | **Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»** | | | **Х** | | | | **Х** | | | |  | | **Отсутствуют** | |
| *21.1* | | Мероприятие 2.3.6.1. Подготовка конкурсной документации для размещения электронного аукциона для разработки и актуализации схем теплоснабжения сельских поселений | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | | | Х | | | | Х | | | | Не выполнено | | Отсутствуют | |
| *21.2* | | Мероприятие 2.3.6.2. Разработка и актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения сельских поселений | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | | | Х | | | | Х | | | | Заключен договор № 10-04/07-04 от 04.07.2024 на разработку схемы ВСВО СП «Кипиево» | | Отсутствуют | |
|  | | *Контрольное событие № 22 Актуализированы схемы теплоснабжения сельских поселений* | *Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»* | | | *31.12.2024* | | | | *31.12.2024* | | | | *Х* | | *Х* | |
| **22** | | **Основное мероприятие 2.3.7 Ремонт объектов водоснабжения** | **Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»** | | | **Х** | | | | **Х** | | | |  | |  | |
|  | | Мероприятие 2.3.7.1. Ремонт действующих скважин | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | | | Х | | | | Х | | | | Выполнено | | Отсутствуют | |
|  | | «*Контрольное событие № 23*  *Отремонтированы объекты водоснабжения* | *Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»* | | | 31.12.2024 | | | | Х | | | | Х | |  | |
|  | | **Подпрограмма 3 «Развитие систем обращения с отходами»** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **Задача 1. Приведение в нормативное состояние объектов размещения отходов** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **Проектные мероприятия** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **23.** | | **Основное мероприятие 3.1.1. Строительство объекта размещения (полигонов, площадок хранения) твердых коммунальных и промышленных отходов для обеспечения экологичной и эффективной утилизации отходов** | **Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский»** | | | **Х** | | | | **Х** | | | |  | | **Отсутствуют** | |
| 23.1. | | Мероприятие 3.1.1.1. Строительство межпоселенческого полигона в с. Ижма и объекта размещения (площадки хранения) твердых бытовых отходов в с. Сизябск Ижемского района Республики Коми | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | | | Х | | | | Х | | | | Финансирование не предусматривалось | | Отсутствуют | |
| 23.2. | | Мероприятие 3.1.1.2. Осуществление строительного контроля | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | | | Х | | | | Х | | | | Финансирование не предусматривалось | | Отсутствуют | |
|  | | *Контрольное событие № 24*  *Построен полигон ТКО в с. Ижма* | *Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский»* | | | *31.12.2024* | | | | *31.12.2024* | | | | *Х* | | *Х* | |
| **Процессные мероприятия** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **24** | | **Основное мероприятие 3.1.2. Ликвидация и рекультивация несанкционированных свалок** | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | | | Х | | | | Х | | | |  | | Отсутствуют | |
| 24.1 | | Мероприятие 3.1.2.1. Разработка проектно-сметной документации на ликвидацию свалки в с. Ижма | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | | | Х | | | | Х | | | | Выполнено | | Отсутствуют | |
| 24.2 | | Мероприятие 3.1.2.2. Заключение договоров на ликвидацию свалок. | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | | | Х | | | | Х | | | | Выполнено | | Отсутствуют | |
|  | | *Контрольное событие № 25 Улучшение экологической обстановки* | *Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»* | | | *31.12.2024* | | | | *31.12.2024* | | | | *Х* | | *Х* | |
| **25.** | | **Основное мероприятие 3.1.3. Организация системы вывоза твердых коммунальных отходов** | **Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»** | | | **Х** | | | | **Х** | | | |  | | **Отсутствуют** | |
| 25.1. | | Мероприятие 3.1.3.1. Закупка спецтранспорта для обеспечения вывоза ТКО | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | | | Х | | | | Х | | | | X | | X | |
| 25.2 | | Мероприятие 3.1.3.2. Устройство контейнерных площадок для сбора и временного накопления ТКО | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | | | Х | | | | Х | | | | Заключено 2 договора на обустройство площадок | | Отсутствуют | |
| 25.3 | | Мероприятие 3.1.3.3. Создание системы по раздельному сбору отходов | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | | | *31.12.2024* | | | | *31.12.2024* | | | | X | | X | |
| 25.4 | | Мероприятие 3.1.3.4. Обслуживание и ремонт контейнерных площадок для сбора и временного накопления ТКО | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | | | Х | | | | Х | | | | Заключен муниципальный контракт № 0307300082323000069 от 23.01.2024 г. | | Отсутствуют | |
| 26.5 | | Мероприятие 3.1.3.5. Закупка контейнеров для сбора ТКО | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | | | Х | | | | Х | | | | Не выполнено | | Отсутствуют | |
|  | | *Контрольное событие № 26 Обустроена контейнерная площадка для сбора и временного хранения ТКО* | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | | | *31.12.2024* | | | | *31.12.2024* | | | | Х | | Х | |

Таблица 13

[Отчет](consultantplus://offline/ref=55E23E9BA992E9CBA39CB8A801F8AF56DBD252459653B5DE7F379B33D3B701A2CFB19C6694CD4A6151A2743786C390572674277F30A4A704D73FB0BFt1kCG) об использовании бюджетных ассигнований

бюджета муниципального района «Ижемский»

(с учетом средств федерального бюджета

и республиканского бюджета Республики Коми)

на реализацию муниципальной программы «Территориальное развитие»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участник | Расходы (тыс. руб.) | |
| сводная бюджетная роспись на 31.12.2024 г | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Муниципальная программа** | **«Территориальное развитие»** | **Всего** | **165 254,5** | **161795,6** |
| **Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»** | **60 831,0** | **58371,7** |
| **Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом муниципального района «Ижемский»** | **5 752,2** | **5327,2** |
| **Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский»** | **98 671,3** | **98096,7** |
| **Подпрограмма 1.** | **Строительство, обеспечение качественным, доступным жильем населения Ижемского района** | **Всего** | **52 244,5** | **51327,4** |
| **Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»** | 46 262,3 | 45730,2 |
| **Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом муниципального района «Ижемский»** | 5 702,2 | 5317,2 |
| **Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский»** | 280,0 | 280,0 |
|  | | | | |
| Основное мероприятие 1.1.2 | Организация работ по разработке проектов межевания территории кадастровых кварталов для обеспечения проведения комплексных кадастровых работ | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом муниципального района «Ижемский» | 5 402,2 | 5317,2 |
| Основное мероприятие 1.1.3 | Формирование земельных участков для последующего предоставления в целях индивидуального жилищного строительства и для последующей реализации их в целях индивидуального жилищного строительства | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом муниципального района «Ижемский» | 150,0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1.4 | Реализация инвестиционных проектов по обеспечению новых земельных участков инженерной и дорожной инфраструктурой для целей жилищного строительства, с разработкой проектов планировок территорий | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | 280,0 | 280,0 |
| Основное мероприятие 1.2.1 | Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 7 451,9 | 6988,9 |
| Основное мероприятие 1.2.2 | Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возможностью возведения жилого дома с целью предоставления на бесплатной основе льготной категории граждан | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | 150,0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2.4. | Содействие в предоставлении государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья молодым семьям | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 1 014,7 | 1014,7 |
| Основное мероприятие 1.2.5. | Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 10 810,0 | 10740,9 |
| Основное мероприятие 1F3 (1.2.6) | Реализация регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 26 985,7 | 26985,7 |
| **Подпрограмма 2** | **Обеспечение благоприятного и безопасного проживания граждан на территории Ижемского района и качественными жилищно-коммунальными услугами населения** | **Всего** | **109 867,2** | **108284,9** |
| **Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»** | **11 425,9** | **10458,2** |
| **Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский»** | **98 391,3** | **97816,7** |
| **Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом муниципального района «Ижемский»** | **50,0** | **10,0** |
| **Задача 1. Создание условий для увеличения объема капитального ремонта жилищного фонда в целях повышения его комфортности и энергоэффективности** | | | | |
| Основное мероприятие 2.1.1. | Техническая инвентаризация многоквартирных домов | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 88,0 | 87,2 |
| Основное мероприятие 2.1.2. | Реализация мероприятий по капитальному и текущему ремонту многоквартирных домов | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 2 785,0 | 2020,1 |
| Основное мероприятие 2.2.1. | Обращение с животными без владельцев на территории Ижемского района | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 211,0 | 209,0 |
| Основное мероприятие 2.2.2. | Содержание мест захоронения | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 265,3 | 265,3 |
| Основное мероприятие 2.2.3. | Обеспечение функционирования деятельности муниципального учреждения "Жилищное управление" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 7 568,9 | 7568,9 |
| Основное мероприятие 2.3.1. | Строительство и реконструкция объектов водоснабжения | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | 14 150,0 | 13796,5 |
| Основное мероприятие 2.3.2. | Строительство и реконструкция объектов водоотведения и очистки сточных вод | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | 84 241,3 | 84020,2 |
| Основное мероприятие 2.3.3. | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | 50,0 | 10,0 |
| Основное мероприятие 2.3.4. | Реализация народных проектов по благоустройству источников холодного водоснабжения | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 240,7 | 240,7 |
| Основное мероприятие 2.3.5. | Устранение аварийных ситуаций на объектах муниципального жилищного фонда | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 100,0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.3.6. | Разработка и актуализация схем теплоснабжения сельских поселений | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 140,0 | 40,0 |
| Основное мероприятие 2.3.7. | Ремонт объектов водоснабжения | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 27,0 | 27,0 |
| **Подпрограмма 3** | **Развитие систем обращения с отходами** | **Всего** | **3 142,8** | **2183,3** |
| **Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»** | **3 142,8** | 2183,3 |
| Основное мероприятие 3.1.2. | Ликвидация и рекультивация несанкционированных свалок | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 1 340,5 | 1121,8 |
| Основное мероприятие 3.1.3. | Организация системы вывоза твердых коммунальных отходов | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 1 736,1 | 1061,5 |
| Основное мероприятие 3.1.4. | Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 66,2 | 0 |

Таблица 15

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями по муниципальной программе муниципального образования муниципального района «Ижемский»

«Территориальное развитие»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы,  услуги (работы), показателя  объема услуги | Значение  показателя  объема  услуги | | Расходы бюджета муниципального района «Ижемский» на  оказание муниципальной услуги  (тыс. руб.) | | |
| План | Факт | сводная  бюджетная  роспись  на 01.01.2024 | сводная  бюджетная  роспись на  31.12.2024 | кассовое  исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  Заключение (изменение) договоров социального найма жилых помещений государственного жилищного фонда | x | x | 1040,7 | 1040,7 | 1300,9 |
| Показатель объема услуги: |  |  | x | x | x |
| Площадь муниципального жилого фонда | 26906,27 | 29900,27 | x | x | x |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  Заключение договоров найма специализированного жилого помещения | x | x | 8467,7 | 8648,4 | 7940,2 |
| Показатель объема услуги: |  |  | x | x | x |
| Площадь муниципального жилого фонда | 3 306,93 | 3905,93 | x | x | x |

Таблица 16

Сведения о достижении значений показателей результатов использования субсидий

и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых

из федерального бюджета и (или) республиканского бюджета Республики Коми

муниципальной программы МО МР «Ижемский» «Территориальное развитие» за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы МО МР «Ижемский» | Наименование субсидии и (или) иного межбюджетного трансферта | Результат использования субсидии и (или) иного межбюджетного трансферта | Показатель результата использования субсидии и (или) иных межбюджетных трансфертов | | |
| Наименование показателя ед. изм. | 2024 год | |
| план | факт |
| 1. | Основное мероприятие 1.1.2  Организация работ по разработке проектов межевания территории кадастровых кварталов для обеспечения проведения комплексных кадастровых работ | Субсидия на проведение комплексных кадастровых работ | В отношении трех земельных участков проведены комплексные кадастровые работы | Количество кадастровых кварталов, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы | 5 | 12 |
| 2. | Основное мероприятие 1.2.4  Содействие в предоставлении государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья молодым семьям | Субсидия на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья | Увеличение количества молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием социальных выплат | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты | 2 | 2 |
| 3. | Основное мероприятие 1.2.5  Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет | Субвенции из республиканского бюджета Республики Коми на  обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  жилыми помещениями | Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, жилыми помещениями | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, обеспеченных жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма. | 5 | 5 |
| 4 | Основное мероприятие 2.2.1  Обращение с животными без владельцев на территории Ижемского района | Субвенция из республиканского  бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования  муниципального района «Ижемский» на осуществление государственного полномочия Республики Коми по организации на территории соответствующего муниципального образования мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | Обеспечение благоприятного и безопасного проживания населения МО МР «Ижемский» | Количество отловленных безнадзорных животных | 10 | 8 |
| 5 | Основное мероприятие 2.3.7  Ремонт объектов водоснабжения | Субсидия имеющая целевое назначение, на реализацию мероприятий по строительству артезианских скважин | Обеспечение благоприятного и безопасного проживания населения МО МР «Ижемский» | Количество введенных в действие водопроводных сетей | 0 | 0 |