**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования**

**муниципального района Ижемский**

**«Территориальное развитие»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель: | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» |
|  |  |
| Отчетный год: | 2022 |
|  |  |
| Непосредственный исполнитель: | Начальник отдела территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»,  Канева Надежда Евгеньевна,  тел.: 8(82140)-94-107 (104),  эл. адрес: [jkhiks@mail.ru](mailto:jkhiks@mail.ru) |
|  |  |
| Дата составления: | 10.03.2023 |
|  |  |
| Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | А.С. Кретов |
|  |  |

Муниципальная программа МР МР «Ижемский» «Территориальное развитие» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от 19.01.2022 № 21.

**1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2022 год**

В целях удовлетворения потребностей населения Ижемского района в доступном и комфортном жилье и качественными жилищно-коммунальными услугами в отчетном году:

- представлены земельные участки для ИЖС;

- переселены граждане из аварийного жилищного фонда;

- выданы социальные выплаты на строительство и приобретение жилья;

- обеспечены жилыми помещениями дети-сироты;

- заключены договора социального найма;

- отловлены безнадзорные животные на территории района;

- оформлено в собственность бесхозяйное имущество;

- обустроены площадки для временного накопления ТКО.

**2. Итоги выполнения основных мероприятий муниципальной программы.**

В состав Программы входит 3 подпрограммы:

- «Строительство и обеспечение качественным доступным жильем населения Ижемского района»;

- «Обеспечение благоприятного и безопасного проживания граждан на территории Ижемского района и качественными жилищно-коммунальными услугами населения»;

- «Развитие систем обращения с отходами».

Далее приведена характеристика основных результатов реализации подпрограмм Программ.

**Подпрограмма 1 «Строительство и обеспечение качественным доступным жильем населения Ижемского района» (далее – Подпрограмма 1)**

Целью Подпрограммы 1 является – создание условий для обеспечения качественным, доступным жильем населения Ижемского района.

Достижение цели Подпрограммы 1 обеспечивается путем решения следующих задач:

1. Обеспечение жилищного строительства в соответствии с эффективной градостроительной и земельной политикой;

2. Улучшение жилищных условий граждан.

Основными результатами, достигнутыми в рамках реализации Подпрограммы 1 по итогам 2022 года, являются:

- заключены контракты на межевание 16 новых земельных участков, на актуализацию генеральных планов поселений;

- введено в эксплуатацию более 3,6 тыс. кв.м. жилья индивидуальными застройщиками;

- 28 семьям предоставлена государственная поддержка на строительство или приобретение жилья на общую сумму порядка 38 млн. руб.;

- приобретено 11 жилых помещений для детей-сирот и предоставлено 12 жилых помещений для детей-сирот.

**Подпрограмма 2 «Обеспечение благоприятного и безопасного проживания граждан на территории Ижемского района и качественными жилищно-коммунальными услугами населения» (далее - Подпрограмма 2)**

Целью Подпрограммы 2 является - создание условий для обеспечения благоприятного и безопасного проживания граждан на территории Ижемского района и качественными жилищно-коммунальными услугами населения.

Достижение цели Подпрограммы 2 обеспечивается путем решения следующих задач:

1. Создание условий для увеличения объема капитального ремонта жилищного фонда в целях повышения его комфортности и энергоэффективности;

2. Обеспечение благоприятного и безопасного проживания граждан на территории Ижемского района;

3. Организация в границах Ижемского района электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения населения.

Основными результатами, достигнутыми в рамках реализации Подпрограммы 2 по итогам 2022 года, являются:

- выполнен капитальный ремонт 2 многоквартирных домов;

- на счет регионального оператора по капитальному ремонту многоквартирных домов в Республике Коми перечислено 1517,8 тыс. руб.;

- реализовано 3 народных проекта в сфере холодного водоснабжения;

- отловлено 51 безнадзорное животное;

- обеспечено функционирование МБУ «Жилищное управление».

**Подпрограмма 3 «Развитие систем обращения с отходами» (далее – Подпрограмма 3)**

Целью Подпрограммы 3 является - Улучшение экологической обстановки в Ижемском районе.

Достижение цели Подпрограммы 3 обеспечивается путем решения следующей задачи:

1. Приведение в нормативное состояние объектов размещения отходов.

Основными результатами, достигнутыми в рамках реализации Подпрограммы 3 по итогам 2022 года, являются:

- обустройство 14 контейнерных площадок для сбора ТКО;

- заключение договора на обслуживание контейнерных площадок для сбора ТКО.

По итогам реализации в 2022 году Программы основные мероприятия выполнены не в полном объеме. Достигнуты плановые значения 22 целевых индикаторов из 25. Невыполнение показателей связано с недостатком финансовых средств (лимитов, выделенных на проведение капитального ремонта), отсутствием жилищного фонда, а также в виду расторжения контракта с подрядной организацией.

**3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

Данные об использовании бюджетный ассигнований бюджета МР «Ижемский» (с учетом средств федерального и республиканского бюджетов) представлены в таблице 13 к Годовому отчету.

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию Программы на 2022 год составили 112 063,8 тыс. руб. Кассовые расходы составили 71 169,3 тыс. руб. или 63% к плану. Основной причиной неисполнения плановых расходов является:

1. Расходы на реализацию регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Расходы составили по плану – 44 697,3 тыс. рублей, по факту – 32 575,1 тыс. рублей. Не освоение связано с продолжением исполнения мероприятия в 2023 г. согласно контракту.

2. Реализация инвестиционных проектов по обеспечению новых земельных участков инженерной и дорожной инфраструктурой для целей жилищного строительства, с разработкой проектов планировок территорий. Расходы составили по плану – 6 114,35 тыс. рублей, по факту – 5 601,6 тыс. рублей. Не освоение заложенных средств связано с экономией средств, заложенных на государственную экспертизу.

3.Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Расходы составили по плану – 3 050,0 тыс. рублей, по факту – 0,0 тыс. рублей. Неполное освоение финансовых средств связано с отсутствием необходимых документов у собственников жилых помещений.

4.Строительство и реконструкция объектов водоотведения. Расходы составили по плану – 5 000 тыс. рублей, по факту – 0,0 тыс. рублей. Не освоение заложенных средств связано с неисполнением контракта в срок. Работы продолжаются в 2023 г.

5. Строительство и реконструкция объектов водоснабжения. Расходы составили по плану – 19 793,5 тыс. рублей, по факту – 0,0 тыс. рублей. Не освоение заложенных средств связано с переносом выполнения мероприятий по заключению контракта на 2023 г.

**4. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации Программы проводится путем заполнения анкеты (Приложение к отчету), состоящей из вопросов, сгруппированных в двух блоках «Качество формирования» и «Эффективность реализации» в четыре раздела, каждый из которых имеет свой удельный вес в итоговой оценке.

По результатам проведенной оценки эффективности реализации Программы за 2022 год Программа признана «Адекватной» с итоговой оценкой 74,42 %.

**5. Планы по дальнейшей реализации мероприятий муниципальной программы с указанием планируемых изменений муниципальной программы.**

Дальнейшая реализация Программы продолжится в соответствии сКомплексным планом действий по реализации муниципальной программы МО МР «Ижемский» «Территориальное развитие» на 2023 год.

Таблица 11

Сведения

о достижении значений целевых индикаторов и показателей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Целевой индикатор и показатель (наименование) | Ед. измерения | Направленность | Принадлежность | Значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы, подпрограммы | | | | Обоснование отклонений значения целевого индикатора и показателя на конец отчетного года (при наличии) | Ответственный |
| 2021 год | 2022 год | |  | |  |
| план | факт |  | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» | | | | | | | | | | |
| 1 | Уровень удовлетворенности населения работой жилищно-коммунального хозяйства | % |  | ИС | - | 53 | 55 |  | | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства |
| 2 | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу стационарными источниками загрязнения | ед. |  | ИС | - | 0,8 | 0,91 |  | | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства |
| 3 | Ввод в действие жилых домов | Тыс. кв.м |  | ИС | - | 2 | 3,879 |  | | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства |
| Подпрограмма 1«Строительство, обеспечение качественным, доступным жильем населения Ижемского района» | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Обеспечение жилищного строительства в соответствии с эффективной градостроительной и земельной политикой | | | | | | | | | | |
| 4 | Доля сельских поселений, в которых актуализированы генеральные планы и правила землепользования и застройки, от общего количества сельских поселений МО МР «Ижемский» | % |  | ИЗ | 70 | 100 | 100 |  | | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства |
| 5 | Количество кадастровых кварталов, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы | единиц |  | ИЗ | 1 | 1 | 1 |  | | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский |
| 6 | Количество земельных участков на территории МО МР «Ижемский», предназначенных для индивидуального жилищного строительства | Единиц, с нарастающим итогом |  | ИЗ | 479 | 480 | 498 |  | | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский |
| 7 | Количество реализованных инвестиционных проектов по обеспечению новых земельных участков инженерной и дорожной инфраструктурой для целей жилищного строительства | единиц |  | ИЗ | 4 | 0 | 0 |  | | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства |
| Задача 2. Улучшение жилищных условий граждан | | | | | | | | | | |
| 8 | Количество граждан, переселенных из аварийного жилого фонда | чел., в год |  | ИЗ | - | 0 | 0 |  | | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства |
| 9 | Количество расселенных аварийных многоквартирных домов | Ед., в год |  | ИЗ | - | 0 | 0 |  | | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства |
| 10 | Количество земельных участков, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Ижемский», предоставленных на бесплатной основе льготной категории граждан | Ед., в год |  | ИЗ | - | 16 | 18 |  | | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский |
| 11 | Количество граждан, проживающих на сельских территориях, получивших социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья | Ед., в год |  | ИЗ | - | 11 | 28 |  | | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства |
| 12 | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты | семей, в год |  | ИЗ | - | 1 | 1 |  | | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства |
| 13 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, обеспеченных жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма. | Граждан, в год |  | ИЗ | 2 | 8 | 11 |  | | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение благоприятного и безопасного проживания граждан на территории Ижемского района и качественными жилищно-коммунальными услугами населения» | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Создание условий для увеличения объема капитального ремонта жилищного фонда в целях повышения его комфортности и  энергоэффективности | | | | | | | | | | |
| 14 | Количество многоквартирных домов, в которых выполнены работы по капитальному ремонту | Ед., в год |  | ИЗ | - | 3 | 2 | Недостаток финансовых средств (лимитов, выделенных на проведение капитального ремонта) | | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства |
| Задача 2. Обеспечение благоприятного и безопасного проживания граждан на территории Ижемского района | | | | | | | | | | |
| 15 | Количество отловленных безнадзорных животных | Ед., в год |  | ИЗ | 78 | 50 | 51 |  | | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства |
| 16 | Площадь захоронений в сельских поселениях, подлежащих очистке от мусора | га |  | ИЗ | - | 40,5 | 40,5 |  | | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства |
| 17 | Количество заключенных договоров социального найма | Ед., в год |  | ИЗ | - | 43 | 28 | Отсутствие жилищного фонда | | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства |
| Задача 3. Организация в границах Ижемского района электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения населения | | | | | | | | | | |
| 18 | Количество введенных в действие водопроводных сетей | Тыс. м, в год |  | ИЗ | 0 | 0 | 0 |  | | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства |
| 19 | Количество введенных в действие канализационных сетей | Тыс. м, в год |  | ИЗ | 0 | 0 | 0 |  | | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства |
| 20 | Количество выявленных бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, оформленных в установленном порядке и включенных в перечень муниципальной собственности | Ед. в год |  | ИЗ | 0 | 5 | 8 |  | | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский |
| 21 | Количество реализованных народных проектов по благоустройству источников холодного водоснабжения | Ед. в год |  | ИЗ | 3 | 3 | 3 |  | | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства |
| 22 | Количество устраненных аварийных ситуаций на объектах муниципального жилищного фонда | Ед. в год |  | ИЗ | 0 | 1 | 0 | Аварийные ситуации отсутствовали | | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства |
| Подпрограмма 3 «Развитие систем обращения с отходами» | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Приведение в нормативное состояние объектов размещения отходов | | | | | | | | | | |
| 23 | Количество построенных площадок временного хранения и полигонов ТКО | единиц |  | ИЗ | 0 | 1 | 0 | Расторгнут контракт с подрядной организацией | | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства |
| 24 | Количество ликвидированных и рекультивированных объектов размещения твердых коммунальных отходов | единиц |  | ИЗ | 0 | 0 | 0 |  | | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства |
| 25 | Доля населения, охваченного организованной системой сбора и вывоза твердых коммунальных отходов | проценты |  | ИЗ | 81,6 | 81 | 86,5 |  | | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 12 | | | | | | |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок в 2022 году окончания реализации | Фактический срок в 2022 году окончания реализации | Информация о фактическом выполнении основного мероприятия, ВЦП, мероприятия | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <9> |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Территориальное развитие | | | | | | |
| **Подпрограмма 1. Строительство, обеспечение качественным, доступным жильем населения Ижемского района** | | | | | | |
| **Задача 1. Обеспечение жилищного строительства в соответствии с эффективной градостроительной и земельной политикой** | | | | | | |
| **Проектные мероприятия** | | | | | | |
| **1.** | **Основное мероприятие 1.1.4. Реализация инвестиционных проектов по обеспечению новых земельных участков инженерной и дорожной инфраструктурой для целей жилищного строительства, с разработкой проектов планировок территорий** | **А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»** | **Х** | **Х** |  | **Отсутствуют** |
| 1.1. | Мероприятие 1.1.4.1. Разработка и проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство объектов инженерной и дорожной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных или подлежащих предоставлению для целей жилищного строительства | А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Выполнено. По объекту «Строительство улично-дорожной сети нового квартала в с. Ижма Ижемского района Республики Коми для целей жилищного строительства» получено положительное заключение государственной экспертизы. | Отсутствуют |
| 1.2. | Мероприятие 1.1.4.2.  Проведение строительно-монтажных работ по обеспечению инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков для целей жилищного строительства/ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства | А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | В 2022 году были поданы документы включая паспорт проекта для участия в государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий» федерального проекта «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений на 2024-2026 гг. | Отсутствуют |
| 1.3. | Мероприятие 1.1.4.3. Разработка документации по планировке территории с целью размещения квартала индивидуальной жилой застройки | А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Финансирование не предусматривалось | Отсутствуют |
|  | *Контрольное событие № 4 Разработана ПСД с положительной госэкспертизой в с. Ижма* | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»* | *31.12.2022* | *31.08.2022* | *Х* | *Х* |
| **Процессные мероприятия** | | | | | | |
| **2.** | **Основное мероприятие 1.1.1. Разработка документов территориального проектирования, в т.ч. актуализация документов территориального планирования МО МР «Ижемский», разработка местных нормативов градостроительного проектирования** | **А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»** | **Х** | **Х** |  | **Отсутствуют** |
| 2.1. | Мероприятие 1.1.1.1. Актуализация генеральных планов и правил землепользования и застройки муниципальных образований поселений | А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Выполнено частично. Разработаны проекты ГП и ПЗЗ 10 СП. Направлены замечания разработчику проекта. | Отсутствуют |
| 2.2. | Мероприятие 1.1.1.2. Актуализация местных нормативов градостроительного проектирования | А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Финансирование не предусматривалось | Отсутствуют |
| 2.3. | Мероприятие 1.1.1.3. Актуализация схемы территориального планирования МО МР «Ижемский» | А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Финансирование не предусматривалось | Отсутствуют |
| 2.4. | Мероприятие 1.1.1.4  Проведение необходимых согласований | А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Финансирование не предусматривалось | Отсутствуют |
|  | *Контрольное событие № 1 Утверждены документы территориального планирования, местные нормативы градостроительного проектирования МО МР «Ижемский»* | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»* | *Х* | *31.12.2022* | *Х* | *Х* |
| **3.** | **Основное мероприятие 1.1.2. Организация работ по разработке проектов межевания территории кадастровых кварталов для обеспечения проведения комплексных кадастровых работ** | **В.Л. Трубина - заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»** | **Х** | **Х** |  | **Отсутствуют** |
| 3.1. | Мероприятие 1.1.2.1 Внесение изменений в генеральные планы и в ПЗЗ сельских поселений | А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Выполнено частично. Разработаны проекты ГП и ПЗЗ 10 СП. Направлены замечания разработчику проекта. | Отсутствуют |
| 3.2. | Мероприятие 1.1.2.2. Проведение необходимых согласований | А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Выполнено частично. Разработаны проекты ГП и ПЗЗ 10 СП. Направлены замечания разработчику проекта. | Отсутствуют |
| 3.3. | Мероприятие 1.1.2.3. Разработка проектов межевания территории кадастровых кварталов для обеспечения проведения комплексных кадастровых работ | В.Л. Трубина - заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х |  | Отсутствуют |
| 3.4. | Мероприятие 1.1.2.4. Проведение комплексных кадастровых работ | В.Л. Трубина - заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Предоставление земельных участков. Уменьшение очереди для получения участков | Отсутствуют |
|  | *Контрольное событие № 2 Утверждены, актуализированные генеральные планы и ПЗЗ сельских поселений* | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»* | *31.12.2022* | 31.12.2022 | *X* | *Х* |
| **4.** | **Основное мероприятие 1.1.3. Формирование земельных участков для последующего предоставления в целях индивидуального жилищного строительства и для последующей реализации их в целях индивидуального жилищного строительства** | **В.Л. Трубина, заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»** | **Х** | **Х** | **Количество расселенных аварийных многоквартирных домов** | **Отсутствуют** |
| 4.1. | Мероприятие 1.1.3.1. Подготовка документации для формирования земельных участков | В.Л. Трубина, заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Подготовлено в количестве двух земельных участков | Отсутствуют |
| 4.2. | Мероприятие 1.1.3.2. Проведение аукционов по реализации земельных участков для индивидуального жилищного строительства | В.Л. Трубина, заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Проведено два аукциона | Отсутствуют |
|  | *Контрольное событие № 3 Сформированы земельные участки* | *В.Л. Трубина, заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»* | *31.12.2022* | *31.12.2022* | *X* | *X* |
| **Задача 2. Улучшение жилищных условий граждан** | | | | | | |
| **Проектные мероприятия** | | | | | | |
| **5.** | **Основное мероприятие 1F3 (1.2.6) Реализация регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»** | **А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»** | **Х** | **Х** |  | **Отсутствуют** |
| 5.1. | Мероприятие 1F3 (1.2.6.1) Сбор информации для включения в программу переселения аварийных домов, признанных таковыми после 1 января 2017 года | А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Выполнено | Отсутствуют |
| 5.2 | Мероприятие 1F3 (1.2.6.2) Выкуп жилых помещений в аварийных МКД и приобретние жилых помещений на вторичном рынке | В.Л. Трубина - заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Приобретено десять квартир | Отсутствуют |
|  | *Контрольное событие № 10 Выкуплено жилых помещений в аварийных МКД* | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»* | *31.12.2022* | *30.06.2022* | Х | Х |
| **Процессные мероприятия** | | | | | | |
| **6.** | **Основное мероприятие 1.2.1. Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда** | **А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»** | **Х** | **Х** |  | **Отсутствуют** |
| 6.1 | Мероприятие 1.2.1.1 Проведение оценки стоимости жилых помещений в аварийных МКД | А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Не проводилось | Отсутствуют |
| 6.2. | Мероприятие 1.2.1.2 Межевание земельных участков под аварийным жилищным фондом | В.Л. Трубина - заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Не проводилось | Отсутствуют |
| 6.3. | Мероприятие 1.2.1.3 Снос аварийных многоквартирных домов | А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Не проводилось | Отсутствуют |
|  | *Контрольное событие № 5 Отмежеваны земельных участка под аварийным жилищным фондом* | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»* | *31.12.2022* | *31.12.2022* | X | X |
| **7.** | **Основное мероприятие 1.2.2.  Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возможностью возведения жилого дома с целью предоставления на бесплатной основе льготной категории граждан** | **В.Л. Трубина, заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»** | **Х** | **Х** |  | **Отсутствуют** |
| 7.1. | Мероприятие 1.2.2.1. Формирование земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возможностью возведения жилого дома | В.Л. Трубина, заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Подготовлено 20 земельных участков | Отсутствуют |
| 7.2. | Мероприятие 1.2.2.2. Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возможностью возведения жилого дома | В.Л. Трубина, заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Предоставлено 20 земельных участков | Отсутствуют |
|  | *Контрольное событие № 6 Предоставлены земельные участки льготной категории граждан* | В.Л. Трубина, заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | *31.12.2022* | *31.12.2022* | X | X |
| **8.** | **Основное мероприятие 1.2.3 Предоставление социальных выплат на строительство или приобретение жилья гражданам, проживающим в сельской местности** | **А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»** | **Х** | **Х** | **X** | **X** |
| 8.1. | Мероприятие 1.2.3.1. Прием заявлений и документов от граждан, имеющих право на получение социальных выплат | А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Выполнено | Отсутствуют |
| 8.2. | Мероприятие 1.2.3.2. Ежегодное обновление информации для формирования списков участников программы | А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Выполнено | Отсутствуют |
|  | *Контрольное событие № 7 Предоставлены социальные выплаты на строительство или приобретение жилья гражданам* | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»* | *31.12.2022* | *31.12.2022* | *X* | *X* |
| **9.** | **Основное мероприятие 1.2.4. Содействие в предоставлении государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья молодым семьям** | **А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»** | **Х** | **Х** |  | **Отсутствуют** |
| 9.1. | Мероприятие 1.2.4.1. Заключение соглашений между органами местного самоуправления и Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми по реализации мероприятий по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья | А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Соглашение заключено | Отсутствуют |
| 9.2. | Мероприятие 1.2.4.2. Прием заявлений и документов от граждан | А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Поступило 4 заявления для принятия на учет в качестве участников основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" | Отсутствуют |
| 9.3. | Мероприятие 1.2.4.3. Предоставление молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Социальные выплаты предоставлены 1 семье | Отсутствуют |
|  | *Контрольное событие № 8 Предоставлена социальная выплата на улучшение жилищных условий одной молодой семье* | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»* | *31.12.2022* | *31.05.2022* | *X* | *X* |
| **10.** | **Основное мероприятие 1.2.5.   Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет** | **А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»** | **Х** | **Х** |  | **Отсутствуют** |
| 10. | Мероприятие 1.2.5.1.  Прием заявлений, постановка на учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет | А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Поступило 14 заявление на включение в список детей-сирот. 14 детей было включено в список детей-сирот. | Отсутствуют |
| 10.2 | Мероприятие 1.2.5.2.  Формирование муниципального специализированного жилищного фонда для последующего предоставления по договорам найма детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет | А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Было приобретено 11 жилых помещений. 10 детей-сирот было обеспечено жилыми помещениями. | Отсутствуют |
|  | *Контрольное событие № 9 Обеспечены жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений 8 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей* | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»* | *31.12.2022* | *31.12.2022* | *X* | *X* |
| **Подпрограмма 2. Обеспечение благоприятного и безопасного проживания граждан на территории Ижемского района и качественными жилищно-коммунальными услугами населения** | | | | | | |
| **Задача 1. Создание условий для увеличения объема капитального ремонта жилищного фонда в целях повышения его комфортности и энергоэффективности** | | | | | | |
| **Проектные мероприятия** | | | | | | |
| **Процессные мероприятия** | | | | | | |
| **11.** | **Основное мероприятие 2.1.1.  Техническая инвентаризация многоквартирных домов** | **А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»** | **Х** | **Х** |  | **Отсутствуют** |
| 11.1. | Мероприятие 2.1.1.1. Актуализация технических паспортов многоквартирных домов | А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Актуализированы технические паспорта 26 МКД | Отсутствуют |
|  | *Контрольное событие № 11 Актуализированы паспорта многоквартирных домов* | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»* | *31.12.2022* | *31.12.2022* | *X* | *X* |
| **12.** | **Основное мероприятие 2.1.2. Реализация мероприятий по капитальному и текущему ремонту многоквартирных домов** | **А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»** | **Х** | **Х** |  | **Отсутствуют** |
| 12.1. | Мероприятие 2.1.2.1. Ежегодная актуализация реестра многоквартирных домов | А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Реестр многоквартирных домов актуализирован | Отсутствуют |
| 12.2. | Мероприятие 2.1.2.2. Принятие участия в программе капитального ремонта | А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | В 2022 году было отремонтировано два многоквартирных дома | Отсутствуют |
| 12.3. | Мероприятие 2.1.2.3. Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в доле муниципальных помещений, составляющих казну муниципального района «Ижемский» | А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | За 2022 год взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах внесены в сумме 1517,8 тыс. рублей | Отсутствуют |
| 12.4. | Мероприятие 2.1.2.4. Текущий ремонт многоквартирных домов | А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Текущий ремонт не проводился | Отсутствуют |
|  | *Контрольное событие № 12 Внесены взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в доле муниципальных помещений, составляющих казну муниципального района «Ижемский»* | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»* | *31.12.2022* | *31.12.2022* | *X* | *X* |
| **Задача 2. Обеспечение благоприятного и безопасного проживания граждан на территории Ижемского района** | | | | | | |
| **Проектные мероприятия** | | | | | | |
| **Процессные мероприятия** | | | | | | |
| **13.** | **Основное мероприятие 2.2.1.  Обращение с животными без владельцев на территории Ижемского района** | **А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»** | **Х** | **Х** |  | **Отсутствуют** |
| 13.1. | Мероприятие 2.2.1.1. Заключение соглашения с Министерством сельского хозяйства и потребительского рынка РК на предоставление субсидий из республиканского бюджета в бюджет муниципального района | А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Соглашение заключено | Отсутствуют |
| 13.2. | Мероприятие 2.2.1.2.  Осуществление государственного полномочия Республики Коми по организации проведения на территории соответствующего муниципального образования мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Отловлено 51 безнадзорное животное | Отсутствуют |
|  | *Контрольное событие № 13 Отловлены безнадзорные животные* | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»* | *31.10.2023* | *21.12.2022* | *Х* | *Х* |
| **14.** | **Основное мероприятие 2.2.2. Содержание мест захоронения** | **А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»** | **Х** | **Х** |  | **Отсутствуют** |
| 14.1. | Мероприятие 2.2.2.1. Заключение Соглашений о передаче органам местного самоуправления сельских поселений осуществления части полномочий муниципального района по содержанию мест захоронений | И.В. Норкин - глава муниципального района - руководитель администрации | Х | Х | Соглашения заключены | Отсутствуют |
| 14.2. | Мероприятие 2.2.2.2. Перечисление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на осуществление полномочий муниципального района по содержанию мест захоронения | А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Выполнено | Отсутствуют |
|  | *Контрольное событие № 14 Администрациями сельских поселений осуществлены полномочия по содержанию мест захоронения* | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»* | *31.10.2022* | *31.12.2022* | *X* | *X* |
| **15.** | **Основное мероприятие 2.2.3. Обеспечение функционирования деятельности муниципального учреждения "Жилищное управление"** | **А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»** | **Х** | **Х** |  | **Отсутствуют** |
| 15.1. | Мероприятие 2.2.3.1. Осуществление деятельности по заключению, внесению изменений в договора за найм муниципального жилищного фонда | А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Выполнено | Отсутствуют |
|  | *Контрольное событие № 15 Обеспечено функционирование деятельности МБУ "Жилищное управление"* | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»* | *31.12.2022* | *31.12.2022* | *X* | *X* |
| **Задача 3. Организация в границах Ижемского района электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения населения** | | | | | | |
| **Проектные мероприятия** | | | | | | |
| **Процессные мероприятия** | | | | | | |
| **16.** | **Основное мероприятие 2.3.1. Строительство и реконструкция объектов водоснабжения** | **А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»** | **Х** | **Х** |  | **Отсутствуют** |
| 16.2 | Мероприятие 2.3.1.1. Техническая экспертиза артезианских скважин | А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Не проводилось | Отсутствуют |
|  | *Контрольное событие № 16 Выполнена техническая экспертиза артезианской скважины* | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»* | *31.12.2022* | *31.12.2022* | *Х* | *Х* |
| **17.** | **Основное мероприятие 2.3.2. Строительство и реконструкция объектов водоотведения и очистки сточных вод** | **А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»** | **Х** | **Х** |  | **Отсутствуют** |
| 17.1. | Мероприятие 2.3.2.1. Проектирование и проведение государственной экспертизы объекта "Строительство канализационных очистных сооружений в с. Ижма" | А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Подписан МК. Разработана проектная документация | Отсутствуют |
| 17.2. | Мероприятие 2.3.2.2. Строительство канализационных очистных сооружений в с. Ижма | А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | В 2022 году были поданы документы включая паспорт проекта для участия в государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий» федерального проекта «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений на 2024-2026 гг. | Отсутствуют |
| 17.3. | Мероприятие 2.3.2.3. Строительный контроль за строительством канализационных очистных сооружений в с. Ижма | А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Финансирование не предусматривалось | Отсутствуют |
|  | *Контрольное событие № 17 Пройдена государственная экспертиза объекта "Строительство канализационных очистных сооружений в с. Ижма"* | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»* | *31.12.2022* | *31.12.2022* | *Х* | *Х* |
| **18.** | **Основное мероприятие 2.3.3. Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества** | **В.Л. Трубина, заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»** | **Х** | **Х** |  | **Отсутствуют** |
| 18.1. | Мероприятие 2.3.3.1. Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов | В.Л. Трубина, заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Выявлено 5 объектов | Отсутствуют |
| 18.2. | Мероприятие 2.3.3.2. Организация постановки в установленном порядке объектов, используемых для передачи энергетических ресурсов, на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества | В.Л. Трубина, заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Поставлено на учет 5 объектов | Отсутствуют |
|  | *Контрольное событие № 18 Признание права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества, используемые для передачи энергетических ресурсов* | В.Л. Трубина, заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | *31.12.2022* | *31.12.2022* | Х | Х |
| **19.** | **Основное мероприятие 2.3.4. Реализация народных проектов по благоустройству источников холодного водоснабжения** | **А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»** | **Х** | **Х** |  | **Отсутствуют** |
| 19.1. | Мероприятие 2.3.4.1. Реализация народных проектов по благоустройству источников холодного водоснабжения прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Реализовано 3 народных проекта, путем передачи полномочий с/п | Отсутствуют |
|  | *Контрольное событие № 19 Реализованы народные проекты по благоустройству источников холодного водоснабжения* | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»* | *31.12.2022* | *31.12.2022* | *Х* | *Х* |
| **20.** | **Основное мероприятие 2.3.5. Устранение аварийных ситуаций на объектах муниципального жилищного фонда** | **А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»** | **Х** | **Х** |  | **Отсутствуют** |
| 20.1. | Мероприятие 2.3.5.1. Устранение аварийных ситуаций на объектах муниципального жилищного фонда | А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Не требовалось | Отсутствуют |
| *20.2.* | *Контрольное событие № 20 Устранены аварии на объектах муниципального жилого фонда* | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»* | *31.12.2022* | *31.12.2022* |  | *Отсутствуют* |
| ***21*** | **Основное мероприятие 2.3.6 Разработка и актуализация схем теплоснабжения сельских поселений** | **А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»** | **Х** | **Х** |  | **Отсутствуют** |
| *21.2* | Мероприятие 2.3.6.2. Разработка и актуализация схем теплоснабжения сельских поселений | А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Актуализировано 2 схемы ТС | Отсутствуют |
|  | *Контрольное событие № 21 Актуализированы схемы теплоснабжения сельских поселений* | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»* | *31.12.2022* | *31.12.2022* | *Х* | *Х* |
|  | Итого по подпрограмме 2 | Х | Х | Х |  |  |
| **Подпрограмма 3 «Развитие систем обращения с отходами»** | | | | | | |
| **Задача 1. Приведение в нормативное состояние объектов размещения отходов** | | | | | | |
| **Проектные мероприятия** | | | | | | |
| **21.** | **Основное мероприятие 3.1.1. Строительство объекта размещения (полигонов, площадок хранения) твердых коммунальных и промышленных отходов для обеспечения экологичной и эффективной утилизации отходов** | **А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»** | **Х** | **Х** |  | **Отсутствуют** |
|
| 21.1. | Мероприятие 3.1.1.1. Строительство межпоселенческого полигона в с. Ижма и объекта размещения (площадки хранения) твердых бытовых отходов в с. Сизябск Ижемского района Республики Коми | А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Контракт расторгнут в августе 2022 года | Отсутствуют |
| 21.2. | Мероприятие 3.1.1.2. Осуществление строительного контроля | А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | мероприятие не проводилось | Отсутствуют |
|  | *Контрольное событие № 22 Построен полигон ТКО в с. Ижма* | А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | *31.12.2022* | *31.12.2022* | X | X |
| **Процессные мероприятия** | | | | | | |
| **22.** | **Основное мероприятие 3.1.2. Ликвидация и рекультивация несанкционированных свалок** | **А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»** | **Х** | **Х** |  | **Отсутствуют** |
| 22.1. | Мероприятие 3.1.2.1. Разработка проектно-сметной документации на ликвидацию свалки в с. Ижма | А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Финансирование на предусматривалось | Отсутствуют |
| 22.2. | Мероприятие 3.1.2.2. Заключение договоров на ликвидацию свалок. | А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Финансирование на предусматривалось | Отсутствуют |
|  | *Контрольное событие № 23 Улучшение экологической обстановки* | А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | *31.12.2022* | *31.12.2022* | *Х* | *Х* |
| **23.** | **Основное мероприятие 3.1.3. Организация системы вывоза твердых коммунальных отходов** | **А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»** | **Х** | **Х** |  | **Отсутствуют** |
| 23.1. | Мероприятие 3.1.3.1. Закупка спецтранспорта для обеспечения вывоза ТКО | А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | X | X |
| 23.2 | Мероприятие 3.1.3.2. Устройство контейнерных площадок для сбора и временного накопления ТКО | А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Обустроено 14 контейнерных площадок | Отсутствуют |
| 23.3 | Мероприятие 3.1.3.3. Создание системы по раздельному сбору отходов | А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | *31.12.2022* | *31.12.2022* | X | X |
| 23.4 | Мероприятие 3.1.3.4. Обслуживание и ремонт контейнерных площадок для сбора и временного накопления ТКО | А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Заключен договор на обслуживание и ремонт площадок ТКО | Отсутствуют |
| 23.5 | Мероприятие 3.1.3.5. Закупка контейнеров для сбора ТКО | А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Не проводилась | Отсутствуют |
|  | *Контрольное событие № 24 Обустроена контейнерная площадка для сбора и временного хранения ТКО* | А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | *31.12.2022* | *31.12.2022* | Х | Х |
|  | Итого по подпрограмме 3 | Х | Х | Х |  |  |
|  | Итого по программе, в том числе |  |  |  |  |  |

Таблица 13

[Отчет](consultantplus://offline/ref=55E23E9BA992E9CBA39CB8A801F8AF56DBD252459653B5DE7F379B33D3B701A2CFB19C6694CD4A6151A2743786C390572674277F30A4A704D73FB0BFt1kCG) об использовании бюджетных ассигнований

бюджета муниципального района «Ижемский»

(с учетом средств федерального бюджета

и республиканского бюджета Республики Коми)

на реализацию муниципальной программы «Территориальное развитие»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участник | Расходы (тыс. руб.) | |
| сводная бюджетная роспись на 31.12.2022 г | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Муниципальная программа** | **«Территориальное развитие»** | **Всего** | **112 063,7** | **71 169,3** |
| **Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»** | **106 500,4** | **70 817,8** |
| **Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом муниципального района «Ижемский»** | **456,2** | **244,6** |
| **Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский»** | **5 107,0** | **107,0** |
| **Подпрограмма 1.** | **Строительство, обеспечение качественным, доступным жильем населения Ижемского района** | **Всего** | **74 684,4** | **58 842,5** |
| **Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»** | 74 298,2 | 58 608,0 |
| **Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом муниципального района «Ижемский»** | 386,2 | 234,5 |
| **Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский»** | 0,0 | 0,0 |
| **Задача 1. Обеспечение жилищного строительства в соответствии с эффективной градостроительной и земельной политикой** | | | | |
| Основное мероприятие 1.1.1 | Разработка документов территориального проектирования, в т.ч. актуализация документов территориального планирования МО МР «Ижемский», разработка местных нормативов градостроительного проектирования | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1.2 | Организация работ по разработке проектов межевания территории кадастровых кварталов для обеспечения проведения комплексных кадастровых работ | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом муниципального района «Ижемский» | 200,2 | 199,0 |
| Основное мероприятие 1.1.3 | Формирование земельных участков для последующего предоставления в целях индивидуального жилищного строительства и для последующей реализации их в целях индивидуального жилищного строительства | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом муниципального района «Ижемский» | 36,0 | 35,5 |
| Основное мероприятие 1.1.4 | Реализация инвестиционных проектов по обеспечению новых земельных участков инженерной и дорожной инфраструктурой для целей жилищного строительства, с разработкой проектов планировок территорий | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 6 114,4 | 5 601,6 |
| **Задача 2. Улучшение жилищных условий граждан** | | | | |
| Основное мероприятие 1.2.1 | Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 3 049,9 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2.2 | Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возможностью возведения жилого дома с целью предоставления на бесплатной основе льготной категории граждан | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | 150,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2.3. | Предоставление социальных выплат на строительство или приобретение жилья гражданам, проживающим в сельской местности | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2.4. | Содействие в предоставлении государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья молодым семьям | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 929,2 | 929,2 |
| Основное мероприятие 1.2.5. | Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 19 493,9 | 19 493,9 |
| Основное мероприятие 1F3 (1.2.6) | Реализация регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 44 710,8 | 32 583,3 |
| **Подпрограмма 2** | **Обеспечение благоприятного и безопасного проживания граждан на территории Ижемского района и качественными жилищно-коммунальными услугами населения** | **Всего** | **35 154,8** | **10 102,3** |
| **Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»** | **30 084,8** | **10 092,3** |
| **Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом муниципального района «Ижемский»** | **70,0** | **10,0** |
|  |  | **Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский»** | **5 000,0** | **0,0** |
| **Задача 1. Создание условий для увеличения объема капитального ремонта жилищного фонда в целях повышения его комфортности и энергоэффективности** | | | | |
| Основное мероприятие 2.1.1. | Техническая инвентаризация многоквартирных домов | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 293,0 | 270,2 |
| Основное мероприятие 2.1.2. | Реализация мероприятий по капитальному и текущему ремонту многоквартирных домов | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 1 975,8 | 1 949,7 |
| **Задача 2. Обеспечение благоприятного и безопасного проживания граждан на территории Ижемского района** | | | | |
| Основное мероприятие 2.2.1. | Обращение с животными без владельцев на территории Ижемского района | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 685,9 | 685,8 |
| Основное мероприятие 2.2.2. | Содержание мест захоронения | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 164,5 | 164,5 |
| Основное мероприятие 2.2.3. | Обеспечение функционирования деятельности муниципального учреждения "Жилищное управление" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 6 730,0 | 6 730,0 |
| **Задача 3. Организация в границах Ижемского района электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения населения** | | | | |
| Основное мероприятие 2.3.1. | Строительство и реконструкция объектов водоснабжения | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 19 793,5 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3.2. | Строительство и реконструкция объектов водоотведения и очистки сточных вод | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | 5 000,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3.3. | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | 70,0 | 10,0 |
| Основное мероприятие 2.3.4. | Реализация народных проектов по благоустройству источников холодного водоснабжения | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 222,1 | 222,1 |
| Основное мероприятие 2.3.5. | Устранение аварийных ситуаций на объектах муниципального жилищного фонда | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 100,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3.6. | Разработка и актуализация схем теплоснабжения сельских поселений | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 120,0 | 70,0 |
| **Подпрограмма 3** | **Развитие систем обращения с отходами** | **Всего** | **2 224,5** | **2 224,5** |
| **Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»** | 2 117,5 | 2 117,5 |
| **Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский»** | 107,0 | 107,0 |
| **Задача 1. Приведение в нормативное состояние объектов размещения отходов** | | | | |
| Основное мероприятие 3.1.1. | Строительство объекта размещения (полигонов, площадок хранения) твердых коммунальных и промышленных отходов для обеспечения экологичной и эффективной утилизации отходов | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | 107,0 | 107,0 |
| Основное мероприятие 3.1.2. | Ликвидация и рекультивация несанкционированных свалок | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1.3. | Организация системы вывоза твердых коммунальных отходов | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 2 117,5 | 2 117,5 |