ОТЧЕТ

Об исполнении муниципальной программы муниципального образования

муниципального района Ижемский

«Территориальное развитие»

за 2019 год

Ответственный исполнитель: Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»

СОГЛАСОВАНО:

Финансовое управление администрации

муниципального района «Ижемский»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы

«Территориальное развитие» за 2019 год

В рамках подпрограммы 1 «Строительство и обеспечение качественным доступным жильем населения Ижемского района»:

- заключены контракты на межевание новых земельных участков, на актуализацию генеральных планов поселений. Одной молодой семье предоставлена государственная поддержка на приобретение жилья на сумму 519,8 тыс. руб., одному гражданину по категории «инвалиды» предоставлена социальная выплата на приобретение жилья в размере 834,5 тыс. руб. 20 семей получили социальные выплаты на строительство жилья в рамках реализации ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий». Приобретено 7 жилых помещений для детей-сирот и предоставлено 9 жилых помещений для детей-сирот.

В рамках подпрограммы 2 «Обеспечение благоприятного и безопасного проживания граждан на территории Ижемского района и качественными жилищно-коммунальными услугами населения» на счет регионального оператора по капитальному ремонту многоквартирных домов в Республике Коми перечислено 292,8 тыс. руб. Обеспечено функционирование МБУ «Жилищное управление». Совершен отлов 40 безнадзорных животных. Получено положительное заключение государственной экспертизы на инженерные изыскания по объекту «Строительство канализационных очистных сооружений в с. Ижма».

Эффективность программы снижена за счет следующих факторов:

1. Муниципальный контракт по актуализации генеральных планов сельских поселений находится на исполнении, по этой причине заложенная сумма не израсходована;

2. Муниципальный контракт, заключенный в 2017 году, по проекту планировки земельного участка 86 га на сегодняшний день не прошел государственную экспертизу, по этой причине заложенная сумма не израсходована;

3. На мероприятие «Строительство 1 карты полигона ТБО в с.Ижма» была заложена сумма 35916,8 тыс. руб. Трижды был объявлен электронный аукцион по определению подрядной организации на выполнение работ. Трижды аукцион не состоялся в виду отсутствия желающих принять участие в аукционе. Заложенная сумма не израсходована.

Таблица 9

Форма мониторинга

реализации муниципальной программы (квартальная)

Наименование муниципальной программы: Территориальное развитие

отчетный период 12 мес. 2019 г.

Ответственный исполнитель: Начальник отдела территориального развития и коммунального хозяйства, Сметанин Б.Г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  ВЦП,  основного  мероприятия,  контрольного  события  программы | Статус  контрольного  события [<1>](#Par2315) | Ответственный  исполнитель  (Ф.И.О.,  должность) | Факт начала  реализации  мероприятия | Факт  окончания  реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета муниципального района «Ижемский»  на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов  на  отчетную  дату, тыс.  руб. [<2>](#Par2316) |
|
| предусмотрено  программой | кассовое  исполнение  на отчетную  дату <2> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1** | **Основное мероприятие 1.01.01. Разработка документов территориального проектирования, в т.ч.**  **актуализация документов территориального планирования МО МР «Ижемский», разработка местных нормативов градостроительного проектирования** |  | **Отдел строительства, архитектуры и градостроительства** | **01.01.2019** | **31.12.2019** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1. 1 | Мероприятие 1.01.01.01 Разработка местных нормативов градостроительного проектирования |  | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Мероприятие 1.01.01.02 Актуализация схемы территориального планирования МО МР «Ижемский» |  | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *Контрольное событие №1*  *Утверждены разработанные местные нормативы градостроительного проектирования* |  | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | Х | 31.12.2019 | Х |  | Х |
|  | *Контрольное событие №2*  *Утверждены актуализированные схемы территориального планирования МО МР «Ижемский»* |  | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | Х | 31.12.2019 | Х |  | Х |
| **2** | **Основное мероприятие 1.01.02.**  **Актуализация генеральных планов и правил землепользования и застройки муниципальных образований поселений** |  | **Отдел строительства, архитектуры и градостроительства**  **Сельские поселения** | **01.01.2019** | **31.12.2019** | **196,7** | **0,0** | **196,7** |
| 2.1 | Мероприятие 1.01.02.01  Внесение изменений в генеральные планы и в ПЗЗ сельских поселений |  | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 196,7 | 0,0 | 196,7 |
| 2.2 | Мероприятие 1.01.02.02 Проведение необходимых согласований |  | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *Контрольное событие № 3*  *Утверждены актуализированные генеральные планы и ПЗЗ сельских поселений* |  | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | Х | 31.12.2019 |  |  |  |
| **3** | **Основное мероприятие 1.02.01.**  **Строительство жилья экономического класса** |  | **Отдел строительства, архитектуры и градостроительства** | **01.01.2019** | **31.12.2019** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3.1 | Мероприятие 1.02.01.01 Разработка проектной документации |  | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Мероприятие 1.02.01.02 Осуществление строительства жилья экономического класса |  | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *Контрольное событие № 4*  *Ввод в эксплуатацию жилья в 2019 году* |  | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | Х | 31.12.2019 |  |  |  |
| 4 | **Основное мероприятие 1.02.02.**  **Формирование земельных участков для последующего предоставления в целях индивидуального жилищного строительства и для последующей реализации их в целях индивидуального жилищного строительства** |  | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | 01.01.2019 | 31.12.2019 | **30,0** | **29,0** | **29,0** |
| 4.1 | Мероприятие 1.02.02.02.  Подготовка документации для формирования земельных участков |  | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 30,0 | 29,0 | 29,0 |
|  | *Контрольное событие № 5*  *Сформированы земельные участки в 2019 году* |  | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Х | 31.12.2019 | Х |  |  |
| **5** | **Основное мероприятие 1.02.03.**  **Строительство индивидуального жилья** |  | **Отдел строительства, архитектуры и градостроительства** | **01.01.2019** | **31.12.2019** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 5.1 | Мероприятие 1.02.03.01.  Предоставление земельных участков в целях индивидуального жилищного строительства |  | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2 | Мероприятие 1.02.03.02.  Выдача разрешения на строительство индивидуального жилого дома |  | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.3 | Мероприятие 1.02.03.03  Проведение районного конкурса «Лучший сельский дом» |  | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | 01.01.2019 | 01.08.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *Контрольное событие № 6*  *Введено в эксплуатацию индивидуальных жилых домов в 2019 году* |  | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | Х | 31.12.2019 |  |  |  |
| **6** | **Основное мероприятие 1.02.04.**  **Реализация инвестиционных проектов по обеспечению новых земельных участков инженерной и дорожной инфраструктурой для целей жилищного строительства, с разработкой проектов планировок территорий** |  | **Отдел строительства, архитектуры и градостроительства** | **01.04.2019** | **31.12.2019** | **786,2** | **0,0** | **786,2** |
| 6.1 | Мероприятие 1.02.04.01. Разработка и проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство объектов инженерной и дорожной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных или подлежащих предоставлению для целей жилищного строительства |  | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 786,2 | 0,0 | 786,2 |
| 6.2 | Мероприятие 1.02.04.02 Проведение строительно-монтажных работ по обеспечению инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков для целей жилищного строительства/ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства |  | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | 01.07.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.3 | Мероприятие 1.02.04.04  Иные межбюджетные трансферты на разработку документации по планировке территории с целью размещения квартала индивидуальной жилой застройки |  | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | 01.10.2019 | 31.03.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *Контрольное событие № 7*  *разработан проект планировки территории в поселениях: Кельчиюр, М.Галово, Диюр, Мохча* |  | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | Х | 31.03.2019 |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 8*  *Обеспечены инженерной и дорожной инфраструктурой земельные участки* |  | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | Х | 31.12.2019 |  |  |  |
| 7 | **Основное мероприятие 1.03.01. Содействие развитию долгосрочного ипотечного жилищного кредитования в МО МР «Ижемский»** |  | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |
| 7.1 | Мероприятие 1.03.01.01  Информирование граждан доступными средствами об оказании Минэкономразвития РК государственной поддержки гражданам, самостоятельно улучшающим свои жилищные условия с использованием собственных средств и привлечением ресурсов кредитных организаций |  | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х |
| 7.2 | Мероприятие 1.03.01.02 Проведение разъяснительной работы с населением о возможности получения государственной поддержки гражданами, самостоятельно улучшающим свои жилищные условия с использованием собственных средств и привлечением ресурсов кредитных организаций |  | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х |
|  | *Контрольное событие № 9*  *Размещена информация на информационных стендах, на сайте администрации МР «Ижемский» в 2019году* |  | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х |
| 8 | **Основное мероприятие 1.03.02. Содействие в оказании государственной поддержки гражданам, самостоятельно улучшающим свои жилищные условия с использованием собственных средств и привлечением ресурсов кредитных организаций** |  | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х |
| 8.1 | Мероприятие 1.03.02.01 Сбор заявлений и документов от граждан, претендующих на получение социальных выплат в виде компенсации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным гражданами в кредитных организациях на строительство или приобретение жилья |  | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х |
| 8.2 | Мероприятие 1.03.02.02 Осуществление взаимодействия с Минэкономразвития РК по направлению документов и предоставлению информации по гражданам, самостоятельно улучшающим свои жилищные условия с использованием собственных средств и привлечением ресурсов кредитных организаций |  | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х |
|  | *Контрольное событие № 10*  *Сформированы и направлены в Минстрой РК дела в 2019 году.* |  | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х |
| 9 | **Основное мероприятие 1.04.01. Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда** |  | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 01.01.2019 | 31.12.2019 | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 9.1 | Мероприятие 1.04.01.01. Сбор информации для включения в программу переселения аварийных домов, признанных таковыми после 2012 года |  | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х |
| 9.2 | Мероприятие 1.04.01.02 Разработка проектно-сметной документации и строительство многоквартирного дома |  | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 01.01.2019 | 01.11.2019 | Х | Х | Х |
| 9.3 | Мероприятие 1.04.01.03 Выкуп жилых помещений в аварийных МКД и приобретение жилых помещений на вторичном рынке |  | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 01.04.2019 | 31.06.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | **Основное мероприятие 1.04.02. Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возможностью возведения жилого дома с целью предоставления на бесплатной основе семьям, имеющим трех и более детей** |  | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | 01.01.2019 | 31.12.2019 | **406,0** | **232,1** | **291,3** |
| 10.1 | Мероприятие 1.04.02.01.  Формирование земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возможностью возведения жилого дома |  | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 406,0 | 232,1 | 291,3 |
| 10.2 | Мероприятие 1.04.02.02  Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возможностью возведения жилого дома |  | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *Контрольное событие № 11*  *Сформированы земельные участки с целью предоставления на бесплатной основе семьям, имеющим трех и более детей в 2019 году* |  | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х |
| 11 | **Основное мероприятие 1.04.03. Предоставление социальных выплат на строительство или приобретение жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в т.ч. молодым семьям и молодым специалистам в рамках реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной программы развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2021 годы** |  | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х |
| 11.1 | Мероприятие 1.04.03.01  Прием заявлений и документов от граждан, имеющих право на получение социальных выплат |  | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х |
| 11.2 | Мероприятие 1.04.03.02  Ежегодное обновление информации для формирования списков участников программы |  | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х |
|  | *Контрольное событие № 12*  *Предоставлены социальные выплаты на строительство или приобретение жилья гражданам в 2019 году* |  | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х |
| 12 | **Основное мероприятие 1.04.04. Содействие в выполнении государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством** |  | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 01.01.2019 | 28.12.2019 | Х | Х | Х |
| 12.1 | Мероприятие 1.04.04.01  Прием заявлений и документов от граждан, имеющих право на получение социальных выплат |  | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х |
| 12.2 | Мероприятие 1.04.04.02  Ежегодное обновление информации для формирования списков участников подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» на планируемый год по Республике Коми по категориям: «участники ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф»; «вынужденные переселенцы»; «граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» |  | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х |
|  | *Контрольное событие № 13*  *Сформирован список граждан, имеющих право на получение социальных выплат в 2019 году* |  | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х |
| 13 | **Основное мероприятие 1.04.05. Содействие в предоставлении государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья отдельных категорий граждан, установленных законодательством Республики Коми** |  | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 01.01.2019 | 31.12.2019 | **834,5** | **834,5** | X |
| 13.1 | Мероприятие 1.04.05.01.  Прием заявлений и документов от граждан, имеющих право на обеспечение жильем за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, в порядке, определенном законодательством Республики Коми |  | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х |
| 13.2 | Мероприятие 1.04.05.02. Предоставление гражданам социальных выплат на строительство или приобретение жилья в порядке, определенном законодательством Республики Коми |  | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 834,5 | 834,5 | Х |
|  | *Контрольное событие № 14*  *Предоставлено социальных выплат гражданам в 2019 году* |  | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х |
| 14 | **Основное мероприятие 1.04.06. Содействие в предоставлении государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья молодым семьям** |  | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 01.01.2019 | 31.12.2019 | **519,8** | **519,8** | **Х** |
| 14.1 | Мероприятие 1.04.06.01. Заключение соглашений между органами местного самоуправления и Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми по реализации мероприятий по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья |  | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 01.04.2019 | 31.07.2019 | Х | Х | Х |
| 14.2 | Мероприятие 1.04.06.02. Прием заявлений и документов от граждан |  | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х |
| 14.3 | Мероприятие 1.04.06.03.  Предоставление молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства |  | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 519,8 | 519,8 | Х |
|  | *Контрольное событие № 15*  *Получено социальных выплат на улучшение жилищных условий молодыми семьями в 2019 году* |  | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | 31.12.2019 |  |  |  |
| 15 | **Основное мероприятие 1.04.07. Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей** |  | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства;  Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | 01.01.2019 | 31.12.2019 | **11797,5** | **10163,0** | **10163,0** |
| 15.1 | Мероприятие 1.04.07.01  Прием заявлений, постановка на учетдетей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х |
| 15.2 | Мероприятие 1.04.07.02  Формирование муниципального специализированного жилищного фонда для последующего предоставления по договорам наймадетям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 11797,5 | 10163,0 | 10163,0 |
|  | *Контрольное событие № 16*  *Обеспечено жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализи- рованных жилых помещений 9 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 2019 году* |  | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х |
|  | **Итого по подпрограмме 1** |  |  |  |  | **14570,7** | **11778,4** | **11466,2** |
| 16 | **Основное мероприятие 2.01.01. Создание условий для проведения капитального ремонта многоквартирных домов** |  | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 01.01.2019 | 28.12.2019 | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 16.1 | Мероприятие 2.01.01.01.  Утверждение графика проведения государственного кадастрового учета земельных участков под многоквартирными домами |  | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | 01.10.2019 | 28.12.2019 | X | X | X |
| 16.2 | Мероприятие 2.01.01.02.  Формирование и проведение государственного кадастрового учета земельных участков под многоквартирными жилыми домами |  | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имущество, сельские поселения | 01.07.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *Контрольное событие № 17*  *Утвержден график проведения государственного кадастрового учета земельных участков под многоквартирными домами* |  | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | 28.12.2019 |  |  |  |
| 17 | **Основное мероприятие 2.01.02. Реализация мероприятий по капитальному и текущему ремонту многоквартирных домов** |  | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 01.01.2019 | 31.12.2019 | **293,3** | **292,8** | **X** |
| 17.1 | Мероприятие 2.01.02.01.  Ежегодная актуализация реестра многоквартирных домов. |  | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 01.04.2019 | 30.06.2019 | X | X | X |
| 17.2 | Мероприятие 2.01.02.02.  Принятие участия в программе капитального ремонта |  | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 01.01.2019 | 31.12.2019 | X | X | X |
| 17.3 | Мероприятие 2.01.02.03.  Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в доле муниципальных помещений, составляющих казну муниципального района «Ижемский» |  | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 293,3 | 292,8 | X |
| 17.4 | Мероприятие 2.01.02.04.  Ремонт многоквартирных домов |  | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 01.10.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *Контрольное событие № 18*  *Актуализирован реестр многоквартирных домов в 2019 году* |  | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | 31.12.2019 |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 19*  *внесены взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в доле муниципальных помещений, составляющих казну муниципального района «Ижемский»* |  | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | 31.12.2019 |  |  |  |
| 18 | **Основное мероприятие 2.02.01. Реализация народных проектов в сфере благоустройства** |  | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 01.01.2019 | 31.12.2019 | **0,0** | **0,0** | **X** |
| 18.1 | Мероприятие 2.02.01.01.  Проведение конкурса по отбору народных проектов по представленным сельскими поселениями МО МР «Ижемский» предложениям. |  | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 01.01.2019 | 31.03.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.2 | Мероприятие 2.02.01.02  Заключение соглашений с сельскими поселениями МО МР «Ижемский»на предоставление субсидий на реализацию народных проектов |  | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.3 | Мероприятие 2.02.01.03  предоставление субсидии сельскому поселению на реализацию народных проектов в сфере благоустройства |  | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 01.04.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *Контрольное событие № 20*  *предоставлена субсидия сельскому поселению на реализацию народных проектов* *в сфере благоустройства в 2019 году* |  | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | 31.12.2019 |  |  |  |
| 19 | **Основное мероприятие 2.02.02.**  **Отлов безнадзорных животных на территории Ижемского района** |  | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 01.01.2019 | 31.12.2019 | **264,2** | **264,2** | **264,2** |
| 19.1 | Мероприятие 2.02.02.01.  Заключение соглашения со Службой РК по ветеринарному надзору на предоставление субсидий из республиканского бюджета в бюджет муниципального района |  | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 01.01.2019 | 31.03.2019 | X | X | X |
| 19.2 | Мероприятие 2.02.02.02.  Реализация переданных полномочий по отлову безнадзорных животных |  | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 264,2 | 264,2 | 264,2 |
|  | *Контрольное событие № 21*  *Отловлены*  *безнадзорные животные в 2019 году* |  | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | 31.12.2019 |  |  |  |
| 20 | **Основное мероприятие 2.02.03**  **Обеспечение функционирования деятельности муниципального учреждения «Жилищное управление»** |  | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок | X | 31.12.2019 | **6316,6** | **6316,6** | **X** |
| 20.1 | Мероприятие 2.02.03.02 Осуществление деятельности по заключению, изменению, расторжению договоров за найм муниципального жилищного фонда |  | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | X | 31.12.2019 | 6316,6 | 6316,6 | X |
| 21 | **Основное мероприятие 2.03.01. Строительство и реконструкция объектов водоснабжения** |  | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | 01.01.2019 | 31.12.2019 | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 21.1 | Мероприятие 2.03.01.01.  Строительство водопроводных сетей в п.Щельяюр |  | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | 01.07.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21.2 | Мероприятие 2.03.01.02 Строительство ВОС в с. Кипиево |  | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21.3 | Мероприятие 2.03.01.04  Строительный контроль за строительством водопроводных сетей в п. Щельяюр |  | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21.5 | Мероприятие 2.03.01.05  Проектирование и проведение государственной экспертизы объекта «Строительство артезианской скважины в с. Кипиево» |  | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | **Основное мероприятие 2.03.02. Строительство и реконструкция объектов водоотведения и очистки сточных вод** |  | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | 01.01.2019 | 31.12.2019 | **3155,4** | **3026,6** | **3155,4** |
| 22.1 | Мероприятие 2.03.02.02.  Проектирование и проведение государственной экспертизы объекта  «Строительство канализационных очистных сооружений в с.Ижма» |  | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 3155,4 | 3026,6 | 3155,4 |
| 22.2 | Мероприятие 2.03.02.03.  Строительство канализационных очистных сооружений в с.Ижма |  | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | 01.01.2019 | 31.12.2020 | X | X | X |
| 22.3 | Мероприятие 2.03.02.01.  Строительный контроль за строительством канализационных очистных сооружений в с. Ижма |  | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | 01.01.2019 | 31.12.2020 | X | X | X |
|  | *Контрольное событие № 22*  *Построены канализационные очистные сооружения в с.Ижма* |  | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства |  | 31.12.2019 |  |  |  |
|  | *Контрольное событие №23*  *Получено технико-экономическое обоснование для строительства канализационных очистных сооружений в с.Ижма* |  | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства |  | 30.09.2019 |  |  |  |
| 23 | **Основное мероприятие 2.03.03. Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации постановки в установленном** [**порядке**](consultantplus://offline/ref=E22D0FC0A9BA0636FA11DFCE4E2536860F7DCAA5282BFF4E3774BC8B2F10F2910D3AcBT6H) **таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества** |  | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | 01.01.2019 | 01.01.2019 | **135,0** | **47,0** | **89,4** |
| 23.1 | Мероприятие 2.03.03.01.  Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов |  | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | 01.01.2019 | 01.01.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23.2 | Мероприятие 2.03.03.02.  Организация постановки в установленном [порядке](consultantplus://offline/ref=E22D0FC0A9BA0636FA11DFCE4E2536860F7DCAA5282BFF4E3774BC8B2F10F2910D3AcBT6H) объектов, используемых для передачи энергетических ресурсов, на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества |  | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 135,0 | 47,0 | 89,4 |
|  | *Контрольное событии № 24*  *Признание права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества, используемые для передачи энергетических ресурсов* |  | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Х | 31.12.2019 |  |  |  |
| 24 | **Основное мероприятие 2.03.04**  **Энергосбережение и повышение энергетической эффективности** |  | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | X | 31.12.2019 | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 24.2 | Мероприятие 2.03.04.02  Разработка и утверждение схемы теплоснабжения |  | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 01.04.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *Контрольное событии № 25*  *Разработаны схемы теплоснабжения п. Том, с. Ижма, п. Щельяюр* |  | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства |  | 31.12.2019 |  |  |  |
| 25 | **Основное мероприятие 2.03.05**  **Организация работ по надежному теплоснабжению** |  | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 01.04.2019 | 31.12.2019 | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 25.1 | Мероприятие 2.03.05.01 Проектирование объекта «Строительство тепловых сетей к пер. Дорожников» |  | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 01.04.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.2 | Мероприятие 2.03.05.02 Строительство тепловых сетей к пер. Дорожников |  | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 01.07.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.3 | Мероприятие 2.03.05.03 Приобретение оборудования для проведения гидропневматической промывки и опрессовки внутридомовой системы отопления |  | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 01.07.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *Контрольное событие № 26*  *Введен объект «тепловые сети к пер. Дорожников» протяженностью 260 м.* |  | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 01.04.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |
|  | **Итого по подпрограмме 2** |  |  |  |  | **10164,5** | **9947,2** | **3509,0** |
| 26 | **Основное мероприятие**  **3.01.01**  **Строительство межпоселенческого полигона твердых бытовых отходов в с. Ижма и объекта размещения (площадки хранения) ТБО в с. Сизябск Ижемского района, в том числе ПИР** |  | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | 01.01.2019 | 31.12.2019 | **36031,8** | **115,0** | **115,0** |
| 26.1 | Мероприятие 3.01.01.01  Оформление в собственность муниципалитета земельного участка для строительства межпоселенческого полигона ТБО в с. Ижма |  | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | 01.04.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26.2 | Мероприятие 3.01.01.02  Строительство 1 карты полигона ТБО в с.Ижма |  | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | 01.07.2019 | 31.12.2019 | 35916,8 | 0,0 | 0,0 |
| 26.3 | Мероприятие 3.01.01.03  Осуществление строительного контроля |  | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 115,0 | 115,0 | 115,0 |
|  | *Контрольное событие № 27*  *Введен в эксплуатацию полигон ТБО в с.Ижма* |  | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | Х | 31.12.2019 |  |  |  |
| 27 | **Основное мероприятие**  **3.01.02**  **Ликвидация и рекультивация несанкционированных свалок** |  | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 01.01.2019 | 31.12.2019 | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 27.1 | Мероприятие 3.01.02.01  Выполнение проектных работ на ликвидацию и рекультивацию несанкционированной свалки в с.Ижма |  | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27.2 | Мероприятие 3.01.02.02  Выполнение работ по ликвидации несанкционированной свалки в с.Ижма и рекультивации земельного участка |  | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *Контрольное событие № 28*  *Ликвидирована несанкционированная свалка в с.Ижма*  *Рекультивирован земельный участок* |  | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | 31.12.2019 |  |  |  |
| 28 | **Основное мероприятие 3.01.03**  **Организация системы вывоза твердых бытовых отходов** |  | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства; | 01.01.2019 | 31.12.2019 | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 28.1 | Мероприятие 3.01.03.02  Закупка спецтранспорта для обеспечения вывоза ТБО |  | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28.2 | Мероприятие 3.01.03.03  Устройство контейнерных площадок для сбора и временного накопления ТБО |  | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28.3 | Мероприятие 3.01.03.04.  Создание системы по раздельному сбору отходов |  | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 01.04.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *Контрольное событие № 29*  *Обеспечение населения с.Ижма услугами по вывозу ТБО* |  | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | 31.12.2019 |  |  |  |
|  | **Итого по подпрограмме 3** |  |  |  |  | **36031,8** | **115,0** | **115,0** |
|  | **Итого по программе** |  |  |  |  | **60767,0** | **21840,7** | **15090,2** |

--------------------------------

<1> <\*> Отмечаются только контрольные события, входящие в форму мониторинга реализации муниципальной программы, формируемую отделом экономики;

<2> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Таблица 10

Сведения

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Целевой  показатель  (индикатор)  (наименование) | | Ед.  измерения | Значения целевых показателей  (индикаторов) муниципальной  программы, подпрограммы  муниципальной программы | | | | Обоснование  отклонений  значений целевого показателя  (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий  отчетному  [<4>](#Par942) | отчетный год | | |
| план | факт | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| Муниципальная программа «Территориальное развитие» | | | | | | | | |
| 1 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | | кв.м. | 26,7 | 27,2 | 27,2 | |  |
| 2 | Количество ликвидированных и рекультивированных объектов размещения отходов (ед.) | | Ед. | 0 | 0 | 0 | | отсутствие полигона ТБО |
| Подпрограмма муниципальной программы «Строительство, обеспечение качественным, доступным жильем населения Ижемского района « | | | | | | | | |
| Задача 1 Обеспечение жилищного строительства в соответствии с эффективной градостроительной и земельной политикой | | | | | | | | |
| 1.1.1 | | Актуализированные генеральные планы сельских поселений МО МР (Схема территориального планирования МО МР) | единиц | 0 | 0 | 0 |  | |
| 1.1.2 | | Наличие системы местных нормативов градостроительного проектирования | единиц | 0 | 0 | 0 |  | |
| 1.1.3 | | Доля сельских поселений, в которых актуализированы генеральные планы и правила землепользования и застройки, от общего количества сельских поселений МО МР «Ижемский» | % | 0 | 0 | 0 |  | |
| Задача 2. Развитие рынка жилья | | | | | | | | |
| 1.2.1 | | Объем ввода жилья по стандартам эконом класса | тыс. кв.м, в год | 0 | 0 | 0 | | отсутствие свободных земельных участков |
| 1.2.2 | | Количество земельных участков на территории МО МР «Ижемский», предназначенных для индивидуального жилищного строительства | Единиц, с нарастающим итогом | 362 | 400 | 400 | |  |
| 1.2.3 | | Площадь земельных участков на территории МО МР «Ижемский», предназначенных для индивидуального жилищного строительства | Га, с нарастающим итогом | 79,1 | 78,2 | 80,0 | |  |
| 1.2.4 | | Ввод жилья индивидуальными застройщиками | Тыс.кв.метров, в год | 2,0 | 1,5 | 1,5 | |  |
| 1.2.5 | | Количество реализованных инвестиционных проектов по обеспечению новых земельных участков инженерной и дорожной инфраструктурой для целей жилищного строительства | единиц | 0 | 0 | 0 | | На стадии проектирования |
| Задача 3 | | | | | | | | |
| 1.3.1 | | Количество семей, самостоятельно решающих свои жилищные проблемы за счет собственных средств, ресурсов кредитных организаций и социальных выплат в виде компенсации из республиканского бюджета Республика Коми | семей, нарастающим итогом | 0 | 3 | 5 | |  |
| Задача 4. Улучшение жилищных условий граждан | | | | | | | | |
| 1.4.1 | | Количество граждан, переселенных из аварийного жилого фонда; | чел., в год | 0 | 3 | 0 | | МР «Ижемский» участвует в Программе переселения из аврийного ЖФ в 2020 и 2021 годах |
| 1.4.2 | | Количество расселенных аварийных многоквартирных домов | Ед., в год | 0 | 1 | 0 | | МР «Ижемский» участвует в Программе переселения из аврийного ЖФ в 2020 и 2021 годах |
| 1.4.3 | | Количество предоставленных земельных участков, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Ижемский», гражданам, имеющим трех и более детей (в том числе для индивидуального жилищного строительства); | Ед., в год | 18 | 10 | 4 | | Отсутствие готовых земельных участков в районном центре |
| 1.4.4 | | Площадь предоставленных земельных участков, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Ижемский», гражданам, имеющим трех и более детей (в том числе для индивидуального жилищного строительства); | Тыс.кв.м., в год | 21,9 | 16,0 | 5,9 | | Отсутствие готовых земельных участков в районном центре |
| 1.4.5 | | Количество граждан, улучшивших жилищные условия с использованием средств бюджетов всех уровней в рамках реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной программы развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы | Ед., в год | 20 | 12 | 20 | |  |
| 1.4.6 | | Количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств федерального бюджета, выделяемых на предоставление государственной поддержки гражданам в рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» | семей, в год | 0 | 3 | 1 | | Недостаточность финансирования государственной программы |
| 1.4.7 | | Количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств федерального бюджета, выделяемых на предоставление государственной поддержки гражданам в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» | семей, в год | 1 | 1 | 1 | |  |
| 1.4.8 | | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма | Граждан, в год | 9 | 6 | 9 | |  |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение благоприятного и безопасного проживания граждан на территории Ижемского района и качественными жилищно-коммунальными услугами населения» | | | | | | | | |
| Задача 1. Создание условий для увеличения объема капитального ремонта жилищного фонда в целях повышения его комфортности и энергоэффективности | | | | | | | | |
| 2.1.1 | | Количество многоквартирных домов, в которых выполнены работы по капитальному ремонту | Ед., в год | 1 | 2 | 1 | Низкий уровень собираемости взносов на капитальный ремонт | |
| Задача 2. Обеспечение благоприятного и безопасного проживания граждан на территории Ижемского района | | | | | | | | |
| 2.2.1 | | Количество реализованных народных проектов в сфере благоустройства | Ед., в год | 2 | 9 | 9 |  | |
| 2.2.2 | | Количество отловленных безнадзорных животных | Шт., в год | 32 | 32 | 40 |  | |
| 2.2.3 | | Количество выполненных рейсов | Ед., в год | 1800 | 1900 | 1637 |  | |
| 2.2.4 | | Количество заключенных договоров социального найма | Ед., в год | 59 | 50 | 54 |  | |
| Задача 3. Организация в границах Ижемского района электро-,тепло-,водоснабжения и водоотведения населения. | | | | | | | | |
| 2.3.1 | | Количество введенных в действие водопроводных сетей | Тыс.м., в год | 0 | 0 | 0 |  | |
| 2.3.2 | | Количество введенных в действие канализационных сетей | Тыс.м., в год | 0 | 0,003 | 0 | Недостаточность финансирования | |
| 2.3.3 | | Количество выявленных бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, оформленных в установленном порядке и включенных в перечень муниципальной собственности. | Ед. в год | 2 | 2 | 3 |  | |
| [Подпрограмма 3](#Par796)  «[Развитие систем](#Par668)  обращения с отходами» | | | | | | | | |
| Задача 1. Приведение в нормативное состояние объектов размещения отходов | | | | | | | | |
| 3.1.1 | | Количество построенных площадок временного хранения и полигонов ТБО | единиц | 0 | 0 | 0 | Проблемы с оформлением земельного участка | |
| 3.1.2 | | Количество ликвидированных и рекультивированных объектов размещения отходов (ед.) | единиц | 0 | 0 | 0 | отсутствие полигона ТБО | |
| 3.1.3 | | Доля населения, охваченного организованной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | проценты | 98 | 60,0 | 98 |  | |

<4> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному

Таблица 12

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района «Ижемский»

на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы  муниципальной программы,  ведомственной целевой  программы, основного  мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители,  заказчик -  координатор | Расходы (тыс. руб.) | | | | |
| сводная  бюджетная  роспись  план на 1  января  отчетного  года | сводная бюджетная  роспись на отчетную  дату [<1>](#Par1852) | | кассовое  исполнение | |
| Всего | в т.ч. за счет  остатков  прошлых лет [<2>](#Par1853) | Всего | в т.ч. за счет  остатков  прошлых лет [<2>](#Par1853) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа | Территориальное развитие | Всего | 19625,3 | 60767,0 | 3716,5 | 21840,6 | 2331,8 |
| Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 14969,5 | 20025,9 | 0,0 | 18390,8 | 0,0 |
| Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | 550,0 | 571,0 | 191,0 | 308,2 | 191,0 |
| Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | 4105,8 | 40170,1 | 3525,5 | 3141,6 | 2140,8 |
| [Подпрограмма 1.](file:///C:\Users\Лисёнок\Desktop\к%20программе.xlsx#RANGE!Par534) | Строительство, обеспечение качественным, доступным жильем населения Ижемского района | Всего | 11969,5 | 14570,7 | 1965,8 | 11778,4 | 156,0 |
| Отдел строительства,  архитектуры и градостроительства | 310,0 | 982,9 | 982,9 | 0,0 | 0,0 |
| Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 11209,5 | 13151,8 | 0,0 | 11517,2 | 0,0 |
| Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | 450,0 | 436,0 | 156,0 | 261,2 | 156,0 |
| Основное мероприятие 1.01.01. | Разработка документов территориального проектирования, в т.ч. актуализация документов территориального планирования МО МР «Ижемский», разработка местных нормативов градостроительного проектирования | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.01.02. | Актуализация генеральных планов и правил землепользования и застройки муниципальных образований поселений | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства. | 300,0 | 196,7 | 196,7 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.02.01 | Строительство жилья экономического класса | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.02.02. | Формирование земельных участков для последующего предоставления в целях индивидуального жилищного строительства и для последующей реализации их в целях индивидуального жилищного строительства | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | 200,0 | 30,0 | 0,0 | 29,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.02.03. | Строительство индивидуального жилья | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства. | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.02.04. | Реализация инвестиционных проектов по обеспечению новых земельных участков инженерной и дорожной инфраструктурой для целей жилищного строительства с разработкой проектов планировок территорий | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | 0,0 | 786,2 | 786,2 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.03.01 | Содействие развитию долгосрочного ипотечного жилищного кредитования в муниципальном образовании муниципальный района «Ижемский» | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.03.02 | Содействие в оказании государственной поддержки гражданам, самостоятельно улучшающим свои жилищные условия с использованием собственных средств и привлечением ресурсов кредитных организаций | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.04.01 | Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.04.02 | Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возможностью возведения жилого дома с целью предоставления на бесплатной основе семьям, имеющим трех и более детей | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | 250,0 | 406,0 | 156,0 | 232,1 | 156,0 |
| Основное мероприятие 1.04.03 | Предоставление социальных выплат на строительство или приобретение жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в т.ч. молодым семьям и молодым специалистам в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной программы развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья м продовольствия на 2013-2021 годы | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.04.04 | Содействие в выполнении государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.04.05. | Содействие в предоставлении государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья отдельных категорий граждан, установленных законодательством Республики Коми | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 834,5 | 834,5 | 0,0 | 834,5 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.04.06. | Содействие в предоставлении государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья молодым семьям | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 300,0 | 519,8 | 0,0 | 519,8 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.04.07. | Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 9075,0 | 11797,5 | 0,0 | 10163,0 | 0,0 |
| [Подпрограмма 2.](file:///C:\Users\Лисёнок\Desktop\к%20программе.xlsx#RANGE!Par534) | Обеспечение благоприятного и безопасного проживания граждан на территории Ижемского района и качественными жилищно-коммунальными услугами населения | Всего | 5860,0 | 10164,5 | 2189,6 | 9947,2 | 2060,8 |
| Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 3760,0 | 6874,1 | 0,0 | 6873,6 | 0,0 |
| Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | 2000,0 | 3155,4 | 2154,6 | 3026,6 | 2025,8 |
| Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | 100,0 | 135,0 | 35,0 | 47,0 | 35,0 |
| Основное мероприятие 2.01.01 | Создание условий для проведения капитального ремонта многоквартирных домов | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.01.02. | Реализация мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 300,0 | 293,3 | 0,0 | 292,8 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.02.01. | Реализация народных проектов в сфере благоустройства | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.02.02. | Отлов безнадзорных животных на территории Ижемского района | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 197,3 | 264,2 | 0,0 | 264,2 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.02.03 | Обеспечение функционирования деятельности муниципального учреждения «Жилищное управление» | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 3262,7 | 6316,6 | 0,0 | 6316,6 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.03.01. | Строительство и реконструкция объектов водоснабжения | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.03.02. | Строительство и реконструкция объектов водоотведения и очистки сточных вод | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | 0,0 | 3155,4 | 2154,6 | 3026,6 | 2025,8 |
| Основное мероприятие 2.03.03. | [Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества](consultantplus://offline/ref=E22D0FC0A9BA0636FA11DFCE4E2536860F7DCAA5282BFF4E3774BC8B2F10F2910D3AcBT6H) | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | 100,0 | 135,0 | 35,0 | 47,0 | 35,0 |
| Основное мероприятие 2.03.04 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.03.05 | Организация работ по надежному теплоснабжению | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| [Подпрограмма 3.](file:///C:\Users\Лисёнок\Desktop\к%20программе.xlsx#RANGE!Par796) | [Развитие систем обращения с отходами](file:///C:\Users\Лисёнок\Desktop\к%20программе.xlsx#RANGE!Par668) | Всего | 1795,8 | 36031,8 | 115,0 | 115,0 | 115,0 |
| Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | 1795,8 | 36031,8 | 115,0 | 115,0 | 115,0 |
| Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие  3.01.01 | Строительство межпоселенческого полигона твердых бытовых отходов в с. Ижма и объекта размещения (площадки хранения) ТБО в с. Сизябск Ижемского района, в том числе ПИР | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | 1795,8 | 36031,8 | 115,0 | 115,0 | 115,0 |
| Основное мероприятие  3.01.02 | ликвидация и рекультивация несанкционированных свалок | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.01.03 | Организация системы вывоза твердых бытовых отходов | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 13

Информация

о расходах бюджета муниципального района «Ижемский» (с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми, бюджетов сельских поселений и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники  финансирования | Оценка  расходов  [<\*>](#Par1999) | Фактические расходы  [<\*\*>](#Par2000) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Территориальное развитие | Всего | 60767,0 | 21840,6 |
|
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 13479,5 | 10308,6 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 46351,5 | 10596,0 |
| федерального бюджета | 936,0 | 936,0 |
| бюджета сельских поселений\* | 0,0 |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |
| юридические лица\*\* |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| [Подпрограмма 1.](file:///C:\Users\Лисёнок\Desktop\к%20программе.xlsx#RANGE!Par534) | Строительство, обеспечение качественным, доступным жильем населения Ижемского района | Всего | 14570,7 | 11778,4 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 1668,4 | 510,5 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 11966,3 | 10331,8 |
| федерального бюджета | 936,0 | 936,0 |
| бюджета сельских поселений\* |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |
| юридические лица\*\* |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| Основное мероприятие 1.01.01. | Разработка документов территориального проектирования, в т.ч. актуализация документов территориального планирования МОМР «Ижемский», разработка местных нормативов градостроительного проектирования | Всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |
| федерального бюджета |  |  |
| бюджета сельских поселений\* |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |
| юридические лица\*\* |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| Основное мероприятие 1.01.02. | Актуализация генеральных планов и правил землепользования и застройки муниципальных образований поселений | Всего | 196,7 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 196,7 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| бюджета сельских поселений\* |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |
| юридические лица\*\* |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| Основное мероприятие 1.02.02. | Формирование земельных участков для последующего предоставления в целях индивидуального жилищного архитектуры и градостроительства и для последующей реализации их в целях индивидуального жилищного архитектуры и градостроительства | Всего | 30,0 | 29,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 30,0 | 29,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |
| федерального бюджета |  |  |
|  | бюджета сельских поселений\* |  |  |
|  | государственные внебюджетные фонды |  |  |
|  | юридические лица\*\* |  |  |
|  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| Основное мероприятие 1.02.03. | Строительство индивидуального жилья | Всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |
| федерального бюджета |  |  |
| бюджета сельских поселений\* |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |
| юридические лица\*\* |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| Основное мероприятие 1.02.04. | Реализация инвестиционных проектов по обеспечению новых земельных участков инженерной и дорожной инфраструктурой для целей жилищного архитектуры и градостроительства с разработкой проектов планировок территорий | Всего | 786,2 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 786,2 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета |  |  |
| бюджета сельских поселений\* |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |
| юридические лица\*\* |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| Основное мероприятие 1.04.01. | Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |
| федерального бюджета |  |  |
| бюджета сельских поселений\* |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |
| юридические лица\*\* |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| Основное мероприятие 1.04.02 | Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возможностью возведения жилого дома с целью предоставления на бесплатной основе семьям, имеющим трех и более детей | Всего | 406,0 | 232,1 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 406,0 | 232,1 |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |
| федерального бюджета |  |  |
| бюджета сельских поселений\* |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |
| юридические лица\*\* |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| Основное мероприятие 1.04.05. | Содействие в предоставлении государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья отдельных категорий граждан, установленных законодательством Республики Коми | Всего | 834,5 | 834,5 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |
| федерального бюджета | 834,5 | 834,5 |
| бюджета сельских поселений\* |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |
| юридические лица\*\* |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| Основное мероприятие 1.04.06. | Содействие в предоставлении государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья молодым семьям | Всего | 519,8 | 519,8 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 249,5 | 249,5 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 168,8 | 168,8 |
| федерального бюджета | 101,5 | 101,5 |
| бюджета сельских поселений\* |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |
| юридические лица\*\* |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| Основное мероприятие 1.04.07. | Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Всего | 11797,5 | 10163,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 11797,5 | 10163,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджета сельских поселений\* |  |  |
|  | государственные внебюджетные фонды |  |  |
|  | юридические лица\*\* |  |  |
|  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| [Подпрограмма 2.](file:///C:\Users\Лисёнок\Desktop\к%20программе.xlsx#RANGE!Par534) | Обеспечение благоприятного и безопасного проживания граждан на территории Ижемского района и качественными жилищно-коммунальными услугами населения | Всего | 10164,5 | 9947,2 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 9900,3 | 9683,0 |
| -республиканский бюджет Республики Коми | 264,2 | 264,2 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| бюджета сельских поселений\* | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |
| юридические лица\*\* |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| Основное мероприятие 2.01.02. | Реализация мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | Всего | 293,3 | 292,8 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 293,3 | 292,8 |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |
| федерального бюджета |  |  |
| бюджета сельских поселений\* |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |
| юридические лица\*\* |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| Основное мероприятие 2.02.01. | Реализация народных проектов в сфере благоустройства | Всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета |  |  |
|  | бюджета сельских поселений\* | 0,0 | 0,0 |
|  | государственные внебюджетные фонды |  |  |
|  | юридические лица\*\* |  |  |
|  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| Основное мероприятие 2.02.02. | Отлов безнадзорных животных на территории Ижемского района | Всего | 264,2 | 264,2 |
|
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 264,2 | 264,2 |
|
| федерального бюджета |  |  |
| бюджета сельских поселений\* |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |
| юридические лица\*\* |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| Основное мероприятие 2.02.03. | Обеспечение функционирования деятельности муниципального учреждения «Жилищное управление» | Всего | 6316,6 | 6316,6 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 6316,6 | 6316,6 |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |
| федерального бюджета |  |  |
| бюджета сельских поселений\* |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |
| юридические лица\*\* |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| Основное мероприятие 2.03.01. | Строительство и реконструкция объектов водоснабжения | Всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджета сельских поселений\* |  |  |
|  | государственные внебюджетные фонды |  |  |
|  | юридические лица\*\* |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| Основное мероприятие 2.03.02. | Строительство и реконструкция объектов водоотведения и очистки сточных вод | Всего | 3155,4 | 3026,6 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 3155,4 | 3026,6 |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |
| федерального бюджета |  |  |
| бюджета сельских поселений\* |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |
| юридические лица\*\* |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| Основное мероприятие 2.03.03. | [Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества](consultantplus://offline/ref=E22D0FC0A9BA0636FA11DFCE4E2536860F7DCAA5282BFF4E3774BC8B2F10F2910D3AcBT6H) | Всего | 135,0 | 47,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 135,0 | 47,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |
| федерального бюджета |  |  |
| бюджета сельских поселений\* |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |
| юридические лица\*\* |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| Основное мероприятие 2.03.05. | Организация работ по надежному теплоснабжению | Всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |
| федерального бюджета |  |  |
| бюджета сельских поселений\* |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |
| юридические лица\*\* |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| [Подпрограмма 3](file:///C:\Users\Лисёнок\Desktop\к%20программе.xlsx#RANGE!Par796) | [«Развитие систем обращения с отходами»](file:///C:\Users\Лисёнок\Desktop\к%20программе.xlsx#RANGE!Par668) | Всего | 36031,8 | 115,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 1910,8 | 115,0 |
| - республиканский бюджет Республики Коми | 34121,0 | 0,0 |
| федерального бюджета |  |  |
|  |  | бюджета сельских поселений\* |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |
|  |  | юридические лица\*\* |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| Основное мероприятие | Строительство межпоселенческого полигона твердых бытовых отходов в с. Ижма и объекта размещения (площадки хранения) ТБО в с. Сизябск Ижемского района, в том числе ПИР | Всего | 36031,8 | 115,0 |
| 03.01.01 | бюджет муниципального района «Ижемский» | 1910,8 | 115,0 |
|  | республиканский бюджет Республики Коми | 34121,0 | 0,0 |
|  | федерального бюджета |  |  |
|  | бюджета сельских поселений\* |  |  |
|  | государственные внебюджетные фонды |  |  |
|  | юридические лица\*\* |  |  |
|  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| Основное мероприятие 3.01.02. | Ликвидация и рекультивация несанкционированных свалок | Всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |
| федерального бюджета |  |  |
| бюджета сельских поселений\* |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |
| юридические лица\*\* |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| Основное мероприятие 3.01.03 | Организация системы вывоза твердых бытовых отходов | Всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0, | 0,0 |
| федерального бюджета |  |  |
| бюджета сельских поселений\* |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |
| юридические лица\*\* |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |

<\*> В соответствии с муниципальной программой.

<\*\*> Кассовые расходы бюджета муниципального района «Ижемский» (с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми, бюджетов сельских поселений и юридических лиц.

Таблица 15

Сведения

о внесенных в муниципальную программу изменениях

по состоянию на 31.12.2019г.

Наименование муниципальной программы Территориальное развитие

Ответственный исполнитель отдел ТРиКХ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид нормативного правового акта,  номер и дата принятия | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 14.03.2019 № 169 | изменения в объемах финансирования программы, продлен срок реализации программы до 2021 года |
| 2 | постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 13.05.2019 № 339 | изменения в объемах финансирования программы |
| 3 | постановление администрации муниципального района «Ижемский» 10.12.2019 № 922 | изменения в объемах финансирования программы, изменение названия основного мероприятия, включение нового индикатора |
| 4 | постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 29.01.2020 № 46 | изменения в объемах финансирования программы |