ОТЧЕТ

Об исполнении муниципальной программы муниципального образования

муниципального района Ижемский

«Развитие транспортной системы»

за 2019 год

Ответственный исполнитель: Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»

СОГЛАСОВАНО:

Финансовое управление администрации

Муниципального района «Ижемский»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы

«Развитие транспортной инфраструктуры» за 2019 год

В рамках подпрограммы 1:

- заключено 8 муниципальных контрактов по содержанию автомобильных дорог. В рамках муниципального контракта по содержанию проведен ремонт 1 водопропускной трубы на автомобильной дороге «Картаель – Том»;

- заключено 6 муниципальных контрактов по техническому контролю за содержанием автомобильных дорог;

- заключено 3 муниципальных контракта по оборудованию и содержанию зимних автомобильных дорог и ледовых переправ;

- заключен 1 муниципальный контракт по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения «По д. Большое Галово»;

- заключен 1 муниципальный контракт для разработки схем дислокации дорожных знаков на 9 автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- восстановлены 2 участка автомобильных дорог, разрушенных в результате паводка;

В рамках подпрограммы 2:

- заключено 4 муниципальных контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам;

- возмещены выпадающие доходы, организации осуществляющей перевозки пассажиров и багажа водным транспортом;

- заключен 1 муниципальный контракт на поставку пассажирского автобуса ПАЗ.

В рамках подпрограммы 3 «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района «Ижемский» пряно участие в республиканских соревнованиях «Безопасное колесо». Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки.

За счет снижения начальной максимальной суммы контрактов в результате электронных аукционов на содержание автомобильных дорог, зимних автомобильных дорог и ледовых переправ снизилась эффективность программы.

Таблица 9

Форма мониторинга

реализации муниципальной программы (квартальная)

Наименование муниципальной программы: «Развитие транспортной системы»

отчетный период 12 мес. 2019 г.

Ответственный исполнитель: Отдел территориального развития и коммунального хозяйства, Сметанин Б.Г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  основного  мероприятия,  контрольного  события  программы | Статус  контрольного  события [<1>](#Par2315) | Ответственный  исполнитель  (Ф.И.О.,  должность) | Факт начала  реализации  мероприятия | | Факт  окончания  реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета муниципального района «Ижемский»  на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | | Заключено  контрактов  на  отчетную  дату, тыс.  руб. [<2>](#Par2316) |
| предусмотрено  программой | | кассовое  исполнение  на отчетную  дату <2> | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | | 9 |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства» | | | | | | | | | | | |
| **1.1** | **Основное мероприятие 1.1.1**  **Обеспечение содержания, ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования муниципального значения** |  | **Селиверстов Р.Е., и.о. главы МР «Ижемский» - руководителя администрации** | **01.01.2019** | | **31.12.2019** | | **7256,9** | | **6100,6** | **6418,0** |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1.1  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального района «Ижемский» |  | Селиверстов Р.Е., и.о. главы МР «Ижемский» - руководителя администрации | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 2538,3 | | 2174,7 | 2481,0 |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.1.1.2  Содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения Том - Керки |  | Селиверстов Р.Е., и.о. главы МР «Ижемский» - руководителя администрации | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 1063,1 | | 980,3 | 980,3 |
| 1.1.3 | Мероприятие 1.1.1.3  Содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения Том-Картаель |  | Селиверстов Р.Е., и.о. главы МР «Ижемский» - руководителя администрации | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 467,2 | | 403,2 | 467,2 |
| 1.1.4 | Мероприятие 1.1.1.4  Осуществление контроля по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального района «Ижемский», зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения и ледовых переправ |  | Селиверстов Р.Е., и.о. главы МР «Ижемский» - руководителя администрации | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 220,3 | | 124,5 | 207,8 |
| 1.1.5 | Мероприятие 1.1.1.5  Содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к д.Ель», протяженностью 2,5 км |  | Селиверстов Р.Е., и.о. главы МР «Ижемский» - руководителя администрации | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 354,8 | | 343,5 | 354,8 |
| 1.1.6 | Мероприятие 1.1.1.6  Ремонт,  капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Селиверстов Р.Е., и.о. главы МР «Ижемский» - руководителя администрации | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 544,8 | | 450,7 | 450,7 |
| 1.1.7 | Мероприятие 1.1.1.7  Содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъездная дорога к территории Нефтебазы», протяженностью 1,3 км |  | Селиверстов Р.Е., и.о. главы МР «Ижемский» - руководителя администрации | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 524,7 | | 389,3 | 427,8 |
| 1.1.8 | Мероприятие 1.1.1.8  Содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения с.Ижма-д.Ласта, км 0+000 – км 0+723 |  | Селиверстов Р.Е., и.о. главы МР «Ижемский» - руководителя администрации | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 122,4 | | 32,3 | 118,6 |
| 1.1.9 | Мероприятие 1.1.1.9  Содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения с.Брыкаланск – д.Чика, протяженностью 4,9 км |  | Селиверстов Р.Е., и.о. главы МР «Ижемский» - руководителя администрации | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 821,0 | | 768,1 | 821,0 |
| 1.1.10 | Мероприятие 1.1.1.10  Оказание услуг по составлению сметной документации |  | Селиверстов Р.Е., и.о. главы МР «Ижемский» - руководителя администрации | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 14,6 | | 14,6 | 14,6 |
| 1.1.11 | Мероприятия 1.1.1.11  Разработка проектно-сметной документации |  | Селиверстов Р.Е., и.о. главы МР «Ижемский» - руководителя администрации | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.12 | Мероприятие 1.1.1.12  Разработка схем дислокации дорожных знаков |  | Селиверстов Р.Е., и.о. главы МР «Ижемский» - руководителя администрации | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 94,2 | | 94,2 | 94,2 |
| 1.1.13 | Мероприятие 1.1.1.13  Ремонт автомобильной дороги «Ижма – Ласта» |  | Селиверстов Р.Е., и.о. главы МР «Ижемский» - руководителя администрации | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.14 | Мероприятие 1.1.1.14  Ремонт проездов к дворовым территориям МКД |  | Селиверстов Р.Е., и.о. главы МР «Ижемский» - руководителя администрации | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.15 | Мероприятие 1.1.1.15  Разработка программ транспортной инфраструктуры |  | Селиверстов Р.Е., и.о. главы МР «Ижемский» - руководителя администрации | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.16 | Мероприятие 1.1.1.16  Закупка программного комплекса РИК для выпуска смет с правом на использование электронной отраслевой сметно-нормативной базы данных «Автомобильные дороги» |  | Селиверстов Р.Е., и.о. главы МР «Ижемский» - руководителя администрации | 01.07.2019 | | 31.12.2019 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.17 | Мероприятие 1.1.1.17  Восстановление и ремонт, разрушенных в результате паводка, участков автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Селиверстов Р.Е., и.о. главы МР «Ижемский» - руководителя администрации | 20.05.2019 | | 31.12.2019 | | 491,5 | | 325,2 | 0,0 |
|  | *Контрольное событие № 1*  *Работы выполнены в полном объеме, в соответствии с техническим заданием в 2019 г.* |  | Селиверстов Р.Е., и.о. главы МР «Ижемский» - руководителя администрации |  | | 31.12.2019 | | Х | |  |  |
| **1.2** | **Основное мероприятие 1.1.2**  **Обустройство и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения** |  | **Селиверстов Р.Е., и.о. главы МР «Ижемский» - руководителя администрации** | **01.01.2019** | | **31.12.2019** | | **7320,0** | | **5268,5** | **6713,6** |
| 1.2.1 | Мероприятие 1.1.2.1  Обустройство и содержание ледовой переправы через р.Ижма у п.Том |  | Селиверстов Р.Е., и.о. главы МР «Ижемский» - руководителя администрации | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 665,4 | | 396,8 | 396,8 |
| 1.2.2 | Мероприятие 1.1.2.2  Обустройство и содержание ледовых переправ и зимней автомобильной дороги общего пользования местного значения Пильегоры-Чаркабож |  | Селиверстов Р.Е., и.о. главы МР «Ижемский» - руководителя администрации | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 4480,6 | | 3841,5 | 4480,0 |
| 1.2.3 | Мероприятие 1.1.2.3  Содержание зимней автомобильной дороги общего пользования местного значения Ласта-Том |  | Селиверстов Р.Е., и.о. главы МР «Ижемский» - руководителя администрации | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 2174,0 | | 1030,2 | 1836,8 |
|  | *Контрольное событие № 4*  *Работы выполнены в полном объеме, в соответствии с техническим заданием в 2019 г.* |  | Селиверстов Р.Е., и.о. главы МР «Ижемский» - руководителя администрации |  | | 31.12.2019 | | Х | |  |  |
| **1.3** | **Основное мероприятие 1.1.3**  **Содержание элементов наплавного моста** |  | **Селиверстов Р.Е., и.о. главы МР «Ижемский» - руководителя администрации** | **01.05.2019** | | **31.10.2019** | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** |
| 1.3.1 | Мероприятие 1.1.3.1  Ремонт элементов наплавного моста |  | Селиверстов Р.Е., и.о. главы МР «Ижемский» - руководителя администрации | 01.05.2019 | | 31.10.2019 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2 | Мероприятие 1.1.3.2  Установка и обслуживание элементов наплавного моста |  | Селиверстов Р.Е., и.о. главы МР «Ижемский» - руководителя администрации | 01.05.2019 | | 31.10.2019 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| **1.4** | **Основное мероприятие 1.1.4 Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности** |  | **Селиверстов Р.Е., и.о. главы МР «Ижемский» - руководителя администрации** | **01.01.2019** | | **31.12.2019** | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** |
| 1.4.1 | Мероприятие 1.1.4.1  Подготовка заявки на предоставление из республиканского бюджета Республики Коми субсидий на реализацию народных проектов в сфере дорожной деятельности |  | Селиверстов Р.Е., и.о. главы МР «Ижемский» - руководителя администрации | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.2 | Мероприятие 1.1.4.2  Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности |  | Селиверстов Р.Е., и.о. главы МР «Ижемский» - руководителя администрации | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| **1.5** | **Основное мероприятие 1.1.5 Устройство наплавного моста** |  | **Селиверстов Р.Е., и.о. главы МР «Ижемский» - руководителя администрации** | **01.07.2019** | | **31.12.2019** | | **360,0** | | **182,2** | **182,2** |
| 1.5.1 | Мероприятие 1.1.5.1  Устройство наплавного моста |  | Селиверстов Р.Е., и.о. главы МР «Ижемский» - руководителя администрации | 01.07.2019 | | 31.08.2019 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.2 | Мероприятие 1.1.5.2  Внесение изменений в проект RDB66.25 |  | Селиверстов Р.Е., и.о. главы МР «Ижемский» - руководителя администрации | 01.04.2019 | | 31.12.2019 | | 360,0 | | 182,2 | 182,2 |
|  | Контрольное событие № 10  Внесены изменения в проект RDB66.25 |  | Селиверстов Р.Е., и.о. главы МР «Ижемский» - руководителя администрации |  | | 31.12.2019 | | X | |  |  |
| **1.6** | **Основное мероприятие 1.1.6**  **Обслуживание наплавного моста** |  | **Селиверстов Р.Е., и.о. главы МР «Ижемский» - руководителя администрации** | **01.01.2019** | | **31.12.2019** | | **2286,3** | | **2286,3** | - |
| 1.6.1 | Мероприятие 1.1.6.1  Обслуживание наплавного моста |  | Селиверстов Р.Е., и.о. главы МР «Ижемский» - руководителя администрации | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 2286,3 | | 2286,3 | - |
| **1.7** | **Основное мероприятие 1.2.1**  **Проведение работ по технической инвентаризации и государственной регистрации прав на автомобильные дороги общего пользования местного значения и внесение сведений о них в государственный кадастр недвижимости** |  | **Селиверстов Р.Е., и.о. главы МР «Ижемский» - руководителя администрации** | **01.01.2019** | | **31.12.2019** | | **56,0** | | **56,0** | **56,0** |
| 1.7.1 | Мероприятие 1.2.1.1  Утверждение схем расположения земельных участков |  | Селиверстов Р.Е., и.о. главы МР «Ижемский» - руководителя администрации | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 1.7.2 | Мероприятие 1.2.1.2  Изготовление техпаспортов и техпланов на автомобильные дороги общего пользования |  | Селиверстов Р.Е., и.о. главы МР «Ижемский» - руководителя администрации | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 56,0 | | 56,0 | 56,0 |
| 1.7.3 | Мероприятие 1.2.1.3  Государственная регистрация прав на автомобильные дороги общего пользования местного значения |  | Селиверстов Р.Е., и.о. главы МР «Ижемский» - руководителя администрации | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| **1.8** | **Основное мероприятие 1.2.2**  **Проведение ремонта улично-дорожной сети** |  | **Попов Ф.А. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский** | **01.05.2019** | | **31.12.2019** | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** |
| 1.8.1 | Мероприятие 1.2.2.1 Ремонт улиц Чупрова и Семяшкина в с. Ижма |  | Селиверстов Р.Е., и.о. главы МР «Ижемский» - руководителя администрации | 01.05.2019 | | 31.12.2019 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие № 14  Проведен ремонт улиц, выполнен весь объем работ согласно технического задания |  | Селиверстов Р.Е., и.о. главы МР «Ижемский» - руководителя администрации |  | | 31.12.2019 | |  | |  |  |
| **1.9** | **Основное мероприятие 1.2.3.**  **Приобретение оборудования, техники и другого имущества, необходимого для осуществления дорожной деятельности** |  | **Селиверстов Р.Е., и.о. главы МР «Ижемский» - руководителя администрации** | **01.01.2019** | | **31.12.2020** | | **2398,6** | | **2398,6** | **6180,4** |
| 1.9.1 | Мероприятие 1.2.3.1 Приобретение оборудования техники и другого имущества, необходимого для осуществления дорожной деятельности |  | Селиверстов Р.Е., и.о. главы МР «Ижемский» - руководителя администрации | 01.01.2019 | | 31.12.2020 | | 2398,6 | | 2398,6 | 6180,4 |
|  | Контрольное событие № 15  Закуплена 1 единица коммунальной техники |  | Селиверстов Р.Е., и.о. главы МР «Ижемский» - руководителя администрации |  | | 31.12.2020 | |  | |  |  |
|  | **Итого по подпрограмме 1** |  |  |  | |  | | **19677,8** | | **16292,2** | **19550,2** |
| Подпрограмма 2 **«Организация транспортного обслуживания населения на территории муниципального района «Ижемский»** | | | | | | | | | | | |
| **1.1** | **Основное**  **мероприятие 2.1.1**  **Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом** |  | **Чупрова Л.Н.**  **заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»** | **01.01.2019** | | **31.12.2019** | | **4699,1** | | **4388,8** | **4120,1** |
| 1.1.1 | Мероприятие 2.1.1.1  Проведение конкурсов на право осуществления перевозок пассажиров и багажа по регулярным автобусным маршрутам |  | Чупрова Л.Н.  заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Мероприятие 2.1.1.2  Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам |  | Чупрова Л.Н.  заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 4409,1 | | 4098,8 | 4120,1 |
| 1.1.3 | Мероприятие 2.1.1.3 Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки гражданам пожилого возраста |  | Чупрова Л.Н.  заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 290,0 | | 290,0 | - |
| 1.1.4 | Мероприятие 1.1.4  Проведение обследований регулярных автобусных маршрутов |  | Чупрова Л.Н.  заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| **1.2** | **Основное мероприятие 2.1.2**  **Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа водным транспортом** |  | **Чупрова Л.Н.**  **заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»** | **01.01.2019** | | **31.12.2019** | | **5720,8** | | **4487,3** | **-** |
| 1.2.1 | Мероприятие 2.1.2.1  Проведение конкурсов на право осуществления пассажирских перевозок внутренним водным транспортом во внутримуниципальном сообщении на территории муниципального района «Ижемский» |  | Чупрова Л.Н.  заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 0,0 | | 0,0 | - |
| 1.2.2 | Мероприятие 2.1.2.1  Возмещение выпадающих доходов организаций речного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки речным транспортом во внутримуниципальном сообщении на территории муниципального района «Ижемский» |  | Чупрова Л.Н.  заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 5720,8 | | 4487,3 | - |
| **1.3** | **Основное мероприятие 2.1.3**  **Приобретение транспортных средств для осуществления пассажирских перевозок на автомобильном транспорте** |  | **Чупрова Л.Н.**  **заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»** | **01.09.2019** | | **31.12.2019** | | **2650,0** | | **2623,0** | **2623,0** |
| 1.3.1 | Мероприятие 2.1.3.1  Приобретение автобуса для осуществления пассажирских перевозок на автомобильном транспорте |  | Чупрова Л.Н.  заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | 01.09.2019 | | 31.12.2019 | | 2650,0 | | 2623,0 | 2623,0 |
| **1.4** | **Основное мероприятие 2.1.4**  **Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом** |  | **Чупрова Л.Н.**  **заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»** | **01.10.2019** | | **31.12.2019** | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** |
| 1.4.1 | Мероприятие 2.1.4.1  Организация проведения конкурсов на право заключения договора на осуществление внутримуниципальных пассажирских перевозок воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты муниципального района «Ижемский» |  | Чупрова Л.Н.  заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | 01.10.2019 | | 31.12.2019 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.2 | Мероприятие 2.1.4.2  Заключение с перевозчиком договора на осуществление внутримуниципальных пассажирских перевозок воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты муниципального района «Ижемский» |  | Чупрова Л.Н.  заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | 01.10.2019 | | 31.12.2019 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.3 | Мероприятие 2.1.4.3  Возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющим внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты муниципального района «Ижемский» |  | Чупрова Л.Н.  заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | 01.10.2019 | | 31.12.2019 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
|  | **Итого по подпрограмме 2** |  |  |  | |  | | **13069,9** | | **11499,1** | **6743,1** |
| Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района «Ижемский» | | | | | | | | | | | |
| **1.1** | **Основное мероприятие 3.1.1**  **Информирование населения о соблюдении правил безопасности дорожного движения** |  | **Селиверстов Р.Е.**  **заместитель**  **руководителя администрации муниципального района «Ижемский»** | **01.01.2019** | **31.12.2019** | | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** |
| 1.1.1 | Мероприятие 3.1.1.1 Доведение до населения изменений в законодательстве, касающихся безопасности дорожного движения, публикация материалов профилактического характера |  | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Мероприятие 3.1.1.2  Создание и тиражирование памяток для водителей мотоциклов, мопедов и велосипедистов а также для водителей транспортных средств по оказанию первой помощи пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий |  | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| **1.2** | **Основное мероприятие 3.2.1**  **Проведение районных соревнований юных инспекторов движения «Безопасное колесо» среди учащихся школ муниципального района «Ижемский»** |  | **Селиверстов Р.Е., и.о. главы МР «Ижемский» - руководителя администрации** | **01.04.2018** | **31.12.2019** | | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** |
| 1.2.1 | Мероприятие 3.2.1.1 Доставка участников на районные соревнования юных инспекторов «Безопасное колесо» |  | Селиверстов Р.Е., и.о. главы МР «Ижемский» - руководителя администрации | 01.01.2019 | 31.12.2019 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2 | Мероприятие 3.2.1.2  Приобретение наградного материала для участников в районных соревнованиях юных инспекторов «Безопасное колесо» |  | Селиверстов Р.Е., и.о. главы МР «Ижемский» - руководителя администрации | 01.01.2019 | 31.12.2019 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3 | Мероприятие 3.2.1.3  Приобретение оборудования для проведения районных соревнований юных инспекторов «Безопасное колесо» |  | Селиверстов Р.Е., и.о. главы МР «Ижемский» - руководителя администрации | 01.01.2019 | 31.12.2019 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.4 | Мероприятие 3.2.1.4 Организация питания участников в районных соревнованиях юных инспекторов «Безопасное колесо |  | Селиверстов Р.Е., и.о. главы МР «Ижемский» - руководителя администрации | 01.01.2019 | 31.12.2019 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| **1.3** | **Основное мероприятие 3.2.2**  **Тиражирование методического пособия для педагогов дошкольных образовательных учреждений «Обучение дошкольников навыкам и умению безопасного поведения на дорогах** |  | **Селиверстов Р.Е., и.о. главы МР «Ижемский» - руководителя администрации** | **01.01.2019** | **31.12.2019** | | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** |
| 1.3.1 | Мероприятие  3.2.2.1  Разработка методического пособия для педагогов дошкольных образовательных учреждений «Обучение дошкольников навыкам и умению безопасного поведения на дорогах» |  | Селиверстов Р.Е., и.о. главы МР «Ижемский» - руководителя администрации | 01.01.2019 | 31.12.2019 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2 | Мероприятие  3.2.2.2  Рассмотрение, обсуждение по использованию в работе методического пособия для педагогов дошкольных образовательных учреждений «Обучение дошкольников навыкам и умению безопасного поведения на дорогах» |  | Селиверстов Р.Е., и.о. главы МР «Ижемский» - руководителя администрации | 01.01.2019 | 31.12.2019 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| **1.4** | **Основное мероприятие**  **3.2.3**  **Организация и проведение олимпиады по правилам дорожного движения среди обучающихся 9-11 классов муниципальных образовательных учреждений** |  | **Селиверстов Р.Е., и.о. главы МР «Ижемский» - руководителя администрации** | **01.01.2019** | **31.12.2019** | | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** |
| 1.4.1 | Мероприятие 3.2.3.1  Издание распорядительных документов по проведению олимпиады по правилам дорожного движения среди обучающихся 9-11 классов муниципальных образовательных учреждений |  | Селиверстов Р.Е., и.о. главы МР «Ижемский» - руководителя администрации | 01.01.2019 | 31.12.2019 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.2 | Мероприятие 3.2.3.2  Разработка и утверждение положения по проведению олимпиады по правилам дорожного движения среди обучающихся 9-11 классов муниципальных образовательных учреждений |  | Селиверстов Р.Е., и.о. главы МР «Ижемский» - руководителя администрации | 01.01.2019 | 31.12.2019 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| **1.5** | **Основное мероприятие**  **3.2.4**  **Организация и проведение конкурса «Лучший уголок по безопасности дорожного движения в муниципальных общеобразовательных учреждениях»** |  | **Селиверстов Р.Е., и.о. главы МР «Ижемский» - руководителя администрации** | **01.01.2019** | **31.12.2019** | | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** |
| 1.5.1 | Мероприятие 3.2.4.1 Издание распорядительных документов по проведению конкурса «Лучший уголок по безопасности дорожного движения в муниципальных общеобразовательных учреждениях» |  | Селиверстов Р.Е., и.о. главы МР «Ижемский» - руководителя администрации | 01.01.2019 | 31.12.2019 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.2 | Мероприятие 3.2.4.2  Разработка и утверждение положения по проведению конкурса «Лучший уголок по безопасности дорожного движения в муниципальных общеобразовательных учреждениях» |  | Селиверстов Р.Е., и.о. главы МР «Ижемский» - руководителя администрации | 01.01.2019 | 31.12.2019 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| **1.6** | **Основное мероприятие 3.2.5**  **Изготовление видеороликов в образовательных учреждениях** |  | **Селиверстов Р.Е., и.о. главы МР «Ижемский» - руководителя администрации** | **01.01.2019** | **31.12.2019** | | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** |
| **1.7** | **Основное мероприятие 3.2.6**  **Организация размещения в средствах массовой информации Ижемского района материалов, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма** |  | **Селиверстов Р.Е., и.о. главы МР «Ижемский» - руководителя администрации** | **01.01.2019** | **31.12.2019** | | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** |
| **1.8** | **Основное мероприятие 3.2.7**  **Обеспечение участия команды учащихся школ муниципального района «Ижемский» на Республиканских соревнованиях «Безопасное колесо»** |  | **Селиверстов Р.Е., и.о. главы МР «Ижемский» - руководителя администрации** | **01.01.2019** | **31.12.2019** | | | **30,0** | | **30,0** | **-** |
| 1.8.1 | Мероприятие 3.2.7.1  Организация проезда команды учащихся школ муниципального района «Ижемский» в г.Сыктывкар для участия в Республиканских соревнованиях «Безопасное колесо» и обратно. |  | Селиверстов Р.Е., и.о. главы МР «Ижемский» - руководителя администрации | 01.04.2018 | 31.06.2018 | | | 15,6 | | 15,6 | - |
| 1.8.2 | Мероприятие 3.2.7.2  Организация проживания, питания команды учащихся школ муниципального района «Ижемский» в г. Сыктывкар для участия в Республиканских соревнованиях «Безопасное колесо» |  | Селиверстов Р.Е., и.о. главы МР «Ижемский» - руководителя администрации | 01.01.2019 | 31.12.2019 | | | 14,4 | | 14,4 | - |
| **1.9** | **Основное мероприятие 3.2.8**  **Приобретение для дошкольных образовательных учреждений оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети** |  | **Селиверстов Р.Е., и.о. главы МР «Ижемский» - руководителя администрации** | **01.01.2020** | **31.12.2020** | | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** |
| 1.9.1 | Мероприятие 3.2.8.1  Приобретение для дошкольных образовательных учреждений оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети |  | Селиверстов Р.Е., и.о. главы МР «Ижемский» - руководителя администрации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| **1.10** | **Основное мероприятие 3.2.9**  **Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений** |  | **Селиверстов Р.Е., и.о. главы МР «Ижемский» - руководителя администрации** | **01.01.2020** | **31.12.2020** | | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** |
| 1.10.1 | Мероприятие 3.2.9.1  Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений |  | Селиверстов Р.Е., и.о. главы МР «Ижемский» - руководителя администрации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| **1.11** | **Основное мероприятие 3.3.1**  **Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения** |  | **Селиверстов Р.Е., и.о. главы МР «Ижемский» - руководителя администрации** | **01.01.2019** | **31.12.2019** | | | **90,0** | | **88,4** | **88,7** |
| 1.11.1 | Мероприятие 3.3.1.1  Обустройство дорожной разметки |  | Селиверстов Р.Е., и.о. главы МР «Ижемский» - руководителя администрации | 01.01.2019 | 31.12.2019 | | | 90,0 | | 88,4 | 88,7 |
| 1.11.2 | Мероприятие 3.3.1.2  Установка дорожных знаков, искусственных неровностей |  | Селиверстов Р.Е., и.о. главы МР «Ижемский» - руководителя администрации | 01.01.2019 | 31.12.2019 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 1.11.3 | Мероприятие 3.3.1.3  Обустройство пешеходного перехода возле МБОУ «Ижемская СОШ» |  | Селиверстов Р.Е., и.о. главы МР «Ижемский» - руководителя администрации | 01.09.2018 | 31.12.2019 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 1.11.4 | Мероприятие 3.3.1.4  Содержание пешеходного перехода возле МБОУ «Ижемская СОШ». |  | Селиверстов Р.Е., и.о. главы МР «Ижемский» - руководителя администрации | 01.01.2019 | 31.12.2019 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| **1.12** | **Основное мероприятие 3.3.2**  **Обеспечение обустройства и установки автобусных павильонов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения** |  | **Селиверстов Р.Е., и.о. главы МР «Ижемский» - руководителя администрации** | **01.01.2019** | **31.12.2019** | | | **26,6** | | **26,6** | **26,6** |
| 1.12.1 | Мероприятие 3.3.2.1  Приобретение автобусных павильонов |  | Селиверстов Р.Е., и.о. главы МР «Ижемский» - руководителя администрации | 01.08.2019 | 31.09.2019 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 1.12.2 | Мероприятие 3.3.2.2  Установка автобусных павильонов |  | Селиверстов Р.Е., и.о. главы МР «Ижемский» - руководителя администрации | 01.08.2019 | 31.10.2019 | | | 26,6 | | 26,6 | 26,6 |
| 1.12.3 | Мероприятие 3.3.2.3  Ремонт существующих автобусных остановок |  | Селиверстов Р.Е., и.о. главы МР «Ижемский» - руководителя администрации | 01.08.2019 | 31.12.2019 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
|  | **Итого по подпрограмме 3** |  |  |  |  | | | **146,6** | | **145,0** | **115,3** |
|  | **Итого по Программе** |  |  |  |  | | | **32894,3** | | **27936,3** | **26408,6** |

--------------------------------

<1> <\*> Отмечаются только контрольные события, входящие в форму мониторинга реализации муниципальной программы, формируемую отделом экономики;

<2> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Таблица 10

Сведения

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Целевой  показатель  (индикатор)  (наименование) | | Ед.  измерения | Значения целевых показателей  (индикаторов) муниципальной  программы, подпрограммы  муниципальной программы | | | | Обоснование  отклонений  значений целевого показателя  (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий  отчетному  [<4>](#Par942) | | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1. **Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства** | | | | | | | | |
| Задача 1 Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования, зимних автомобильных дорог и ледовых переправ | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования | | % | 85,5 | | 85,4 | 86 | Отсутствие финансовых средств в дорожном фонде на капитальный ремонт автомобильных дорог |
| Задача 2. Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | | | | | |
| 1.2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения, обеспеченных правоустанавливающими документами на них, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования | | % | 100 | | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 **«Организация транспортного обслуживания населения на территории муниципального района «Ижемский»** | | | | | | | | |
| Задача 1 Организация предоставления транспортных услуг населению | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля рейсов, фактически выполненных в соответствии с договором при осуществлении пассажирских перевозок: | |  |  | |  |  |  |
| на автомобильном транспорте | | % | 89,9 | | 100 | 96,2 | Транспортные рейсы по маршруту №116 стали выполнятся с августа месяца, в связи с отсутствием транспортных средств |
| на водном транспорте | | % | 94,3 | | 98,5 | 94,4 | По причине плохих погодных условий рейсы не выполнены 14.07, 08.08, 16.08, 3.09, 25.09, 2,10 |
| 2.2 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) | | % | 43,09 | | 43,0 | 43,0 |  |
| Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района «Ижемский» | | | | | | | | |
| 1 | | Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | количество | | 3 | 2 | 4 | Имеется 2 погибших в одном ДТП на 55 км. республиканской автомобильной дороги «Ираель – Ижма – Усть-Цильма». Остальные 2 погибших в ДТП со снегоходами |
| 2 | | Уровень проведения профилактических акций по безопасности дорожного движения в среднем на одну образовательную организацию в Ижемском районе | количество | | 14 | 15 | 15 |  |
| 3 | | Число детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | количество | | 5 | 0 | 5 | 1 ребенок погиб в ДТП на 55 км. республиканской автомобильной дороги «Ираель – Ижма – Усть-Цильма». |
| 4 | | Количество дорожно-транспортных происшествий | количество | | 41 | 11 | 13 | Большинство ДТП легкой тяжести, без пострадавших. |

<4> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 12

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района «Ижемский»

на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы  муниципальной программы,  ведомственной целевой  программы, основного  мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители,  заказчик -  координатор | Расходы (тыс. руб.) | | | | |
| сводная  бюджетная  роспись  план на 1  января  отчетного  года | сводная бюджетная  роспись на отчетную  дату [<1>](#Par1852) | | кассовое  исполнение | |
| Всего | в т.ч. за счет  остатков  прошлых лет [<2>](#Par1853) | Всего | в т.ч. за счет  остатков  прошлых  лет <3> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа | **Развитие транспортной системы** | Всего | 21429,8 | 32894,3 | 1446,8 | 27936,3 | 1446,8 |
| Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации МР «Ижемский» | 13731,2 | 17339,8 | 1446,8 | 13952,6 | 1446,8 |
| Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | 2398,6 | 5104,6 | 0,0 | 5077,6 | 0,0 |
| Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский» | 5270,0 | 10419,9 | 0,0 | 8876,1 | 0,0 |
| Отдел по делам ГО и ЧС АМР «Ижемский» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление образования АМР «Ижемский» | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | **Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства** | всего | 16129,8 | 19677,8 | 1446,8 | 16292,2 | 1446,8 |
| Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации МР «Ижемский» | 13731,2 | 17223,2 | 1446,8 | 13837,6 | 1446,8 |
| Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | 2398,6 | 2454,6 | 0,0 | 2454,6 | 0,0 |
| Основное  мероприятие 1.1.1 | Обеспечение содержания, ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования муниципального значения | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации МР «Ижемский» | 5743,4 | 7256,9 | 1446,8 | 6100,6 | 1446,8 |
| Основное  мероприятие 1.1.2 | Обустройство и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации МР «Ижемский» | 7337,8 | 7320,0 | 0,0 | 5268,5 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1.3 | Содержание элементов наплавного моста | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации МР «Ижемский» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1.4 | Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации МР «Ижемский» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1.5 | Устройство наплавного моста | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации МР «Ижемский» | 0,0 | 360,0 | 0,0 | 182,2 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1.6 | Обслуживание наплавного моста | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации МР «Ижемский» | 650,0 | 2286,3 | 0,0 | 2286,3 | 0,0 |
| Основное  мероприятие 1.2.1 | Проведение работ по технической инвентаризации и государственной регистрации прав на автомобильные дороги общего пользования местного значения и внесение сведений о них в государственный кадастр недвижимости | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | 0,0 | 56,0 | 0,0 | 56,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2.2. | Проведение ремонта улично-дорожной сети | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации МР «Ижемский» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2.3 | Приобретение оборудования, техники и другого имущества, необходимого для осуществления дорожной деятельности | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | 2398,6 | 2398,6 | 0,0 | 2398,6 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | **«Организация транспортного обслуживания населения на территории муниципального района «Ижемский»** | всего | 5270,0 | 13069,9 | 0,0 | 11499,1 | 0,0 |
| экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский» | 5270,0 | 10419,9 | 0,0 | 8876,1 | 0,0 |
| Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | 0,0 | 2650,0 | 0,0 | 2623,0 | 0,0 |
| Основное  мероприятие 2.1.1 | Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом» | Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский» | 5020,0 | 4699,1 | 0,0 | 4388,8 | 0,0 |
| Основное  мероприятие  2.1.2 | Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа водным транспортом | Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский» | 250,0 | 5720,8 | 0,0 | 4487,3 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1.3 | Приобретение транспортных средств для осуществления пассажирских перевозок на автомобильном транспорте | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | 0,0 | 2650,0 | 0,0 | 2623,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1.4 | Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом | Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | **«Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района «Ижемский»** | всего | 30,0 | 146,6 | 0,0 | 145,0 | 0,0 |
| ответственный  исполнитель  подпрограммы  Отдел по делам ГО и ЧС АМР «Ижемский» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| соисполнитель 1  Отдел территориального развития и коммунального хозяйства АМР «Ижемский» | 0,0 | 116,6 | 0,0 | 115,0 | 0,0 |
| соисполнитель 2 Управление образования АМР «Ижемский» | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
| Основное  мероприятие 3.2.1 | Проведение районных соревнований юных инспекторов движения «Безопасное колесо» среди учащихся школ муниципального района «Ижемский» | ответственный  исполнитель  мероприятия  Управление образования АМР «Ижемский» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное  мероприятие 3.2.7 | Обеспечение участия команды учащихся школ муниципального района «Ижемский» на Республиканских соревнованиях «Безопасное колесо» | Управление образования АМР «Ижемский» | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
| Основное  мероприятие 3.3.1 | Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства АМР «Ижемский» | 0,0 | 90,0 | 0,0 | 88,4 | 0,0 |
| Основное  мероприятие 3.3.2 | Основное  мероприятие 3.3.2  Обеспечение обустройства и установки автобусных павильонов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства АМР «Ижемский» | 0,0 | 26,6 | 0,0 | 26,6 | 0,0 |

<1> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.

Таблица 13

Информация

о расходах бюджета муниципального района «Ижемский» (с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми, бюджетов сельских поселений и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы  муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники  финансирования | Оценка  расходов  [<\*>](#Par1999) | Фактические расходы  [<\*\*>](#Par2000) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа | «Развитие транспортной системы» | Всего | 32894,3 | 27936,3 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 17269,9 | 15940,8 |
| - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 15624,4 | 11995,5 |
| федерального бюджета |  |  |
| бюджета сельских поселений\* |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |
| юридические лица\*\* |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| … |  |  |
| Подпрограмма 1 | Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства | Всего | 19677,8 | 16292,2 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 9488,1 | 8559,6 |
| - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 10189,7 | 7732,6 |
| федерального бюджета |  |  |
| бюджета сельских поселений\* |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |
| юридические лица\*\* |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| … |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.1 | Основное мероприятие 1.1.1  Обеспечение содержания, ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования муниципального значения | Всего | 7256,9 | 6100,6 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 4021,2 | 3373,1 |
| - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 3235,7 | 2727,5 |
| федерального бюджета |  |  |
| бюджета сельских поселений\* |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |
| юридические лица\*\* |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| … |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.2 | Основное мероприятие 1.1.2  Обустройство и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего | 7320,0 | 5268,5 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 366,0 | 263,4 |
| - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 6954,0 | 5005,1 |
| федерального бюджета |  |  |
| бюджета сельских поселений\* |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |
| юридические лица\*\* |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| … |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.5 | Устройство наплавного моста | Всего | 360,0 | 182,2 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 360,0 | 182,2 |
| - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета |  |  |
| бюджета сельских поселений\* |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |
| юридические лица\*\* |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| … |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.6 | Обслуживание наплавного моста | Всего | 2286,3 | 2286,3 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 2286,3 | 2286,3 |
| - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми |  |  |
| федерального бюджета |  |  |
| бюджета сельских поселений\* |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |
| юридические лица\*\* |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| Основное мероприятие 1.2.1 | Основное мероприятие 1.2.1  Проведение работ по технической инвентаризации и государственной регистрации прав на автомобильные дороги общего пользования местного значения и внесение сведений о них в государственный кадастр недвижимости | Всего | 56,0 | 56,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 56,0 | 56,0 |
| - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми |  |  |
| федерального бюджета |  |  |
| бюджета сельских поселений\* |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |
| юридические лица\*\* |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| … |  |  |
| Основное мероприятие 1.2.3 | Приобретение оборудования, техники и другого имущества, необходимого для осуществления дорожной деятельности | Всего | 2398,6 | 2398,6 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 2398,6 | 2398,6 |
| - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми |  |  |
| федерального бюджета |  |  |
| бюджета сельских поселений\* |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |
| юридические лица\*\* |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| … |  |  |
| Подпрограмма 2 | Организация транспортного обслуживания населения на территории муниципального района «Ижемский» | Всего | 13069,9 | 11499,1 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 7635,2 | 7236,2 |
| - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 5434,7 | 4262,9 |
| федерального бюджета |  |  |
| бюджета сельских поселений\* |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |
| юридические лица\*\* |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| … |  |  |
| Основное мероприятие 2.1.1 | Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом | Всего | 4699,1 | 4388,8 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 4699,1 | 4388,8 |
| - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета |  |  |
| бюджета сельских поселений\* |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |
| юридические лица\*\* |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| … |  |  |
| Основное мероприятие 2.1.2 | Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа водным транспортом | Всего | 5720,8 | 4487,3 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 286,1 | 224,4 |
| - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 5434,7 | 4262,9 |
| федерального бюджета |  |  |
| бюджета сельских поселений\* |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |
| юридические лица\*\* |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| … |  |  |
| Основное мероприятие 2.1.3 | Приобретение транспортных средств для осуществления пассажирских перевозок на автомобильном транспорте | Всего | 2650,0 | 2623,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 2650,0 | 2623,0 |
| - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми |  |  |
| федерального бюджета |  |  |
| бюджета сельских поселений\* |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |
| юридические лица\*\* |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| … |  |  |
| Подпрограмма 3 | «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района «Ижемский» | всего | 146,6 | 145,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 146,6 | 145,0 |
| - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| бюджета сельских поселений\* | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица\*\* | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| … | 0,0 | 0,0 |
| Основное  мероприятие 3.2.7 | Основное мероприятие 3.2.7  Обеспечение участия команды учащихся школ муниципального района «Ижемский» на Республиканских соревнованиях «Безопасное колесо» | всего | 30,0 | 30,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 30,0 | 30,0 |
| - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| бюджета сельских поселений\* | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица\*\* | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| … | 0,0 | 0,0 |
| Основное  мероприятие 3.3.1 | Основное мероприятие 3.3.1  Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | всего | 90,0 | 88,4 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 90,0 | 88,4 |
| - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| бюджета сельских поселений\* | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица\*\* | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| … | 0,0 | 0,0 |
| Основное  мероприятие 3.3.2 | Основное  мероприятие 3.3.2  Обеспечение обустройства и установки автобусных павильонов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | всего | 26,6 | 26,6 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 26,6 | 26,6 |
| - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми |  |  |
| федерального бюджета |  |  |
| бюджета сельских поселений\* |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |
| юридические лица\*\* |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| … |  |  |

<\*> В соответствии с муниципальной программой.

<\*\*> Кассовые расходы бюджета муниципального района «Ижемский» (с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми, бюджетов сельских поселений и юридических лиц.

Таблица 15

Сведения

о внесенных в муниципальную программу изменениях

по состоянию на 31.12.2019 г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид нормативного правового акта,  номер и дата принятия | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 15.02.2019 [N 87](consultantplus://offline/ref=AD2BE263F49B878D6F31B016B7309DBEB5D0A26B16FAF81982662BCB239705908916A2B081F037546E3B2EE595B96CAEA31E547A32AE8556B3AFFF62Y6F2I) | внесены изменения в объемы бюджетных ассигнований, продлено действие программы до 2021 года, добавлено основное мероприятие в подпрограмму 1 |
| 1 | постановление администрации муниципального района «Ижемский» № 238 от 08.04.2019 | внесены изменения в объемы бюджетных ассигнований |
| 2 | постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 20.05.2019 № 361 | внесены изменения в объемы бюджетных ассигнований и в порядок возмещения из бюджета муниципального района «Ижемский» выпадающих  доходов организаций речного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки речным транспортом на территории  муниципального района «Ижемский», добавлен показатель «Доля образовательных организаций, оснащенных оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично – дорожной сети, в общем количестве», добавлены основные мероприятия в подпрограмму 3 |
| 3 | постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 19.09.2019 № 687 | внесены изменения в объемы бюджетных ассигнований, актуализирован раздел 4 Программы |
| 4 | постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 14.10.2019 № 758 | внесены изменения в объемы бюджетных ассигнований, изменены названия целевых индикаторов и показателей подпрограммы 2, добавлен порядок возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта,  осуществляющим внутримуниципальные пассажирские перевозки  воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты  муниципального района «Ижемский» |
| 5 | постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 10.12.2019 № 924 | внесены изменения в объемы бюджетных ассигнований |
| 6 | постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 03.02.2020 № 58 | внесены изменения в объемы бюджетных ассигнований |