**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы муниципального образования**

**муниципального района Ижемский**

**«Развитие транспортной системы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель: | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» |
|  |  |
| Отчетный год: | 2020 |
|  |  |
| Непосредственный исполнитель: | Начальник отдела территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»,  Сметанин Бернат Георгиевич,  тел. 8(82140)-94-157,  эл. адрес: [jkhiks@mail.ru](mailto:jkhiks@mail.ru) |
|  |  |
| Дата составления: | 10.03.2021 г. |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | А.С. Кретов |

Муниципальная программа МО МР «Ижемский» «Развитие транспортной системы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от 30.12.2014 № 1263.

Основной целью Программы является создание условий для предоставления качественных, безопасных и доступных транспортных услуг населению.

1. **Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2020 год**

В целях создания условий для предоставления качественных, безопасных и доступных транспортных услуг населению в отчетном году:

- обеспечено круглогодичное содержание сети автомобильных дорог;

- обустроены зимние автомобильные дороги и ледовые переправы местного значения;

- обеспечено обслуживание наплавного моста;

- приобретена в собственность техника и оборудование для дорожной деятельности;

- проведен ремонт автомобильной дороги местного значения «По с. Ижма»;

- организованы перевозки пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам;

- организованы перевозки пассажиров водным транспортом по реке Печора;

- приобретено транспортное средство для осуществления пассажирских перевозок;

- нанесена горизонтальная дорожная разметка на местных автомобильных дорогах.

1. **Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы**

В состав Программы входит 3 подпрограммы:

- развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства;

- организация транспортного обслуживания населения на территории муниципального района «Ижемский»;

- повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района «Ижемский».

Далее приведена характеристика основных результатов реализации подпрограмм Программы.

**Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства» (далее – Подпрограмма 1)**

Цель Подпрограммы 1 - Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения, зимних автомобильных дорог и ледовых переправ.

Достижение цели Подпрограммы 1 обеспечивается путем решения следующих задач:

- поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования, зимних автомобильных дорог и ледовых переправ;

- обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации Подпрограммы 1 по итогам 2020 года:

- обеспечено круглогодичное содержание 14 автомобильных дорог общего пользования местного значения путем заключения 8 муниципальных контрактов;

- восстановлен размытый участок автомобильной дороги «Ижма – Ласта»;

- обеспечено обустройство и содержание 2 зимних автомобильных дорог и 6 ледовых переправ путем заключения 3 муниципальных контрактов;

- проведен ремонт автомобильной дороги «По с. Ижма», протяженностью 1,089 км.;

- обеспечено обслуживание наплавного моста «Ижемский» через реку Ижма;

- закрыт контракт на предоставление в лизинг автогрейдера.

**Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания населения на территории муниципального района «Ижемский» (далее – Подпрограмма 2).**

Цель Подпрограммы 2 – создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения на территории муниципального района «Ижемский».

Достижение цели Подпрограммы 2 обеспечивается путем решения следующих задач:

- организация предоставления транспортных услуг населению.

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации Подпрограммы 2 по итогам 2020 года:

- обеспечено функционирование 4 муниципальных маршрутов;

- проведено одно обследование регулярных автобусных маршрутов;

- тахографическое оборудование закуплено и установлено на пассажирские автобусы;

- приобретены два транспортных средства для перевозки пассажиров и багажа по регулярным маршрутам.

**Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района «Ижемский» (далее – Подпрограмма 3)**

Цель подпрограммы 3 - снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Достижение цели Подпрограммы 2 обеспечивается путем решения следующих задач:

- развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения;

- обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении;

- организация движения транспортных средств и пешеходов.

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации Подпрограммы 3 по итогам 2020 года:

- нанесение горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

**III. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

Данные о расходах средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МО МР «Ижемский» представлены в таблице 13 к Годовому отчету.

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию Программы на 2020 год из бюджета всех уровней составили 3167,8 тыс. руб.

По итогам 2020 года расходы на реализацию мероприятий Программы составили 32 148,8 тыс. руб., что составляет 89% к установленному плану.

**IV. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы**

**Оценка эффективности Программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование целевого индикатора (показателя) | Состояние целевого индикатора (показателя) | | Уровень финансирования реализации муниципальной программы (подпрограммы); |
| план | факт |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» | | | | | |
| Цель: Создание условий для предоставления качественных, безопасных и доступных транспортных услуг населению | | | | | |
| 1. | | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Ижемский», не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Ижемский» | 85,3 | 89 | 0,9 |
| 2. | | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) | 43 | 41,9 | 1,02 |
| 3. | | Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | 2 | 3 | 0,6 |
| Подпрограмма 1. Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства | | | | | |
| Задача 1 Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования, зимних автомобильных дорог и ледовых переправ | | | | | |
| 4 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования | | 85,3 | 89 | 0,9 |
| Задача 2. Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | | |
| 5 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения, обеспеченных правоустанавливающими документами на них, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования | | 100 | 100 | 1 |
| Подпрограмма 2. «Организация транспортного обслуживания населения на территории муниципального района «Ижемский» | | | | | |
| Задача 1. Организация предоставления транспортных услуг населению | | | | | |
|  | Доля рейсов, фактически выполненных в соответствии с договором при осуществлении пассажирских перевозок: | |  |  |  |
| 6 | на автомобильном транспорте | | 100 | 100 | 1 |
| 7 | на водном транспорте | | 98,5 | 100 | 1 |
| 8 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) | | 43 | 41,9 | 1,02 |
| Подпрограмма 3. «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района «Ижемский» | | | | | |
| Задача 1. «Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения» | | | | | |
| 9 | Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | | 2 | 3 | 0,6 |
| Задача2.«Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении» | | | | | |
| 10 | Уровень проведения профилактических акций по безопасности дорожного движения на одну образовательную организацию Ижемского района. | | 16 | 16 | 1 |
| 11 | Число детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | | 0 | 0 | 1 |
| Задача 3. «Организация движения транспортных средств и пешеходов» | | | | | |
| 12 | Количество дорожно-транспортных происшествий | | 10 | 24 | 0,4 |
|  | Итого сумма баллов | |  | | 10,44 |
| Степень достижения целей (решения задач) | |  | | 0,9 |
| Уровень финансирования реализации муниципальной программы | |  | | 0,9 |
| Эффективность реализации муниципальной программы | |  | | 0,8 |

По результатам проведенной оценки эффективности реализации Программы за 2020 год программа признана «Эффективной» с итоговой оценкой 0,8.

**V. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу**

В 2020 году в Программу вносились изменения 5 раз.

Более подробная информация о внесенных изменениях в муниципальную программу МО МР «Ижемский» «Развитие транспортной системы» отражена в таблице 15 к Годовому отчету.

**VI. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Дальнейшая реализация Программы продолжится в соответствии с Комплексным планом действий по реализации муниципальной программы МО МР «Ижемский» «Развитие транспортной системы» на 2021 год.

Таблица 10

Сведения

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Целевой  показатель  (индикатор)  (наименование) | | Ед.  измерения | Значения целевых показателей  (индикаторов) муниципальной  программы, подпрограммы  муниципальной программы | | | | Обоснование  отклонений  значений целевого показателя  (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий  отчетному  [<4>](#Par942) | | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1. **Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства** | | | | | | | | |
| Задача 1 Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования, зимних автомобильных дорог и ледовых переправ | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования | | % | 86 | | 85,3 | 89 | Отсутствие финансовых средств в дорожном фонде на капитальный ремонт автомобильных дорог |
| Задача 2. Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | | | | | |
| 1.2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения, обеспеченных правоустанавливающими документами на них, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования | | % | 100 | | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 **«Организация транспортного обслуживания населения на территории муниципального района «Ижемский»** | | | | | | | | |
| Задача 1 Организация предоставления транспортных услуг населению | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля рейсов, фактически выполненных в соответствии с договором при осуществлении пассажирских перевозок: | |  |  | |  |  |  |
| на автомобильном транспорте | | % | 89,9 | | 100 | 100 |  |
| на водном транспорте | | % | 94,3 | | 98,5 | 100 |  |
| 2.2 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) | | % | 43,09 | | 43,0 | 42,09 | Регулярное автобусное сообщение с административным центром муниципального района имеют только 12 населенных пунктов. Снижение показателя связано с сокращением численности населения в населенных пунктах |
| Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района «Ижемский» | | | | | | | | |
| 1 | | Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | количество | | 4 | 2 | 3 | Первое ДТП с погибшим произошло на автомобильной дороге регионального значения «Ираель – Ижма –Усть-Цильма» в населенном пункте (с. Краснобор) – наезд на пешехода в темное время суток, автодорога не освещалась.  Второе и третье ДТП произошли на автомобильной дороге местного значения «По пст. Щельяюр». В обоих случая совершен наезд на пешеходов. В одном из случае водитель не имел водительских прав, в другом водитель был в нетрезвом состоянии. |
| 2 | | Уровень проведения профилактических акций по безопасности дорожного движения в среднем на одну образовательную организацию в Ижемском районе | количество | | 14 | 16 | 16 |  |
| 3 | | Число детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | количество | | 5 | 0 | 6 | 2 детей пострадали в результате наезда на них автотранспорта при переходе ими дороги в неположенном месте.  3 детей пострадали в ДТП с опрокидыванием или наездом транспортного средства на другое транспортное средство.  1 ребенок пострадал управляя мопедом в нетрезвом виде и не имея прав на управление. |
| 4 | | Количество дорожно-транспортных происшествий | количество | | 13 | 11 | 24 | Большинство ДТП легкой тяжести и с участием самоходных машин и снегоходов |

<4> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 11

Сведения

о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  основного  мероприятия  подпрограммы | Ответственный  исполнитель,  куратор | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы,  возникшие в  ходе  реализации  мероприятия\* |
| начала  реализации | окончания  реализации | начала  реализации | окончания  реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1. **Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства** | | | | | | | | | |
| Задача 1 Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования, зимних автомобильных дорог и ледовых переправ | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1.1.1  Обеспечение содержания, ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.1.1  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального района «Ижемский» | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по круглогодичному содержанию автомобильных дорог «По пст. Щельяюр», «По д. Диюр», «Подъезд к д. Вертеп», «Подъезд к д. Большое Галово», «По д. Пустыня 1 и 2» | 25.02.2020 заключен муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального района «Ижемский» в 2020 году |  |
|  | Мероприятие 1.1.1.2  Содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения Том-Керки | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по круглогодичному содержанию автодороги «Том – Керки» | 13.01.2020 заключен муниципальный контракт № 0307300082319000069-0211946-01 на выполнение работ по содержанию автомобильной дороги общего пользования местного значения Том - Керки в 2020 году |  |
|  | Мероприятие 1.1.1.3  Содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения Том-Картаель | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по круглогодичному содержанию автодороги «Том – Картаель» | 13.01.2020 заключен Муниципальный контракт № 0307300082319000068-0211946-01 на выполнение работ по содержанию автомобильной дороги общего пользования местного значения «Том – Картаель» в 2020 году |  |
|  | Мероприятие 1.1.1.4  Осуществление контроля по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального района «Ижемский», зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения и ледовых переправ | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Заключение муниципальных контрактов на осуществление контроля по содержанию автодорог, зимних автодорог и ледовых переправ местного значения | Заключено 12 муниципальных контрактов на осуществление контроля по содержанию автодорог, зимних автодорог и ледовых переправ местного значения |  |
|  | Мероприятие 1.1.1.5  Содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к д. Ель» | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по круглогодичному содержанию автодороги «Подъезд к д. Ель» | 14.01.2020 заключен Муниципальный контракт № 0307300082319000066- 0211946-01 на выполнение работ по содержанию автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к д. Ель» в 2020 году |  |
|  | Мероприятие 1.1.1.6  Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Заключение муниципальных контрактов на ремонт или капитальный ремонт автодорог местного значения | Контракты не заключены | Недостаточность финансирования |
|  | Мероприятие 1.1.1.7  Содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъездная дорога к территории Нефтебазы» | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по круглогодичному содержанию автодороги «Подъездная дорога к территории Нефтебазы» | 17.12.2019 заключен Муниципальный контракт № 0307300082319000059-0211946-01 на выполнение работ по содержанию автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъездная дорога к территории Нефтебазы» в 2020 году |  |
|  | Мероприятие 1.1.1.8  Содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения с.Ижма-д.Ласта, км 0+000 – км 0+723 | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по круглогодичному содержанию автодороги с.Ижма-д.Ласта, км 0+000 – км 0+723 | 24.01.2020 заключен Муниципальный контракт № 0307300082319000081-0211946-01 на выполнение работ по содержанию автомобильной дороги общего пользования местного значения с. Ижма – д. Ласта, км 0+000 – км 0+723 в 2020 году |  |
|  | Мероприятие 1.1.1.9  Содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения с.Брыкаланск-д.Чика | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по круглогодичному содержанию автодороги «Брыкаланск – Чика» | 14.01.2020 заключен Муниципальный контракт № 0307300082319000076-0211946-01 на выполнение работ по содержанию автомобильной дороги общего пользования местного значения Брыкаланск - Чика в 2020 году |  |
|  | Мероприятие 1.1.1.10  Оказание услуг по составлению сметной документации | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Заключение договора на составление сметной документации на содержание или ремонт автодорог местного значения (при необходимости) | Договоров в 2020 году не было заключено |  |
|  | Мероприятие 1.1.1.11  Разработка проектно-сметной документации | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Заключение контракта на разработку ПСД на капитальный ремонт автодорог местного значения | Контракты в 2020 году не заключены | Недостаточность финансирования |
|  | Мероприятие 1.1.1.12  Разработка схем дислокации дорожных знаков | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Заключение контрактов на разработку схем дислокации дорожных знаков и (или) проектов организации дорожного движения | Контракты в 2020 году не заключены | Недостаточность финансирования |
|  | Мероприятие 1.1.1.13  Ремонт автомобильной дороги Ижма-Ласта | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Проведение ремонта автодороги Ижма – Ласта после половодья | - |  |
|  | Мероприятие 1.1.1.14  Ремонт проездов к дворовым территориям МКД | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Проведение ремонта проездов к дворовым территориям | - | Недостаточность финансирования |
|  | Мероприятие 1.1.1.15  Субсидии для содержания автомобильных дорог МБУ "Жилищное управление" | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Выделение субсидии МБУ «Жилищное управление» на содержание автодорог на период отсутствия контрактов | МБУ «Жилищное управление» выделена сумму 357,4 тыс. руб. для содержания автодорог на период отсутствия муниципальных контрактов |  |
|  | Мероприятие 1.1.1.16  Закупка программного комплекса для выпуска смет с правом на использование электронной отраслевой сметно-нормативной базы данных "Автомобильные дороги" и актуализация базы данных | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Закупка и обновление программы для выпуска смет | 10.08.2020 заключен муниципальный контракт № 0307300082320000053-0211946-01  на оказание услуг по обновлению и сопровождению программного продукта "РИК" вариант Проф в течение 2х лет, со сметно-нормативной базой данных ГСН-2020 и «Автомобильные дороги в формате ПК «РИК» |  |
|  | Мероприятие 1.1.1.17  Восстановление и ремонт, разрушенных в результате паводка, участков автомобильных дорог общего пользования местного значения | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по восстановлению и ремонту , разрушенных в результате паводка, участков автомобильных дорог | 24.07.2020 заключен Муниципальный контракт № 0307300082320000046-0211946-01 на выполнение работ по ремонту размытого участка автомобильной дороги общего пользования местного значения «Ижма-Ласта» |  |
|  | Контрольное событие № 1  Работы выполнены в полном объеме, в соответствии с техническим заданием в 2020 году. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1.2  Обустройство и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.2.1  Обустройство и содержание ледовой переправы через р.Ижма у п.Том | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по обустройству и содержанию ледовой переправы через р. Ижма у п. Том | 28.01.2020 заключен муниципальный контракт № 0307300082319000080-0211946-01 на выполнение работ по обустройству и содержанию ледовой переправы через р. Ижма у п. Том в 2020 году |  |
|  | Мероприятие 1.1.2.2  Обустройство и содержание ледовых переправ и зимней автомобильной дороги общего пользования местного значения Пильегоры-Чаркабож, включая ледовые переправы через р. Большая Вольма; через р. Чулей; через р. Нижний Двойник; через р. Верхний Двойник | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по обустройству и содержанию ледовых переправ и зимней автомобильной дороги общего пользования местного значения Пильегоры-Чаркабож, включая ледовые переправы через р. Большая Вольма; через р. Чулей; через р. Нижний Двойник; через р. Верхний Двойник | 24.01.2020 заключен Муниципальный контракт № 0307300082319000079-0211946-01 на выполнение работ по обустройству и содержанию зимней автомобильной дороги общего пользования местного значения Пильегоры – Чаркабож, включая ледовые переправы через р. Большая Вольма; через р. Чулей; через р. Нижний Двойник; через р. Верхний Двойник в 2020 году |  |
|  | Мероприятие 1.1.2.3  Содержание зимней автомобильной дороги общего пользования местного значения Ласта-Том | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по обустройству и содержанию зимней автодороги Ласта - Том | 29.01.2020 заключен Муниципальный контракт № 0307300082319000083-0211946-01 на выполнение работ по содержанию зимней автомобильной дороги общего пользования местного значения Ласта - Том в 2020 году |  |
|  | Контрольное событие № 2  Работы выполнены в полном объеме, в соответствии с техническим заданием в 2020 году |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.1.4  Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.4.1  Подготовка заявки на предоставление из республиканского бюджета Республики Коми субсидий на реализацию народных проектов в сфере дорожной деятельности | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Направление заявки на конкурс | Направлена 1 заявка на ремонт автодороги «Ижма – Ласта» |  |
|  | Мероприятие 1.1.4.2  Реализация утвержденных народных проектов в сфере дорожной деятельности, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по ремонту автодороги | - | Заявка не прошла конкурс |
|  | Контрольное событие № 3  Реализован народный проект в сфере дорожной деятельности в 2020 году |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.1.5  Устройство наплавного моста | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.5.1  Модернизация наплавного моста | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по модернизации наплавного моста | - | Недостаточность финансирования |
|  | Контрольное событие № 4  Выполнены работы по модернизации наплавного моста |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 1.1.6 Обслуживание наплавного моста | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.6.1 Обслуживание наплавного моста | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Выделение субсидий МБУ «Жилищное управление» для обслуживания наплавного моста | МБУ «Жилищное управление» выделено 2154,7 тыс. руб. на обслуживание наплавного моста |  |
|  | Контрольное событие № 5  Население СП "Сизябск" и "Мохча" обеспечены автотранспортным сообщением в летний период в 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 1.1.7  "Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Дорожная сеть" в части приведения в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных образований" с присвоением кода регионального проекта "Дорожная сеть" (R1) | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.7.1  Реализация мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных районов и городских (муниципальных) округов Республики Коми | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по приведению в нормативное состояние автодорог местного значения в административных центрах | 10.08.2020 заключен Муниципальный контракт № 0307300082320000052-0211946-01 на выполнение работ по приведению в нормативное состояние автомобильной дороги общего пользования местного значения «По с. Ижма» в 2020 году, протяженностью 1,089 км |  |
|  | Контрольное событие № 6  Реализовано мероприяте по приведению в нормативное состояние автодорог и улично-дорожной сети в с. Ижма в 2020 году |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | | | | | | |
| 7 | Основное мероприятие 1.2.1  Проведение работ по технической инвентаризации и государственной регистрации прав на автомобильные дороги общего пользования местного значенияи внесение сведений о них в государственный кадастр недвижимости | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.2.1.1  Утверждение схем расположения земельных участков | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Утверждение схемы земельных участков | - |  |
|  | Мероприятие 1.2.1.2  Изготовление техпаспортов и техпланов на автомобильные дороги общего пользования | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Заключение контракта на изготовление технической документации | - |  |
|  | Мероприятие 1.2.1.3  Государственная регистрация прав на автомобильные дороги общего пользования местного значения | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Проведение государственной регистрации прав | - |  |
|  | Контрольное событие № 7  Оформлено право собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения в 2020 году |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Основное мероприятие 1.2.3. Приобретение оборудования, техники и другого имущества, необходимого для осуществления дорожной деятельности | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.2.3.1 Приобретение оборудования, техники и другого имущества, необходимого для осуществления дорожной деятельности | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Оплата взносов по лизингу автогрейдера, выделение субсидий МБУ «Жилищное управление» на закупку навесного оборудования | Завершена оплата лизинговых платежей за автогрейдер, МБУ «Жилищное управление» приобрели передний и задний отвалы для трактора МТЗ |  |
|  | Контрольное событие № 8  Закуплена 1 единица коммунальной техники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Организация транспортного обслуживания населения на территории муниципального района «Ижемский» | | | | | | | | | |
| Задача 1. Организация предоставления транспортных услуг населению | | | | | | | | | |
| 9 | Основное мероприятие 2.1.1  Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом | *В.Л. Трубина, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.1.1  Проведение торгов на право осуществления перевозок пассажиров и багажа по регулярным автобусным маршрутам | *В.Л. Трубина, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Заключить муниципальные контракты на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам  № 513, № 116,  № 515, № 514 | Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам  № 513, № 116,  № 515, № 514 |  |
|  | Мероприятие 2.1.1.2  Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам | *В.Л. Трубина, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Обеспечить функционирование 4 муниципальных маршрутов | Обеспечено функционирование 4 муниципальных маршрутов |  |
|  | Мероприятие 2.1.1.3  Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки гражданам пожилого возраста | *В.Л. Трубина, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Заключить договор с перевозчиком о предоставлении бесплатного проезда гражданам пожилого возраста, проживающим на территории муниципального района «Ижемский» | Заключен договор с МБУ «Жилищное управление» о деятельности, направленной на обеспечение равной доступности транспортных услуг на пассажирском автомобильном транспорте (кроме такси) на муниципальных маршрутах регулярных перевозокдля отдельных категорий граждан, имеющих право на оказание мер социальной поддержки, на территории муниципального района «Ижемский» |  |
|  | Мероприятие 2.1.1.4  Проведение обследований регулярных автобусных маршрутов | *В.Л. Трубина, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Провести весной и осенью обследование регулярных автобусных маршрутов | Проведено одно обследование регулярных автобусных маршрутов | Весной обследование не проводилось в связи с ведением режима повышенной готовности |
|  | Мероприятие 2.1.1.5  Закупка и установка тахографического оборудования | *В.Л. Трубина, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Закупить и установить тахографическое оборудование на пассажирских автобусах | Тахографическое оборудование закуплено и установлено на пассажирские автобусы |  |
|  | Контрольное событие № 9  Заключен с перевозчиками контракт на право осуществления перевозок пассажиров и багажа по регулярным автобусным маршрутам на 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Основное мероприятие 2.1.2  Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа водным транспортом | *В.Л. Трубина, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.2.1  Проведение конкурсов на право осуществления пассажирских перевозок внутренним водным транспортом во внутримуниципальном сообщении на территории муниципального района «Ижемский» | *В.Л. Трубина, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Провести конкурс и ежегодно осуществлять транспортное обслуживание населения | Конкурс проведен в 2019 году, договор заключен на 3 года |  |
|  | Мероприятие 2.1.2.2  Возмещение выпадающих доходов организаций речного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки речным транспортом во внутримуниципальном сообщении на территории муниципального района «Ижемский» | *В.Л. Трубина, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Возместить выпадающие доходы организациям речного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки речным транспортом во внутриму-ниципальном сообщении по 1 маршруту | Возмещены выпадающие доходы ООО «Региональная транспортная компания», осуществляющая пассажирские перевозки речным транспортом во внутриму-ниципальном сообщении по маршруту Чаркабож-Щельяюр |  |
|  | Контрольное событие № 12  Заключение с перевозчиками договоров на право осуществления пассажирских перевозок внутренним водным транспортом во внутримуниципальном сообщении на территории муниципального района «Ижемский» на 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Основное мероприятие 2.1.3  Приобретение транспортных средств для осуществления пассажирских перевозок на автомобильном транспорте | *В.Л. Трубина, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.3.1  Приобретение автобуса для осуществления пассажирских перевозок на автомобильном транспорте | *В.Л. Трубина, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | приобрести транспортное средство для перевозки пассажиров и багажа по регулярным маршрутам | Приобретены два транспортных средства для перевозки пассажиров и багажа по регулярным маршрутам |  |
|  | Контрольное событие № 15  Приобретен автобус для пассажирских перевозок в 2020 году |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Основное мероприятие 2.1.4  Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом | *В.Л. Трубина, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.4.1  Организация проведения конкурсов на право заключения договора на осуществление внутримуниципальных пассажирских перевозок воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты муниципального района "Ижемский" | *В.Л. Трубина, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Провести конкурс и ежегодно осуществлять транспортное обслуживание населения | - | Мероприятие не выполнено, т.к. муниципальный маршрут Койю-Ижма был пересмотрен. Министерством инвестиций, промышленности и транспорта РК разработан межмуниципальный маршрут Ухта – Койю – Ижма |
|  | Мероприятие 2.1.4.2  Заключение с перевозчиком договора на осуществление внутримуниципальных пассажирских перевозок воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты муниципального района "Ижемский" | *В.Л. Трубина, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Заключить договор на осуществление внутримуниципальных пассажирских перевозок воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты муниципального района "Ижемский" | - | Мероприятие не выполнено, т.к. муниципальный маршрут Койю-Ижма был пересмотрен. Министерством инвестиций, промышленности и транспорта РК разработан межмуниципальный маршрут Ухта – Койю – Ижма |
|  | Мероприятие 2.1.4.3  Возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющим внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты муниципального района "Ижемский" | *В.Л. Трубина, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Возместить выпадающие доходы организациям воздушного транспорта, осуществляющим внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты муниципального района "Ижемский" | - | Мероприятие не выполнено, т.к. муниципальный маршрут Койю-Ижма был пересмотрен. Министерством инвестиций, промышленности и транспорта РК разработан межмуниципальный маршрут Ухта – Койю – Ижма |
|  | Мероприятие 2.1.4.4  Изготовление аэронавигационного паспорта посадочной площадки | *В.Л. Трубина, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Поучить аэронавигационный паспорт посадочной площадки в п. Койю | аэронавигационный паспорт посадочной площадки получен с/п Том |  |
|  | Контрольное событие № 16  Заключены договоры на возмещение выпадающих доходов организациям воздушного транспорта, осуществляющим внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты муниципального района «Ижемский» в 2020 году |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района «Ижемский» | | | | | | | | | |
| Задача 1. Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения | | | | | | | | | |
| 13 | Основное мероприятие 3.1.1  Информирование населения о соблюдении правил безопасности дорожного движения. | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.1.1.1  Доведение до населения изменений в законодательстве, касающихся безопасности дорожного движения, публикация материалов профилактического характера. | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Публикация информации на официальном сайте администрации | Опубликована информация на официальном сайте администрации |  |
|  | Мероприятие 3.1.1.2.  Создание и тиражирование памяток для водителей мотоциклов, мопедов и велосипедистов, а также для водителей транспортных средств по оказанию первой помощи пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Создание и распространение памяток для водителей | - |  |
|  | Контрольное событие № 19  Созданы документы по информированию населения о соблюдении правил безопасности дорожного движения в 2020 году. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Основное мероприятие 3.1.2  Обеспечение транспортной безопасности МБУ "Жилищное управление" при осуществлении пассажирских перевозок | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.1.2.1  Разработка и утверждение паспорта обеспечения транспортной безопасности на транспортных средствах | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Разработка паспорта обеспечения транспортной безопасности | - | Отсутствие финансовых средств |
|  | Мероприятие 3.1.2.2  Проведение обучения ответственных за обеспечение транспортной безопасности на транспортных средствах | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Обучение специалиста ответственного за обеспечение транспортной безопасности на транспортных средствах | Обучен специалист ответственный за обеспечение транспортной безопасности на транспортных средствах |  |
|  | Мероприятие 3.1.2.3  Оборудование пассажирских автобусов МБУ "Жилищное управление" видеорегистраторами | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Закупка видеорегистраторов для оборудования пассажирских автобусов МБУ «Жилищное управление» | Закуплены видеорегистраторы для оборудования пассажирских автобусов МБУ «Жилищное управление» |  |
| Задача 2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | | | | | | | | | |
| 15 | Основное мероприятие 3.2.1  Проведение районных соревнований юных инспекторов движения «Безопасное колесо» среди учащихся школ муниципального района «Ижемский» | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.2.1.1  Доставка участников на районные соревнования юных инспекторов «Безопасное колесо» | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Организация доставки участников на районные соревнования | - | Не состоялось из-за неблагоприятной эпидимиологической ситуации, связанной с распространением COVID-19 |
|  | Мероприятие 3.2.1.2  Приобретение наградного материала для участников в районных соревнованиях юных инспекторов «Безопасное колесо» | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Организация приобретения наградного материала | - | Не состоялось из-за неблагоприятной эпидимиологической ситуации, связанной с распространением COVID-19 |
|  | Мероприятие 3.2.1.3 Организация питания участников в районных соревнованиях юных инспекторов «Безопасное колесо» | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Организация питания участников в районных соревнованиях | - | Не состоялось из-за неблагоприятной эпидимиологической ситуации, связанной с распространением COVID-19 |
|  | Контрольное событие № 20  Проведено районное соревнование юных инспекторов «Безопасное колесо» в 2020 году |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Основное мероприятие 3.2.2  Тиражирование методического пособия для педагогов дошкольных образовательных учреждений «Обучение дошкольников навыкам и умению безопасного поведения на дорогах» | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.2.2.1  Разработка методического пособия для педагогов дошкольных образовательных учреждений «Обучение дошкольников навыкам и умению безопасного поведения на дорогах» | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Разработка методического пособия для педагогов дошкольных образовательных учреждений | Разработаны методические пособия для педагогов дошкольных образовательных учреждений |  |
|  | Мероприятие 3.2.2.2  Рассмотрение, обсуждение по использованию в работе методического пособия для педагогов дошкольных образовательных учреждений «Обучение дошкольников навыкам и умению безопасного поведения на дорогах» | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Рассмотрение, обсуждение по использованию в работе методического пособия для педагогов дошкольных образовательных учреждений | Рассмотрены, обсуждены использование в работе методического пособия для педагогов дошкольных образовательных учреждений |  |
|  | Контрольное событие № 21  Использование в работе методического пособия для педагогов дошкольных образовательных учреждений «Обучение дошкольников навыкам и умению безопасного поведения на дорогах» в 2020 году |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Основное мероприятие 3.2.3 Организация и проведение олимпиады по правилам дорожного движения среди обучающихся 9-11 классов муниципальных образовтельных учреждений. | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.2.3.1  Издание распорядительных документов по проведению олимпиады по правилам дорожного движения среди обучающихся 9-11 классов муниципальных образовательных учреждений | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Издание распорядительных документов по проведению олимпиады по правилам дорожного движения | Изданы распорядительные документы по проведению олимпиады по правилам дорожного движения |  |
|  | Мероприятие 3.2.3.2  Разработка и утверждение положения по проведению олимпиады по правилам дорожного движения среди обучающихся 9-11 классов муниципальных образовательных учреждений | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Разработка и утверждение положения по проведению олимпиады по правилам дорожного движения | Разработано и утверждено положение по проведению олимпиады по правилам дорожного движения |  |
|  | Контрольное событие № 22  Проведена олимпиада по правилам дорожного движения среди обучающихся 9-11 классов муниципальных образовательных учреждений  в 2020 году |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Основное мероприятие 3.2.4  Организация и проведение конкурса «Лучший уголок по безопасности дорожного движения в муниципальных общеобразовательных учреждениях» | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.2.4.1  Издание распорядительных документов по проведению конкурса «Лучший уголок по безопасности дорожного движения в муниципальных общеобразовательных учреждениях» | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Издание распорядительных документов по проведению конкурса | Изданы распорядительные документы по проведению конкурса |  |
|  | Мероприятие 3.2.4.2  Разработка и утверждение положения по проведению конкурса «Лучший уголок по безопасности дорожного движения в муниципальных общеобразовательных учреждениях» | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Разработка и утверждение положения по проведению конкурса | Разработано и утверждено положение по проведению конкурса |  |
|  | Контрольное событие № 23  Проведён конкурс «Лучший уголок по безопасности дорожного движения в муниципальных общеобразовательных учреждениях» в 2020 году |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Основное мероприятие 3.2.5  Изготовление видеороликов в образовательных учреждениях. | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.2.5.1  Изготовление видеороликов в образовательных учреждениях | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Изготовление видеороликов | Изготовлены видеоролики |  |
|  | Контрольное событие № 24  Изготовлен видеоролик в образовательных учреждениях» в 2020 году |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Основное мероприятие 3.2.6  Организация размещения в средствах массовой информации Ижемского района материалов, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.2.6.1  Организация размещения в средствах массовой информации Ижемского района материалов, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Размещение в средствах массовой информации Ижемского района материалов, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма | Размещены в средствах массовой информации Ижемского района материалов, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма |  |
|  | Контрольное событие № 25  Размещены в средствах массовой информации Ижемского района материалы, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма в 2020 году |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Основное мероприятие 3.2.7  Обеспечение участия команды учащихся школ муниципального района «Ижемский» на Республиканских соревнованиях «Безопасное колесо» | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.2.7.1  Организация проезда команды учащихся школ муниципального района «Ижемский» в г.Сыктывкар для участия в Республиканских соревнованиях «Безопасное колесо» и обратно. | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Организация проезда команды учащихся школ муниципального района «Ижемский» в г.Сыктывкар для участия в Республиканских соревнованиях | - | Не состоялось из-за неблагоприятной эпидимиологической ситуации, связанной с распространением COVID-19 |
|  | Мероприятие 3.2.7.2  Организация проживания, питания, команды учащихся школ муниципального района «Ижемский» в г Сыктывкар для участия в Республиканских соревнованиях «Безопасное колесо». | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Организация проживания, питания, команды учащихся школ муниципального района «Ижемский» в г Сыктывкар | - | Не состоялось из-за неблагоприятной эпидимиологической ситуации, связанной с распространением COVID-19 |
|  | Контрольное событие № 26  Принято участие команды учащихся школ муниципального района «Ижемский» в Республиканских соревнованиях «Безопасное колесо» в 2020 году |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Основное мероприятие 3.2.8  Приобретение для дошкольных образовательных учреждений оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.2.8.1  Приобретение для дошкольных образовательных учреждений оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично -дорожной сети | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Приобретение для дошкольных образовательных учреждений оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично -дорожной сети | - | Отсутствие финансовых средств |
|  | Контрольное событие № 27  Приобретено оборудование, позволяющее в игровой форме формировать навыки навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Основное мероприятие 3.2.9  Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.2.9.1  Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов | Изготовлены и распространены световозвращающие приспособления среди дошкольников и учащихся младших классов |  |
|  | Контрольное событие № 28  Распространены световозвращающие приспособления среди дошкольников и учащихся младших классов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Организация движения транспортных средств и пешеходов | | | | | | | | | |
| 24 | Основное мероприятие 3.3.1  Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, улицах, проездах | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.3.1.1  Нанесение дорожной разметки | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки | 03.07.2020 года заключен Муниципальный контракт № 0307300082320000040-0211946-01 на выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования муниципального района «Ижемский» |  |
|  | Мероприятие 3.3.1.2  Установка и приобретение дорожных знаков, искусственных неровностей | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Заключение муниципального контракта на установку и (или) поставку дорожных знаков | - | Недостаточность финансирования |
|  | Контрольное событие № 29  Работы выполнены в полном объеме, в соответствии с техническим заданием в 2020 году |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Основное мероприятие 3.3.2  Обеспечение обустройства и установки автобусных павильонов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.3.2.1  Приобретение автобусных павильонов | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Заключение муниципального контракта на поставку автобусных павильонов | - | Недостаточность финансирования |
|  | Мероприятие 3.3.2.2  Установка автобусных павильонов | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Заключение муниципального контракта на установку автобусных павильонов | - | Недостаточность финансирования |
|  | Мероприятие 3.3.2.3  Ремонт существующих автобусных остановок | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Заключение муниципального контракта на ремонт автобусных павильонов | - | Недостаточность финансирования |
|  | Контрольное событие № 30  Установлены или отремонтированы автобусные павильоны в 2020 году |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 12

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района «Ижемский»

на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы  муниципальной программы,  ведомственной целевой  программы, основного  мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители,  заказчик -  координатор | Расходы (тыс. руб.) | | | | |
| сводная  бюджетная  роспись  план на 1  января  отчетного  года | сводная бюджетная  роспись на отчетную  дату [<1>](#Par1852) | | кассовое  исполнение | |
| Всего | в т.ч. за счет  остатков  прошлых лет [<2>](#Par1853) | Всего | в т.ч. за счет  остатков  прошлых  лет <3> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа | **Развитие транспортной системы** | Всего | 31165,2 | 36167,7 | 1522,2 | 32148,8 | 1522,2 |
| Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации МР «Ижемский» | 18535,7 | 21872,5 | 1522,2 | 17985,5 | 1522,2 |
| Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | 741,2 | 3798,1 | 0,0 | 3798,1 | 0,0 |
| Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский» | 11858,3 | 10497,1 | 0,0 | 10365,2 | 0,0 |
| Отдел по делам ГО и ЧС АМР «Ижемский» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление образования АМР «Ижемский» | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | **Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства** | всего | 19276,9 | 21792,6 | 1522,2 | 18341,5 | 1522,2 |
| Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации МР «Ижемский» | 18535,7 | 20736,7 | 1522,2 | 17290,3 | 1522,2 |
| Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | 741,2 | 1055,9 | 0,0 | 1051,2 | 0,0 |
| Основное  мероприятие 1.1.1 | Обеспечение содержания, ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования муниципального значения | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации МР «Ижемский» | 7126,4 | 7510,3 | 282,5 | 6165,0 | 282,5 |
| Основное  мероприятие 1.1.2 | Обустройство и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации МР «Ижемский» | 7158,8 | 8371,2 | 1239,7 | 6270,1 | 1239,7 |
| Основное мероприятие 1.1.3 | Содержание элементов наплавного моста | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации МР «Ижемский» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1.4 | Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации МР «Ижемский» | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1.5 | Устройство наплавного моста | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации МР «Ижемский» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1.6 | Обслуживание наплавного моста | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации МР «Ижемский» | 1500,0 | 2154,7 | 0,0 | 2154,7 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1.7 | "Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Дорожная сеть" в части приведения в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных образований" с присвоением кода регионального проекта "Дорожная сеть" (R1) | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации МР «Ижемский» | 2700,5 | 2700,5 | 0,0 | 2700,5 | 0,0 |
| Основное  мероприятие 1.2.1 | Проведение работ по технической инвентаризации и государственной регистрации прав на автомобильные дороги общего пользования местного значения и внесение сведений о них в государственный кадастр недвижимости | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2.2. | Проведение ремонта улично-дорожной сети | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации МР «Ижемский» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2.3 | Приобретение оборудования, техники и другого имущества, необходимого для осуществления дорожной деятельности | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | 741,2 | 1051,2 | 0,0 | 1051,2 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | **«Организация транспортного обслуживания населения на территории муниципального района «Ижемский»** | всего | 11858,3 | 13239,3 | 0,0 | 13107,4 | 0,0 |
| экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский» | 11858,3 | 10497,1 | 0,0 | 10365,2 | 0,0 |
| Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | 0,0 | 2742,2 | 0,0 | 2742,2 | 0,0 |
| Основное  мероприятие 2.1.1 | Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом» | Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский» | 5610,0 | 6372,4 | 0,0 | 6240,5 | 0,0 |
| Основное  мероприятие  2.1.2 | Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа водным транспортом | Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский» | 2736,8 | 4124,7 | 0,0 | 4124,7 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1.3 | Приобретение транспортных средств для осуществления пассажирских перевозок на автомобильном транспорте | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | 0,0 | 2742,2 | 0,0 | 2742,2 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1.4 | Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом | Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский» | 3511,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | **«Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района «Ижемский»** | всего | 30,0 | 1135,8 | 0,0 | 699,9 | 0,0 |
| ответственный  исполнитель  подпрограммы  Отдел по делам ГО и ЧС АМР «Ижемский» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| соисполнитель 1  Отдел территориального развития и коммунального хозяйства АМР «Ижемский» | 0,0 | 1135,8 | 0,0 | 699,9 | 0,0 |
| соисполнитель 2 Управление образования АМР «Ижемский» | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное  мероприятие 3.1.2 | Обеспечение транспортной безопасности МБУ "Жилищное управление" при осуществлении пассажирских перевозок | Отдел по делам ГО и ЧС АМР «Ижемский» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное  мероприятие 3.2.1 | Проведение районных соревнований юных инспекторов движения «Безопасное колесо» среди учащихся школ муниципального района «Ижемский» | ответственный  исполнитель  мероприятия  Управление образования АМР «Ижемский» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное  мероприятие 3.2.7 | Обеспечение участия команды учащихся школ муниципального района «Ижемский» на Республиканских соревнованиях «Безопасное колесо» | Управление образования АМР «Ижемский» | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное  мероприятие 3.2.8 | Приобретение для дошкольных образовательных учреждений оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети | Управление образования АМР «Ижемский» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное  мероприятие 3.2.9 | Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений | Управление образования АМР «Ижемский» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное  мероприятие 3.3.1 | Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства АМР «Ижемский» | 0,0 | 280,0 | 0,0 | 144,1 | 0,0 |
| Основное  мероприятие 3.3.2 | Обеспечение обустройства и установки автобусных павильонов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства АМР «Ижемский» | 0,0 | 855,8 | 0,0 | 555,8 | 0,0 |

<1> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.

Таблица 13

Информация

о расходах бюджета муниципального района «Ижемский» (с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми, бюджетов сельских поселений и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы  муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники  финансирования | Оценка  расходов  [<\*>](#Par1999) | Фактические расходы  [<\*\*>](#Par2000) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа | «Развитие транспортной системы» | Всего | 36167,7 | 32148,8 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 18295,1 | 17174,9 |
| - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 17872,6 | 14973,9 |
| федерального бюджета |  |  |
| бюджета сельских поселений\* |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |
| юридические лица\*\* |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| … |  |  |
| Подпрограмма 1 | Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства | Всего | 21792,6 | 18341,5 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 7838,4 | 7286,0 |
| - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 13954,2 | 11055,5 |
| федерального бюджета |  |  |
| бюджета сельских поселений\* |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |
| юридические лица\*\* |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| … |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.1 | Основное мероприятие 1.1.1  Обеспечение содержания, ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования муниципального значения | Всего | 7510,3 | 6165,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 4182,2 | 3739,9 |
| - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 3328,0 | 2425,1 |
| федерального бюджета |  |  |
| бюджета сельских поселений\* |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |
| юридические лица\*\* |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| … |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.2 | Обустройство и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего | 8371,3 | 6270,1 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 418,6 | 313,2 |
| - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 7952,7 | 5956,9 |
| федерального бюджета |  |  |
| бюджета сельских поселений\* |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |
| юридические лица\*\* |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| … |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.5 | Устройство наплавного моста | Всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
| - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета |  |  |
| бюджета сельских поселений\* |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |
| юридические лица\*\* |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| … |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.6 | Обслуживание наплавного моста | Всего | 2154,7 | 2154,7 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 2154,7 | 2154,7 |
| - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми |  |  |
| федерального бюджета |  |  |
| бюджета сельских поселений\* |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |
| юридические лица\*\* |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.7 | "Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Дорожная сеть" в части приведения в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных образований" с присвоением кода регионального проекта "Дорожная сеть" (R1) | Всего | 2700,5 | 2700,5 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 27,0 | 27,0 |
| - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 2673,5 | 2673,5 |
| федерального бюджета |  |  |
| бюджета сельских поселений\* |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |
| юридические лица\*\* |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| Основное мероприятие 1.2.1 | Основное мероприятие 1.2.1  Проведение работ по технической инвентаризации и государственной регистрации прав на автомобильные дороги общего пользования местного значения и внесение сведений о них в государственный кадастр недвижимости | Всего | 4,7 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 4,7 | 0,0 |
| - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми |  |  |
| федерального бюджета |  |  |
| бюджета сельских поселений\* |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |
| юридические лица\*\* |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| … |  |  |
| Основное мероприятие 1.2.3 | Приобретение оборудования, техники и другого имущества, необходимого для осуществления дорожной деятельности | Всего | 1051,2 | 1051,2 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 1051,2 | 1051,2 |
| - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми |  |  |
| федерального бюджета |  |  |
| бюджета сельских поселений\* |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |
| юридические лица\*\* |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| … |  |  |
| Подпрограмма 2 | Организация транспортного обслуживания населения на территории муниципального района «Ижемский» | Всего | 13239,3 | 13107,4 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 9320,9 | 9189,0 |
| - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 3918,4 | 3918,4 |
| федерального бюджета |  |  |
| бюджета сельских поселений\* |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |
| юридические лица\*\* |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| … |  |  |
| Основное мероприятие 2.1.1 | Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом | Всего | 6372,4 | 6240,5 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 6372,4 | 6240,5 |
| - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета |  |  |
| бюджета сельских поселений\* |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |
| юридические лица\*\* |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| … |  |  |
| Основное мероприятие 2.1.2 | Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа водным транспортом | Всего | 4124,7 | 4124,7 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 206,2 | 206,2 |
| - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 3918,5 | 3918,5 |
| федерального бюджета |  |  |
| бюджета сельских поселений\* |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |
| юридические лица\*\* |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| … |  |  |
| Основное мероприятие 2.1.3 | Приобретение транспортных средств для осуществления пассажирских перевозок на автомобильном транспорте | Всего | 2742,3 | 2742,3 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 2742,3 | 2742,3 |
| - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми |  |  |
| федерального бюджета |  |  |
| бюджета сельских поселений\* |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |
| юридические лица\*\* |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| … |  |  |
| Подпрограмма 3 | «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района «Ижемский» | всего | 1135,8 | 699,9 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 1135,8 | 699,9 |
| - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| бюджета сельских поселений\* | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица\*\* | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| … | 0,0 | 0,0 |
| Основное  мероприятие 3.2.7 | Основное мероприятие 3.2.7  Обеспечение участия команды учащихся школ муниципального района «Ижемский» на Республиканских соревнованиях «Безопасное колесо» | всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
| - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| бюджета сельских поселений\* | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица\*\* | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| … | 0,0 | 0,0 |
| Основное  мероприятие 3.3.1 | Основное мероприятие 3.3.1  Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | всего | 280,0 | 144,1 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 280,0 | 144,1 |
| - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| бюджета сельских поселений\* | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица\*\* | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| … | 0,0 | 0,0 |
| Основное  мероприятие 3.3.2 | Основное  мероприятие 3.3.2  Обеспечение обустройства и установки автобусных павильонов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | всего | 855,8 | 555,8 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 855,8 | 555,8 |
| - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми |  |  |
| федерального бюджета |  |  |
| бюджета сельских поселений\* |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |
| юридические лица\*\* |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| … |  |  |

<\*> В соответствии с муниципальной программой.

<\*\*> Кассовые расходы бюджета муниципального района «Ижемский» (с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми, бюджетов сельских поселений и юридических лиц.

Таблица 15

Сведения

о внесенных в муниципальную программу изменениях

по состоянию на 31.12.2019 г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид нормативного правового акта,  номер и дата принятия | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 03.02.2020 № 58 | внесены изменения в объемы бюджетных ассигнований |
| 2 | постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 10.02.2020 № 90 | внесены изменения в объемы бюджетных ассигнований, срок действия программы продлен до 2022 года, уточнены показатели (индикаторы) программы |
| 3 | постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 26.03.2020 № 208 | внесены изменения в объемы бюджетных ассигнований |
| 4 | постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 10.08.2020 № 472 | внесены изменения в объемы бюджетных ассигнований |
| 5 | постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 30.12.2020 № 922 | внесены изменения в объемы бюджетных ассигнований, актуализирован раздел 3 подпрограммы 3, добавлено основное мероприятие в подпрограмму 3, |