|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **«Изьва»**  **муниципальнöй районса**  **администрация** |  |  | | **Описание: Описание: герб1** | **Администрация**  **муниципального района**  **«Ижемский»** |

**Ш У Ö М**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 20 января 2022 года № 24

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма

Об утверждении комплексного плана действий по реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2022 год»

В соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=E0CB72DE13D1B689B714CD45F40E7D40C92795B20AF390BC4F53B1F1EC29D3B3oDo3H) администрации муниципального района «Ижемский» от 04 августа 2021 года № 589 «О муниципальных программах муниципального образования муниципального района «Ижемский»

администрация муниципального района «Ижемский»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить комплексный план действий по реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2022 год» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Заместитель руководителя администрации

муниципального района «Ижемкий» А.С. Кретов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение к постановлению администрации  муниципального района «Ижемский» от 20 января 2022 года № 24 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Комплексный план действий по реализации муниципальной программы МО МР "Ижемский" "Развитие транспортной системы" на 2022 год** | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы | Статус  <\*> | Ответственный руководитель, заместитель руководителя, участника муниципальной программы (Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение,  отраслевой (функциональный) орган участника муниципальной программы | Срок начала реализации (число, месяц, год) | Срок окончания реализации (дата контроль-ного события) (число, месяц, год) | Объем финансового обеспечения, тыс. руб. | | График реализации (квартал) | | | | Целевой индикатор и показатель | |
| Источник финансирования | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | Наименование , единиза измерения | Значение |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Подпрограмма 1 Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1. Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования, зимних автомобильных дорог и ледовых переправ** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Основное мероприятие 1.1.1 Обеспечение содержания, ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети** |  | **А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"** | **Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»** | **01.01.2022** | **31.12.2022** | **Средства республиканского бюджета Республики Коми** | **2960,6** | **V** | **V** | **V** | **V** | **Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования, %** | **15** |
| **местный бюджет** | **5 780,1** |
| 1.1 | Мероприятие 1.1.1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального района «Ижемский» |  | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Средства республиканского бюджета Республики Коми | 2 227,5 | V | V | V | V | X | X |
| Местный бюджет | 22,5 |
| 1.2 | Мероприятие 1.1.1.2Содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения Том-Керки |  | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Местный бюджет | 1 500,0 | V | V | V | V | X | X |
| 1.3 | Мероприятие 1.1.1.3 Содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения Том-Картаель |  | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Местный бюджет | 600,0 | V | V | V | V | X | X |
| 1.4 | Мероприятие 1.1.1.4 Осуществление контроля по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального района «Ижемский», зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения и ледовых переправ |  | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Местный бюджет | 472,5 | V | V | V | V | X | X |
| 1.5 | Мероприятие 1.1.1.5 Содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к д.Ель» |  | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Местный бюджет | 400,0 | V | V | V | V | X | X |
| 1.6 | Мероприятие 1.1.1.6 Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Местный бюджет | 1 583,2 | V | V | V | V | X | X |
| 1.7 | Мероприятие 1.1.1.7 Содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъездная дорога к территории Нефтебазы» |  | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Местный бюджет | 300,0 | V | V | V | V | X | X |
| 1.8 | Мероприятие 1.1.1.8Содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения с.Ижма-д.Ласта, км 0+000 – км 0+723 |  | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Местный бюджет | 150,0 | V | V | V | V | X | X |
| 1.9 | Мероприятие 1.1.1.9  Содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения с.Брыкаланск-д.Чика |  | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Средства республиканского бюджета Республики Коми | 712,8 |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 7,2 | V | V | V | V | X | X |
| 1.10 | Мероприятие 1.1.1.10  Оказание услуг по составлению сметной документации |  | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Местный бюджет | 15,0 | V | V | V | V | X | X |
| 1.11 | Мероприятие 1.1.1.11 Разработка проектно-сметной документации |  | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Местный бюджет | 0,0 | V | V | V | V | X | X |
| 1.12 | Мероприятие 1.1.1.12 Разработка схем дислокации дорожных знаков |  | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Местный бюджет | 0,0 | V | V | V | V | X | X |
| 1.13 | Мероприятие 1.1.1.13 Ремонт автомобильной дороги Ижма-Ласта |  | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Местный бюджет | 500,0 | V | V | V | V | X | X |
| 1.14 | Мероприятие 1.1.1.14  Ремонт проездов к дворовым территориям МКД |  | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Местный бюджет | 0,0 | V | V | V | V | X | X |
| 1.15 | Мероприятие 1.1.1.15  Субсидии для содержания автомобильных дорог МБУ "Жилищное управление" |  | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Местный бюджет | 250,0 | V | V | V | V | X | X |
| 1.16 | Мероприятие 1.1.1.16  Закупка программного комплекса для выпуска смет с правом на использование электронной отраслевой сметно-нормативной базы данных "Автомобильные дороги" и актуализация базы данных |  | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | X | X | Местный бюджет | 0,0 |  |  | V | V | X | X |
| 1.17 | Мероприятие 1.1.1.17 Восстановление и ремонт, разрушенных в результате паводка, участков автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | X | X | Местный бюджет | 0,0 |  |  |  |  | X | X |
|  | *Контрольное событие № 1 Работы выполнены в полном объеме, в соответствии с техническим заданием в 2022 году.* |  | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | X | 31.12.2022 | **X** | Х |  |  |  | V | X | X |
| **2** | **Основное мероприятие 1.1.2Обустройство и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения** |  | **А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"** | **Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»** | **01.01.2022** | **31.12.2022** | **Средства республиканского бюджета Республики Коми** | **6 955,3** | **V** | **V** | **V** | **V** | **Доля протяженности авто-мобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности авто-мобильных дорог общего пользования** | **15** |
| **Местный бюджет** | **366,0** |
| 2.1 | Мероприятие 1.1.2.1 Обустройство и содержание ледовой переправы через р.Ижма у п.Том |  | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Средства республиканского бюджета Республики Коми | 608,0 | V | V | V | V | X | X |
| Местный бюджет | 32,0 |
| 2.2 | Мероприятие 1.1.2.2 Обустройство и содержание ледовых переправ и зимней автомобильной дороги общего пользования местного значения Пильегоры-Чаркабож, включая ледовые переправы через р. Большая Вольма; через р. Чулей; через р. Нижний Двойник; через  р. Верхний Двойник |  | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Средства республиканского бюджета Республики Коми | 4 274,8 | V | V | V | V | X | V |
| Местный бюджет | 225,0 |
| 2.3 | Мероприятие 1.1.2.3 Содержание зимней автомобильной дороги общего пользования местного значения Ласта-Том |  | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Средства республиканского бюджета Республики Коми | 2 072,4 | V | V | V | V | V | V |
| Местный бюджет | 109,1 |
|  | *Контрольное событие № 2Работы выполнены в полном объеме, в соответствии с техническим заданием в 2022 году* |  | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 31.12.2022 | **X** | Х |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **Основное мероприятие 1.1.3 Обслуживание наплавного моста** |  | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | МБУ "Жилищное управление" | **01.01.2022** | **31.12.2022** | Местный бюджет | **1 500,0** | V | V | V | V | X | X |
| 3.1 | Мероприятие 1.1.3.1 Обслуживание наплавного моста |  | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | МБУ "Жилищное управление" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Местный бюджет | 1 500,0 | V | V | V | V | Х | Х |
|  | *Контрольное событие № 3 Работы выполнены в полном объеме, в соответствии с техническим заданием в 2022 году.* |  | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | МБУ "Жилищное управление" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Местный бюджет | Х |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Основное мероприятие 1.1.4  Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности** |  | **А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"** | **Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»** | **01.01.2022** | **31.12.2022** | **Средства республиканского бюджета Республики Коми** | **0,0** | **V** | **V** | **V** | **V** | **Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования** | **15** |
| **Местный бюджет** | **111,2** |
| 4.1 | Мероприятие 1.1.4.1 Подготвка заявки на предоставление из республиканского бюджета Республики Коми субсидий на реализацию народных проектов в сфере дорожной деятельности |  | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **X** | X | V |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Мероприятие 1.1.4.2 Реализация утвержденных народных проектов в сфере дорожной деятельности, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |  | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 30.09.2022 | Средства республиканского бюджета Республики Коми, местный бюджет | 111,2 | V | V | V |  | V | V |
|  | *Контрольное событие № 4 Реализован народный проект в сфере дорожной деятельности в 2022 году* |  | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 31.12.2022 | **X** | Х |  |  |  | V |  |  |
|  | **Итого по подпрограмме 1, в том числе:** |  |  |  |  |  | **X** | **17 673,2** | X | X | X | X | X | X |
|  | средства республиканского бюджета Республики Коми |  |  |  |  |  | X | 9 915,9 | X | X | X | X | X | X |
|  | средства местного бюджета |  |  |  |  |  | X | 7 757,3 | X | X | X | X | X | X |
| **Подпрограмма 2 «Организация транспортного обслуживания населения на территории муниципального района «Ижемский»** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1. Организация предоставления транспортных услуг населению** | | | | | | | | | | | | | | |
| **5** | **Основное мероприятие 2.1.1  Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом** |  | **В.Л. Трубина, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"** | **Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский»** | **01.01.2022** | **31.12.2022** | **Местный бюджет** | **8 021,1** | **V** | **V** | **V** | **V** | **Доля рейсов, фактически выполненных в соответствии с договором при осуществлении пассажирских перевозок на автомобильном транспорте, %** | **100** |
| **Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района), %** | **40** |
| 5.1. | Мероприятие 2.1.1.1  Проведение торгов на право осуществления перевозок пассажиров и багажа по регулярным автобусным маршрутам |  | В.Л. Трубина, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | X | 0,0 |  |  |  | V | X | X |
| 5.2 | Мероприятие 2.1.1.2  Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам |  | В.Л. Трубина, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Местный бюджет | 7 741,1 | V | V | V | V | X | X |
| 5.3 | Мероприятие 2.1.1.3  Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки гражданам пожилого возраста |  | В.Л. Трубина, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Местный бюджет | 280,0 | V | V | V | V | X | X |
| 5.4 | Мероприятие 2.1.1.4  Проведение обследований регулярных автобусных маршрутов |  | В.Л. Трубина, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | X | 0,0 | V |  | V |  | X | X |
|  | *Контрольное событие № 5Заключен с перевозчиками контракт на право осуществления перевозок пассажиров и багажа по регулярным автобусным маршрутам на 2022 год* |  | В.Л. Трубина, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 31.12.2022 | Х | Х |  |  |  |  | X | X |
| **6** | **Основное мероприятие 2.1.2 Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа водным транспортом** |  | **В.Л. Трубина, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"** | **Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский»** | **01.01.2022** | **31.12.2022** | **Средства республиканского бюджета Республики Коми** | 3 572,2 | **V** | **V** | **V** | **V** | **Доля рейсов, фактически выполненных в соответствии с договором при осуществлении пассажирских перевозок на водном транспорте, %** | **100** |
| **Местный бюджет** | **188,0** |
| 6.1 | Мероприятие 2.1.2.1  Проведение конкурсов на право осуществления пассажирских перевозок внутренним водным транспортом во внутримуниципальном сообщении на территории муниципального района «Ижемский» |  | В.Л. Трубина, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 01.05.2022 | X | 0,0 | V |  |  |  | X | X |
| 6.2 | Мероприятие 2.1.2.2  Возмещение выпадающих доходов организаций речного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки речным транспортом во внутримуниципальном сообщении на территории муниципального района «Ижемский» |  | В.Л. Трубина, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Средства республиканского бюджета Республики Коми | 3 572,2 | V | V | V | V | X | X |
| Местный бюджет | 188,0 |
|  | *Контрольное событие № 6Заключение с перевозчиками договоров на право осуществления пассажирских перевозок внутренним водным транспортом во внутримуниципальном сообщении на территории муниципального района «Ижемский» на 2022 год* |  | В.Л. Трубина, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 01.04.2022 | X | X |  |  |  |  | X | X |
|  | **Итого по подпрограмме 2, в том числе:** |  |  |  |  |  | **X** | **11 781,3** |  |  |  |  |  |  |
|  | средства республиканского бюджета Республики Коми |  |  |  |  |  | X | 3 572,2 | X | X | X | X | X | X |
|  | средства местного бюджета |  |  |  |  |  | X | 8 209,1 | X | X | X | X | X | X |
| **Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района «Ижемский»** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1. Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения** | | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **Основное мероприятие 3.1.1 Информирование населения о соблюдении правил безопасности дорожного движения.** |  | **А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"** | **Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский»** | **01.01.2022** | **31.12.2022** | **X** | **0,0** | **V** | **V** | **V** | **V** | **Смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тыс. населения** | **6** |
| 7. | Мероприятие 3.1.1.1  Доведение до населения изменений в законодательстве, касающихся безопасности дорожного движения, публикация материалов профилактического характера. |  | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел по делам ГО и ЧС администрации му-ниципального района «Ижемский» | 01.10.2022 | 31.12.2022 | X | 0,0 |  |  |  | V | X | X |
| 7.2 | Мероприятие 3.1.1.2.  Создание и тиражирование памяток для водителей мотоциклов, мопедов и велосипедистов, а также для водителей транспортных средств по оказанию первой помощи пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий |  | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | 01.03.2022 | 30.06.2022 | X | 0,0 |  | V |  |  | X | X |
|  | *Контрольное событие № 7 Созданы документы по информированию населения о соблюдении правил безопасности дорожного движения в 2022 году.* |  | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский», | Х | 31.12.2022 | X | 0,0 |  |  |  | V | **Смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тыс. населения** | **6** |
| **8.** | **Основное мероприятие 3.1.2 Обеспечение транспортной безопасности МБУ "Жилищное управление" при осуществлении пассажирских перевозок** |  | **Кретов А.С., заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"** | **Отдел по делам ГО и ЧС администрации му-ниципального района «Ижемский»** | **01.01.2022** | **31.12.2022** | **X** | **0,0** |  |  |  |  | **X** | **X** |
| 8.1 | Мероприятие 3.1.2.1Разарботка и утверждение паспорта обеспечения трансопртной безопасности на транспортных средствах |  | Кретов А.С., заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | X | 0,0 |  |  |  |  | X | X |
| 8.2 | Мероприятие 3.1.2.2 Проведение обучения ответсвенных за обеспечение транспортной безопасности на транспортных средствах |  | Кретов А.С., заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | X | 0,0 |  |  |  |  | X | X |
| 8.3 | Мероприятие 3.1.2.3 Оборудование пассажирских автобусов МБУ "Жилищное управление" видеорегистраторами |  | Кретов А.С., заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | X | 0,0 |  |  |  |  | X | X |
|  | *Контрольное событие № 8 Утверждены паспорта обеспечения транспортной безопасности на транспортных средствах.* |  | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский», | Х | 31.12.2022 | X | 0,0 |  |  |  | V | X | X |
|  | *Контрольное событие № 9 Обучены ответсвенные за обеспечение транспортной безопасности на транспортных средствах.* |  | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский», | Х | 31.12.2022 | X | 0,0 |  |  |  | V | X | X |
|  | *Контрольное событие № 10 Пассажирские автобусы МБУ "Жилищное управление" оборудованы видеорегистраторами.* |  | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский», | Х | 31.12.2022 | X | 0,0 |  |  |  | V | X | X |
| **Задача 2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении** | | | | | | | | | | | | | | |
| **9** | **Основное мероприятие 3.2.1  Проведение профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения в образовательных организациях в Ижемском районе** |  | **А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"** | **Управление образования администрации муниципального района «Ижемский»** | **01.04.2022** | **30.06.2022** | **X** | **40,0** |  | **V** |  |  | **Уровень проведения профилактических акций по безопасности дорожного движения на одну образовательную организацию Ижемского района, %** | **100** |
| **Число детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, количество** | **0** |
| 9.1 | Мероприятие 3.2.1.1Доставка участников на районные соревнования юных инспекторов «Безопасное колесо» |  | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | 01.04.2022 | 30.06.2022 | X | 0,0 |  | V |  |  | X | X |
| 9.2 | Мероприятие 3.2.1.2  Приобретение наградного материала для участников в районных соревнованиях юных инспекторов «Безопасное колесо» |  | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | 01.04.2022 | 30.06.2022 | X | 0,0 |  | V |  |  | X | X |
| 9.3 | Мероприятие 3.2.1.3 Организация питания участников в районных соревнованиях юных инспекторов «Безопасное колесо» |  | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | 01.04.2022 | 30.06.2022 | X | 0,0 |  | V |  |  | X | X |
|  | *Контрольное событие № 11 Проведено районное соревнование юных инспекторов «Безопасное колесо» в 2022 году* |  | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 30.06.2022 | X | Х |  | V |  |  | X | X |
| **Задача 3. Организация движения транспортных средств и пешеходов** | | | | | | | | | | | | | | |
| **10** | **Основное мероприятие 3.3.1 Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, улицах, проездах** |  | **А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"** | **Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»** | **01.01.2022** | **31.12.2022** | **Местный бюджет** | **0,0** | **V** | **V** | **V** | **V** | **Дорожно-транспортные происшествия, количество** | **13** |
| 10.1 | Мероприятие 3.3.1.1 Нанесение дорожной разметки |  | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | X | X | Местный бюджет | 0,0 |  |  |  |  | X | X |
| 10.2 | Мероприятие 3.3.1.2 Установка и приобретение дорожных знаков, искусственных неровностей |  | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | X | X | Местный бюджет | 0,0 |  |  |  |  | X | X |
|  | *Контрольное событие № 12Работы выполнены в полном объеме, в соответствии с техническим заданием в 2022 году* |  | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 31.12.2022 | X | Х |  |  |  | V | X | X |
|  | **Итого по подпрограмме 3, в том числе:** |  |  |  |  |  | **40,0** | **40,0** |  |  |  |  |  |  |
|  | средства республиканского бюджета Республики Коми |  |  |  |  |  | X | 0,0 | X | X | X | X | X | X |
|  | средства местного бюджета |  |  |  |  |  | X | 40,0 | X | X | X | X | X | X |
|  | **Итого по программе, в том числе:** |  |  |  |  |  | **29 494,5** | **29 494,5** |  |  |  |  |  |  |
|  | средства республиканского бюджета Республики Коми |  |  |  |  |  | X | 13 488,1 | X | X | X | X | X | X |
|  | средства местного бюджета |  |  |  |  |  | X | 16 006,4 | X | X | X | X | X | X |