**На согласование для публикации на официальном сайте МР «Ижемский»**

**Информация о ходе подготовки жилищно-коммунального комплекса к прохождению отопительного зимнего периода 2019-2020 гг.**

Постановлением администрации МР «Ижемский» № 207 от 27 марта 2019 г. утвержден Штаб по рассмотрению вопросов подготовки жилищно-коммунального хозяйства муниципального района «Ижемский» к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов. На 11 июля 2019 года проведены семь заседаний Штаба с оформлением протоколов. Основные вопросы для рассмотрения: динамика подготовки жилищно-коммунального комплекса согласно утвержденному Комплексному плану мероприятий по подготовке муниципального района «Ижемский» к работе в зимних условиях 2019-2020 гг., состояние задолженности за потребленные жилищно-коммунальные ресурсы, переключение потребителей энергоресурсов по переулку Дорожников с. Ижма к тепловым сетям Ижемского филиала АО «Коми тепловая компания». Так же, на контроле Штаба – выполнение промывки внутренней системы отопления потребителей тепловой энергии. Всем муниципальным бюджетным учреждениям рекомендовано в обязательном порядке подать заявку на проведение промывки внутренней системы отопления, в том числе по многоквартирным домам, в которых имеются муниципальные квартиры. Еженедельно формируется отчет по Форме №1 –ЖКХ (зима), согласно которой на 11 июля 2019 г. подготовлено 70 % жилфонда, 81% котельных (не готовы котельные РОУ п. Щельяюр, Квартальная с. Ижма, Школа с. Брыкаланск, Красноборская врачебная амбулатория). Подготовка тепловых сетей - 98%, ветхие теплосети - 43%, подготовка водопроводных сетей - 98%, замена ветхих водопроводов - 33%. Ижемским филиалом АО «Коми тепловая компания», которая является гарантирующей организацией в сфере водоснабжения и единой теплоснабжающей организацией на территории МР «Ижемский», ведутся работы по замене двух котлов на котельной РОУ п. Щельяюр, замена по одному котлу на котельной «Школа» с. Брыкаланск и на котельной «Школа» в с. Сизябск.

Постановлением администрации МР «Ижемский» № 338 от 13 мая 2019 года утверждена программа проведения проверки готовности жилищно-коммунального хозяйства к отопительному осенне - зимнему периоду 2019-2020 годов, план проверки объектов коммунального комплекса, объектов социальной сферы и жилищного фонда по сельским поселения муниципального района «Ижемский» к работе в осенне-зимнем периоде 2019-2020 годов с указанием сроков проверки. В настоящее время администрацией МР «Ижемский» проводятся осмотры котельных на предмет подготовки к отопительному периоду, наличие необходимой документации и средств индивидуальной защиты.

Руководитель администрации

муниципального района «Ижемский» Л.И. Терентьева

*Исп: Заика Ольга Владимировна*