16 июля 2015 года проведено очередное заседание Штаба по подготовке объектов теплоэнергетического хозяйства и жилищного фонда к ОЗП 2015-2016 годам. Председательствовала Юрьева Л.В. - заместитель руководителя Штаба, присутствовали должностные лица администрации муниципального района «Ижемский», представители МБУ «Жилищное управление», Ижемского филиала ОАО «Коми тепловая компания», ФГУЗ «Ижемская ЦРБ», представитель ИП «Мяндина К.Н.».

Были рассмотрены следующие вопросы:

1. О ходе исполнения комплексного плана мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства муниципального района «Ижемский» к работе в зимних условиях 2015-2016 годов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **на 15 июля 2014 год** | | | | **на 16 июля 2015 год** | | | |
|  | Всего | Задание по подготовке | Подготовлено | % выполнения | Всего | Задание по подготовке | Подготовлено | % выполнения |
| **Жилищный фонд** | 83,79 | 83,79 | 4,106 | 5 | 42,913 | 42,913 | 10,77 | 25 |
| муниципальный | 78,69 | 78,69 | 4,106 | 5 | 42,376 | 42,376 | 10,24 | 24 |
| частный | 5,1 | 0 | 0 | 0 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Котельные** | 20 | 20 | 8 | 40 | 20 | 20 | 15 | 75 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Тепловые сети** | 20,805 | 20,805 | 6,313 | 30 | 22,659 | 22,659 | 20,049 | 88 |
| в т.ч. муницип. | 1,785 | 1,785 | 1,035 | 58 | 3,445 | 3,445 | 1,035 | 30 |
| Ветхие тепловые сети | 8,509 | 0,8509 | 0,716 | 84 | 7,658 | 0,944 | 0,7405 | 78 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Водопроводные сети** | 17,69 | 17,69 | 3,308 | 19 | 17,131 | 17,131 | 16,414 | 96 |
| Ветхие водопроводные сети | 5,47 | 0,567 | 0,451 | 80 | 8,522 | 1,086 | 0,53 | 49 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Водозаборные скважины** | 16 | 16 | 5 | 31 | 16 | 16 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Канализационные станции** | 5 | 5 | 2 | 40 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Канализационные сети | 5,66 | 5,66 | 0,849 | 15 | 9,394 | 9,394 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уголь** |  | 4250 | 2251 | 53 |  | 2523 | 2589,2 | 103 |
| **Дрова** |  | 1218 | 537 | 44 |  | 597 | 464,5 | 78 |

Отмечается положительная тенденция.

2. О ходе реализации мероприятий по передаче котельной п. Щельяюр, ул. Дорожная по договору аренды в Ижемский филиал ОАО «КТК» и реализации мероприятий по ликвидации нерентабельной котельной (ДЭУ) с. Ижма, переулок Дорожников.

3. О состоянии задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

По данным Ижемского филиала ОАО «Коми тепловая компания» на 01 июля значительно уменьшилась задолженность за жилищно-коммунальные услуги у бюджетных организаций по сравнению с прошлым месяцем на 88%, снижение задолженности за ЖКУ по населению – уменьшение на 0,4%. Ресурсоснабжающими организациями ведутся работы по взысканию задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги через судебные органы, а так же путем заключения графиков реструктуризации задолженности.