На заседании Штаба по подготовке к отопительному зимнему сезону, которое было проведено 27 августа, были рассмотрены следующие вопросы:

1. Начало отопительного сезона 2015-2016 годов.
2. О проведении модернизации тепловых сетей от котельной ДЭУ с. Ижма, возможность создания комиссии для обследования тепловых сетей.

 Присутствовали: Греченюк Н.В.- начальник муниципального бюджетного учреждения «Жилищное управление»; Заика О.В.- главный специалист отдела территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» - секретарь Штаба; Канева Л.Г.- начальник отдела территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»; Кретов А.С.- заместитель начальника Управления образования по хозяйственной части; Липовская В.В.- директор Ижемского филиала ОАО «Коми тепловая компания»; Терентьев И.В.- руководитель Ижемского муниципального унитарного предприятия «Дорожный эксплуатационный участок».

По первому вопросу решили: Ижемскому филиалу ОАО «Коми тепловая компания» завершить работы по монтажу новых котлов на котельной «Квартальная» с. Ижма. Решить вопрос по подключению котельных к электроэнергии.

По вопросу ремонта тепловых сетей от котельной ДЭУ было принято решение - 28 августа провести обследование тепловых сетей от котельной ДЭУ. Включить в комиссию представителя ИМУП ДЭУ.

09 сентября на заседании Штаба по подготовке к отопительному сезону 2015-2016 годов присутствовали: Норкин И.В - руководитель администрации муниципального района «Ижемский» - руководитель Штаба; Артеева Н.А.- начальник Государственной жилищной инспекции по Ижемскому району; Греченюк Н.В.- начальник муниципального бюджетного учреждения «Жилищное управление»; Заика О.В.- главный специалист отдела территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» - секретарь Штаба; Истомин И.Н.- глава сельского поселения «Ижма»; Камышанский А.А.- представитель ИП «Мяндина К.Н.»; Канева Л.Г.- начальник отдела территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»; Кретов А.С - заместитель начальника Управления образования по хозяйственной части; Мештбаев А.К.- старший помощник прокурора Ижемского района; Михайлов А.Н. - заместитель директора Ижемского филиала ОАО «Коми тепловая компания»; Мяндина К.Н.- индивидуальный предприниматель. На повестке дня были рассмотрены следующие вопросы:

1. Начало отопительного сезона 2015-2016 годов. Проблемы и пути решения.
2. Обеспечение котельных нормативным, аварийным и резервным топливом. Наличие аварийного неснижаемого запаса альтернативных источников топлива на котельных.
3. Задолженность за жилищно-коммунальные услуги: причины образования и меры по ликвидации задолженности за ЖКУ.
4. О ликвидации нерентабельных котельных ДЭУ с. Ижма, п. Щельяюр.

По первому вопросу решили: по теплоснабжению дома п. Щельяюр, ул. Гагарина, д. 50 совместно обслуживающей и теплоснабжающей организациям выполнить работы по очистке фильтров. Установить причины некачественной поставки тепла и принять меры по устранению.Срок выполнения: 10 сентября 2015 года. По водоснабжению с. Брыкаланск: рекомендовать Ижемскому филиалу ОАО «КТК» поработать вопрос водоснабжения совместно с сельским поселением.

По третьему вопросу рекомендовано Ижемскому филиалу ОАО «КТК» провести детализацию задолженности в части периода образования задолженности, рассмотреть безнадежные к взысканию долги. Так же, рекомендовать рассмотреть возможность разбивки задолженности по нанимателям.

По четвертому вопросу рекомендовано МБУ «Жилищное управление» решить вопрос о заключении договора по ремонту тепловых сетей котельной ДЭУ. Отделу управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации МР «Ижемский» обеспечить заключение договора аренды муниципального имущества по котельной п. Щельяюр до 15 октября 2015 года.