Приложение

к постановлению администрации

района «Ижемский»

от 19 декабря 2024 года № 952

«Приложение

к постановлению администрации

муниципального района «Ижемский»

от 16 марта 2022 года № 142

Муниципальная  программа 
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО района «ИЖЕМСКИЙ»

НА 2022 - 2026 гг.»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального района «Ижемский» (в лице отдела территориального развития и коммунального хозяйства) |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | - |
| Участники муниципальной программы | -Администрация сельского поселения «Том», - Администрация сельского поселения «Мохча», - Администрация сельского поселения «Сизябск», - Администрация сельского поселения «Ижма», - Администрация сельского поселения «Щельяюр», - Администрация сельского поселения «Краснобор», - Администрация сельского поселения «Кельчиюр», - Администрация сельского поселения «Няшабож», - Администрация сельского поселения «Брыкаланск», - Администрация сельского поселения «Кипиево», -Управление культуры АМР «Ижемский», - Управление образования АМР «Ижемский», -Отдел ФК и САМР «Ижемский», - МБУК "Ижемская МКС", -МБУ ДО "Ижемская детская школа искусств", - МБУК "Ижемскаямежпоселенческая библиотечная система", -Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ижемский районный историко-краеведческий музей», -Муниципальное бюджетное учреждение "Межпоселенческийспортивный комплексв поселке Щельяюр", - МБУ «Жилищное управление». |
| Подпрограммы муниципальной программы | - |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | - |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов и снижение объемов потребления энергетических ресурсов на территориимуниципального района «Ижемский» |
| Задачи муниципальной программы | 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде; 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре; 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях и иных организациях с участием муниципального образования; 4. Популяризация энергосбережения на территории муниципального образования. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - Доля потребляемой муниципальными учреждениями тепловой энергии приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой тепловой энергии муниципальными учреждениями (%); - Доля потребляемой муниципальными учреждениями электрической энергии приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой электрической энергии муниципальными учреждениями (%); - Доля потребляемой муниципальными учреждениями холодной воды приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой холодной воды муниципальными учреждениями (%); - Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления (Гкал/м2); - Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения государственных муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления (кВт·ч/м2); - Объем потребления топлива муниципальными учреждениями (дрова) (т); - Объем потребления тепловой энергии муниципальными учреждениями (Гкал); - Объем потребления электрической энергии муниципальными учреждениями (кВт·ч); - Объем потребления холодной воды муниципальными учреждениями (м3); - Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями (ед.); - Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета используемой холодной воды в общем числе многоквартирных домов (%); - Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета используемой тепловой энергии в общем числе многоквартирных домов (%); - Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета используемой электрической энергии в общем числе многоквартирных домов (%); - Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов, в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории МР «Ижемский» (%); - Доля многоквартирных домов, расположенных на территории МР «Ижемский», имеющих класс энергетической эффективности «В» и выше(%); - Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (Гкал/кв.м); - Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) (Куб.м/чел); - Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (кВт.ч/кв.м); - Удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию (кг.ут./ Гкал); - Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии (%); - Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения (%). |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Сроки реализации программы: 2022 – 2026 годы |
| Объемы финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования по годам: 2022 – 0,00 2023 – 0,00 2024 – 0,00 2025 – 0,00 2026 – 0,00 Из них по источникам: - средства бюджета муниципального района «Ижемский» по годам: 2022 – 0,00 2023 – 0,00 2024 – 0,00 2025 – 0,00 2026 – 0,00 - внебюджетные источники по годам: 2022 – 0,00 2023 – 0,00 2024 – 0,00 2025 – 0,00 2026 – 0,00 - средства бюджета администраций сельских поселений муниципального района «Ижемский»: 2022 – 0,00 2023 – 0,00 2024 – 0,00 2025 – 0,00 2026 – 0,00 |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | К окончанию срока реализации муниципальной программы планируется достижение следующих значений целевых показателей: Снижение удельного расхода тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначениядо 0,76 Гкал/м2; Снижение удельного расхода электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения до 69,52 кВт. ч/м2; Снижение объема потребления тепловой энергии муниципальными учреждениями до 9426,19 Гкал.; Снижение объема потребления электрической энергии муниципальными учреждениями до 2125229 кВт*ч; Снижение объема потребления угля муниципальными учреждениями до 1650 т.; Увеличение доли многоквартирных домов, имеющих класс энергоэффективности «В» и выше до 1,8%; Снижение удельного расхода тепловой энергии в многоквартирных домахдо 0,11 Гкал/м2; Снижение удельного расхода электрической энергии в многоквартирных домахдо 34,22 кВт*ч/м2; Снижение удельного расхода холодной воды в многоквартирных домах до 9,98 кубм /чел.; Снижение доли потерь тепловой энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной тепловой энергиидо 10,64%; Увеличение доли энергоэффективных источников света в системах уличного освещениядо 100% |

Приоритеты, цели и задачи реализуемой муниципальной политики

в соответствующей сфере социально-экономического развития

1. Анализ тенденций и проблем в сфере энергосбережения

и повышения энергетической эффективности на территории

муниципального района «Ижемский»

Ижемский район расположен на севере центральной части Республики Коми. Граничит: на северо-востоке — с Усинским районом, на юге с Сосногорским и Ухтинским районами, с востока — с Печорским районом, с запада — с Усть-Цилемским районом. Площадь района — 18,4 тыс.км², значительная территория - 76% покрыта лесом, 85%  из них хвойные.

Климат характеризуется суровой продолжительностью зимой и умеренно теплым летом. Средняя температура января 2022 года составила минус 21,0 о С, в июле плюс 16 о С. Климат района умеренно-континентальный. Зима морозная, температура воздуха нередко опускается до минус 35-45 о С. Лето дождливое, с преобладанием пасмурной погоды. Население района составляет 16,925 тысячи человек, плотность населения — 0,91 чел. на 1 км2.

Экономика и бюджетная сфера муниципального района «Ижемский» характеризуется повышенной энергоемкостью по сравнению со средними показателями Российской Федерации. Создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов становится одной из приоритетных задач устойчивого развития района.

В топливно-энергетическом балансе основой является уголь и дрова.

Система электроснабжения муниципального района «Ижемский» характеризуется пониженной надежностью и энергодефицитом. Выработка собственной электроэнергии в муниципальном образовании не осуществляется. Электроснабжающие организации – ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» Производственное отделение «Центральные электрические сети», АО «Коми коммунальные технологии».

На территории муниципального образования действуют следующие организации коммунального комплекса:

1) Ижемский филиал АО «Коми тепловая компания» - поставщик тепловой энергии, холодного водоснабжения и водоотведения (выработка тепловой энергии осуществляется на котельных);

На территории муниципального района "Ижемский" расположено 19 котельных коммунального назначения:

| Наименование поселения | Эксплуатирующее предприятие | Кол-во котельных и вид топлива |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| сельское поселение «Ижма» | Ижемский филиал АО «Коми тепловая компания» | 2 угольные |
| сельское поселение «Том» | Ижемский филиал АО «Коми тепловая компания» | 1 дровяная |
| сельское поселение «Мохча» | МБОУ «Гамская ООШ» | 1 угольная |
| сельское поселение «Сизябск» | Ижемский филиал АО «Коми тепловая компания» | 1 угольная |
| сельское поселение «Краснобор» | МБОУ «Красноборская СОШ», МБОУ «Диюрская СОШ», Красноборская врачебная амбулатория, МБОУ «Вертепская ООШ» | 4 угольные |
| сельское поселение «Кельчиюр» | МБОУ «Большегаловская НОШ» , МБОУ «Усть-Ижемская ООШ» | 2 угольные |
| сельское поселение «Щельяюр» | Ижемский филиал АО «Коми тепловая компания» | 4 угольные |
| сельское поселение «Няшабож» | ОАО «КТК» | 2 угольные |
| сельское поселение «Брыкаланск» | Ижемский филиал АО «Коми тепловая компания» | 1 угольная |
| сельское поселение «Кипиево» | МБОУ «Кипиевская СОШ» | 1 угольная |

Основное количество котельных в сельских поселениях работают на угле. В связи с отсутствием железной дороги, наличием труднодоступных населенных пунктов, достаточно дорогостоящей является доставка твердого топлива (угля) в район. Необходимый объем запаса твердого топлива для нужд сельских котельных в отопительный период составляет 11,67 тыс. тонн угля. Фактическое потребление угля ежегодно составляет в среднем около 11,0 – 11,5 тыс. тонн.

Производственные объекты, оказывающие существенное влияние на потребление энергетических ресурсов, на территории района отсутствуют. 	Основными потребителями тепловой энергии, отпущенной котельными, являются учреждения Управления образования (15 объектов) и Управления культуры (5 объектов) АМР «Ижемский», учреждения Ижемской ЦРБ (6 объектов), а также многоквартирные дома. Всего она территории муниципального района «Ижемский» расположено 108 Многоквартирных домов, из которых 48 имеют централизованное отопление. Природный газ и горячее водоснабжение на территории муниципального района отсутствуют.

Затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть затрат местного бюджета, населения и хозяйствующих субъектов района. В условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители их расточительное и неэффективное использование недопустимо. Это обуславливает высокую значимость проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

2. Цели, задачи и приоритеты развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального района «Ижемский»

Целью Программы является обеспечение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов и снижение объемов потребления энергетических ресурсов на территории муниципального района «Ижемский».

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи:

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде;

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре;

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях и иных организациях с участием муниципального образования;

- Популяризация энергосбережения на территории муниципального образования.

Основные приоритеты Программы:

1.	Доля потребляемой муниципальными учреждениями тепловой энергии приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой тепловой энергии муниципальными учреждениями (%);

2.	Доля потребляемой муниципальными учреждениями электрической энергии приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой электрической энергии муниципальными учреждениями (%);

3.	Доля потребляемой муниципальными учреждениями холодной воды приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой холодной воды  муниципальными учреждениями (%);

4.	Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления (Гкал/м2);

5.	Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения государственных муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления (кВт·ч/м2);

6.	Объем потребления топлива муниципальными  учреждениями (дрова) (т);

7.	Объем потребления тепловой энергии муниципальными  учреждениями (Гкал);

8.	Объем потребления электрической энергии муниципальными  учреждениями (кВт·ч);

9.	  Объем потребления холодной воды муниципальными  учреждениями (м3);

10.	  Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями (ед.);

11.	 Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета используемой холодной воды в общем числе многоквартирных домов (%);

12.	 Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета используемой тепловой энергии в общем числе многоквартирных домов (%);

13.	Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета используемой электрической энергии в общем числе многоквартирных домов (%);

14.	 Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов, в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории МР «Ижемский» (%);

15.	 Доля многоквартирных домов, расположенных на территории МР «Ижемский», имеющих класс энергетической эффективности «В» и выше (%);

16.	 Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (Гкал/кв.м);

17.	 Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) (Куб.м/чел);

18.	 Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (кВт.ч/кв.м);

19.	 Удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию (кг.ут./ Гкал);

20.	 Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии (%);

21.	 Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения (%).

3. Основные направления развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территориимуниципального района «Ижемский»

Основными направлениями развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального района «Ижемский» на период действия Программы являются:

- эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов и снижение объемов потребления энергетических ресурсов на территории муниципального района «Ижемский»;

- техническое оснащение энергоэффективным оборудованием объектов систем уличного освещения, наружного и внутреннего освещения объектов бюджетной сферы муниципального района «Ижемский»;

- внедрение практики применения энергосервисного контракта для реализации энергосберегающих мероприятий на объектах бюджетной сферы муниципального района «Ижемский»;

- сокращение потерь энергетических ресурсов при их передаче;

- информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального района «Ижемский».

4. Перечень и характеристики основных мероприятий муниципальной программы

Перечень и характеристики основных мероприятий муниципальной программы приведены в Таблице № 2 Приложения к муниципальной программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории МО МР «Ижемский».

В Программу не включен ряд мероприятий, определенных действующих законодательством в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в качестве обязательных для включения в муниципальные программы. В таблице № 2 приведен перечень отсутствующих показателей с указанием причины их отсутствия в Программе.

Таблица № 1

| № п/п | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, не включенные в Программу | Причина невключения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мероприятия по увеличению количества случаев использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии | Отсутствие на территории МР «Ижемский» объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии; отсутствие финансирования для приобретения и установки оборудования в целях использования возобновляемых источников энергии |
| 2 | Мероприятия по энергосбережению в транспортном комплексе и повышению его энергетической эффективности, в том числе замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, альтернативными видами моторного топлива – природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией, иными альтернативными видами моторного топлива | Отсутствие на территории МР «Ижемский» альтернативных видов моторного топлива – природного газа, газовых смесей, сжиженного углеводородного газа, иных альтернативных видов моторного топлива |

5.Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы

Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы приведены в Таблице № 1 Приложения к муниципальной программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории МО МР «Ижемский».

В Программу не включен ряд целевых показателей, определенных действующим законодательством в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в качестве обязательных для включения в муниципальные программы. В таблице № 2 приведен перечень отсутствующих показателей с указанием причины их отсутствия в Программе.

Таблица №2

| № п/п | Отсутствующие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Причина отсутствия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Доля объема потребления муниципальными учреждениями природного газа, горячей воды приобретаемых по приборам учета, в общем объеме потребления муниципальными учреждениями природного газа, горячей воды | Отсутствие на территории МР «Ижемский» газоснабжения и горячего водоснабжения |
| 2 | Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт) | Отсутствие на территории МР «Ижемский» объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии; отсутствие финансирования для приобретения и установки оборудования в целях использования возобновляемых источников энергии |
| 3 | Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения | Отсутствие на территории МР «Ижемский» учреждений здравоохранения и социального обслуживания населения, находящихся в ведении органов местного самоуправления |
| 4 | Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения | Отсутствие на территории МР «Ижемский» учреждений здравоохранения и социального обслуживания населения, находящихся в ведении органов местного самоуправления |
| 5 | Энергоемкость промышленного производства для производства 3 видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории МР «Ижемский» в сфере промышленного производства | Отсутствие на территории МР «Ижемский» промышленных производств для производства 3 видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов |
| 6 | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется МР «Ижемский» | Отсутствие на территории МР «Ижемский» высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется МР «Ижемский» |
| 7 | Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется МР «Ижемский» | Отсутствие на территории МР «Ижемский» транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется МР «Ижемский» |
| 8 | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, зарегистрированных на территории МР «Ижемский» | Транспортные средства с автономным источником электрического питанияотносящиеся к общественному транспорту, на территории МР «Ижемский» не зарегистрированы |
| 9 | Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии | В связи с отсутствием данных для расчета показателей (сведения представлены ресурсоснабжающими организациями не в полном объеме) |
| 10 | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах | Отсутствие на территории МР «Ижемский» горячего водоснабжения |
| 11 | Доля тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети от источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в общем объеме производства тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения | Отсутствие на территории МР «Ижемский» источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии |
| 12 | Удельный расход топлива на отпуск электрической энергии тепловыми электростанциями | Отсутствие на территории МР «Ижемский» тепловых электростанций |
| 13 | Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию с коллекторов тепловых электростанций | Отсутствие на территории МР «Ижемский» тепловых электростанций |
| 14 | Объем потребления природного газа муниципальными учреждениями | Отсутствие на территории МР «Ижемский» газоснабжения |
| 15 | Объем потребления мазута муниципальными учреждениями | Отсутствие на территории МР «Ижемский» потребления мазута |
| 16 | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета используемой горячей воды в общем числе многоквартирных домов | Отсутствие на территории МР «Ижемский» горячего водоснабжения |
| 17 | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета используемогоприродного газа в общем числе многоквартирных домов | Отсутствие на территории МР «Ижемский» газоснабжения |
| 18 | Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета горячей воды, в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории МР «Ижемский» | Отсутствие на территории МР «Ижемский» горячего водоснабжения |
| 19 | Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета природного газа, в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории МР «Ижемский» | Отсутствие на территории МР «Ижемский» газоснабжения |
| 20 | Объем потребления горячей воды муниципальными учреждениями | Отсутствие на территории МР «Ижемский» горячего водоснабжения |

6.Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования (с учетом средств межбюджетных трансфертов)

Финансовое обеспечение на реализацию мероприятийнастоящей Программы не предусмотрено ввиду реализации их в рамках других утвержденных муниципальных программ муниципального района «Ижемский», таких как: «Территориальное развитие», «Развитие транспортной инфраструктуры», «Развитие образования», «Развитие и сохранение культуры», «Развитие физической культуры и спорта».

Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования (с учетом средств межбюджетных трансфертов) представлена в Таблице № 3 Приложения к муниципальной программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории МО МР «Ижемский».

Приложение

к муниципальной программе

энергосбережения и повышения

энергетической эффективности

на территории МО МР «Ижемский»

от 16 марта 2022 года № 142

Таблица №1

Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях

муниципальной программы

| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. измерения | Направленность | Принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Значение индикатора (показателя) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Целевые показатели, характеризующие оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии, в общем числе многоквартирных домов | % | ↑ | ИЦ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета электрической энергии, в общем числе многоквартирных домов | % | ↑ | ИЦ | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3 | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета холодной воды, в общем числе многоквартирных домов | % | ↑ | ИЦ | 61 | 62 | 64 | 66 | 86 | 100 |
| 1.4 | Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета тепловой энергии в общем количестве жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях) | % | ↑ | ИЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета электрической энергии в общем количестве жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях) | % | ↑ | ИЦ | 85 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.6 | Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета холодной воды в общем количестве жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях) | % | ↑ | ИЦ | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 1.7 | Доля потребляемой муниципальными учреждениями тепловой энергии, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой тепловой энергии муниципальными учреждениями | % | ↑ | ИЦ | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.8 | Доля потребляемой муниципальными учреждениями электрической энергии, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой электрической энергии муниципальными учреждениями | % | ↑ | ИЦ | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.9 | Доля потребляемой государственными (муниципальными) учреждениями холодной воды, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой холодной воды государственными (муниципальными) учреждениями | % | ↑ | ИЦ | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Целевые показатели в муниципальном секторе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения | Гкал/м2 | ↓ | ИЦ | 0,2404 | 0,2128 | 0,199747 | 0,199747 | 0,199747 | 0,193148 |
| 2.2 | Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения | кВт.ч/м2 | ↓ | ИЦ | 105,287 | 96,893 | 88,467 | 85,467 | 80,341 | 77,931 |
| 2.3 | Объем потребления тепловой энергии муниципальными учреждениями | Гкал | ↓ | ИЦ | 6903,03 | 6339,74 | 5944,24 | 5772,37 | 7466,33 | 7427,93 |
| 2.4 | Объем потребления электрической энергии муниципальными учреждениями | кВт*ч | ↓ | ИЦ | 6728103 | 6247352 | 5758289 | 6186061 | 6355582 | 6165259 |
| 2.5 | Объем потребления угля муниципальными учреждениями | т | ↓ | ИЦ | 1717,3 | 1611 | 1689,5 | 1612,5 | 1566,53 | 1521,9 |
| 2.6 | Объем потребления дизельного и иного топлива муниципальными учреждениями | т | ↓ | ИЦ | 50,498 | 67,293 | 59,03 | 54,722 | 53,722 | 53,092 |
| 2.7 | Объем потребления холодной воды муниципальными учреждениями | м3 | ↓ | ИЦ | 7957,83 | 7235,34 | 7780,6 | 7773,46 | 7761,91 | 7050,71 |
| 3 | Целевые показатели в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля многоквартирных домов, имеющих класс энергоэффективности «В» и выше | % | ↑ | ИЦ | 0,9 | 0,9 | 1,8 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 3.2 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах | Гкал/м2 | ↓ | ИЦ | 0,2 | 0,22 | 0,21 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 3.3 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах | кВт*ч/м2 | ↓ | ИЦ | 43,35 | 40,72 | 38,71 | 33,58 | 32,87 | 31,92 |
| 3.4 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах | куб.м/чел. | ↓ | ИЦ | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 4 | Целевые показатели в промышленности, энергетике и системах коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию | т. у. т/Гкал | ↓ | ИЦ | 0,235 | 0,230 | 0,225 | 0,224 | 0,223 | 0,223 |
| 4.2 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной тепловой энергии | % | ↓ | ИЦ | 24,92 | 23,48 | 23,08 | 23,05 | 23,00 | 22,90 |
| 4.3 | Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения | % | ↑ | ИЦ | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 |
| 4.4 | Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии | % | ↑ | ИЦ | * | * | * | * | * | * |
| 5 | Целевые показатели в транспортном комплексе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Количество транспортных средств (включая легковые электромобили) с автономным источником электрического питания, зарегистрированных на территории муниципального образования | Ед (с нараст. итогом) | ↑ | ИЦ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5.2 | Количество электромобилей легковых с автономным источником электрического питания, зарегистрированных на территории муниципального образования | Ед (с нараст. итогом) | ↑ | ИЦ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Дополнительные целевые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления, предметом которых является осуществление исполнителем действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов | Ед. (с нараст. итогом) | ↑ | ИЦ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

*-информация отсутствует

Таблица №2

Перечень и характеристики основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель основного мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Основные направления реализации | Результаты реализации | Связь с целевыми индикаторами и показателями программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| Задача 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятия по оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации | Администрация муниципального района «Ижемский», собственники жилых помещений, ресурсоснабжающие организации | 2022 | 2026 | Установка/замена приборов учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, внедрение интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации. | Увеличение доли многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета энергетических ресурсов, в общем числе многоквартирных домов. | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета. Доля жилых, нежилых помещений вмногоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета |
| 2. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда, в том числе по проведению энергоэффективного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | Администрация муниципального района «Ижемский», собственники жилых помещений | 2022 | 2026 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы. Ремонт дверных и оконных конструкций. Восстановление теплотехнических свойств чердачных перекрытий. Восстановление теплоизоляции трубопроводов систем отопления. | Снижение удельного расхода тепловой энергии в многоквартирных домах до 0,2 Гкал/м2; Снижение удельного расхода электрической энергии в многоквартирных домах до 31,92 кВт*ч/м2; | Доля многоквартирных домов, имеющих классэнергетической эффективности «B» и выше. |
| Задача 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры, направленных в том числе на развитие жилищно-коммунального хозяйства | Администрация муниципального района «Ижемский», сельские поселения и муниципальные бюджетные учреждения района, ресурсоснабжающие организации | 2022 | 2026 | Восстановление теплоизоляции трубопроводов систем отопления. Заменаоборудования и приборов на котельных на современное с повышенным КПД. Модернизация системы измерения и учета на котельных. Проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности объектов наружного освещения, в том числе направленных на замену светильников уличного освещения на энергоэффективные. Замена ветхих участков трубопроводов холодного водоснабжения | Снижение доли потерь тепловой энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной тепловой энергии до 22,9 %; Увеличение доли энергоэффективных источников света в системах уличного освещения до 100%; | Удельный расход топлива на отпущенную сколлекторов котельных в тепловую сеть тепловуюэнергию. Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии на территории муниципального образования. Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах. Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения |
| 4. | Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организации постановки таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и последующему признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества | Администрация муниципального района «Ижемский», сельские поселения и муниципальные бюджетные учреждения | 2022 | 2026 | Проведения инвентаризации, в процессе проведения ремонтных работ на объектах инженерной инфраструктуры и другими способами. Постановка на учет бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов | Снижение доли потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии на территории муниципального образования | Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии на территории муниципального образования |
| 5. | Мероприятия по организации управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов | Администрация муниципального района «Ижемский» | 2022 | 2026 | Организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов | Снижение доли потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии на территории муниципального образования | Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии. |
| Задача 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях и иных организациях с участием муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций | Администрация муниципального района «Ижемский», сельские поселения и муниципальные бюджетные учреждения | 2022 | 2026 | Содействие заключению энергосервисных контрактов. Контроль и мониторинг за реализацией энергосервисных контрактов. Повышение тепловой защиты зданий, строений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений. Замена неэффективных отопительных котлов в индивидуальных системах отопления зданий. Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий. | Снижение удельного расхода тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения до 0,193 Гкал/м2; Снижени е удельного расхода электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения до 77,931 кВт. ч/м2; Снижение объема потребления тепловой энергии муниципальными учреждениями до 7427,93 Гкал.; Снижение объема потребления электрической энергии муниципальными учреждениями до 6165259 кВт*ч; | Удельный расход тепловой и электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения. Объем потребления муниципальными учреждениями тепловой, электрической энергии и воды. |
| 8 | Мероприятия по оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов в организациях с участием муниципального образования, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации | Администрация муниципального района «Ижемский», сельские поселения и муниципальные бюджетные учреждения | 2022 | 2026 | Оснащение зданий, строений, приборами учета используемых энергетических ресурсов. | Увеличение доли объема потребления муниципальными учреждениями тепловой энергии, электрической энергии, холодной воды, приобретаемой по приборам учёта, в общем объеме потребления муниципальными учреждениями тепловой энергии, электрической энергии, холодной воды до 100% | Доля объема потребления муниципальными учреждениями тепловой энергии, электрической энергии, воды, приобретаемой по приборам учёта, в общем объеме потребления муниципальными учреждениями тепловой энергии, электрической энергии, воды. |
| 9. | Мероприятия по энергосбережению в транспортном комплексе и повышению его энергетической эффективности, в том числе уменьшение объема потребления дизельного и иного топлива муниципальными учреждениями | Администрация муниципального района «Ижемский», сельские поселения и муниципальные бюджетные учреждения | 2022 | 2026 | Замена устаревшей техники, оснащенной ДВС, на более современную и экономичную | Снижение объема потребления угля муниципальными учреждениями до 1521,9 т. | Объем потребления муниципальными учреждениями дизельного и иного топлива, мазута, угля |
| Задача 4.Популяризация энергосбережения на территории муниципального образования. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Мероприятия по информационному обеспечению мероприятий Программы, в том числе информированию потребителей энергетических ресурсов об указанных мероприятиях и о способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Администрация муниципального района «Ижемский» | 2022 | 2026 | Подготовка и размещение публикаций и интервью в местных СМИ, социальных сетях, на сайте администрации муниципального района | Снижение удельного расхода тепловой энергии в многоквартирных домах до 0,2 Гкал/м2; Снижение удельного расхода электрической энергии в многоквартирных домах до 31,92 кВт*ч/м2; Снижение удельного расхода холодной воды в многоквартирных домах до 1,9 куб. м/чел. | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) Гкал/кв. м Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя |
| 11. | Мероприятия по стимулированию производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проведению мероприятий по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов | Администрация муниципального района «Ижемский» | 2022 | 2026 | Проведения пропаганды, просвещения и стимулирования реализации мероприятий по энергосбережению, а также осуществление развития систем коммунальной инфраструктуры с внедрением соответствующих мероприятий. | Снижение доли потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии на территории муниципального образования; Снижение доли потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям в общем объеме переданной тепловой энергии на территории муниципального образования | Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии; Доля потерь тепловой энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной тепловой энергии. |

Таблица №3

Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы

за счет средств бюджета муниципального образования (с учетом средств межбюджетных трансфертов)

| Статус | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (нарастающим итогом с начала реализации программы) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Повышение энергетической эффективности | Основные мероприятия муниципальной программы | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация муниципального района «Ижемский» (в лице отдела территориального развития и коммунального хозяйства) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица №4

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального образования на реализацию целей муниципальной программы (с учетом средств межбюджетных трансфертов)

| Статус | Наименование муниципальной программы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (нарастающим итогом с начала реализации программы) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального района «Ижемский» на2022 - 2026годы | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

».